Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" (с изменениями на 16 декабря 2015 года)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года N 10655

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы"

(с изменениями на 16 декабря 2015 года)

(в ред. Постановлений администрации города Астрахани от 25.08.2014 N 5357, от 22.12.2014 N 8463, Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 03.09.2015 N 5742, от 16.12.2015 N 8747)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань" и Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденным Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями администрации города от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую Программу муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" (далее именуется - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование мероприятий, программы в пределах ассигнований, предусмотренных городским бюджетом на 2014 - 2015 годы.

3. Управлению информационного обеспечения администрации города опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.

4. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани направить настоящее Постановление администрации города в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в реестр муниципальных правовых актов, в установленный законом срок.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на вице-мэра города, курирующего сферу коммунального хозяйства и благоустройства, администрации районов.

И.о. мэра города

И.Ю.ЕГОРОВА

Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы"

Утверждена

Постановлением

администрации города

от 27 ноября 2013 г. N 10655

(в ред. Постановлений администрации города Астрахани от 03.09.2015 N 5742, от 16.12.2015 N 8747)

Паспорт

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация МО "Город Астрахань" (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани) |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дату утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Постановление администрации города от 27.11.2013 N 10655 |
| Цели и задачи | Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния окружающей природной среды города Астрахани. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - улучшить работы очистных комплексов водопровода, канализации и состояние внутригородских водоемов; - обеспечить охрану земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель). |
| Целевые индикаторы и показатели | Показатели выполнения Программы: - контроль и оценка состояния внутригородских водоемов, качества вод; - площадь рекультивации земель; - повышение уровня экологической безопасности жителей города Астрахани. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на: - ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани; - ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов; - рекультивацию полигона ТБО (пос. Фунтово). |
| Сроки реализации | 2014 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета МО "Город Астрахань" и составляет 30298343.36 руб., в т.ч. по годам: 2014 год - 26367509.66 руб.; 2015 год - 3930833.70 руб. |
| (в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2015 N 8747) |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности | Практическими результатами реализации программных мероприятий должны стать: - улучшение состояния внутригородских водоемов путем ведения контроля качества сбросных вод и состояния водных объектов; - восстановление нарушенных земель (рекультивация); - контроль за состоянием окружающей среды на территории объектов размещения отходов; - улучшение санитарно-экологического состояния города Астрахани в целом. |

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

К основным проблемам охраны окружающей среды города Астрахани относятся загрязнение почв и деградация земель в результате накопления ТБО, загрязнение водоемов и воздуха.

Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе села Фунтово (бугор Тос-Тобе), в 10 км от города.

Полигон захоронения твердых бытовых отходов в пос. Фунтово был введен в эксплуатацию в 1984 году с планируемым сроком эксплуатации - 25 лет, который был продлен в 2009 году на 5 лет. Технология, используемая для захоронения ТБО на старом полигоне, - захоронение методом уплотнения и пересыпки грунтом по выравнивающей высотной схеме. В связи с несоблюдением на полигоне ТБО с начала эксплуатации технологии захоронения полигон является постоянным источником загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха (пожары) и окрестных полей (разлет легких фракций ТБО, вредные стоки). Кроме этого, исходя из проектной мощности, полигон подлежит закрытию в ближайшее время. Другие полигоны ТБО вблизи города Астрахани отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" и Земельным кодексом РФ перед закрытием полигона необходимо провести его рекультивацию.

Подавляющее большинство очистных сооружений канализации устарели и не отвечают современным требованиям экологической безопасности, вследствие чего в водные объекты сбрасываются неочищенные до нормативных требований сточные воды, что влечет за собой необходимость модернизации очистных сооружений и ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города.

Учитывая затратность большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительные сроки их реализации, необходимо решать обозначенные проблемы программно-целевым методом.

В рамках Программы планируется ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города, ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов, рекультивация земель.

Реализация вышеназванных мероприятий позволит оптимизировать процесс экологического оздоровления окружающей среды и существенно улучшить санитарно-экологическое состояние города Астрахани в целом.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния окружающей природной среды города Астрахани.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшить работы очистных комплексов водопровода, канализации и состояние внутригородских водоемов;

- обеспечить охрану земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель).

Решение поставленных задач позволит оптимизировать процесс экологического оздоровления окружающей среды, существенно улучшить санитарно-экологическое состояние города.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы указаны в приложении к Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является - управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани.

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по охране окружающей среды на территории города Астрахани.

Разработчик Программы выполняет следующие функции:

- определяет первоочередность выполнения и финансирования программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;

- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;

- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год;

- контролирует ход реализации Программы;

Исполнитель в установленном порядке предоставляет отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации, в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахани" по итогам:

1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Разработчик Программы при необходимости корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения объемов финансирования и вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Все программные мероприятия направлены на:

- ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани;

- ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов;

- проведение работ по рекультивации земель.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2015 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.

Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить санитарно-экологическое состояние окружающей природной среды города Астрахани.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы |  | Прогнозные значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год отчет | 2013 год оценки | 2014 год | 2015 год |
| 1. Количество проб воды в результате ведения аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов г. Астрахани | ед. | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2. Количество проб в результате ведения мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 7 | 32 |
| воды |  | 0 | 0 | 3 | 16 |
| почвы |  | 0 | 0 | 2 | 8 |
| воздуха |  | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 3. Площадь рекультивации полигона ТБО, пос. Фунтово | га | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 4. Площадь рекультивации по ул. Ботвина | га | 0.05 | 0.09 | 0 | 0.2 |

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах Программы определяется из необходимости проведения мероприятий по охране окружающей среды на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2014 - 2015 годах определены исходя из стоимости аналогичных проектов, а также проектно-сметной документации.

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составит 30298343.36 руб. (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".

(в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2015 N 8747)

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 2.

Таблица 2

| Период | 2014 год | 2015 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО "Город Астрахань", руб. | 26367509.66 руб. | 3930833.70 руб. | 30298343.36 руб. |
| (в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2015 N 8747) |  |  |  |

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация ведомственной целевой Программы МО "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" позволит улучшить качество жизни населения за счет экологического оздоровления окружающей среды и улучшения санитарно-экологического состояние города Астрахани в целом.

Также результатом реализации программных мероприятий должны стать:

- улучшение состояния внутригородских водоемов путем ведения контроля качества сбросных вод и состояния водных объектов;

- восстановление нарушенных земель (рекультивация);

- контроль за состоянием окружающей среды на территории объектов размещения отходов;

- улучшение санитарно-экологического состояния города Астрахани в целом.

Начальник управления

В.Ю.КОРЖЕНКО

Приложение. Перечень программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы"

Приложение

к ведомственной целевой программе

муниципального образования "Город

Астрахань" "Охрана окружающей

среды на 2014 - 2015 годы"

(в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2015 N 8747)

| N п/п | Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Объем затрат, руб. | Источник финансирования | Срок исполнения год | Исполнители, ответственные | Показатели | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  | Целевое значение (конечный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Планируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе на 01.07 | Всего | В том числе на 01.07 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель 1. Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей природной среды города Астрахани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Улучшение работы очистных комплексов водопровода, канализации, улучшение состояния внутригородских водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани | 18023.32 | Бюджет МО "Город Астрахань" | 2014 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Количество проб воды города Астрахани | ед. | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 7 | 16 |
| 4 | Итого по задаче 1.1. | 18023.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1.2. Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов | 70833.04 | Бюджет МО "Город Астрахань" | 2014 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Количество проб | ед. | 13 | 13 | 7 | 7 | 32 | 16 | 39 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | почвы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | воздуха |  | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово) | 26278653.30 | Бюджет МО "Город Астрахань" | 2014 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Площадь рекультивации полигона ТБО. (пос. Фунтово) | га | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 0.8 | 5.5 |
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Проведение работ по рекультивации по ул. Ботвина | 3930833.70 | Бюджет МО "Город Астрахань" | 2015 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Площадь рекультивации | га | 0.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 8 | Итого по задаче 1.2. | 30280320.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО по Программе | 30298343.36 | Бюджет МО "Город Астрахань" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 26367509.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 3930833.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

В.Ю.КОРЖЕНКО