## АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2019 года № 357а


Об утверждении государственной программы "Обращение с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Томской области"

(с изменениями на 22 июня 2021 года)

________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     постановлением Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а

постановлением Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а

постановлением Администрации Томской области от 25 декабря 2020 года № 615а

постановлением Администрации Томской области от 07 июля 2020 года № 321а

постановлением Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а
________________________________________________________________

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации"

постановляю:

1. Утвердить государственную программу "Обращение с отходами,  в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области".

2. Определить, что функции уполномоченного органа по взаимодействию  с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации федеральных проектов "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  и природопользованию.

И.о. Губернатора Томской области
 А.М.Рожков

## УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Томской области
 от 27.09.2019 № 357а

Государственная программа
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

### Паспорт государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Томской области"

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
 см. предыдущую редакцию)

| Наименование государственной программы | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области (далее - государственная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2018 год | 2019 год (оценка) |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год |  | Прогнозный период 2026 год |  |
|  | 1. Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году, % |  | 118,9 | 119 |  | 119,1 | 119,2 | 119,3 |  | 119,4 | 119,5 | 119,6 |  | 119,7 |  |
|  | 2. Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, % |  | 69,8 | 69,9 |  | 70,0 | 70,1 | 70,2 |  | 70,3 | 70,4 | 70,5 |  | 70,6 |  |
|  | 3. Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов, % |  | 27,7 | 27,8 |  | 27,9 | 28,0 | 28,1 |  | 28,2 | 28,3 | 28,3 |  | 28,4 |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Прогнозный период 2025 год |  | Прогнозный период 2026 год |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 339525,3 | 104164,5 |  | 75016,1 |  | 78631,3 |  | 81713,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет (утверждено) | 447317,7 | 158058,1 |  | 57020,6 |  | 53405,4 |  | 53865,9 |  | 41655,9 |  | 41655,9 |  | 41655,9 |
|  | областной бюджет (потребность) | 765640,4 | 158058,1 |  | 57020,6 |  | 85185,2 |  | 340408,8 |  | 41655,9 |  | 41655,9 |  | 41655,9 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 51553,8 | 39726,1 |  | 3841,2 |  | 3916,5 |  | 4070,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) (потребность) | 122578,3 | 39726,1 |  | 3841,2 |  | 11071,6 |  | 67939,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 15481046,9 | 0,0 |  | 389473,0 |  | 5428045,6 |  | 6896380,5 |  | 2767147,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | всего по источникам | 16319443,7 | 301948,7 |  | 525350,9 |  | 5563998,8 |  | 7036029,8 |  | 2808803,7 |  | 41655,9 |  | 41655,9 |

### Структура государственной программы

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
см. предыдущую редакцию)

| Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты | Соисполнитель подпрограммы/Ответственный за региональный проект/Участники обеспечивающей подпрограммы | Цель подпрограммы/регионального проекта |
| --- | --- | --- |
| Процессная часть государственной программы |  |  |
| Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Разработка комплекса природоохранных мероприятий, нацеленных на стабилизацию экологической ситуации и смягчение наиболее серьезных экологических проблем на загрязненных территориях |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |
| Проектная часть государственной программы |  |  |
| Направление проектной деятельности - Экология |  |  |
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |
| Чистая страна | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области". |  |

### Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы

Согласно Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации, стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего  и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Достижение стратегической цели государственной политики  в области экологического развития должно обеспечиваться решением основных задач. Одной из таких задач является обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, при решении которой используются следующие механизмы:

предупреждение и сокращение образования отходов, вовлечение их в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения объемов образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;

внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения;

поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку,  а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металл, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие);

установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки;

обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных объектов.

Система целей и задач, принципы и приоритеты, направленные на создание и обеспечение экологически безопасного  и экономически эффективного обращения с отходами, сформулированы в Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298 (далее - комплексная стратегия).

Главной целью комплексной стратегии является предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов  на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот  в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. Достижение главной цели комплексной стратегии обеспечивается решением ряда задач, в том числе развитием инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов: строительством и развитием межмуниципальных объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

На территории области расположены крупные, средние и мелкие промышленные и сельскохозяйственные нефте-, газо- промышленные предприятия и социальные объекты. Растущие объемы разнообразных отходов производства и потребления вызывают обоснованную тревогу. При неправильном захоронении отходы представляют угрозу окружающей среде, здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей среды является решение проблемы сбора, размещения и утилизации отходов.

В течение 2016 - 2019 годов в области была организована работа по переходу на новую систему обращения с отходами:  в областном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов, строительству полигонов твердых коммунальных отходов, разработке проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов, мусоросортировочных комплексов.

Органам местного самоуправления необходимо оказание содействия в обеспечении исполнения возложенных федеральным законодательством полномочий по сбору, транспортированию, утилизации и переработке твердых коммунальных отходов.  Из-за недостатка средств в местных бюджетах строительство новых полигонов, их техническое оснащение, рекультивация отработанных полигонов практически не производятся. В результате фактическое заполнение полигонов достигло проектной мощности, что создает угрозу экологической безопасности. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению  их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов.

В соответствии с федеральным законодательством средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора расходуются посредством реализации государственных программ Российской Федерации в форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами.

Условием предоставления субсидии субъекту Российской Федерации является наличие утвержденных территориальной схемы  и региональной программы.

На территории Томской области насчитывается 19 полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

В настоящий момент в Томской области основная масса твердых коммунальных отходов без сортировки и извлечения полезных компонентов размещается на полигонах твердых коммунальных отходов. Для достижения показателей результативности  и эффективности региональной программы, в том числе значений целевых показателей, определено необходимое количество объектов обращения с отходами с учетом наилучших доступных технологий.

Источниками образования твердых коммунальных отходов на территории Томской области являются организации  и промышленные предприятия, население области. Ежегодно образуется более 650 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, из которых 94% идет на захоронение. Данная величина является расчетной, так как на территории Томской области 3 из 19 полигонов твердых коммунальных отходов оборудованы средствами весового контроля.

Среди десяти регионов Сибирского федерального округа Томская область занимает 7-е место по количеству образующихся отходов (0,96% твердых коммунальных отходов Российской Федерации).

Согласно территориальной схеме наиболее перспективным является строительство мусоросортировочных комплексов. Сортировка отходов позволит выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сократить затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также значительно продлить срок эксплуатации полигона. В настоящее время на территории Томской области имеется 1 мусоросортировочный комплекс, расположенный на территории ЗАТО Северск.

Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, позволит увеличить долю обработанных твердых коммунальных отходов, следовательно, долю твердых коммунальных отходов, вовлекаемых во вторичное использование, к 2024 году  до 33%.

Следует отметить, что проблема отходов является комплексной и охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения Томской области. Для решения данной проблемы необходимы единый организационно-технологический подход, научно-обоснованные программно-целевые методы решения и координация действий всех уровней власти - федеральных, областных, муниципальных, а также бизнеса, общественных организаций и населения.

### Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году | % | - | год | на конец отчетного периода | Д = V/V2017*100, где: Д - объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году; V - объем образованных отходов I - IV классов опасности, за отчетный год; V2017 - объем образованных отходов I - IV классов опасности за 2017 год | ведомственная статистика | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | до 1 мая года, следующего за отчетным годом |
| 2. | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | % | - | год | на конец отчетного периода | Д = Vисп/Vобщ*100, где: Д - доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности; Vисп - объем использованных и обезвреженных отходов производства и потребления, за отчетный год; Vобщ - общее количество образующихся отходов I - IV классов опасности | ведомственная статистика | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | до 1 мая года, следующего за отчетным годом |
| 3. | Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов | % | - | год | на конец отчетного периода | Д = Ов/О * 100, где: Д - доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов; Ов - объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование; О - общий объем образованных отходов | ведомственная статистика | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | до 1 мая года, следующего за отчетным годом |

### Ресурсное обеспечение государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
по главным распорядителям средств областного бюджета

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
 см. предыдущую редакцию)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для легитимного накопления и размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов | всего | 83920,4 | 83920,4 |
|  |  | 2020 год | 83920,4 | 83920,4 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 26501,0 | 26501,0 |
|  |  | 2020 год | 26501,0 | 26501,0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 17913,6 | 17913,6 |
|  |  | 2020 год | 17913,6 | 17913,6 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством | всего | 2156,3 | 2156,3 |
|  |  | 2020 год | 2156,3 | 2156,3 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов | всего | 2050,1 | 2050,1 |
|  |  | 2020 год | 2050,1 | 2050,1 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Полигон ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство, 1 очередь эксплуатации) | всего | 4283,9 | 4283,9 |
|  |  | 2020 год | 4283,9 | 4283,9 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области | всего | 3015,5 | 3015,5 |
|  |  | 2020 год | 3015,5 | 3015,5 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск" при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | всего | 28000,0 | 28000,0 |
|  |  | 2020 год | 28000,0 | 28000,0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | всего | 83920,4 | 83920,4 |
|  |  | 2020 год | 83920,4 | 83920,4 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |
|  | Итого по обеспечивающей подпрограмме | всего | 291439,8 | 291439,8 |
|  |  | 2020 год | 41504,4 | 41504,4 |
|  |  | 2021 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | 2022 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | 2023 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | 2024 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 41655,9 | 41655,9 |
| 3. | Экология |  |  |  |
| 3.1. | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | всего | 65339,6 | 65339,6 |
|  |  | 2020 год | 65339,6 | 65339,6 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Региональный проект "Чистая страна" | всего | 248708,0 | 248708,0 |
|  |  | 2020 год | 71458,2 | 71458,2 |
|  |  | 2021 год | 90380,8 | 90380,8 |
|  |  | 2022 год | 90380,8 | 90380,8 |
|  |  | 2023 год | 93923,4 | 93923,4 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Проектной деятельности "Экология": | всего | 314047,6 | 314047,6 |
|  |  | 2020 год | 136797,8 | 136797,8 |
|  |  | 2021 год | 90380,8 | 90380,8 |
|  |  | 2022 год | 90380,8 | 90380,8 |
|  |  | 2023 год | 93923,4 | 93923,4 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по государственной программе | всего | 786843,0 | 786843,0 |
|  |  | 2020 год | 262222,6 | 262222,6 |
|  |  | 2021 год | 132036,7 | 132036,7 |
|  |  | 2022 год | 132036,7 | 132036,7 |
|  |  | 2023 год | 135579,3 | 135579,3 |
|  |  | 2024 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 41655,9 | 41655,9 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 41655,9 | 41655,9 |

### Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ
рисков реализации государственной программы

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области  по агропромышленной политике и природопользованию.

Ответственным исполнителем государственной программы выступает Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Абзац утратил силу - постановление Администрации Томской области от 07 июля 2020 года № 321а. - См. предыдущую редакцию.

В реализации мероприятий государственной программы принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Участники государственной программы:

осуществляют закупки товаров, работ, услуг на конкурсной основе, определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  с заключением государственных контрактов на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных государственной программой,  в соответствии с действующим законодательством;

контролируют ход и качество исполнения государственных контрактов.

Ответственный исполнитель координирует деятельность соисполнителей и участников государственной программы, несет ответственность за достижение показателей цели государственной программы, осуществляет мониторинг реализации государственной программы, готовит отчеты о реализации государственной программы, обеспечивает размещение государственной программы и годового отчета о ее реализации на официальных сайтах Администрации Томской области и ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы в соответствии с их полномочиями.

Руководитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в рамках своих полномочий несет ответственность за реализацию  и конечные результаты государственной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

(пункт в редакции постановления Администрации Томской области от 07 июля 2020 года № 321а, - см. предыдущую редакцию)

Текущий контроль за реализацией государственной программы осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области постоянно, в течение всего периода реализации государственной программы путем мониторинга  и анализа промежуточных результатов. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными государственной программой значениями.

Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации государственной программы в Департамент экономики Администрации Томской области в установленном порядке.

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию государственной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников государственной программы, а также участников мероприятий. В необходимых случаях ответственный исполнитель готовит предложения о внесении изменений в государственную программу в установленном порядке.

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски, препятствующие ее реализации:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков  или изменению условий реализации мероприятий государственной программы;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением государственной программой, с ошибками управления реализацией подпрограмм, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации государственной программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий государственной программы или задержке в их выполнении;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к невозможности реализации мероприятий государственной программы и (или) к отвлечению средств от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития Томской области;

4) экономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы  и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы;

5) кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в данных сферах.

Способы минимизации рисков:

своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий государственной программы;

формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей государственной программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

регулярный мониторинг результативности реализации государственной программы, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов;

использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.

## Подпрограмма 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

### Паспорт подпрограммы 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| Наименование подпрограммы 1 | Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму 1) | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Разработка комплекса природоохранных мероприятий, нацеленных на стабилизацию экологической ситуации и смягчение наиболее серьезных экологических проблем на загрязненных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2018 год | 2019 год (оценка) |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | Прогнозный период 2025 год |  |  | Прогнозный период 2026 год |
|  | 1. Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, % |  | 0 | 88,1 |  | 90 |  | 95 |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Создание условий для легитимного накопления и размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2018 год | 2019 год (оценка) |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | Прогнозный период 2025 год |  |  | Прогнозный период 2026 год |
|  | Задача 1. Создание условий для легитимного накопления и размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов, % |  | 80,4 |  | 80,4 |  | 80,4 |  | 82 |  | 82,3 |  |  | 85,2 |  |  | 85,2 |  |  | 85,2 |  | 85,2 |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |  | Источники | Всего |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | Прогнозный период 2025 год |  |  | Прогнозный период 2026 год |  |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 83920,4 |  | 83920,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 34066,8 |  | 34066,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 948599 |  | 0,0 |  | 4603 |  | 11053 |  |  | 677325 |  |  | 255618 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | всего по источникам | 1066586,2 |  | 117987,2 |  | 4603 |  | 11053 |  |  | 677325 |  |  | 255618 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

### Перечень показателей цели, задач подпрограммы,
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели подпрограммы 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | - | год | на конец отчетного периода | Д=Ч/Чо*100, где: Д - Доля населения, охваченного системой обращения с отходами; Ч-численность населения Томской области, охваченного системой обращения с отходами; Чо-общая численность населения Томской области | ведомственная статистика | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | до 1 мая года, следующего за отчетным годом |
| Показатели задачи подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов | тыс. человек |  | год | до 1 мая, ежегодно | Д = Об+n, где: Д - доля населения, обеспеченного объектами по захоронению ТКО; n - численность населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов; Об - общая численность населения Томской области | ведомственная статистика | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | до 1 мая года, следующего за отчетным годом |

### Перечень ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для легитимного накопления и размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов | всего | 1066586,2 | 0 | 83920,4 | 34066,8 | 948599 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 117987,2 | 0 | 83920,4 | 34066,8 | 0 |  | Доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов, % | 80,4 |
|  |  | 2021 год | 4603 | 0 | 0 | 0 | 4603 |  |  | 82 |
|  |  | 2022 год | 11053 | 0 | 0 | 0 | 11053 |  |  | 82,3 |
|  |  | 2023 год | 677325 | 0 | 0 | 0 | 677325 |  |  | 85,2 |
|  |  | 2024 год | 255618 | 0 | 0 | 0 | 255618 |  |  | 85,2 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85,2 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85,2 |
| 1.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 53002 | 0 | 26501 | 26501 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 53002 | 0 | 26501 | 26501 | 0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 5068 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 22575,5 | 0 | 17913,6 | 4661,9 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 22575,5 | 0 | 17913,6 | 4661,9 | 0 |  | Объем отходов, вывезенных с ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов, куб. м | 58277,8 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3. | Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством | всего | 2655,4 | 0 | 2156,3 | 499,1 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 2655,4 | 0 | 2156,3 | 499,1 | 0 |  | Количество полигонов, приведенных в соответствие с действующим законодательством, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4. | Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов | всего | 2519,8 | 0 | 2050,1 | 469,7 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 2519,8 | 0 | 2050,1 | 469,7 | 0 |  | Количество приобретенных установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.5. | Полигон ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство, 1 очередь эксплуатации) | всего | 5449,6 | 0 | 4283,9 | 1165,7 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 5449,6 | 0 | 4283,9 | 1165,7 | 0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.6. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области | всего | 3784,9 | 0 | 3015,5 | 769,4 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 3784,9 | 0 | 3015,5 | 769,4 | 0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.7. | Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск" при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | всего | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 |  | Количество муниципальных образований, на территории которых оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.8. | Строительство перспективного полигона ТКО | всего | 948599 | 0 | 0 | 0 | 948599 | Инвестор (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0 |
|  |  | 2021 год | 4603 | 0 | 0 | 0 | 4603 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 11053 | 0 | 0 | 0 | 11053 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  |  | 2023 год | 677325 | 0 | 0 | 0 | 677325 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  |  | 2024 год | 255618 | 0 | 0 | 0 | 255618 |  |  | 100 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 1066586,2 | 0 | 83920,4 | 34066,8 | 948599 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 117987,2 | 0 | 83920,4 | 34066,8 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 4603 | 0 | 0 | 0 | 4603 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 11053 | 0 | 0 | 0 | 11053 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 677325 | 0 | 0 | 0 | 677325 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 255618 | 0 | 0 | 0 | 255618 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |

### Условия и порядок софинансирования подпрограммы 1
из федерального бюджета и внебюджетных источников

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
см. предыдущую редакцию)

Подпрограммой 1 не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников.

## Приложение № 1
     к подпрограмме 1
     "Создание комплексной системы
      обращения с твердыми
     коммунальными отходами"
 (В редакции постановления Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а, -
см. предыдущую редакцию)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Приложение № 2
     к подпрограмме 1
     "Создание комплексной системы
      обращения с твердыми
     коммунальными отходами"
 (В редакции постановления Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а, -
см. предыдущую редакцию)

Порядок
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Приложение № 3
     к подпрограмме 1
     "Создание комплексной системы
      обращения с твердыми
     коммунальными отходами"
 (В редакции постановления Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а, -
см. предыдущую редакцию)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Приложение № 4
     к подпрограмме 1
     "Создание комплексной системы
      обращения с твердыми
     коммунальными отходами"
 (В редакции постановления Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а, -
см. предыдущую редакцию)

Порядок
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Приложение № 5
к подпрограмме 1
"Создание комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами"   
  (Дополнительно введено
постановлением Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на приобретение установок для обезвреживания
твердых коммунальных отходов

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Приложение № 6
к подпрограмме 1
"Создание комплексной системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами"
     (Дополнительно введено
постановлением Администрации Томской области от 07 июля 2020 года № 321а)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на приобретение специализированной техники
по вывозу твердых коммунальных отходов

__________________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

## Обеспечивающая подпрограмма

### Информация о мерах государственного регулирования

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
см. предыдущую редакцию)

| № п/п | Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | Ответственный государственный орган исполнительной власти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с Административным регламентом осуществления регионального государственного экологического надзора, утвержденным приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 27.12.2019 № 202 "Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Томской области (за исключением государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения - государственных природных заказников зоологического профиля) | постоянно | Повышение эффективности выполняемых мероприятий по обращению с отходами Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |

### Информация о мерах правового регулирования

| № п/п | Наименование планируемого к разработке правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку правового акта | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект постановления Администрации Томской области "Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области и контроля за их исполнением" | Контроль деятельности региональных операторов | 2020 год | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 1. Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году, % 2. Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, % 3. Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов, % 4. Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, % |

### Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной
программы и ее подпрограмм, региональных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия/меры | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Систематическое наблюдение за исполнением требований, установленных в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | ежегодно | Выявление нарушений требований законодательства | Доля населения охваченной системой обращения с отходами, % |

### Финансовое обеспечение деятельности
ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)
государственной программы, ответственного за региональный проект

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
 см. предыдущую редакцию)

| "№ п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | прогнозный период 2025 год | прогнозный период 2026 год |
| 1. | Ответственный исполнитель - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 291439,8 | 41504,4 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |  | 291439,8 | 41504,4 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 | 41655,9 |

### Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение проектной части государственной программы.

### Ресурсное обеспечение проектной части государственной программы

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| "Наименование направления проектной деятельности | Источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экология | всего по источникам | 142457,1 | 479092,0 | 5511289,9 | 6317048,9 | 2511529,8 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 104164,5 | 75016,1 | 78631,3 | 81713,4 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 32633,3 | 15364,7 | 11749,5 | 12210,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 5659,3 | 3841,2 | 3916,5 | 4070,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 384870,0 | 5416992,6 | 6219055,5 | 2511529,8 |
| Итого по проектной части государственной программы: | всего по источникам | 142457,1 | 479092,0 | 5511289,9 | 6317048,9 | 2511529,8 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 104164,5 | 75016,1 | 78631,3 | 81713,4 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 32633,3 | 15364,7 | 11749,5 | 12210,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 5659,3 | 3841,2 | 3916,5 | 4070,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 384870,0 | 5416992,6 | 6219055,5 | 2511529,8". |

### Перечень региональных проектов

#### Региональный проект 1 "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| "Наименование направления проектной деятельности | Экология |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 1 | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта 1 | Утвержден протоколом Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.04.2021 № СЖ-Пр-849) |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта 1 | Кривов Максим Александрович - и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта 1 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель регионального проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели регионального проекта 1: | Наименование показателя | Тип показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | основной | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | основной | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 30 | 30 |
|  | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | основной | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 96 |
|  | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, % | дополнительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля разработанных электронных моделей, % | дополнительный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | дополнительный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего по источникам |  | 14600275,0 | 67827,1 | 384870,0 | 5416992,6 | 6219055,5 | 2511529,8 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  | 42221,6 | 42221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 23118,0 | 23118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 2487,5 | 2487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 14532447,9 | 0,0 | 384870 | 5416992,6 | 6219055,5 | 2511529,8 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов | Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 473 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" |  |  |  |  |  |  |  |
| связь с государственными программами Томской области | "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"; |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение

#### к региональному проекту 1
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"   
  (Дополнительно введено
 постановлением Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами"

______________________________________________

Утратило силу - постановление Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а. -
 См. предыдущую редакцию.
_________________________________________________________________________

#### Региональный проект 2 "Чистая страна"

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| "Наименование направления проектной деятельности | Экология |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 2 | Чистая страна |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта 2 | Утвержден протоколом Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.04.2021 № СЖ-Пр-849) |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта 2 | Кривов Максим Александрович - и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта 2 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель регионального проекта 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта 2 | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели регионального проекта 2: | Наименование показателя | Тип показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. чел. | основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт. | основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего по источникам |  | 361142,7 | 74630,0 | 94222,0 | 94297,3 | 97993,4 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  | 297303,7 | 61942,9 | 75016,1 | 78631,3 | 81713,4 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 48839,5 | 9515,3 | 15364,7 | 11749,5 | 12210,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 14999,5 | 3171,8 | 3841,2 | 3916,5 | 4070,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов | В соответствии с приложением № 6 к государственной программе Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| связь с государственными программами Томской области | "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"; |  |  |  |  |  |  |  |

### Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

(В редакции постановления Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а, -
см. предыдущую редакцию)

| "Наименование регионального проекта/ мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник мероприятия | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1 "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат 1 регионального проекта 1 "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов" | Всего | 7757638,1 | 0,0 | 7600,0 | 2487,5 | 7747550,6 | X | X | X |
| Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино | всего | 10087,5 | 0,0 | 7600,0 | 2487,5 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Администрация Асиновского района (по согласованию) | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | X |
|  | 2020 год | 10087,5 | 0,0 | 7600,0 | 2487,5 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой | всего | 116063,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116063,6 | Инвестор (по согласованию) | Готовность проектно-сметной документации, % | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  | 2022 год | 11606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11606,4 |  |  | 100 |
|  | 2023 год | 104457,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104457,2 |  | Техническая готовность объекта, % | 80 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации г. Асино | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации с. Бакчар | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации р.п. Белый Яр | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации г. Колпашево | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации с. Кривошеино | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации с. Мельниково | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации с. Парабель | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (первый этап) с применением малой механизации с. Новоколомино | всего | 276974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276974,5 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,5 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 3065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,5 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 184414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184414,9 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 88217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88217,6 |  |  | 100 |
| Строительство объекта обработки ТКО (второй этап) мусоросортировочного комплекса с применением максимальной автоматизации мощностью 350 тыс. тонн | всего | 3606147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3606147,0 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 16720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16720,0 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 40151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40151,0 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 2375219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2375219,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 1174057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174057,0 |  |  | 100 |
| Строительство объектов обработки ТКО (первый этап) контейнерного типа с применением ручного разбора ТКО | всего | 1809544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809544,0 | Инвестор (по согласованию) | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 7938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7938,0 |  |  | 1 |
|  | 2022 год | 19063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19063,0 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  | 2023 год | 1150811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150811,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 631732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631732,0 |  |  | 100 |
| Результат 2 регионального проекта 1 "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов" | Всего | 6784897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6784897,3 | X | X | X |
| Строительство завода по утилизации обработанных твердых коммунальных отходов и производство полимеров | всего | 6784897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6784897,3 | Инвестор (по согласованию) | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | X |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | 2021 год | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350000,0 |  |  | 0,5 |
|  | 2022 год | 5321648,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5321648,2 |  |  | 1 |
|  | 2023 год | 1113249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113249,1 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
| Результат 3 регионального проекта 1 "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" | Всего | 57739,6 | 42221,6 | 15518,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" | всего | 57739,6 | 42221,6 | 15518,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию) | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | X |
|  | 2020 год | 57739,6 | 42221,6 | 15518,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90 |
|  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90 |
|  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90 |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 90 |
| Итого региональный проект 1 | всего | 14600275,0 | 42221,6 | 23118,0 | 2487,5 | 14532447,9 | X | X | X |
|  | 2020 год | 67827,1 | 42221,6 | 23118,0 | 2487,5 | 0,0 |  | X | 0 |
|  | 2021 год | 384870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384870,0 |  | X | 0 |
|  | 2022 год | 5416992,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5416992,6 |  | X | 0 |
|  | 2023 год | 6219055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6219055,5 |  | X | 0 |
|  | 2024 год | 2511529,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2511529,8 |  | X | 0 |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 2 "Чистая страна" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 2. Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. | Всего | 361142,7 | 297303,7 | 48839,5 | 14999,5 | 0 | X | X | X |
| Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов (кадастровый номер земельного участка 70:21:0100086:0006) | всего | 361142,7 | 297303,7 | 48839,5 | 14999,5 | 0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, администрация г. Томска (по согласованию) | Общая площадь восстановленных, в т.ч. рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, га | 2024 год - 54,3 |
|  | 2020 год | 74630 | 61942,9 | 9515,3 | 3171,8 | 0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 94222 | 75016,1 | 15364,7 | 3841,2 | 0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 94297,3 | 78631,3 | 11749,5 | 3916,5 | 0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 97993,4 | 81713,4 | 12210 | 4070 | 0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого региональный проект 2 | всего | 361142,7 | 297303,7 | 48839,5 | 14999,5 | 0 | X | X | X |
|  | 2020 год | 74630 | 61942,9 | 9515,3 | 3171,8 | 0 |  | X | 0 |
|  | 2021 год | 94222 | 75016,1 | 15364,7 | 3841,2 | 0 |  | X | 0 |
|  | 2022 год | 94297,3 | 78631,3 | 11749,5 | 3916,5 | 0 |  | X | 0 |
|  | 2023 год | 97993,4 | 81713,4 | 12210 | 4070 | 0 |  | X | 0 |
|  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | 0"; |

Условия и порядок софинансирования регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

(В редакции постановления Администрации Томской области от 31 марта 2021 года № 113а, -
см. предыдущую редакцию)

Региональным проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Условия и порядок софинансирования регионального проекта 2 "Чистая страна" из федерального бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников

Условия и порядок софинансирования из федерального бюджета определены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология", являющимися приложением № 6  к государственной программе Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды".

#### Приложение
     к региональному проекту 2
     "Чистая страна"
(В редакции постановления Администрации Томской области от 08 мая 2020 года № 215а, -
см. предыдущую редакцию)

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов
и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей
среде в рамках регионального проекта "Чистая страна"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта "Чистая страна" государственной программы "Обращение с отходами,  в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"  (далее - Субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

3. Правом на получение Субсидии обладают городские округа Томской области (далее - муниципальные образования).

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие объектов накопленного вреда окружающей среде  в государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде  на территории муниципального образования Томской области.

5. Перечень документов, предоставляемых муниципальным образованием  в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области для получения Субсидии:

1) заявка муниципального образования (по форме, утвержденной Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области);

2) выписка из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающая наличие бюджетных ассигнований  на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для соблюдения предельного уровня софинансирования, установленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

(абзац в редакции постановления Администрации Томской области от 07 июля 2020 года № 321а, - см. предыдущую редакцию)

6. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательство муниципального образования по исполнению расходных обязательств,  в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность  за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

7. Соглашение заключается между Департаментом природных ресурсов  и охраны окружающей среды Томской области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Методика расчета Субсидии:

объем Субсидий из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования Томской области (Si) определяется по следующей формуле:

,    где:

С - сметная стоимость работ по ликвидации j-го объекта в i-ом муниципальном образовании, тыс. руб.;

F - объем федеральных средств, тыс. рублей;

D - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, равный предельному уровню софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Администрации Томской области.

Общий объем Субсидий (S) определяется как сумма Субсидий местным бюджетам:

.

9. Показателем результативности использования Субсидии является общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, га.

10. Субсидии распределяются в соответствии с законом Томской области  об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

11. Главный распорядитель бюджетных средств - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области перечисляет Субсидию  в бюджет муниципального образования в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, после поступления от муниципального образования заявки о перечислении средств Субсидии с приложением документов, подтверждающих выполнение работ  и обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:

1) копии муниципальных контрактов;

2) копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

3) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

4) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств местного бюджета.

12. В случае изменения исходных показателей, используемых для расчета Субсидий, при условии сохранения количества, наименований и (или) значений показателей цели и (или) задач регионального проекта "Чистая страна" государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области вносит изменения  в распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями  без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента природных ресурсов  и охраны окружающей среды Томской области (главного распорядителя бюджетных средств).

13. В случае уменьшения муниципальным образованием за счет средств местного бюджета финансирования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования  от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  в финансовом году в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение указанного расходного обязательства. Главный распорядитель бюджетных средств - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области вносит предложение об уточнении объема Субсидий путем внесения соответствующих изменений в соглашение и бюджетную роспись Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (главного распорядителя бюджетных средств) с последующим внесением в закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, может быть увеличен муниципальным образованием, что не влечет обязательств по увеличению размера  предоставляемых Субсидий из областного бюджета.

14. Субсидии, не предоставленные бюджету муниципального образования  в связи с несоблюдением условий их предоставления, отказом муниципального образования от получения Субсидии, могут быть перераспределены между бюджетами муниципальных образований путем внесения соответствующих изменений  в бюджетную роспись Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (главного распорядителя бюджетных средств) с последующим внесением в закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

## Приложение
к государственной программе
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области"
     (Дополнительно введено
 постановлением Администрации Томской области от 22 июня 2021 года № 253а)

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Подпрограммы 1 "Создание условий для легитимного накопления и размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов | всего | 1455933,4 | 0,0 | 402243,1 | 105091,3 | 948599,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 117987,2 | 0,0 | 83920,4 | 34066,8 | 0,0 |  | Доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов, % | 80,4 |
|  |  | 2021 год | 4603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4603,0 |  |  | 82 |
|  |  | 2022 год | 49987,9 | 0,0 | 31779,8 | 7155,1 | 11053,0 |  |  | 82,3 |
|  |  | 2023 год | 1027737,3 | 0,0 | 286542,9 | 63869,4 | 677325,0 |  |  | 85,2 |
|  |  | 2024 год | 255618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255618,0 |  |  | 85,2 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 85,2 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 85,2 |
| 1.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 53002,0 | 0,0 | 26501,0 | 26501,0 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 53002,0 | 0,0 | 26501,0 | 26501,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 5068 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 22575,5 | 0,0 | 17913,6 | 4661,9 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 22575,5 | 0,0 | 17913,6 | 4661,9 | 0,0 |  | Объем отходов, вывезенных с ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов, куб. м | 58277,8 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.3. | Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством | всего | 2655,4 | 0,0 | 2156,3 | 499,1 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 2655,4 | 0,0 | 2156,3 | 499,1 | 0,0 |  | Количество полигонов, приведенных в соответствие с действующим законодательством, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.4. | Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов | всего | 2519,8 | 0,0 | 2050,1 | 469,7 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 2519,8 | 0,0 | 2050,1 | 469,7 | 0,0 |  | Количество приобретенных установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.5. | Полигон ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство, 1 очередь эксплуатации) | всего | 5449,6 | 0,0 | 4283,9 | 1165,7 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 5449,6 | 0,0 | 4283,9 | 1165,7 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.6. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области | всего | 3784,9 | 0,0 | 3015,5 | 769,4 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 3784,9 | 0,0 | 3015,5 | 769,4 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.7. | Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск" при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | всего | 28000,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 28000,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество муниципальных образований, на территории которых оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.8. | Строительство перспективного полигона ТКО | всего | 948599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948599,0 | Инвестор (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие заключенного концессионного соглашения о строительстве инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0 |
|  |  | 2021 год | 4603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4603,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 11053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11053,0 |  | Готовность проектно-сметной документации, % | 100 |
|  |  | 2023 год | 677325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677325,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  |  | 2024 год | 255618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255618,0 |  |  | 100 |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.9. | Строительство мусороперегрузочной станции Зырянское | всего | 33642,8 | 0,0 | 28595,4 | 5047,4 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 3364,3 | 0,0 | 2864,7 | 499,6 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 30278,5 | 0,0 | 25730,7 | 4547,8 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.10. | Строительство мусороперегрузочной станции Кожевниково | всего | 33642,8 | 0,0 | 28379,0 | 5263,8 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 3364,3 | 0,0 | 2830,0 | 534,3 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 30278,5 | 0,0 | 25549,0 | 4729,5 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.11. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Могочино | всего | 46008,8 | 0,0 | 38673,2 | 7335,6 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3878,1 | 722,8 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 34795,1 | 6612,8 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.12. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Тегульдет | всего | 46008,8 | 0,0 | 39259,3 | 6749,5 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3925,9 | 675,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 35333,4 | 6074,5 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.13. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Каргасок | всего | 46008,8 | 0,0 | 35848,2 | 10160,6 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3566,6 | 1034,3 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 32281,6 | 9126,3 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.14. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Кедровый | всего | 46008,8 | 0,0 | 39222,0 | 6786,8 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3925,9 | 675,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 35296,1 | 6111,8 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.15. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Средний Васюган | всего | 46008,8 | 0,0 | 35848,2 | 10160,6 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3566,6 | 1034,3 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 32281,6 | 9126,3 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.16. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Новый Васюган | всего | 46008,8 | 0,0 | 35848,2 | 10160,6 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3566,6 | 1034,3 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 32281,6 | 9126,3 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
| 1.17. | Строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа Александровское | всего | 46008,8 | 0,0 | 36649,2 | 9359,6 | 0,0 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество утвержденной проектно-сметной документации, ед. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 4600,9 | 0,0 | 3655,4 | 945,5 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 41407,9 | 0,0 | 32993,8 | 8414,1 | 0,0 |  | Техническая готовность объекта, % | 100 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | X |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 1455933,4 | 0,0 | 402243,1 | 105091,3 | 948599,0 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 117987,2 | 0,0 | 83920,4 | 34066,8 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 4603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4603,0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 49987,9 | 0,0 | 31779,8 | 7155,1 | 11053,0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 1027737,3 | 0,0 | 286542,9 | 63869,4 | 677325,0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 255618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255618,0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | Итого по обеспечивающей подпрограмме | всего | 291439,8 | 0 | 291440 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 41504,4 | 0 | 41504,4 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 41655,9 | 0 | 41655,9 | 0 | 0 | X | X | X |
|  | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | всего | 14600275 | 42221,6 | 23118 | 2487,5 | 14532447,9 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 67827,1 | 42221,6 | 23118 | 2487,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 384870 | 0 | 0 | 0 | 384870 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 5416992,6 | 0 | 0 | 0 | 5416992,6 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 6219055,5 | 0 | 0 | 0 | 6219055,5 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 2511529,8 | 0 | 0 | 0 | 2511529,8 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  | Региональный проект "Чистая страна" | всего | 361142,7 | 297303,7 | 48839,5 | 14999,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 74630 | 61942,9 | 9515,3 | 3171,8 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 94222 | 75016,1 | 15364,7 | 3841,2 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 94297,3 | 78631,3 | 11749,5 | 3916,5 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 97993,4 | 81713,4 | 12210 | 4070 | 0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
|  | Итого по государственной программе | всего | 16708790,9 | 339525,3 | 765640,4 | 122578,3 | 15481046,9 | X | X | X |
|  |  | 2020 год | 301948,7 | 104164,5 | 158058,1 | 39726,1 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 525350,9 | 75016,1 | 57020,6 | 3841,2 | 389473,0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 5602933,7 | 78631,3 | 85185,2 | 11071,6 | 5428045,6 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 7386442,1 | 81713,4 | 340408,8 | 67939,4 | 6896380,5 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 2808803,7 | 0,0 | 41655,9 | 0,0 | 2767147,8 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2025 год | 41655,9 | 0,0 | 41655,9 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | Прогнозный период 2026 год | 41655,9 | 0,0 | 41655,9 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |