## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2014 года № 982


 Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы"

(с изменениями на 6 августа 2021 года)

_____________________________________________________________
        Документ с изменениями, внесенными:
постановлением администрации Города Томска от 06 августа 2021 года № 626
постановлением администрации Города Томска от 30 марта 2021 года № 204
постановлением администрации Города Томска от 26 февраля 2021 года № 128
постановлением администрации Города Томска от 15 декабря 2020 года № 1083
постановлением администрации Города Томска от 22 июля 2020 года № 650  
постановлением администрации Города Томска от 28 декабря 2019 года № 1348

постановлением администрации Города Томска от 29 ноября 2019 года № 1180    
постановлением администрации Города Томска от 28 марта 2019 года № 256     
постановлением администрации Города Томска от 29 декабря 2018 года № 1276

постановлением Администрации Города Томска от 30 ноября 2018 года № 1082     
постановлением Администрации Города Томска от 01 ноября 2018 года № 1000

постановлением Администрации Города Томска от 11 сентября 2018 года № 810    
постановлением Администрации Города Томска от 30  марта 2018 года № 254     
Постановлением Администрации Города Томска от 18 января 2018 года № 26     
Постановлением Администрации Города Томска от 27 декабря 2017 года № 1312

Постановлением Администрации Города Томска от 04 августа 2017 года № 690

Постановлением Администрации Города Томска от 31 марта 2017 года № 208

Постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2016 года № 1398

Постановлением Администрации Города Томска от 30 ноября 2016 года № 1257

Постановлением Администрации Города Томска от 31 марта 2016 года № 253

Постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2015 года № 1347

Постановлением Администрации Города Томска от 19 декабря 2015 года № 1263

Постановлением Администрации Города Томска от 02 ноября 2015 года № 1044

Постановлением Администрации Города Томска от 03 июля 2015 года № 592

Постановлением Администрации Города Томска от 31 марта 2015 года № 280

_____________________________________________________________

В целях обеспечения экологической и техногенной безопасности на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с  01.01.2019 года  постановлением Администрации Города Томска от 30 ноября 2018 года № 1082, - см. предыдущую редакцию)

2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

(Пункт в редакции, введенной в действие с  01.01.2019 года  постановлением Администрации Города Томска от 30 ноября 2018 года № 1082, - см. предыдущую редакцию)

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

3.1. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".

3.2. Направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникающие при составлении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2015 постановление администрации Города Томска от 24.07.2013 № 798/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2014-2019 годы", постановление администрации Города Томска от 30.08.2013 № 991 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.07.2013 № 798/1 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2014- 2019 годы", постановление администрации Города Томска от 16.09.2013 № 1051 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.07.2013 № 798/1 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2014- 2019 годы", постановление администрации Города Томска от 06.08.2014 № 753 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.07.2013 № 798/1 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2014- 2019 годы".

6. Пункт исключен - постановление Администрации Города Томска от 01 ноября 2018 года № 1000, - см. предыдущую редакцию.

Первый заместитель Мэра Города Томска
Е.В. Паршуто

## Приложение к постановлению
 администрации Города Томска
от 30.09.2014 № 982

Муниципальная программа
"Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы"
 (далее - муниципальная программа)

### I. Паспорт муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности на 2015 - 2025 годы"

(В редакции введенной в действие с 10.08.2021 года постановлением администрации Города Томска от 06 августа 2021 года № 626
     - см. предыдущую редакцию)

| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р 460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, Администрация Кировского района Города Томска, Администрация Советского района Города Томска, Администрация Октябрьского района Города Томска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники |  |  |  |  |  |  |  | Юридические, физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, организация, обеспечивающая содержание городских кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |  |  |  |  |  |  |  | Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение экологической и техногенной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Цель: Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности Задача 1: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев Задача 2: Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  |  |
| Цель: Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели: Доля населения, считающего условия проживания в Городе Томске экологичными и безопасными, % от числа опрошенных | Менее 30 | Не менее 30 |  | Менее 30 | Не менее 35 |  | Менее 30 |  |  | Не менее 30 |  | Менее 30 |  |  | Не менее 32 |  | 32 |  |  | Не менее 34 |  | 34 |  | Не менее 35 |  | 35 |  | Не менее 35 |  | 35 |  | Не менее 35 |  | 35 |  |  | Не менее 35 |  | 35 |  | Не менее 35 |  | 35 |  |  | Не менее 37 |  | 37 |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Доля объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % | - | 100 | 91 |  |  | 100 |  |  | 83 |  | 100 |  |  | 67 |  | 100 |  |  | 67 |  | 100 |  | 67 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)Доля объектов погребения, утилизации, захоронения и переработки твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 67 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |
| 3) Количество объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | - | 11 | 10 |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)Количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 |  |  |
| 5) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | - | Показатель введен с 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6) Количество несанкционированных свалок, ед. | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 2: Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов (лет) | 3,4 | 0,9 |  | 0,9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15,62 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2) Обеспеченность г.Томска участками для захоронения умерших (лет) | 0,8 | 1,3 |  | 1,3 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11,26 |  | 11,26 |  | 10,26 |  |  | 10,26 |  | 9,26 |  | 9,26 |  | 8,26 |  | 8,26 |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  |  |  |

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | годы | Всего по источникам |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |
|  | 2015 | 156 564,75 | 80 334,30 | 146 204,75 | 69 974,40 | 10 360,00 | 10 359,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 169 327,36 | 97 660,90 | 158 967,36 | 87 803,50 | 10 360,00 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 161 944,78 | 94 446,00 | 151 584,88 | 84 588,60 | 10 359,90 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2018 | 157 438,68 | 77 097,20 | 147 078,78 | 67 238,50 | 10 359,90 | 9 858,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2019 | 331 927,03 | 149 127,10 | 285 128,63 | 102 828,10 | 46 168,40 | 45 669,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 386 827,3 | 286 871,4 | 287 041,6 | 187 085,7 | 37 842,8 | 37 842,8 | 61 942,9 | 61 942,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2021 | 498 740,6 | 327 715,5 | 341 241,0 | 218 625,5 | 42 223,9 | 34 073,9 | 105 210,8 | 75 016,1 | 10 064,9 | 0,0 |  |
|  | 2022 | 333 445,7 | 184 031,0 | 174 102,9 | 74 941,0 | 38 608,7 | 30 458,7 | 110 208,4 | 78 631,3 | 10 525,7 | 0,0 |  |
|  | 2023 | 346 881,0 | 187 617,3 | 187 808,2 | 74 984,7 | 39 069,2 | 30 919,2 | 110 431,0 | 81 713,4 | 9 572,6 | 0,0 |  |
|  | 2024 | 226 853,2 | 66 200,0 | 181 068,2 | 66 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 26 539,0 | 0,0 | 8 846,3 | 0,0 |  |
|  | 2025 | 219 233,1 | 68 200,0 | 183 068,2 | 68 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 19 323,9 | 0,0 | 6 441,3 | 0,0 |  |
|  | всего | 2 989 183,50 | 1 619 300,70 | 2 243 294,50 | 1 102 470,00 | 266 152,20 | 218 897,00 | 434 286,00 | 297 933,70 | 45 450,80 | 0,00 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | 1) Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев. 2) Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -управление муниципальной программой осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Общая характеристика муниципальной программы

Динамичный рост городского населения в 2006-2012 годы усилил остроту проблем, связанных с комфортностью проживания горожан, а именно: доступностью жилья и качеством коммунальных услуг, состоянием улично-дорожной сети и транспортного обслуживания. Проблемы в указанных сферах более всего волнуют горожан, а реализация задач по улучшению условий проживания в городском пространстве требует наибольших финансовых вложений. В связи с этим создание "Комфортной городской среды" - это второе стратегическое направление актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, приоритетами которого являются: сбалансированное пространственное развитие, городская инфраструктура жизнеобеспечения, доступное и комфортное жилье, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

Проблемы обращения с коммунальными отходами занимают одно из центральных мест в области окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель в среднем производит 1,51 м (3)(300 кг.) твердых коммунальных и 0,19 м (3) (38 кг)  крупногабаритных отходов.

В настоящее время большинство твердых коммунальных отходов размещаются на полигонах с целью их захоронения. Однако, этот дешевый способ сопровождают следующие проблемы:

- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема размещаемых отходов;

-  отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от крупных городов. Расширение городов вытесняет полигоны на все более дальнее расстояние. Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки твердых коммунальных отходов.

В сфере содержания инфраструктуры мест погребения.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом. По действующему законодательству кладбище нельзя приватизировать. Кладбище как градостроительный объект, расположенный на обособленном участке земли, нуждается в постоянном уходе, благоустройстве. Оно должно постоянно поддерживаться в виде, удобном для посещения населением и одновременно удобном для проведения новых захоронений, для поддержания мест захоронений в надлежащем состоянии.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Томск" находятся 14 кладбищ:

1. Кладбище "Воронино".

2. Кладбище "Бактин".

3. Кладбище "Южное".

4. Кладбище "Томск-2".

5. Кладбище в районе с. Тимирязевское.

6. Кладбище в районе Спичфабрики.

7. Кладбище в районе д. Лоскутово.

8. Кладбище в районе д. Эушта.

9. Кладбище в районе д. Аникино.

10. Кладбище "Сосновый бор".

11. Кладбище в районе д. Киргизка в окрестностях п. Светлого.

12. Кладбище в районе д. Кузовлево.

13. Кладбище п. Заварзино.

14. Кладбище д. Реженка.

В настоящее время открытым для захоронения является кладбище "Воронино", кладбища "Томск-2", "Южное", в районе д. Аникино, в районе Спичфабрики, "Сосновый бор" являются закрытыми, кладбища "Бактин", в районе с. Тимирязевское, в районе д. Лоскутово, д. Эушта, д. Киргизка в окрестностях п. Светлого, д. Кузовлево, п. Заварзино и д. Реженка являются кладбищами со специальным режимом использования.

Земельные участки кладбищ "Воронино", "Тимирязево" не оформлены.

Кладбища "Воронино", "Томск-2", кладбище в районе с. Тимирязевское, Спичфабрики, д. Лоскутово, "Сосновый бор", в районе д. Киргизка в окрестностях п. Светлого, в районе д. Кузовлево, д. Реженка не ограждены, кладбище "Воронино" не освещено. На кладбищах "Воронино", "Южное", "Бактин" проведен летний водопровод. Кладбища в районе д. Эушта, д. Аникино, п. Заварзино - ограждены.

Содержание мест погребения осуществляется организацией, обеспечивающей содержание городских кладбищ. Содержание мест захоронений (могил) и надмогильных сооружений (надгробий) в пределах отведенных для этого участков земли осуществляется гражданами и организациями, взявшими на себя обязанность по погребению (произведшими захоронение), лицами, ответственными за захоронения или родственниками умерших.

    В сфере содержания инфраструктуры мест утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Обеспечение накопления, сбора, своевременного транспортирования мусора и его утилизация, обезвреживание, размещение (либо хранение, захоронение как определение размещения отходов) являются одним из важнейших элементов, характеризующих уровень благоустройства города.

Большинство контейнеров, установленных на территории муниципального образования "Город Томск", имеют стандартный размер 0,75 куб. м, в связи с чем, имеют быструю наполняемость (для обеспечения сбора растущего объема отходов требуется установка большего количества данных контейнеров); не оборудованы крышкой для предотвращения доступа внутрь контейнера животных; при положительных значениях температуры воздуха отходы, находящиеся в данных контейнерах, источают неприятные запахи. Все указанные факторы негативно сказываются на уровне благоустройства и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

В Городе Томске с 2015 года начат раздельный сбор отходов, но, тем не менее, не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводится их захоронение на полигоне, расположенном в районе с. Сурово-Сухоречье. На полигоне в районе с. Ново-Михайловка захоронение твердых коммунальных отходов не производится в связи с отсутствием свободных карт для захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых коммунальных отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996, закрытые карты полигонов твердых коммунальных отходов подлежат рекультивации. Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов является обязательным комплексом работ и выполняется в два этапа: техническая рекультивация и биологическая.

В части отлова и содержания животных без владельцев

В настоящее время вопросы отлова и содержания животных без владельцев в Городе Томске решаются не в полном объеме, ветеринарные и  санитарные нормы содержания животных без владельцев соблюдаются не полностью. Продолжаются случаи нападения собак на людей, значительно увеличилось число жалоб от населения об увеличении количества животных без владельцев, их агрессивности.

В этой связи, мероприятия муниципальной программы предусматривают отлов и содержание животных без владельцев, которые производится в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без владельцев;

4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их владельцам.

Отлов и содержание животных без владельцев на территории муниципального образования "Город Томск" в рамках мероприятий муниципальной программы выполняется специализированной организацией в порядке, установленном Федеральным законом  от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и условиями муниципального контракта с ней.

По истечении срока содержания в приюте животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности, возвращаются на прежние места обитания, иные животные, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, содержатся за счет специализированной организации до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных, либо до их умерщвления в случаях, установленных Федеральным законом  от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В рамках исполнения полномочий по вопросам регулирования численности животных без владельцев  предусмотрено строительство приюта для животных без владельцев, соответствующих всем ветеринарным и экологическим нормам, установленным действующими нормативными правовыми актами.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы запланировано приобретение транспортных средств, предназначенных для доставки работников и хозяйственного обслуживания, а также для транспортировки отловленных животных, и приобретение оборудования  и материалов для оснащения приюта для животных без владельцев.

### III. Механизмы управления и контроля

Куратор муниципальной программы - заместитель Мэра Города Томска по благоустройству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска.

Соисполнители муниципальной программы - департамент капитального строительства администрации Города Томска и департамент городского хозяйства администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска и департаментом городского хозяйства администрации города Томска по вопросам:

- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

-  подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных  источников.

В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий муниципальной программы используется:

- привлечение администрацией Города Томска и ее органами юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном  законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- реализация иных мероприятий, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с ответственным исполнителем подпрограммы "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" осуществляется в следующем порядке.

При внесении изменений в подпрограмму "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) самостоятельно формирует проект изменений  в муниципальную программу согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 (далее - Порядок).

По итогам реализации мероприятий ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие инфраструктуры  мест погребения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов на 2015-2025 годы" ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска отчет о реализации мероприятий данной  подпрограммы, по итогам отчетного года - по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку, в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word), а в срок до 10 марта года, следующего за отчетным департамент утверждает итоговые отчеты муниципальным правовым актом начальника департамента и представляют его в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и Счетную палату Города Томска.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а также в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы привлекаются средства областного бюджета, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Томской области.

В целях выполнения государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев из областного бюджета выделяется субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и на регулирование численности животных без владельцев).

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в муниципальную программу для корректировки, в департамент финансов администрации Города Томска, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

В приложении 2 к Подпрограмме "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев", а также в Приложении 1 к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" уровень и критерии мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы определены в соответствии с Порядком определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" установленных в приложении 5 к муниципальной программе.

### IV. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" включает следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев" (приложение 3 к муниципальной программе);

2. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" (приложение 4 к муниципальной программе).

## Приложение 1 к муниципальной программе
                                                                                                                                                         "Обеспечение экологической безопасности
на 2015 - 2025 годы"

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности на 2015 - 2025 годы"

| № | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности | Показатель цели 1: Доля населения, считающего условия проживания в Городе Томске экологичными и безопасными, % от числа опрошенных | Социологический опрос | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Менее 30 | Не менее 30 | Менее 30 | Не менее 35 | Менее 30 | Не менее 30 | Менее 30 | Не менее 32 | 32 | Не менее 34 | 34 | Не менее 35 | 35 | Не менее 35 | 35 | Не менее 35 | 35 |  | Не менее 35 | 35 | Не менее 35 | 35 | Не менее 37 | 37 |
| 1.1 | Задача 1: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев | 1) Доля объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска | - | 100 | 91 | 100 | 83 | 100 | 67 | 100 | 67 | 100 | 67 | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)Доля объектов погребения, утилизации, захоронения и переработки твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % |  |  | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | 3) Количество объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска | - | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)Количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
|  |  | 5) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | - | Показатель введен с 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6) Количество несанкционированных свалок, ед. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование подпрограммы 1: "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..2 | Задача 2: Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения | 1) Обеспеченность Города Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов, лет | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 0 |
|  |  | 2)Обеспеченность Города Томска участками для захоронения умерших, лет | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,26 | 11,26 | 10,26 | 10,26 | 9,26 |  | 9,26 | 8,26 | 8,26 | 7,26 | 7,26 |
| Наименование подпрограммы 2: "Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2 к муниципальной программе
      "Обеспечение экологической безопасности
     на 2015 - 2025 годы"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности на 2015 - 2025 годы"

| № п/п | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | областного бюджета |  | федерального бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1: Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 | 1410300580, 110, 111, 112, 119, 242, 244, 851, 852, 853; 1410299990,244; 1410140160,244, 1410140170,121, 1410140170,129, 1410240090,244, 1410240190,244, 141G152420,244 | всего | 2 437 918,80 | 1 324 016,10 | 1 873 832,90 | 807 185,40 | 266 152,20 | 218 897,00 | 297 933,70 | 297 933,70 |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2015 | 138 289,05 | 62 058,60 | 127 929,05 | 51 698,70 | 10 360,00 | 10 359,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 150 266,46 | 78 600,00 | 139 906,46 | 68 742,60 | 10 360,00 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 159 401,28 | 91 902,50 | 149 041,38 | 82 045,10 | 10 359,90 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 155 444,18 | 75 102,70 | 145 084,28 | 65 244,00 | 10 359,90 | 9 858,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 321 808,33 | 139 008,40 | 275 009,93 | 92 709,40 | 46 168,40 | 45 669,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 278 088,50 | 178 132,60 | 178 302,80 | 78 346,90 | 37 842,80 | 37 842,80 | 61 942,90 | 61 942,90 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 249 751,50 | 193 163,00 | 132 511,50 | 84 073,00 | 42 223,90 | 34 073,90 | 75 016,10 | 75 016,10 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 291 342,90 | 184 031,00 | 174 102,90 | 74 941,00 | 38 608,70 | 30 458,70 | 78 631,30 | 78 631,30 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 308 590,80 | 187 617,30 | 187 808,20 | 74 984,70 | 39 069,20 | 30919,20 | 81713,40 | 81713,40 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 191 467,90 | 66 200,00 | 181 068,20 | 66 200,00 | 10 399,70 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 193 467,90 | 68 200,00 | 183 068,20 | 68 200,00 | 10 399,70 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2: Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | 142 01 40010 414 | всего | 551 264,7 | 295 284,6 | 369 461,6 | 295 284,6 | 0,0 | 0,0 | 136 352,3 | 0,0 | 45 450,8 | 0,0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2015 | 18 275,7 | 18 275,7 | 18 275,7 | 18 275,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 19 060,9 | 19 060,9 | 19 060,9 | 19 060,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 2 543,5 | 2 543,5 | 2 543,5 | 2 543,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 1 994,5 | 1 994,5 | 1 994,5 | 1 994,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 10 118,7 | 10 118,7 | 10 118,7 | 10 118,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 108 738,8 | 108 738,8 | 108 738,8 | 108 738,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2021 | 248 989,1 | 134 552,5 | 208 729,5 | 134 552,5 | 0,0 | 0,0 | 30 194,7 | 0,0 | 10 064,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 42 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 577,1 | 0,0 | 10 525,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 38 290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 717,6 | 0,0 | 9 572,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 35 385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 539,0 | 0,0 | 8 846,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 25 765,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 323,9 | 0,0 | 6 441,3 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего | 2 989 183,50 | 1 619 300,70 | 2 243 294,50 | 1 102 470,00 | 266 152,20 | 218 897,00 | 434 286,00 | 297 933,70 | 45 450,80 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 156 564,75 | 80 334,30 | 146 204,75 | 69 974,40 | 10 360,00 | 10 359,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 169 327,36 | 97 660,90 | 158 967,36 | 87 803,50 | 10 360,00 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 161 944,78 | 94 446,00 | 151 584,88 | 84 588,60 | 10 359,90 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 157 438,68 | 77 097,20 | 147 078,78 | 67 238,50 | 10 359,90 | 9 858,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 331 927,03 | 149 127,10 | 285 128,63 | 102 828,10 | 46 168,40 | 45 669,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 386 827,3 | 286 871,4 | 287 041,6 | 187 085,7 | 37 842,8 | 37 842,8 | 61 942,9 | 61 942,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2021 | 498 740,6 | 327 715,5 | 341 241,0 | 218 625,5 | 42 223,9 | 34 073,9 | 105 210,8 | 75 016,1 | 10 064,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 333 445,7 | 184 031,0 | 174 102,9 | 74 941,0 | 38 608,7 | 30 458,7 | 110 208,4 | 78 631,3 | 10 525,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 346 881,0 | 187 617,3 | 187 808,2 | 74 984,7 | 39 069,2 | 30 919,2 | 110 431,0 | 81 713,4 | 9 572,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 226 853,2 | 66 200,0 | 181 068,2 | 66 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 26 539,0 | 0,0 | 8 846,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 219 233,1 | 68 200,0 | 183 068,2 | 68 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 19 323,9 | 0,0 | 6 441,3 | 0,0 |  |

## Приложение 3 к муниципальной программе
"Обеспечение экологической безопасности
     на 2015-2025 годы"

Подпрограмма
"Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами,
отлов и содержание животных без владельцев"

### I. Паспорт подпрограммы
"Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами,
отлов и содержание животных без владельцев"

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Организация, обеспечивающая содержание городских кладбищ, юридические и физические лица, определенные в установленном действующим законодательством порядке, непосредственно осуществляющие подпрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев Задача 1. Благоустройство и текущее содержание городских кладбищ Задача 2. Совершенствование системы сбора, транспортирования, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов Задача 3. Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с действующим законодательством, содержание животных без владельцев в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами Задача 4. Рекультивация полигона в рамках национального проекта "Экология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Доля объектов погребения, утилизации, захоронения и переработки отходов, содержания безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % | - | 100 | 91 | 100 | 83 | 100 | 67 |  | 100 |  |  | 67 |  | 100 |  |  | 67 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)Доля объектов погребения, утилизации, захоронения и переработки твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 67 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 0 |
| 3)Количество объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания безнадзорных животных, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | - | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 |  | 15 |  |  | 10 |  | 15 |  |  | 15 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)Количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт. | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  | 16 |  | 0 |
| 5) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | - | Показатель введен с 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6) Количество несанкционированных свалок, ед. | - | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |
| Задача 1: Благоустройство и текущее содержание городских кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных кладбищ, шт. | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |  | 14 |  |  | Показатель действовал до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов благоустройства в общей площади городских кладбищ, % | Показатель введен с 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  | 0 |  |
| Задача 2: Совершенствование системы сбора, транспортирования, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мест несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, ликвидированных в течение года, шт. | 153 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |  | 60 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 40 |  | 40 |  | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 |  |
| Задача 3: Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с действующим законодательством, содержание животных без владельцев в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, шт. | 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 |  | Не более 952 |  |  | Не более 952 |  | Не более 952 |  |  | Не более 952 |  | Не более 952 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев, шт. | 952 | Включен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 |  | Не более 186 | Не более 186 |  | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 |  | Не более 186 |  | Не более 186 |  |
| Задача 4: Рекультивация полигона в рамках национального проекта "Экология" (введена с 2020 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |  | 54,3 | 54,3 |  | 54,3 | 54,3 | 54,3 |  | 0 |  | 0 |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | годы | Всего по источникам |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  |  |  | утверждено |  |  |  |  | потребность |  |  |  |  | утверждено |  | потребность |  |  | утверждено |  |  |  | потребность |  |  | план |  |  |  |  |
|  | 2015 | 138 289,05 |  | 62 058,60 |  | 127 929,05 |  |  |  | 51 698,70 |  |  |  |  | 10 360,00 |  |  |  |  | 10 359,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 150 266,46 |  | 78 600,00 |  | 139 906,46 |  |  |  | 68 742,60 |  |  |  |  | 10 360,00 |  |  |  |  | 9 857,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 159 401,28 |  | 91 902,50 |  | 149 041,38 |  |  |  | 82 045,10 |  |  |  |  | 10 359,90 |  |  |  |  | 9 857,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 155 444,18 |  | 75 102,70 |  | 145 084,28 |  |  |  | 65 244,00 |  |  |  |  | 10 359,90 |  |  |  |  | 9 858,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 321 808,33 |  | 139 008,40 |  | 275 009,93 |  |  |  | 92 709,40 |  |  |  |  | 46 168,40 |  |  |  |  | 45 669,00 |  | 630,00 |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 278 088,50 |  | 178 132,60 |  | 178 302,80 |  |  |  | 78 346,90 |  |  |  |  | 37 842,80 |  |  |  |  | 37 842,80 |  | 61 942,90 |  |  | 61 942,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 249 751,50 |  | 193 163,00 |  | 132 511,50 |  |  |  | 84 073,00 |  |  |  |  | 42 223,90 |  |  |  |  | 34 073,90 |  | 75 016,10 |  |  | 75 016,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 291 342,90 |  | 184 031,00 |  | 174 102,90 |  |  |  | 74 941,00 |  |  |  |  | 38 608,70 |  |  |  |  | 30 458,70 |  | 78 631,30 |  |  | 78 631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 308 590,80 |  | 187 617,30 |  | 187 808,20 |  |  |  | 74 984,70 |  |  |  |  | 39 069,20 |  |  |  |  | 30919,20 |  | 81713,40 |  |  | 81713,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 191 467,90 |  | 66 200,00 |  | 181 068,20 |  |  |  | 66 200,00 |  |  |  |  | 10 399,70 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 193 467,90 |  | 68 200,00 |  | 183 068,20 |  |  |  | 68 200,00 |  |  |  |  | 10 399,70 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2 437 918,80 |  | 1 324 016,10 |  | 1 873 832,90 |  |  |  | 807 185,40 |  |  |  |  | 266 152,20 |  |  |  |  | 218 897,00 |  | 297 933,70 |  |  | 297 933,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии): | 1. Благоустройство и текущее содержание кладбищ. 2. Сбор, транспортирование, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. 3. Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев. 4. Реализация регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Анализ текущей ситуации

В сфере благоустройства и текущего содержания городских кладбищ

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом. По действующему законодательству кладбище нельзя приватизировать. Кладбище как градостроительный объект, расположенный на обособленном участке земли, нуждается в постоянном уходе, благоустройстве. Оно должно постоянно поддерживаться в виде, удобном для посещения населением и одновременно удобном для проведения новых захоронений, для поддержания мест захоронений в надлежащем состоянии.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Томск" находятся 14 кладбищ:

1. Кладбище "Воронино".

2. Кладбище "Бактин".

3. Кладбище "Южное".

4. Кладбище "Томск-2".

5. Кладбище в районе с. Тимирязевское.

6. Кладбище в районе Спичфабрики.

7. Кладбище в районе д. Лоскутово.

8. Кладбище в районе д. Эушта.

9. Кладбище в районе д. Аникино.

10. Кладбище "Сосновый бор".

11. Кладбище в районе д. Киргизка в окрестностях п. Светлого.

12. Кладбище в районе д. Кузовлево.

13. Кладбище п. Заварзино.

14. Кладбище д. Реженка.

В настоящее время открытым для захоронения является кладбище "Воронино", кладбища "Томск-2", "Южное", в районе д. Аникино, в районе Спичфабрики, "Сосновый бор" являются закрытыми, кладбища "Бактин", в районе с. Тимирязевское, в районе д. Лоскутово, д. Эушта, д. Киргизка в окрестностях п. Светлого, д. Кузовлево, п. Заварзино и д. Реженка являются кладбищами со специальным режимом использования.

Земельные участки кладбищ "Воронино", "Тимирязево" не оформлены.

Кладбища "Воронино", "Томск-2", кладбище в районе с. Тимирязевское, Спичфабрики, д. Лоскутово, "Сосновый бор", в районе д. Киргизка в окрестностях п. Светлого, в районе д. Кузовлево, д. Реженка не ограждены, кладбище "Воронино" не освещено. На кладбищах "Воронино", "Южное", "Бактин" проведен летний водопровод. Кладбища в районе д. Эушта, д. Аникино, п. Заварзино- ограждены.

Содержание мест погребения осуществляется организацией, обеспечивающей содержание городских кладбищ. Содержание мест захоронений (могил) и надмогильных сооружений (надгробий) в пределах отведенных для этого участков земли осуществляется гражданами и организациями, взявшими на себя обязанность по погребению (произведшими захоронение), лицами, ответственными за захоронения или родственниками умерших.

Организация, обеспечивающая содержание городских кладбищ обязана содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать:

1) контроль за подготовкой могил, соответствующих санитарным нормам и правилам, установкой регистрационных знаков,   намогильных сооружений;

2) соблюдение установленных требований при предоставлении участков земли для захоронения;

3) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их ремонт;

4) уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, их полив и обновление;

5) исправность и сохранность транспортных средств, коммуникаций, механизмов и инвентаря;

6) уборку участков хозяйственного назначения (кроме могил) и вывоз мусора;

7) предоставление гражданам на безвозмездной основе инвентаря для ухода за могилами (лопаты, вилы, грабли);

8) содержание в надлежащем порядке воинских братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;

9) соблюдение правил пожарной безопасности;

10) работу поливомоечного водопровода в летний период времени, общественного туалета, освещения при их наличии;

11) соблюдение санитарных норм и правил при захоронении и содержании мест погребения.

В рамках реализации настоящей подпрограммы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения. Внедрение электронной системы регистрации умерших и мест их захоронения позволит усовершенствовать порядок регистрации мест захоронений, их учет, выявить свободные участки для захоронения на территории действующих кладбищ.

В сфере содержания инфраструктуры мест утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Обеспечение накопления, сбора, своевременного транспортирования мусора и его утилизация, обезвреживание, размещение (либо хранение, захоронение как определение размещения отходов) являются одним из важнейших элементов, характеризующих уровень благоустройства города.

С 01.01.2019 года на территории Российской Федерации стартовала реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Следствием данной реформы станет новая система обращения с твердыми коммунальными отходами во всех субъектах страны.

Новая система нацелена на уменьшение объемов захоронения образуемых твердых коммунальных отходов за счет сортировки мусора и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов.

Для этого на территории муниципального образования "Город Томск" до 2021 года планируется осуществить строительство автоматического мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции.

Результатом реформы должно стать значительное улучшение экологической ситуации на территории города и частных секторов, жители которых испытывают негативное воздействие от стихийных несанкционированных свалок.

С введением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, когда от каждого домовладения, всех территорий города будет осуществляться вывоз твердых коммунальных отходов, постепенно приведет к отсутствию новых стихийных свалок, а ликвидация существующих, позволит очистить леса и городские территории от накопленного экологического вреда.

Для более эффективного достижения такого показателя, а также в связи с тем, что большинство установленных в настоящее время контейнеров, имеют стандартный размер 0,75 куб. м. (быстрая наполняемость, отсутствие крышки для предотвращения доступа внутрь контейнера животных, при положительных значениях температуры воздуха твердые коммунальные отходы, находящиеся в данных контейнерах, источают неприятные запахи) на территории муниципального образования "Город Томск" запланировано приобретение современных емкостей для сбора твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям действующего законодательства в сфере санитарного благополучия населения.

Приобретенные емкости планируется выставлять согласно нормативам накопления твердых коммунальных отходов, которые производятся от каждого многоквартирного и частного дома, предприятия и т.п.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, куда планируется устанавливать закупленные емкости, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

В соответствии с изменениями Федерального законодательства с 01.01.2019 года места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В настоящий момент времени на территории Города Томска имеется потребность в создании порядка 1000 площадок для накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039.

Для достижения данной цели проведена инвентаризация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и разработан единый дизайн проект их благоустройства.

В рамках реформы разработана территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами - документ стратегического планирования, описывающий текущую ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В данном документе отражены существующие объекты на территории Томской области, запланированные к строительству объекты и сроки их строительства. Так же в данной схеме отражаются транспортные потоки твердых коммунальных отходов, позволяющие определить, откуда и куда они собираются и транспортируются.

Также региональным оператором УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" в постоянном режиме ведутся работы по усовершенствованию логистической схемы сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов с целью экономии важных ресурсов предприятия (время, финансовые средства, топливо и т.п.).

Для оказания содействия в достижении данной цели до 2023 года планируется осуществить обновление автомобильного парка предприятия путем закупки современной техники для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (мусоровозы с задней и боковой загрузкой, бункеровозы, ломовозы с крано-манипуляторной установкой, мини мусоровозы и т.д.).

Реализация данного мероприятия необходима по причине того, что ряд существующей техники предприятия сложно поддерживать в состоянии, отвечающем современным стандартам и требованиям по причине их длительной эксплуатации в сложившихся условиях.

В настоящее время, согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами Томской области, основная часть собранных с территории муниципального образования "Город Томск" твердых коммунальных отходов, транспортируется на полигон, расположенный в районе с. Сурово-Сухоречье.

Для поддержания штатной работы полигона необходимо периодическое обновление и строительство новых рабочих карт, в которых производится захоронение твердых коммунальных отходов. Также для поддержания нормальной работы полигона требуется строительство еще ряда объектов согласно разработанному проекту строительства полигона твердых коммунальных отходов в районе с. Сурово-Сухоречье (ограждение полигона, противопожарный проезд, стоянки транспортных средств, в том числе теплая, дезбарьер, здания мойки мусоровозов и тракторов, административное здание, биотермическая яма и т.п.).

На полигоне в районе с. Ново-Михайловка захоронение твердых коммунальных отходов не производится в связи с отсутствием свободных карт для захоронения. Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых коммунальных отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996, закрытые карты полигонов подлежат рекультивации. Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов является обязательным комплексом работ и выполняется в два этапа: техническая рекультивация и биологическая.

Технический этап рекультивации включает в себя исследования состояния полигона, планировку, формирование откосов, разработку, транспортировку и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве.

Нарушение технологии работ на полигоне, в частности невыполнение рекультивации полигона, ведет к повышенному риску возникновения возгораний, поскольку на полигоне наличествуют ассенизационные поля, заполненные загустевшими жидкими отходами, присутствуют отработанные нефтепродукты. Санитарно-гигиеническая обстановка также остается пограничной, что в любой момент может угрожать возникновением эпидемической ситуации.

Учитывая близость полигона твердых коммунальных отходов к городским жилищным застройкам, экологические и санитарно-эпидемиологические риски возрастают многократно.

В рамках реализации городской целевой программы "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых коммунальных отходов и увеличению срока его эксплуатации на 2006 - 2009 гг.", утвержденной решением Думы Города Томска от 04.03.2008                 № 809, проведена техническая рекультивация 5,5 га. Кроме того, часть площадей полигона была рекультивирована собственными силами УМП "Спецавтохозяйство г. Томска".

В рамках национального проекта "Экология" из федерального бюджета планируется выделить финансирование на проведение работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в районе с. Ново-Михайловка. Проведение работ запланировано с 2020 года. Работы планируется осуществить в два этапа, в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- технический этап (2020-2024 гг.);

- биологический этап (2024-2026 гг.).

По окончанию проведения работ будет рекультивировано 54,3 га земель, которые были подвергнуты воздействию накопленного вреда окружающей среде.

Одним из важных этапов реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования "Город Томск" является поддержание штатной работы регионального оператора и дальнейшее выведение его на безубыточный уровень деятельности.

Для достижения данной цели необходимо осуществлять ряд мероприятий: организовать контроль над работой предприятия, обеспечить ежедневный контроль над вывозом твердых коммунальных отходов и содержанием мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, проводить мероприятия по дополнительной мотивации персонала для осуществления качественного сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, провести мероприятия по утверждению нового тарифа для регионального оператора (в старой редакции, например, не были учтены мероприятия по осуществлению раздельного сбора мусора), провести работу с физическими и юридическими лицами, проживающими и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования "Город Томск", в части заключения договоров на сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов.

Таким образом, реализация всех мероприятий позволит значительно улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования "Город Томск" и снизить антропогенное воздействие на окружающую среду.

В части отлова и содержания животных без владельцев

В настоящее время вопросы отлова и содержания животных без владельцев в Городе Томске решаются не в полном объеме, ветеринарные нормы содержания животных без владельцев соблюдаются не полностью. Участились случаи нападения собак на людей, значительно увеличилось число жалоб от населения об увеличении количества безнадзорных собак, их агрессивности.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Отлов животных без владельцев производится в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без владельцев;

4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их владельцам.

Отлов животных без владельцев осуществляется бригадой по отлову, состоящей не менее чем из двух человек, с соблюдением требований, установленных частями 2,3 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с приказом Департамента ветеринарии Томской области от 23.01.2020 № 2 "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Томской области" отлов животных без владельцев осуществляется с применением способов и технических приспособлений (сетки, сачки, петли, ловушки), не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. В случаях, когда животных без владельцев невозможно отловить указанными способами и техническими приспособлениями, применяется метод временной иммобилизации (обездвиживание) посредством использования ветеринарных препаратов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

При отлове животных без владельцев подрядные организации ведут видеозапись процесса отлова животных без владельцев. На всех отловленных животных без владельцев подрядной организацией оформляется акт отлова и транспортировки животных без владельцев в приют для животных. Отловленные животные без владельцев помещаются в приют для животных без владельцев и подлежат обязательному клиническому осмотру специалистом в области ветеринарии, регистрации и внесению в реестр по учету животных без владельцев.

Отловленные животные без владельцев содержатся в приюте для животных не более 30 (тридцати) календарных дней со дня помещения в такой приют за счет средств муниципального контракта. Дальнейшее содержание проводится в приюте за счет средств службы по отлову до момента наступления естественной смерти животных, либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам.

Возврат не проявляющих немотивированной агрессивности животных без владельцев на прежние места обитания (вне границ территорий учреждений социальной сферы, образовательных организаций, организаций здравоохранения) осуществляется после завершения в приюте для животных мероприятий по карантинированию, мечению, лечению, стерилизации и вакцинации.

В рамках реализации подпрограммы предлагается осуществить строительство приюта для животных без владельцев, соответствующего всем ветеринарным и экологическим нормам, согласно действующим правовым актам, приобрести транспортные средства, предназначенные для доставки работников и хозяйственного обслуживания, а также для транспортировки отловленных животных, приобрести оборудование для оснащения приюта для животных.

Динамика показателей социально-экономического развития в сравнении с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области не указана, в связи с отсутствием показателей, соответствующих подпрограмме "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев на 2015-2025 годы".

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы ежегодно, в сроки установленные для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в подпрограмму для корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски.

Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

1. риск возникновения дополнительных затрат, риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

2. риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ)

### III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цели, задачи, показатели подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев на 2015 - 2025 годы" представлены в приложении 1 к подпрограмме.

Показатель "Доля площади городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов благоустройства в общей площади городских кладбищ, %" рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - доля площади городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов благоустройства в общей площади городских кладбищ, %;

S обсл - площадь i-того кладбища, на которой осуществляются работы по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов благоустройства;

S - площадь i-того кладбища;

n=14.

Показатель мероприятия 1.1.2 "Устройство элементов обустройства территории кладбищ (кол. кладбищ шт.)" (действовал до 2018 года) рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - Устройство элементов обустройства территории кладбищ (кол. кладбищ шт.);

n - общее количество кладбищ муниципального образования "Город Томск";

m - количество городских кладбищ, на которых не проводились работы по обустройству территории кладбищ в отчетном периоде.

Показатель "Доля объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., %" рассчитывается по следующей формуле:

N = n : m * 100%

где:

N - доля объектов погребения, утилизации,  захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., %;

n - количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт.;

m - плановое количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержащиеся и эксплуатирующиеся в соответствии с нормативными требованиями, шт.

Показатель "Обеспеченность объекта оборудованием, %" рассчитывается по следующей формуле:

О = к : р* 100%

где:

О - обеспеченность объекта оборудованием, %

к - количество приобретенного оборудования, шт.;

р - плановое количество оборудования к приобретению, шт.

### IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев на 2015 - 2025 годы" представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и средств из областного бюджета. Объемы финансирования в период с 2018 по 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капительного строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенных в подпрограмму "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев на 2015-2025 годы", указано в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Содержание инфраструктуры мест погребения

Реализация мероприятий позволит осуществить устройство и текущее содержание кладбищ в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил. Обеспечить благоприятные условия для посещения населением кладбищ, обеспечить сохранность объектов, расположенных на территории кладбищ.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Указом Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших". Указ посвящен вопросам неукоснительного выполнения Федерального закона "О погребении и похоронном деле" в части предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение и соответственно повышение ответственности органов исполнительной власти и специализированных служб по выполнению гарантий и услуг, перечисленных в ФЗ, СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", Законом Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области".

Объемы финансирования затрат на реализацию данных мероприятий подпрограммы формируются исходя из фактических данных прошлых лет и бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию мероприятий утвержденных решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, коммерческих предложений услуг по содержанию мест погребения.

Объемы финансирования затрат в разрезе кладбищ по проведению санитарной очистки территории кладбищ на период 2020-2023 гг. распределены следующим образом:

| Наименовние мероприятия | Воронино | Бактин | Южное | Томск -2 | Тимирязевское | Спичфабрика | Лоскутово | Эушта | Аникино | Сосновый бор | Киргизка | Кузовлево | Реженка | Заварзино | Срок исполнения | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарная очистка территории кладбища (руб.) | 2 854 887,62 | 4 934 929,19 | 640 419,42 | 265 906,21 | 328 708,06 | 64 217,72 | 53 213,06 | 6 275,20 | 4 648,10 | 107 134,73 | 14 691,60 | 31 042,37 | 6 996,00 | 7 539,25 | 2020 | 9 320 608,53 |
|  | 2 800 276,23 | 4 027 285,98 | 565 669,73 | 548 820,00 | 91 446,80 | 288 610,5 | 34 111,54 | 51 613,80 | 42 525,36 | 104 477,80 | 24 288,85 | 19 311,77 | 5 893,68 | 12 680,21 | 2021 | 8 617 012,19 |
|  | 3 800 276,23 | 5 427 285,98 | 571 757,54 | 548 820,00 | 141 446,80 | 788 610,5 | 34 111,54 | 51 613,80 | 682 525,36 | 104 477,80 | 24 288,85 | 19 311,77 | 5 880,62 | 12 680,21 | 2022 | 12 213 087, 0 |
|  | 3 800 276,23 | 5 427 285,98 | 571 757,54 | 548 820,00 | 141 446,80 | 788 610,5 | 34 111,54 | 51 613,80 | 682 525,36 | 104 477,80 | 24 288,85 | 19 311,77 | 5 880,62 | 12 680,21 | 2023 | 12 213 087, 0 |

На 2024 г. финансирование мероприятия 1.2 "Благоустройство территории кладбищ" задачи 1 основного мероприятия 1 "Благоустройство и текущее содержание кладбищ" не утверждено.

Содержание инфраструктуры мест утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов

Реализация мероприятий позволит обеспечить своевременный сбор, транспортирование твердых коммунальных отходов и их утилизацию и захоронение, что является одним из важнейших элементов, характеризующих уровень благоустройства города.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", Решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Томск".

Объемы финансирования затрат на реализацию данных мероприятий подпрограммы формируются исходя из фактических данных прошлых лет и бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию мероприятий утвержденных решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

Отлов и содержание животных без владельцев

Реализация мероприятий позволит создать систему по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с действующим законодательством для реализации переданных муниципальному образованию "Город Томск" отдельных государственных полномочий путем организации проведения мероприятий:

1) по отлову животных без владельцев;

2) по временному содержанию и учету отловленных животных без  владельцев;

3) по стерилизации (кастрации) животных без владельцев;

4) по умерщвлению, утилизации животных без владельцев.

Также реализация подпрограммы обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Позволит проводить объективный анализ эпидемиологической и эпизоотологической обстановки по бешенству на территории МО "Город Томск", обеспечить общественный порядок, безопасность людей от неблагоприятного физического, санитарно-эпидемиологического, психологического и иного воздействия животных.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", Законом Томской области от 28.12.2019 № 171-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в области обращения с животными на территории Томской области", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2005 № 15 "Об усилении мероприятий по предупреждению распространения бешенства в Российской Федерации", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.05.2010 № 54 "Об утверждении СП 3.1.7.2627-10", постановлением Администрации Томской области от 07.07.2020 № 325а "Об утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", Приказом Управления ветеринарии Томской области от 13.02.2015 № 16 "Об утверждении нормативов".

В приложении 3 к Подпрограмме "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев" уровень и критерии мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы определены в соответствии с Порядком определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы" установленных в приложении 5 к муниципальной программе.

### V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют постоянно в течение всего периода реализации  подпрограммы департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска с привлечением по решению департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска иных юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель - департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет озеленения и природного комплекса).

Соисполнители подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска.) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы, по итогам отчетного года - по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 (далее - Порядок), в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word).

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы формирует проект изменений в соответствии с Порядком.

В целях достижения поставленных целей и реализации отдельных мероприятий подпрограммы используется:

- привлечение ответственными исполнителем и соисполнителями подпрограммы юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном  законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- реализация иных мероприятий, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а также в целях софинансирования мероприятий подпрограммы привлекаются средства областного бюджета в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области.

В целях выполнения государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев из областного бюджета выделяется субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и на регулирование численности животных без владельцев).

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями подпрограммы, ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в подпрограмму для корректировки, в департамент финансов администрации Города Томска, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

## Приложение 1 к подпрограмме
"Содержание инфраструктуры мест погребения,
     обращение с твердыми коммунальными отходами,
отлов и содержание животных без владельцев"

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы
"Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев"

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) администрации за достижение значения показателя | Метод сбора информации о достижении показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 |  |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев | 1) Доля объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., % | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томск | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 100 | 91 | 100 | 83 | 100 | 67 | 100 | 67 |  | 100 |  | 67 |  | Исключено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Доля объектов погребения, утилизации, захоронения и переработки твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, содержание и эксплуатация которых обеспечены в соответствии с нормативными требованиями., % | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томск | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 67 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 |  |  |
|  |  | 3) Количество объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания безнадзорных животных, требующих содержания и эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |  | 15 |  | 15 |  | Исключено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) Количество объектов погребения, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов, содержания животных без владельцев, требующих содержания и эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 0 | 16 | 0 |  |  |
|  |  | 5) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 6) Количество несанкционированных свалок, ед. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Благоустройство и текущее содержание городских кладбищ | Количество благоустроенных кладбищ (шт.) | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | Показатель действовал до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля площади городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов благоустройства в общей площади городских кладбищ, % |  |  | Показатель введен с 2018 года |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение текущего содержания городских кладбищ | Количество благоустроенных кладбищ (шт.) | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | Показатель действовал до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы по содержанию территории и вывозу мусора, га. |  |  | Показатель введен с 2018 года |  |  |  |  |  |  | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 |  | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |  | 0 |  | 224,8 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Благоустройство территории кладбищ | Устройство элементов обустройства территории кладбищ, (кол. кладбищ шт.) | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | Показатель действовал до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение планов-заданий работ по благоустройству территории городских кладбищ, %. |  |  | Показатель введен с 2018 года |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по благоустройству областного центра | Количество благоустроенных мемориальных комплексов в г.Томске, шт. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "Служба городских кладбищ") | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Совершенствование системы сбора, транспортирования, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов | Количество мест несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, ликвидированных в течение года, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая отчетность | 153 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 23 | 23 | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 | 15 | 0 |  |  |
| 1.2.1. | Захоронение твердых коммунальных отходов (захоронение, включая плату за размещение твердых коммунальных отходов), безвозмездный прием твердых коммунальных отходов от населения | Количество захороненных твердых коммунальных отходов, тн. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 23 289,28 | 23 289,28 | 23 289,28 | 23 289,28 | 0 | 23 289,28 | 0 | 23 289,28 | 0 |  | 23 289,28 |  | 0 |  | 23 289,28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2. | Сбор, транспортирование и захоронение (захоронение, включая плату за размещение) твердых коммунальных отходов (из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и местах бывших несанкционированных свалок) | Количество вывезенных и захороненных твердых коммунальных отходов, тн. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 0 |  | 14 150 |  | 0 |  | 13 805 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Приобретение оборудования и машин для сбора твердых коммунальных отходов, содержания мест утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов | Количество единиц приобретенной техники, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12* |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.4 | Приобретение емкостей для сбора твердых коммунальных отходов | Количество приобретенных контейнеров, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 77 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 |  | 2213 |  | 2210 |  | 1237 | 1237 | 1000 | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.5 | Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов в районе с. Ново-Михайловка | Возвращение рекультивируемых земель в хозяйственный оборот, га. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 0 | 8,94 | 0 | 16,65 | 0 |  | 54,5 |  | 0 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | Администрация Кировского района Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Ленинского района Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Советского района Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Октябрьского района Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.7 | Размещение на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" материалов по вопросам экологичного и безопасного проживание в Городе Томске | Количество размещенных материалов на Официальном портале муниципального образования "Город Томск", шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая отчетность | Мероприятие и показатель введены с 2018 года |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2.8 | Ликвидация мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов (действует с 2020 года) | Количество ликвидированных мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов в соответствии с план-графиком, шт. |  | Периодическая отчетность | Мероприятие и показатель введены с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.8.1 | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.2 | Администрация Советского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.3 | Администрация Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Доля оплаченных налогов по отношению к начисленным и предъявленным налогам, в год, % | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая отчетность | Мероприятие и показатель введены с 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Задача 3: Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с действующим законодательством, содержание животных без владельцев в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами | Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая отчетность | 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 | Не более 952 |  | Не более 952 |  | Не более 952 |  | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 |  | Не более 186 |  | Не более 186 |  | Не более 186 | Не более 186 |  | Не более 186 |  | Не более 186 | Не более 186 | Не более 186 |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка проектной документации на строительство приюта для животных | Количество подготовленной проектной документации, усл. ед. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Организация (строительство) приюта для животных, подготовка инфраструктуры его жизнеобеспечения и дальнейшая эксплуатация | Количество введённых объектов в эксплуатацию, ед. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1.3.3 | Приобретение материалов и оборудования для оснащения приюта для животных | Обеспеченность объекта оборудованием, % | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.4 | Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных | Количество действующих объектов, ед. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Исключено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию животных без владельцев | Количество действующих объектов, ед. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1.3.6 | Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных | Количество приобретенной техники, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Исключено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию животных без владельцев | Количество приобретенной техники, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.8 | Отлов и транспортировка безнадзорных животных временное содержание безнадзорных животных, включая учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию, а также утилизация и доставка биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) | Количество отловленных безнадзорных животных за календарный год, голов | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 4565 | 1 928 | 1 928 | 4 565 | 4 565 | 3 767 | 3 767 | 3 760 | 3 743 |  | 3 760 |  | 3 743 |  | Исключено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Отлов и транспортировка животных без владельцев временное содержание животных без владельцев, включая учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию, а также утилизация и доставка биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) | Количество отловленных животных без владельцев, за календарный год, голов | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 4565 | Включено с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 760 | 3 513 | 3 760 | 3 760 |  | 3 760 |  | 3 760 |  | 3 760 | 3 760 |  | 3 760 |  | 0 | 3 760 | 0 |  |  |
| 1.3.10 | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности безнадзорных животных | Количество сотрудников, осуществляющих управленческие функции по регулированию численности безнадзорных животных, чел. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Исключен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности животных без владельцев | Количество сотрудников, осуществляющих управленческие функции по регулированию численности животных без владельцев, чел. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Введен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1.3.12 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Количество налогооблагаемых объектов | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Введен с 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Задача 4 подпрограммы: Рекультивация полигона в рамках национального проекта "Экология" (включена с 2020 года) | Площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Введен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |  | 54,3 |  | 54,3 |  | 54,3 | 54,3 |  | 54,3 |  | 54,3 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1 | Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в районе с. Ново-Михайловка в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" (включено с 2020 года) | Количество рекультивируемых объектов, шт. | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Введен с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |

*12 единиц специализированной техники для уборки мусора в 2019 году приобретены за счет внепрограммных расходов бюджета, а именно за счет бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области, в связи с чем, указанный показатель невозможно отразить по графе " в соответствии с утвержденным финансированием", как и в объеме финансирования в Приложении 2 к данной подпрограмме.

## Приложение 2 к подпрограмме
      "Содержание инфраструктуры мест погребения,
     обращение с твердыми коммунальными отходами,
      отлов и содержание животных без владельцев"

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
 "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами,
отлов и содержание животных без владельцев"

| № п/п | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | областного бюджета |  | федерального бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации, захоронения отходов, создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 1: Благоустройство и текущее содержание кладбищ (решается в рамках задачи 1) |  |  |  | всего | 1 006 551,28 | 592 954,20 | 986 551,28 | 572 324,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 56 395,89 | 42 195,90 | 56 395,89 | 42 195,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 58 791,59 | 52 580,20 | 58 791,59 | 52 580,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 70 956,90 | 63 428,60 | 70 956,90 | 63 428,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 71 455,10 | 65 144,10 | 71 455,10 | 65 144,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 99 668,40 | 94 482,40 | 79 668,40 | 73 852,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 87 995,4 | 66 435,8 | 87 995,4 | 66 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 102 171,7 | 67 057,6 | 102 171,7 | 67 057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 134 997,4 | 70 814,8 | 134 997,4 | 70 814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 103 586,3 | 70 814,8 | 103 586,3 | 70 814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 110 266,3 | 0,0 | 110 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 110 266,3 | 0,0 | 110 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 2: Сбор, транспортирование, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов (решается в рамках задачи 2) |  |  |  | всего | 688 872,46 | 104 334,10 | 638 995,66 | 78 907,30 | 49 876,80 | 25 426,80 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 68 416,72 | 9 502,80 | 68 416,72 | 9 502,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 51 114,87 | 16 162,40 | 51 114,87 | 16 162,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 69 027,24 | 14 061,30 | 69 027,24 | 14 061,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 69 027,24 | 0,00 | 69 027,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 206 538,49 | 34 556,00 | 190 729,99 | 18 747,50 | 15 808,50 | 15 808,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 96 654,0 | 18 257,7 | 87 035,7 | 8 639,4 | 9 618,3 | 9 618,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 28 093,9 | 11 793,9 | 19 943,9 | 11 793,9 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 16 300,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 83 700,0 | 0,0 | 75 550,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 3: Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных (решается в рамках задачи 3) (исключено с 2020 года) |  |  |  | всего | 103 186,86 | 54 558,50 | 51 387,16 | 4 764,60 | 51 799,70 | 49 793,90 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 13 476,44 | 10 359,90 | 3 116,44 | 0,00 | 10 360,00 | 10 359,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 40 360,00 | 9 857,40 | 30 000,00 | 0,00 | 10 360,00 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 19 417,14 | 14 412,60 | 9 057,24 | 4 555,20 | 10 359,90 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 14 961,84 | 9 958,60 | 4 601,94 | 99,90 | 10 359,90 | 9 858,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 14 971,44 | 9 970,00 | 4 611,54 | 109,50 | 10 359,90 | 9 860,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 3: Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев (решается в рамках задачи 3) (включено с 2020 года) |  |  |  | всего | 209 945,3 | 143 436,4 | 114 309,1 | 68 599,6 | 95 636,2 | 74 836,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 18 809,1 | 18 809,1 | 99,9 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 23 983,5 | 18 809,1 | 5 274,3 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 45 638,4 | 18 809,1 | 26 929,2 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 23 311,1 | 18 809,1 | 4 601,9 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 15 001,6 | 0,0 | 4 601,9 | 0,0 | 10 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 83 201,6 | 68 200,0 | 72 801,9 | 68 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" (решается в рамках задачи 4) |  |  |  | всего | 428 732,9 | 428 732,9 | 82 589,7 | 82 589,7 | 48 839,5 | 48 839,5 | 297 303,7 | 297 303,7 |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 74 630,0 | 74 630,0 | 3 171,8 | 3 171,8 | 9 515,3 | 9 515,3 | 61 942,9 | 61 942,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 95 502,4 | 95 502,4 | 5 121,6 | 5 121,6 | 15 364,7 | 15 364,7 | 75 016,1 | 75 016,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 94 407,1 | 94 407,1 | 4 026,3 | 4 026,3 | 11 749,5 | 11 749,5 | 78 631,3 | 78 631,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 97 993,4 | 97 993,4 | 4 070,0 | 4 070,0 | 12 210,0 | 12 210,0 | 81 713,4 | 81 713,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы: Благоустройство и текущее содержание городских кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания городских кладбищ | 1410300580, 111,112, 119, 242, 244, 851, 852, 853 | II | Б | всего | 750 403,78 | 491 726,80 | 750 403,78 | 491 726,80 |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 49 395,89 | 36 674,10 | 49 395,89 | 36 674,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 49 395,89 | 44 145,10 | 49 395,89 | 44 145,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 60 655,50 | 55 446,10 | 60 655,50 | 55 446,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 58 354,40 | 58 354,30 | 58 354,40 | 58 354,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 64 345,50 | 62 793,80 | 64 345,50 | 62 793,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 62 431,1 | 58 669,4 | 62 431,1 | 58 669,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 84 398,6 | 58 440,6 | 84 398,6 | 58 440,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 117 224,3 | 58 601,7 | 117 224,3 | 58 601,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 85 813,2 | 58 601,7 | 85 813,2 | 58 601,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 59 194,7 | 0,0 | 59 194,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 59 194,7 | 0,0 | 59 194,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство территории кладбищ | 1410300580, 244 | II | Б | всего | 233 925,30 | 78 375,20 | 233 925,30 | 78 375,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 7 000,00 | 5 521,80 | 7 000,00 | 5 521,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 395,70 | 8 435,10 | 9 395,70 | 8 435,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 301,40 | 7 982,50 | 10 301,40 | 7 982,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 13 100,70 | 6 789,80 | 13 100,70 | 6 789,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 13 100,70 | 8 836,40 | 13 100,70 | 8 836,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 25 564,3 | 7 766,4 | 25 564,3 | 7 766,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 17 773,1 | 8 617,0 | 17 773,1 | 8 617,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 17 773,1 | 12 213,1 | 17 773,1 | 12 213,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 17 773,1 | 12 213,1 | 17 773,1 | 12 213,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 51 071,6 | 0,0 | 51 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 51 071,6 | 0,0 | 51 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по благоустройству областного центра | 14 1 03 40110, 244 14 1 03 20600, 244 |  |  | всего | 22 852,20 | 22 852,20 | 2 222,20 | 2 222,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "Служба городских кладбищ") |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 22 852,20 | 22 852,20 | 2 222,20 | 2 222,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | всего | 1 006 551,28 | 592 954,20 | 986 551,28 | 572 324,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 56 395,89 | 42 195,90 | 56 395,89 | 42 195,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 58 791,59 | 52 580,20 | 58 791,59 | 52 580,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 70 956,90 | 63 428,60 | 70 956,90 | 63 428,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 71 455,10 | 65 144,10 | 71 455,10 | 65 144,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 99 668,40 | 94 482,40 | 79 668,40 | 73 852,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 87 995,4 | 66 435,8 | 87 995,4 | 66 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 102 171,7 | 67 057,6 | 102 171,7 | 67 057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 134 997,4 | 70 814,8 | 134 997,4 | 70 814,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 103 586,3 | 70 814,8 | 103 586,3 | 70 814,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 110 266,3 | 0,0 | 110 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 110 266,3 | 0,0 | 110 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 подпрограммы: Совершенствование системы сбора, транспортирования, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Захоронение твердых коммунальных отходов (захоронение, включая плату за размещение отходов), безвозмездный прием твердых коммунальных отходов от населения |  | III | Г | всего | 72 093,80 | 0,00 | 72 093,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 11 629,29 | 0,00 | 11 629,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 11 882,94 | 0,00 | 11 882,94 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 12 145,39 | 0,00 | 12 145,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 12 145,39 | 0,00 | 12 145,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 12 145,39 | 0,00 | 12 145,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 12 145,4 | 0,0 | 12 145,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сбор, транспортирование и захоронение (захоронение, включая плату за размещение отходов) твердых коммунальных отходов (из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и местах бывших несанкционированных свалок) | 1410299990, 244 | III | Г | всего | 204 489,68 | 39 726,50 | 204 489,68 | 39 726,50 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 33 387,43 | 9 502,80 | 33 387,43 | 9 502,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 33 566,05 | 16 162,40 | 33 566,05 | 16 162,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 34 595,10 | 14 061,30 | 34 595,10 | 14 061,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 34 595,10 | 0,00 | 34 595,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 34 595,10 | 0,00 | 34 595,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 33 750,9 | 0,0 | 33 750,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение оборудования и машин для сбора твердых коммунальных отходов, содержания мест утилизации, захоронения отходов |  | II | Б | всего | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 32 500,0 | 0,0 | 32 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 67 400,0 |  | 67 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение емкостей для сбора твердых коммунальных отходов | 1410299990, 244, 1410240090, 244 | II | Б | всего | 109 456,00 | 50 856,00 | 61 047,50 | 26 897,50 | 48 408,50 | 23 958,50 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 34 556,00 | 34 556,00 | 18 747,50 | 18 747,50 | 15 808,50 | 15 808,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 16 300,0 | 16 300,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 16 300,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 16 300,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 16 300,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в районе с. Ново-Михайловка (исключено с 2020 года) |  |  |  | всего | 106 681,38 | 0,00 | 106 681,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 165,88 | 0,00 | 3 165,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 19 786,75 | 0,00 | 19 786,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 19 786,75 | 0,00 | 19 786,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 63 942,00 | 0,00 | 63 942,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | II | Б | всего | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Размещение на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" материалов по вопросам экологичного и безопасного проживание в Городе Томске. |  | II | Б | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Ликвидация мест несанкционированного склкадирования твердых коммунальных отходов (действует с 2020 года) | 1410240190, 244 | II | Б | всего | 1 957,7 | 1 957,7 | 489,4 | 489,4 | 1 468,3 | 1 468,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 957,7 | 1 957,7 | 489,4 | 489,4 | 1 468,3 | 1 468,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Администрация Октябрьского района | 1410240190, 1410299990, 244 |  |  | всего | 1 430,8 | 1 430,8 | 357,7 | 357,7 | 1 073,1 | 1 073,1 |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 430,8 | 1 430,8 | 357,7 | 357,7 | 1 073,1 | 1 073,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Алминистрация Советского района | 1410240190, 1410299990, 244 |  |  | всего | 513,2 | 513,2 | 128,3 | 128,3 | 384,9 | 384,9 |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  |  |  | 2020 | 513,2 | 513,2 | 128,3 | 128,3 | 384,9 | 384,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Администрация Кировского района | 1410240190, 1410299990, 244 |  |  | всего | 13,7 | 13,7 | 3,4 | 3,4 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  |  |  | 2020 | 13,7 | 13,7 | 3,4 | 3,4 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога(включено с 2021 года) | 1410299990, 851 | I | З | всего | 11 793,9 | 11 793,9 | 11 793,9 | 11 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2021 | 11 793,9 | 11 793,9 | 11 793,9 | 11 793,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | всего | 688 872,46 | 104 334,10 | 638 995,66 | 78 907,30 | 49 876,80 | 25 426,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 68 416,72 | 9 502,80 | 68 416,72 | 9 502,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 51 114,87 | 16 162,40 | 51 114,87 | 16 162,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 69 027,24 | 14 061,30 | 69 027,24 | 14 061,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 69 027,24 | 0,00 | 69 027,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 206 538,49 | 34 556,00 | 190 729,99 | 18 747,50 | 15 808,50 | 15 808,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 96 654,0 | 18 257,7 | 87 035,7 | 8 639,4 | 9 618,3 | 9 618,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 28 093,9 | 11 793,9 | 19 943,9 | 11 793,9 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 16 300,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 83 700,0 | 0,0 | 75 550,0 | 0,0 | 8 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 подпрограммы: Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев в соответствии с действующим законодательством, содержание животных без владельцев в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации на строительство приюта для животных | 1410140010, 414 | II | Б | всего | 10 464,7 | 4 493,3 | 10 464,7 | 4 493,3 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 797,0 | 0,0 | 797,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 493,3 | 4 493,3 | 4 493,3 | 4 493,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5 174,4 | 0,0 | 5 174,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация (строительство) приюта для животных, подготовка инфраструктуры его жизнеобеспечения и дальнейшая эксплуатация |  | III | Б | всего | 113 741,8 | 68 200,0 | 113 741,8 | 68 200,0 |  |  |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 18 712,5 | 0,0 | 18 712,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 26 829,3 | 0,0 | 26 829,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 68 200,0 | 68 200,0 | 68 200,0 | 68 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение материалов и оборудования для оснащения приюта для животных | 1410140160, 244 | II | Б | всего | 6 057,2 | 5 211,2 | 846,0 | 0,0 | 5 211,2 | 5 211,2 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5 032,3 | 5 032,3 | 0,0 | 0,0 | 5 032,3 | 5 032,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 024,9 | 178,9 | 846,0 | 0,0 | 178,9 | 178,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных (исключено с 2020 года) |  |  |  | всего | 23 947,62 | 0,00 | 23 947,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 441,50 | 0,00 | 10 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 502,04 | 0,00 | 4 502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 502,04 | 0,00 | 4 502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 502,04 | 0,00 | 4 502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Создание и дальнейшее содержание учреждения по отлову и содержанию животных без владельцев (действует с 2020 года) |  | III | Г | всего | 13 506,0 | 0,0 | 13 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 4 502,0 | 0,0 | 4 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 4 502,0 | 0,0 | 4 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4 502,0 | 0,0 | 4 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию безнадзорных животных (исключено с 2020) |  |  |  | всего | 2 319,44 | 0,00 | 2 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2 319,44 | 0,00 | 2 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Приобретение автотранспорта для учреждения по отлову и содержанию животных без владельцев (действует с 2020 года) |  | III | Г | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1410140160, 244 |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Отлов и транспортировка безнадзорных животных , временное содержание безнадзорных животных включая учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию, а также утилизация и доставка биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) (исключено с 2020 года) |  |  |  | всего | 46 661,0 | 44 665,8 | 261,7 | 261,7 | 46 399,3 | 44 404,1 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5 289,8 | 5 289,8 | 0,0 | 0,0 | 5 289,8 | 5 289,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 143,2 | 9 644,4 | 0,0 | 0,0 | 10 143,2 | 9 644,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 384,0 | 9 885,2 | 61,9 | 61,9 | 10 322,1 | 9 823,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 10 422,0 | 9 923,2 | 99,9 | 99,9 | 10 322,1 | 9 823,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10 422,0 | 9 923,2 | 99,9 | 99,9 | 10 322,1 | 9 823,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Отлов и транспортировка животных без владельцев, временное содержание животных без владельцев включая учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию, а также утилизация и доставка биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) (действует с 2020 года) | 1410140160, 244, 1410199990 | II | Б | всего | 95 770,0 | 74 926,0 | 599,4 | 399,6 | 95 170,6 | 74 526,4 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 18 731,5 | 18 731,5 | 99,9 | 99,9 | 18 631,6 | 18 631,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 18 731,5 | 18 731,5 | 99,9 | 99,9 | 18 631,6 | 18 631,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 18 731,5 | 18 731,5 | 99,9 | 99,9 | 18 631,6 | 18 631,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 18 731,5 | 18 731,5 | 99,9 | 99,9 | 18 631,6 | 18 631,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 10 422,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 10 322,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 10 422,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 10 322,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности безнадзорных животных (исключено с 2020 года) |  |  |  | всего | 189,0 | 178,6 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 178,6 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 37,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 37,8 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 34,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 37,8 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 34,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 37,8 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 35,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 37,8 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по регулированию численности животных без владельцев (действует с 2020 года) | 1410140170, 121, 129 | II | Б | всего | 465,6 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 465,6 | 310,4 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 77,6 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1410199990, 851 | III | Г | всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  | всего | 313 132,16 | 197 994,90 | 165 696,26 | 73 364,20 | 147 435,90 | 124 630,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 13 476,44 | 10 359,90 | 3 116,44 | 0,00 | 10 360,00 | 10 359,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 40 360,00 | 9 857,40 | 30 000,00 | 0,00 | 10 360,00 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 19 417,14 | 14 412,60 | 9 057,24 | 4 555,20 | 10 359,90 | 9 857,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 14 961,84 | 9 958,60 | 4 601,94 | 99,90 | 10 359,90 | 9 858,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 14 971,44 | 9 970,00 | 4 611,54 | 109,50 | 10 359,90 | 9 860,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 18 809,1 | 18 809,1 | 99,9 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 23 983,5 | 18 809,1 | 5 274,3 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 45 638,4 | 18 809,1 | 26 929,2 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 23 311,1 | 18 809,1 | 4 601,9 | 99,9 | 18 709,2 | 18 709,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 15 001,6 | 0,0 | 4 601,9 | 0,0 | 10 399,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 83 201,6 | 68 200,0 | 72 801,9 | 68 200,0 | 10 399,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 подпрограммы: Рекультивация полигона в рамках национального проекта "Экология" (включена с 2020 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в районе с. Ново-Михайловка в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" (включено с 2020 года) | 141G152420 244 | I | В | всего | 428 732,9 | 428 732,9 | 82 589,7 | 82 589,7 | 48 839,5 | 48 839,5 | 297 303,7 | 297 303,7 |  |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
|  |  |  |  |  | 2020 | 74 630,0 | 74 630,0 | 3 171,8 | 3 171,8 | 9 515,3 | 9 515,3 | 61 942,9 | 61 942,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 95 502,4 | 95 502,4 | 5 121,6 | 5 121,6 | 15 364,7 | 15 364,7 | 75 016,1 | 75 016,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 94 407,1 | 94 407,1 | 4 026,3 | 4 026,3 | 11 749,5 | 11 749,5 | 78 631,3 | 78 631,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 97 993,4 | 97 993,4 | 4 070,0 | 4 070,0 | 12 210,0 | 12 210,0 | 81 713,4 | 81 713,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  | всего | 428 732,9 | 428 732,9 | 82 589,7 | 82 589,7 | 48 839,5 | 48 839,5 | 297 303,7 | 297 303,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 74 630,0 | 74 630,0 | 3 171,8 | 3 171,8 | 9 515,3 | 9 515,3 | 61 942,9 | 61 942,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 95 502,4 | 95 502,4 | 5 121,6 | 5 121,6 | 15 364,7 | 15 364,7 | 75 016,1 | 75 016,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 94 407,1 | 94 407,1 | 4 026,3 | 4 026,3 | 11 749,5 | 11 749,5 | 78 631,3 | 78 631,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 97 993,4 | 97 993,4 | 4 070,0 | 4 070,0 | 12 210,0 | 12 210,0 | 81 713,4 | 81 713,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 66 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | всего | 2 437 918,80 | 1 324 016,10 | 1 873 832,90 | 807 185,40 | 266 152,20 | 218 897,00 | 297 933,70 | 297 933,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 138 289,05 | 62 058,60 | 127 929,05 | 51 698,70 | 10 360,00 | 10 359,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 150 266,46 | 78 600,00 | 139 906,46 | 68 742,60 | 10 360,00 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 159 401,28 | 91 902,50 | 149 041,38 | 82 045,10 | 10 359,90 | 9 857,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 155 444,18 | 75 102,70 | 145 084,28 | 65 244,00 | 10 359,90 | 9 858,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 321 808,33 | 139 008,40 | 275 009,93 | 92 709,40 | 46 168,40 | 45 669,00 | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 278 088,5 | 178 132,6 | 178 302,8 | 78 346,9 | 37 842,8 | 37 842,8 | 61 942,9 | 61 942,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 249 751,5 | 193 163,0 | 132 511,5 | 84 073,0 | 42 223,9 | 34 073,9 | 75 016,1 | 75 016,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 291 342,9 | 184 031,0 | 174 102,9 | 74 941,0 | 38 608,7 | 30 458,7 | 78 631,3 | 78 631,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 308 590,8 | 187 617,3 | 187 808,2 | 74 984,7 | 39 069,2 | 30 919,2 | 81 713,4 | 81 713,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 191 467,9 | 66 200,0 | 181 068,2 | 66 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 193 467,9 | 68 200,0 | 183 068,2 | 68 200,0 | 10 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

## Приложение 3 к подпрограмме
 "Содержание инфраструктуры мест погребения,
     обращение с твердыми коммунальными отходами,
      отлов и содержание животных без владельцев на 2015-2025 годы"

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подпрограмму "Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев на 2015-2025 годы"

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Строительство пункта временного содержания безнадзорных животных | Подготовка проектной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | - | 4 493,3 | 0 | 0 | 4 493,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | - | 4 493,3 | 0 | 0,00 | 4 493,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 4 к муниципальной программе
"Обеспечение экологической безопасности
на 2015-2025 годы"

Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов"

### I. Паспорт подпрограммы

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по архитектуре и строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в установленном действующим законодательством порядке, непосредственно осуществляющие подпрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020год |  | 2021год |  | 2022год |  |  | 2023год |  | 2024год |  |  | 2025год |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Обеспеченность г.Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов (лет) | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,62 | 0 |
| 2) Обеспеченность г.Томска участками для захоронения умерших (лет) | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,26 | 11,26 | 10,26 |  | 10,26 | 9,26 | 9,26 | 8,26 | 8,26 |  | 7,26 | 7,26 |
| Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год) | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 375,0 | 0 |
| Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших, (мест) | - | 4 200 | 4 200 | 1 960 |  | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 584 | 64 584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребность |  |  | утверждено |  |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  |  |  | план |  |  |
|  | 2015 г. | 18 275,7 |  |  | 18 275,7 |  |  | 18 275,7 |  | 18 275,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2016 г. | 19 060,9 |  |  | 19 060,9 |  |  | 19 060,9 |  | 19 060,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2017 г. | 2 543,5 |  |  | 2 543,5 |  |  | 2 543,5 |  | 2 543,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 г. | 1 994,5 |  |  | 1 994,5 |  |  | 1 994,5 |  | 1 994,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 г. | 10 118,7 |  |  | 10 118,7 |  |  | 10 118,7 |  | 10 118,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2020 г. | 108 738,8 |  |  | 108 738,8 |  |  | 108 738,8 |  | 108 738,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2021 г. | 248 989,1 |  |  | 134 552,5 |  |  | 208 729,5 |  | 134 552,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 30 194,7 |  | 0,0 |  | 10 064,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2022 г. | 42 102,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 31 577,1 |  | 0,0 |  | 10 525,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2023 г. | 38 290,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 28 717,6 |  | 0,0 |  | 9 572,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2024 г. | 35 385,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 26 539,0 |  | 0,0 |  | 8 846,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2025 г. | 25 765,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 19 323,9 |  | 0,0 |  | 6 441,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого | 551 264,7 |  |  | 295 284,6 |  |  | 369 461,6 |  | 295 284,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 136 352,3 |  | 0,0 |  | 45 450,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие) | - Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Анализ текущей ситуации

Проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами занимают одно из центральных мест в области окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель в среднем производит 1,51 м (3)(300 кг.) твердых коммунальных и 0,19 м (3) (38 кг)  крупногабаритных отходов.

Твердые коммунальные отходы включают разнообразные вещества органического и неорганического происхождения. Содержание отдельных компонентов, выраженное в процентах к общей массе отходов, определяет морфологический состав твердых коммунальных отходов.

Наибольшее количество из твердых коммунальных отходов, образующихся в поселениях, составляют пищевые отходы - 47 %, далее бумага и картон - 19 %, стекло - 8 %, металл - 9%, пластик - 6%, резина, текстиль, кожа в общей сложности - до 5%, 1% приходится на дерево, до 5% составляют прочие отходы.

За последние годы появилось достаточно большое количество предприятий торговли. Супермаркеты, оптовые базы, рынки - все они служат источниками образования отходов.

Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри жилых кварталов, зачастую размещают свои отходы в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким образом, объемы собираемых от населения отходов, что в свою очередь дополнительным бременем ложится на расходы населения. Проблема в данном случае заключается в том, что вместе с коммунальным мусором попадают промышленные и токсичные отходы, которые затем вывозят на полигон, что категорически запрещено.

В мировой практике известно много методов обезвреживания и утилизации отходов. По конечной цели эти методы делятся на ликвидационные (решаются в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (позволяющие использовать отходы в качестве вторичных отходов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли значительного распространения в нашей стране в связи с их технологической сложностью и высокой себестоимостью переработки отходов.

Самым доступным и дешевым способом борьбы с твердыми коммунальными отходами на сегодняшний день является захоронение твердых коммунальных отходов.

В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения твердых коммунальных отходов - это полигоны. Однако, этот простой способ сопровождают следующие проблемы:

- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: заражение подземных вод выщелачиваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от крупных городов. Расширение городов вытесняет полигоны на все более дальнее расстояние. Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки твердых коммунальных отходов.

В  г. Томске не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводилось их захоронение на полигоне, расположенном в районе с. Ново-Михайловка, общей площадью 54,3 га.

Данный полигон функционирует с 1964 года. На полигоне твердых коммунальных отходов производится прием, складирование и изоляция нетоксичных отходов от населения, предприятий города и уличный смет. Рабочие площадки полигона разделены на карты, в пределах которых осуществляется захоронение. Размещение отходов выполняется по высотной схеме методом надвига с уплотнением каждого слоя. При этом общее количество накопленных отходов составляет порядка 28 млн. куб.м.

В 1998 году расчетный срок эксплуатации полигона истек. Однако в связи с тем, что строительство нового полигона в районе с. Сухоречье не было начато, срок эксплуатации действующего решено было продлить. Ежегодное увеличение объема твердых коммунальных отходов, поступающего на полигон и отсутствие свободных рабочих карт для захоронения твердых коммунальных отходов,  делает невозможным размещение отходов. Кроме того, в настоящее время городская застройка приблизилась к действующему полигону твердых коммунальных отходов, что противоречит требованиям санитарно-экологических норм и  создает неблагоприятную экологическую обстановку.

Постановлением Главы Томского района департаменту капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС) предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок в районе с. Сухоречье площадью 89,27 га. для строительства полигона твёрдых коммунальных отходов.

За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95 146,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год - 49 711,4 тыс. руб.

2009 год - 6 881,2 тыс. руб.

2010 год - 38 554,2 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены работы:

2008 год:

- строительство рабочей карты - 31 792 м(2);

- строительство пожарного резервуара объемом 50 м(3) - 2 шт.;

- строительство пожарной мачты - 28 м;

- строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПНБУ-ТВ/К-250-10/04-У1 - 1 шт.;

- строительство воздушной линии 10кВ - 2 185 п.м.;

- строительство линии наружного освещения - 715 п.м.;

- строительство автомобильных весов - 1 шт.

2009 год:

- начало строительства рабочей карты - 44 100 м(2);

- снос деревьев и корчевка пней - 1 544 шт.;

- срезка растительного грунта - 14 888 м(3);

- устройство площадки из грунта для строительства здания мойки спецтехники - 2 479 м(3).

2010 год:

- продолжение строительства рабочей карты - 44 100 м(2);

- устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит - 3 156 м(2);

- строительство здания мойки спецтехники - 1 шт.;

- строительство кабельной линии 0,4 кВт - 283 м;

- строительство наружного освещения - 235,5 м;

- строительство водонапорной башни объемом 50 м(3)- 1 шт.;

- бурение и оборудование скважины - 1 шт.;

- строительство наружного водопровода - 0,274 км;

- строительство выгреба емкостью 25 м(3) - 1 шт.;

- строительство насосной станции - 1 шт.

В целях обеспечения бесперебойной работы полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска необходимо готовить новые рабочие карты 2 пускового комплекса I очереди строительства, предусмотренные проектом со следующими техническими показателями:

I. Основные рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36а) 4,576 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36б) 4,730 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36в) 3,534 га.;

II.  Резервные  рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36г) 0,819 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36д) 0,680 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36е) 0,680 га.;

4. Рабочая карта (поз. по ГП 36ж) 0,680 га.;

5. Рабочая карта (поз. по ГП 36н) 0,680 га.;

6. Рабочая карта (поз. по ГП 36к) 0,680 га.;

7. Рабочая карта (поз. по ГП 36л) 0,680 га.;

8. Рабочая карта (поз. по ГП 36м) 0,680 га..

После завершения строительства и ввода, объект будет передан в эксплуатацию специализированной организации, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ. Таким образом, расходы по эксплуатации полигона по захоронению твердых коммунальных отходов будут осуществляться эксплуатирующей организацией с последующим их возмещением от населения муниципального образования "Город Томск" в рамках тарифа на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов.

В результате эксплуатации двух карт размещения коммунальных отходов в соответствии с проектом городского полигона в районе с. Сухоречье (удаленность от черты города 25 км) операторы, занимающиеся транспортировкой твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, столкнулись с проблемой большой удалённости места разгрузки, от мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов.

Вследствие, организации полигона в районе с. Сухоречье  увеличилось количество техники задействованной в уборке города. Использование одноэтапного (прямого) метода по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов продолжительное время может негативно сказаться на экологической обстановке в городе.

В последние годы в мировой практике наблюдается тенденция замены прямого вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов двухэтапным методом с использованием мусороперегрузочных станций. Как показывает мировая практика технологию с использованием мусороперегрузочных станций, в основном используют города, где удалённость полигона составляет более 10 - 15 км от города.

В городе Томске единственный действующий полигон, построенный в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, находится на расстоянии 25 км от города.

Поэтому для города Томска более чем актуальна двухэтапная схема вывоза твердых коммунальных отходов.

1 этап:

1. сбор твердых коммунальных отходов в местах накопления;

2. вывоз твердых коммунальных отходов собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию.

2 этап:

1. перегрузка в большегрузные транспортные средства;

2. перевозка твердых коммунальных отходов к местам их захоронения или утилизации;

3. выгрузка твердых коммунальных отходов на полигоне.

В настоящее время мусоровозы разгружаются на полигоне в районе с. Сухоречье, расстояние до которого составляет 25 км.

На сегодняшний день на территории муниципального образования "Город Томск" размещается 12 кладбищ, большая часть кладбищ закрыта, в связи с отсутствием возможности дальнейшего их расширения.

Из общего числа работающих кладбищ особое место занимает новое городское кладбище в с. Воронино Томского района Томской области. Данное кладбище действует с 2007 года, на нём производится основная часть захоронений. В настоящее время специально отведенных и подготовленных,  в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, земельных участков кладбища исчерпан на 99 %.  В данной ситуации острой проблемой является отсутствие технической и физической возможности производить необходимый объём захоронений на других кладбищах муниципального образования "Город Томск".

В соответствии с проектом "Новое городское кладбище в с. Воронино" прошедшим государственную экспертизу (заключение Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 № 24-0049-05/ТГЭ-0125) предполагалось строительство кладбища общей площадью 235,44 га, в том числе:

- площадь 1 очереди строительства - 89,22 га, из них площадь захоронений - 60,59 га;

- площадь 2 очереди строительства - 79,78 га, из них площадь захоронений - 46,49 га;

- площадь кладбища на перспективу - 66,44 га, из них площадь захоронений - 46,69 га.

В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2016 годы выделено средств на общую сумму  189 281,88 тыс. руб., в том числе на проектно - изыскательские работы 4 200,00 тыс.руб.

За счет указанных средств были выполнены следующие работы:

- снос деревьев с корчевкой пней - 1431 шт.;

- устройство зон захоронения (21 зона захоронения) общей площадью   - 255 655,02 м(2) (25,57 га);

- построено здание административно-бытового корпуса - 1 шт.;

- построено сооружение Главного въезда -1 шт.;

- построено здание общественного туалета - 1 шт.;

- установлены пожарные резервуары - 2 шт.;

- построена водонапорная стальная башня - 1 шт.;

- построены насосные станции - 2 шт.;

- построено помещение для рабочих -1 шт.;

- построен склад для хранения ритуальных принадлежностей - 1 шт.;

- выполнено наружное освещение протяженностью - 420,0 м.п.;

- проложена ВЛ 0,4 кВ к зданиям и сооружениям кладбища общей протяженностью - 1195 м.п.;

- проложена линия ВЛ 10 кВ протяженностью - 585 пм;

- проложена линия КЛ 10 кВ протяженностью - 24 пм;

- построен хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью - 682,8 пм;

- наружные сети водопровода к помещению для рабочих протяженностью - 175 пм;

- построено здание трансформаторной подстанции - 1 шт.;

- построена комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/04 - 1шт;

- выполнено устройство дорог общей протяженность 4 995,52 пм,

в том числе:

подъездная дорога к кладбищу - 844 пм;

подъездные дороги к зонам захоронений - 3 789,22 пм;

подъездные дороги к сооружениям - 362,3пм;

- установлено остановочных автопавильонов - 7 шт.;

- установлены ж/б контейнерные площадки - 8 шт.;

- установлены контейнеры для мусора - 25 шт.;

- построена автостоянка в районе Главного въезда площадью - 1821,5 м(2);

- построена автостоянка в районе Центральной площадки площадью - 1869,69 м(2);

- построена Центральная площадка (разворотное кольцо) площадью 706,6 м(2);

-( )устройство проездов в щебеночном покрытии площадью - 6400,35 м(2);

-( )автомобильная дорога площадью - 7492,00 м(2);

-( )площадь захоронения  - 18 105,00 м(2);

-( )устройство проездов в щебеночном покрытии площадью - 6400,35 м(2);

-( )услуги строительного контроля - 2 шт.;

-( )инженерные изыскания, вариантное проектирование - 1шт.     (

Однако, в связи с изменениями в законодательстве было принято решение о разработке новой проектной документации на строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области. В соответствии с проектом прошедшим государственную экспертизу (заключение ОГАУ "Томскгосэкспертиза" от 25.12.2017 № 70-1-1-3-0109-17) предполагается строительство кладбища двумя этапами, в том числе:

1 этап строительства (Кладбище № 1):

Площадь территории кладбища  (в границах ограждения) - 376 851,6 м2 в том числе:

- площадь захоронений - 290 629,3 м2;

- площадь покрытий - 51 683,9 м2.

Расчетный срок эксплуатации кладбища № 1 - 11,26 лет.

Количество захоронений - 64 584 мест.

2 этап строительства (Кладбище № 2):

Площадь территории кладбища  (в границах ограждения) - 307 769,0 м2 в том числе:

- площадь захоронений - 233 617,8 м2;

- площадь покрытий - 42 522,8 м2.

Расчетный срок эксплуатации кладбища № 2 - 9,05 лет.

Количество захоронений - 51 915 мест.

В 2019 году начаты строительно-монтажных работы 1 этапа (Кладбище № 1) строительства объекта: "Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области". На строительство указанного объекта в 2019 году выделены средств на общую сумму  10 118,7 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены следующие работы:

- проведены историко-культурные изыскания - 1 шт.;

- снос деревьев - 4 779 шт.;

- срезка-почвенно растительного грунта - 310 616,0 кв. м

В 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108 738,8 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены следующие работы:

- увеличены площади зон захоронений кладбища - 29 га.;

- построены здания на территории кладбища - административно-бытовое здание, общественная уборная, насосная станция повышения давления, емкость для хранения воды на поливочные нужды (V=100 мі) усиленной конструкции, накопительная емкость (v=40мі), аккумулирующая монолитная железобетонная емкость  (V=1000мі), очистное сооружение поверхностных сточных вод;

- площадь устройства покрытий дорог, проездов  - 18 800,0 м(2).

По данным статистики количество умерших на территории муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2020 г. составило 5 669 чел. В связи с тем, что начиная с 2010 года кладбище "Бактин" используется только для подзахоронений, основная часть захоронений производятся на кладбище "Воронино".

Согласно разработанной в 2017 году проектной документацией на строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области предусмотрено обеспечение мест захоронения с учетом количества умерших 5 735* чел/год - 2,58 га.

Согласно письму РОССТАТ № 945-07/38 от 03.05.2017 в г. Томске средняя смертность за 20 лет составляет 5 735 человек в год.

Для обеспечения такого количества захоронений необходимо порядка 2,58 га. подготовленных территорий. Кроме того, к таким территориям должны быть проложены подъездные дороги  в асфальтовом исполнении.

Для обеспечения предоставления комплекса ритуальных услуг в полном объеме, необходимо строительство административных зданий и санитарно-бытовых помещений для обслуживающего персонала кладбища и обслуживания посетителей, включая МГН.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

Социальный эффект:

- создание новых рабочих мест.

Экологический эффект:

- строительство полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района позволит организовать полноценную схему по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Томск". Строительство  полигона  позволит складировать и изолировать  твердые коммунальные отходы, вывозимые из жилых домов, промышленных объектов, учреждений и организаций города; образующийся на городских территориях строительный мусор; промышленные отходы, относящиеся к категории практически инертных и слаботоксичных промышленных отходов, с наименьшими транспортными затратами. Строительство полигона позволит обеспечить захоронение твердых коммунальных отходов в течение 50 лет.

- строительство и развитие  кладбища позволит обеспечить предоставление комплекса ритуальных услуг в полном объеме, в том числе  подготовку земельных участков  в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" на перспективу. Строительство кладбища № 1 позволит производить захоронения в течение 11,26 лет, кладбища № 2 в течение 9,05 лет.

Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.

Возможные риски реализации подпрограммы могут быть связаны с увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий подпрограммы, которые связаны с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличения внеплановой нагрузки на исполнителей подпрограммы, а также в связи с возникновением различных форс-мажорных обстоятельств.

Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей.

Динамика показателей социально-экономического развития в сравнении с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области не указана, в связи с отсутствием показателей, соответствующих подпрограмме "Развитие инфраструктуры  мест погребения, утилизации и переработки отходов".

### III. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

"Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов"

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) администрации за достижение значения показателя |  | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  | Метод сбора информации о достижении показателя |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. | Обеспеченность г.Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов (лет)* | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 0 |
|  |  | Обеспеченность г.Томска участками для захоронения умерших (лет)** | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,26 | 11,26 | 10,26 | 10,26 | 9,26 | 9,26 | 8,26 | 8,26 | 7,26 | 7,26 |
| 1.1 | Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" | Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год)*** | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 375,0 | 0 |
| 1.1.1. | Строительство и развитие полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г.Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области | Увеличение площадей рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (га) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | Площадь административного одноэтажного здания (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность воздушной линии наружного освещения (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность наружных сетей дождевой канализации (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь биотермической ямы (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь насосной станция (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество теплых стоянок (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь здания мойки мусоровозов (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество стоянок легкового транспорта (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество открытых стоянок для спецтехники (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество площадок для складирования дорожных плит (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь топливозаправочного пункта (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выгребных емкостей 25,50 м3 (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество зданий мойки тракторов и автомобилей (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество въездного дезбарьера глубиной 300 мм (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мачтовых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность наружных сетей канализации (м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность дороги к рабочим картам (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность подъездной автомобильной дороги к полигону (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность подъездной дороги к насосной станции (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность воздушной линии ВЛ 10 кВ к водозабору (насосной станции) (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность подъездной дороги к объектам административно-хозяйственной зоны (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность наружных сетей водопровода (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество административных зданий построенных на полигоне (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | Показатель введен с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство мусороперегрузочной станции | Количество введенных объектов (объект) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектно-изыскательские работы (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Строительство базы для УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 40" | Проектно-изыскательские работы (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Строительство снегоотвала по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 40а | Проектно-изыскательские работы (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Проектно-изыскательские работы (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2 обеспечение условий для захоронения умерших | Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших**** (мест) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 4 200 | 4 200 | 1 960 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 584 | 64 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области | Увеличение площадей зон захоронений кладбища (га.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 4,2 | 4,2 | 1, 96 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,06 | 29,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество зданий построенных на территории кладбища (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Показатель введен с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проектно-изыскательские работы (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество кадастровых работ (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Показатель введен с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество технологических подключений (шт.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Площадь здания траурных гражданских обрядов (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поминального зала и столовой на 30 посадочных мест (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь помещения для изготовления ритуальных принадлежностей (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь гаража для ремонта и стоянки дорожной техники (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь мойки для автотранспорта (кв.м.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность подъездной дороги к зонам захоронения (км.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | 1,016 | 1,016 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прекращает свое действие с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь устройства покрытий дорог, проездов, (м2.) | ДКС | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | - | Показатель введен с 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 683,9 | 51 683,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

     * Расчет показателя "Обеспеченность  г.Томска площадями  для захоронения твердых коммунальных отходов, лет":

Sn=((Sp+Sk)/Sb)/K;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов введенных в текущем году;

Sk - площадь незаполненных рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов за предыдущий год ;

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания  образующихся  твердых коммунальных отходов  (3,2 га/ год);

K -коэффициент заполняемости в год (площадь рабочих карт 1 очереди строительства всего (20,0 га) на общий срок эксплуатации полигона (50 лет) согласно разработанной в 2008 году проектной документацией на строительство полигона по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района).

2015 год - 0,9=(0,0+1,21)/3,2)/0,4;

2016 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4;

2017 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4;

2018 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4;

2019 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4;

2020 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4.

2021 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4.

2022 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4.

2023 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4.

2024 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2)/0,4.

2025 год - 15,62=(20,0+0,0))/3,2)/0,4.

** Расчет показателя "Обеспеченность г.Томска участками  для захоронения умерших, лет":

Sn=(Sp+Sk)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Sk - площадь свободных зон захоронений кладбища за предыдущий год ;

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га на 4 000 тыс. чел/год).

Согласно разработанной в 2017 году проектной документацией на строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области предусмотрено обеспечение мест захоронения с учетом количества умерших 5 735 чел/год - 2,58 га.

2015 год - 1,3=(4,2+0,0)/3,2;

2016 год - 0,7=(1,96+0,2)/3,2;

2017 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2;

2018 год - 0,0=(0,0+0,0)/3,2;

2019 год - 0,0=(0,0+0,0)/2,58;

2020 год - 0,0=(0,0+0,0)/2,58.

2021 год - 11,26=(29,06+0,0)/2,58.

2022 год - 10,26=(0,0+(29,06-2,58))/2,58.

2023 год - 9,26=(0,0+(29,06-2,58-2,58))/2,58.

2024 год - 8,26=(0,0+(29,06-2,58-2,58-2,58))/2,58.

2025 год - 7,26=(0,0+(29,06-2,58-2,58-2,58-2,58))/2,58.

*** Расчет показателя "Введенная мощность полигона, тыс.м3/год":

Sn=(Sp * Vтыс.м3/год)/Sb;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых коммунальных отходов введенных в текущем году;

V тыс.м3/год - объем поступающих бытовых отходов в год (1 500,0 тыс.м3/год согласно разработанной в 2008 году проектной документацией на строительство полигона по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района);

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания  образующихся  твердых коммунальных отходов  (3,2 га/ год).

2015 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2016 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2017 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2018 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2019 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2020 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2021 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2022 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2023 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2024 год - 0,0=(0,0*1 500)/3,2;

2025 год - 9 375,0=(20,0*1 500)/3,2.

**** Расчет показателя "Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших":

Sn=(Sp * Ччел/год)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Ччел/год - количество умерших жителей муниципального образования "Город Томск;

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га на 4 000 тыс. чел/год).

Согласно разработанной в 2017 году проектной документацией на строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области предусмотрено обеспечение мест захоронения с учетом количества умерших 5 735 чел/год - 2,58 га.

2015 год - 4 200=(4,2*4000)/4;

2016 год - 1 960=(1,96*4000)/4;

2017 год - 0=(0,0*4000)/4;

2018 год - 0=(0,0*4000)/4;

2019 год - 0=(0*5735)/2,58;

2020 год - 0=(0*5735)/2,58;

2021 год - 64 584=(29,06*5 735)/2,58;

2022 год - 0=(0,0*5735)/2,58075;

2023 год - 0=(0,0*5735)/2,58075;

2024 год - 0=(0,0*5735)/2,58075;

2025 год - 0=(0,0*5735)/2,58075.

### IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

В связи с крайней актуальностью проблемы обеспеченности Города Томска площадями для захоронения твердых коммунальных отходов и захоронения умерших, полигон твердых коммунальных отходов и новое городское кладбище в районе д.Воронино являются одинаково приоритетными объектами. В связи с этим, их строительство будет осуществляться одновременно.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий указанных в приложении 1 настоящей подпрограммы, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств бюджета Томской области. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Томск" по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

1) Стоимость строительства полигона по захоронению твердых коммунальных отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь в ценах 3 кв. 2007 года составляет 375 589,1 тыс. руб. (положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0336-08 от 17.09.2008 г.). Стоимость строительства 1 очереди полигона в ценах соответствующих лет составляет 738 308,3 тыс. руб.

2) Строительство мусороперегрузочной станции в настоящее время не актуально

3) Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино 1 очереди в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 № 24-0049-05/ТГЭ-0125 составляет 455 396,2 тыс. руб.

Работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино начаты в 2004 году. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2016 годы выделено средств на общую сумму  189 281,88 тыс. руб., в том числе на проектно - изыскательские работы 4 200,00 тыс.руб.

В связи с разработанной новой проектной документации на строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области стоимость строительства в соответствии с положительным заключением от 25.05.2018 № 70-1-0069-18 в ценах 4 кв. 2017 года составляет  419 963,39 тыс.руб. (1 этап. 1 Кладбище 238 913,33 тыс.руб., 2 этап.2 кладбище 176 767,07 тыс. руб.).

Стоимость строительства нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области в ценах соответствующих лет составляет 485 648,8 тыс. руб. (1 этап. 1 Кладбище 269 254,2 тыс.руб., 2 этап. 2 кладбище 216 394,5 тыс. руб.) с учетом индексов-дефляторов в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 07.02.2018 № 27 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов" (4 кв. 2017 г. к 2019 г. - 1,104, 4 кв. 2017 г. к 2020 г. - 1,150.).

В целях строительства 1 этапа (Кладбище № 1) в 2019 году заключены следующие муниципальные контракты:

- на выполнение строительно-монтажных работы 1 этапа (Кладбище № 1) на сумму  251 342,4 тыс. руб., из них: 2019 год - 10 053,7 тыс. руб., 2020 год - 108 078,9 тыс. руб., 2021 год - 133 209,8 тыс. руб.

- на оказание услуг по строительному контролю на сумму 1 016,4 тыс. руб., из них: 2019 год - 38,2 тыс.  руб., 2020 год - 438,4 тыс. руб., 2021 год - 539,8 тыс. руб.

- на оказание услуг по авторскому надзору на сумму 501,5 тыс. руб., из них: 2019 год - 18,9 тыс. руб., 2020 год - 216,3 тыс. руб., 2021 год - 266,3 тыс. руб.

- на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму  13,2 тыс.руб., из них: 2019 год - 7,9 тыс.руб., 2020 год 5,3 тыс.руб.

В 2020 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке и сопровождению согласования проекта санитарно-защитной зоны, а также установление санитарно-защитной зоны объекта капитального строительства на сумму 536,5 тыс. руб.

4. Строительство базы для УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" по адресу: г. Томск,  ул. Мостовая, 40 (ПИР)

В соответствии с пунктом 10 протокола выездного рабочего совещания Мэра Города Томска по теме: "Об использовании имущественных комплексов, принадлежащих МО "Город Томск" для содержания УДС и обращения с ТКО" от 17.01.2019 департаменту поручено разработать проектно-сметную документацию для размещения пескобазы на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Мостовая 40а (усл.) с получением положительного заключения экспертизы. Стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 2021 г. составляет 13 225,6 тыс. руб.

5. Строительство снегоотвала по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 40а (ПИР)

В соответствии с пунктом 10 протокола выездного рабочего совещания Мэра Города Томска по теме: "Об использовании имущественных комплексов, принадлежащих МО "Город Томск" для содержания УДС и обращения с ТКО" от 17.01.2019 департаменту поручено разработать проектно-сметную документацию для размещения снегоотвала на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Мостовая 40а (усл.) с получением положительного заключения экспертизы. Стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 2021 г. составляет 21 236,5 тыс. руб.

После ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию, объекты будут переданы в муниципальную собственность города Томска для дальнейшей передачи в эксплуатацию специализированным организациям.

6. Строительство мусоросортировочного комплекса (ПИР)

Разработка проектной документации по данному объекта необходима в целях исполнения распоряжения администрации Города Томска от 03.07.2019 № р 894 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "По реализации программы обращения с ТКО в зоне действия регионального оператора УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (пункт 4.4.дорожной карты). Стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 2021 г. составляет 39 714,9 тыс. руб.

### V. Механизмы управления и контроля Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 - 2025 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word).

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.

## Приложение 5 к муниципальной программе
"Обеспечение экологической безопасности
 на 2015-2025 годы"

Порядок определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 годы"

Критерии приоритетности мероприятий муниципальных программ

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальных программ, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов.

Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

З. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования "Город Томск" и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Г. Иные объекты и мероприятия.