## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2013 года N 4440

Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Улучшение экологического состояния городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"*

(с изменениями на 26 февраля 2021 года)

_____________________

*Наименование изменено Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию.

На основании федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлений администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", администрация города

(Преамбула изменена Постановлением Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию)

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Улучшение экологического состояния городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" (далее - программа) согласно приложению. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию).

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год.

3. Комитетам администрации города Хабаровска по управлению районами (Иванов С.Н., Матаева М.В., Орлов А.Ю., Брюханов Р.Я., Ивашкин С.И.), департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.), департаменту муниципальной собственности (Соловьев Е.И.), структурным подразделениям администрации города (Шарабарин А.С., Муравьев И.А., Дубянская И.Г., Матвеенкова Т.Б., Климочкин А.А., Ощановский В.И., Леонов А.Ю., Круш Л.А., Хопта И.С., Горлов Р.С.):

(Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию).

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Программы в соответствии с приложением к Программе.

3.2. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города информацию о ходе реализации мероприятий Программы. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, общественных организаций и объединений, осуществляющих по согласованию реализацию мероприятий Программы, представлять ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города информацию о ходе реализации мероприятий Программы. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию).

5. Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации города Хабаровска от 21.10.2010 N 3379 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011 - 2015 годы", от 17.10.2012 N 4381 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 21.10.2010 N 3379", от 27.11.2012 N 4987 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 21.10.2010 N 3379", от 30.01.2013 N 320 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 21.10.2010 N 3379".

6. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Михайловского И.Г. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию).

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. мэра города
С.А. Чернышов

## Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации города Хабаровска
от 1 ноября 2013 года N 4440

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа "Город Хабаровск"
"Улучшение экологического состояния городского округа
"Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"*

(с изменениями на 26 февраля 2021 года)

_____________________

Наименование изменено Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию).

## ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Улучшение экологического состояния городского округа "Город
Хабаровск" на 2014-2020 годы"

| Ответственный исполнитель программы | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска (далее - управление по охране окружающей среды и природных ресурсов) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска (далее - департамент муниципальной собственности); департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - департамент архитектуры, строительства и землепользования); управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда); управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (далее - управление дорог и внешнего благоустройства); управление образования администрации города Хабаровска (далее - управление образования); управление энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска (далее - управление энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций); управление здравоохранения администрации города Хабаровска (далее - управление здравоохранения); комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом (далее - комитет по управлению Железнодорожным районом); комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом (далее - комитет по управлению Индустриальным районом); комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом (далее - комитет по управлению Кировским районом); комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом (далее - комитет по управлению Краснофлотским районом); комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом (далее - комитет по управлению Центральным районом); управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска (далее - управление по физической культуре и спорту); управление транспорта администрации города Хабаровска (далее - управление транспорта); управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска (далее - управление по делам молодежи и социальным вопросам); управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска (далее - управление социальной работы с населением); управление инвестиционного развития администрации города (далее - управление инвестиционного развития); промышленные предприятия, организации и учреждения различных форм собственности, общественные организации и объединения (по согласованию) |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | - мероприятия по охране атмосферного воздуха; - мероприятия по охране водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов; - мероприятия по охране земель и совершенствованию системы обращения с отходами; - мероприятия по охране зеленых насаждений города и особо охраняемых природных территорий местного значения; - мероприятия по экологическому просвещению, повышению уровня экологической культуры населения города и экологическому мониторингу |
| Цель программы | стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городе; обеспечение экологической безопасности населения |
| Стратегическая цель муниципального управления и задачи социально-экономического развития города | Стратегическая цель: улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - повышение качества атмосферного воздуха; - улучшение охраны и рационального использования водных ресурсов; - совершенствование системы охраны земель и обращения с отходами |
| Задачи программы | - сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города; - уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты; - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления; - ликвидация объектов прошлого экологического ущерба; - охрана и воспроизводство городских зеленых насаждений, восстановление и развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения, обеспечение их устойчивого функционирования; - экологическое просвещение, повышение уровня экологической культуры населения города |
| Индикаторы программы | - индекс загрязнения атмосферного воздуха города, ед.; - объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т; - количество предприятий, переведенных на использование природного газа, ед.; - класс качества воды в реке Амур в черте города, ед.; - количество ликвидированных выпусков загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, ед.; - ликвидированный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемый в водные объекты, тыс. куб. м; - доля утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов, %; - прирост площади особо охраняемых природных территорий местного значения, %; - количество созданных особо охраняемых природных территорий местного значения в год, ед.; - площадь особо охраняемых природных территорий местного значения, га; - площадь зеленых зон города, созданных для организации отдыха населения, га; - прирост мероприятий по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды, % к предыдущему году; - количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации, сети Интернет, в год, ед.; - количество проведенных тематических семинаров (конференций) экологической направленности в год, ед.; - количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин в год, ед. |
| Объемы финансового обеспечения Программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 6864704,881 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 5511065,97 тыс. руб.; 2015 год - 397878,99 тыс. руб.; 2016 год - 180197,72 тыс. руб.; 2017 год - 94016,83 тыс. руб.; 2018 год - 196936,66 тыс. руб.; 2019 год - 356364,051 тыс. руб.; 2020 год - 128244,66 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение к 2015 году: - перевода одного предприятия на использование природного газа. Достижение к 2017 году: - обеспечения прироста площади особо охраняемых природных территорий местного значения до 33%; - обеспечения создания шести особо охраняемых природных территории местного значения. Достижение к 2019 году: - увеличения площади зеленых зон города, предназначенных для организации отдыха населения, до 12,1 га. Достижение к 2020 году: - непревышения значения индекса загрязнения атмосферного воздуха города (ИЗА) до показателя 13; - сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города с 36,87 до 36,7 тыс. тонн в год; - непревышения значения показателя "Класс качества воды в реке Амур в черте города" до показателя 3А; - ликвидации трех выпусков загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты; - ликвидации сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы в объеме 117,5 тыс. куб. м; - увеличения доли утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов с 11,78% до 17,3%; - обеспечения прироста площади особо охраняемых природных территорий местного значения до 33,67%; - обеспечения создания семи особо охраняемых природных территорий местного значения; - увеличения площади природных территорий местного значения, имеющих особо охраняемый статус, с 268,9 га до 363,45 га; - обеспечения прироста мероприятий по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды на 10% к предыдущему году; - обеспечения количества публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации, сети Интернет, >= 255; - обеспечения количества проведенных тематических семинаров (конференций) экологической направленности >= 5; - обеспечения количества проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин >= 75 |

(Паспорт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 30 марта 2017 года N 985 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 1 ноября 2019 года N 3601 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 11 марта 2020 года N 823 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 26 февраля 2021 года N 664 - см. предыдущую редакцию)

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы экологического состояния*

_____________________

*Наименование изменено Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию.

Абзац исключен - Постановление Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию.

Город расположен в центре обширной заболоченной Среднеамурской низменности на высоте 32 - 50 м над уровнем моря на берегу р. Амур, что предопределяет повышенную экологическую уязвимость города от различных природных факторов, обусловленных, прежде всего физико-географическими особенностями территории. Среди них - влияние наводнений и подтоплений, оползни, размывы берегов, лесные и луговые пожары в окрестностях, сильные ветры, трансграничное загрязнение природных вод и многие другие негативные для комфортного проживания горожан природные процессы и явления. Ежегодно они проявляются, принося неудобства, а иногда и прямой ущерб различным отраслям хозяйства и населению.

На экологическое состояние города, его природных комплексов большое влияние оказывает все возрастающая урбанизация. Анализ экологической ситуации в городе выявил тенденцию к улучшению некоторых показателей состояния окружающей среды. Так, например, сократились объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, уменьшился объем сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Амур, увеличился объем переработки и утилизации отходов производства и потребления. Город стал чище и комфортней для проживания. Однако проблемы, решение которых будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе и большему комфорту проживания населения, остаются.

#### 1.1. Атмосферный воздух

Начиная с 2005 года наблюдается динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, что позволило исключить город Хабаровск из списка городов России с наиболее высокими уровнями загрязнения.

Если в 2005 году суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников составлял 59,9 тысячи тонн, то в 2012 году он снизился до 45,8 тысячи тонн.

Основной вклад в выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносят предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, поэтому существенным фактором снижения выбросов стало выполнение мероприятий по переводу хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газовое топливо.

Уменьшение выбросов в атмосферный воздух города также достигнуто за счет реализации воздухоохранных мероприятий Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом, ООО "Авторемзавод N 2", ОАО "Хлебозавод-7", МУП города Хабаровска "Дорремстрой".

Однако, в последнее десятилетие транспортное воздействие, создающее высокую плотность и токсичность загрязнения, выходит на первый план. В определенном смысле автомобильный транспорт становится "выравнивающим фактором" экологической напряженности городской среды.

Контроль за состоянием воздушного бассейна в Хабаровске осуществляется на четырех стационарных станциях Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ "Хабаровский ЦГМС-РСМЦ") по основным (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота) и специфическим (сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, хром) веществам. Производится отбор проб воздуха на определение тяжелых металлов и бенз(а)пирена, с дальнейшим их анализом в ГУ "НПО "Тайфун", г. Обнинск. Всего определяется 25 показателей.

В 2012 году концентрация ряда загрязняющих веществ в сравнении с 2011 годом понизилась. Так, максимальное содержание взвешенных веществ снизилось до уровня 2,4 ПДК (в 2011 - 4,0 ПДК), среднегодовое значение формальдегида понизилось до уровня 3,0 ПДК (в 2011 году - 4,0 ПДК), концентрации диоксида азота и оксида углерода понизились до 1,1 ПДК и 1,6 ПДК соответственно. Превышение концентрации формальдегида обусловлено расположением большинства станций вблизи автомагистралей (автотранспорт является одним из источников выбросов данной примеси), а также характерной для районов Сибири и Дальнего Востока высокой интенсивностью солнечной радиации.

Уровень загрязнения воздуха в Хабаровске продолжает оставаться высоким, определяется значением индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 10,0 обусловленного повышенным средним содержанием формальдегида и бенз(а)пирена. В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА больше 14. (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию).

Большое влияние на уровень загрязнения воздушного бассейна на территории Дальнего Востока оказывают климатические условия. В целом территория, включая город Хабаровск, отнесена к зоне высокого и очень высокого потенциала загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными условиями для рассеивания примесей. Высокая повторяемость приземных и приподнятых инверсий, слабых скоростей ветра, застоев затрудняют рассеивание вредных примесей и способствуют их накоплению.

#### 1.2. Поверхностные водные объекты

Река Амур имеет огромное значение для социально-экономического развития города Хабаровска, являясь мощной водной и транспортной артерией региона, объектом развития туризма, рекреации, и используется для нужд населения и промышленности.

Река Амур является главным источником питьевого водоснабжения г. Хабаровска. В 2013 году объем забранной из реки воды составил 109,8 млн. куб. метров. В разрезе отраслей традиционно наибольшие объемы забора воды осуществляют предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП города Хабаровска "Водоканал") - 63% и предприятия теплоэнергетики - 37%. Ежегодно 79% от суммарного объема забираемой из реки Амур и подземных источников свежей воды сбрасываются в реку Амур. По данным федерального государственного статистического отчета, в 2013 году 99% объема сброшенной воды относится к категории "загрязненная", включая сточные воды, очищаемые до проектных показателей на городских очистных сооружениях канализации. Кроме того, из-за неполного централизованного канализования города в малые реки Черная, Чернушка, Полежаевка и бассейн реки Амур ежегодно сбрасывается более 3,2 млн. куб. м неочищенных сточных вод (жилмассивы по улицам Связной, Трехгорной, Восточному шоссе, пос. им. Горького, ДОС и т.д.). (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию).

Для сточных вод, сбрасываемых предприятиями города, характерными загрязнителями являются органические вещества, азотосодержащие соединения, фосфаты, нефтепродукты, железо, соединения тяжелых металлов, фенолы.

Серьезным источником загрязнения поверхностных водотоков в черте города являются ливневые и талые воды, образующиеся на городской территории и напрямую сбрасываемые в водные объекты.

Исследованиями, проведенными Институтом водных и экологических проблем ДВО РАН, установлено, что на всей площади города максимальный мгновенный расход воды составляет 830 тыс. куб. м в сутки, что практически в 3 раза превышает весь образуемый в городе за сутки объем хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

Отбор проб поверхностных сточных вод, произведенный управлением по охране окружающей среды совместно с лабораторией МУП города Хабаровска "Водоканал" на сбросе из ливневых коллекторов на стадионе им. Ленина и ул. Салтыкова-Щедрина, показал, что в реку Амур сбрасываются талые сточные воды, содержащие загрязняющие вещества с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК), в том числе: нефтепродукты - 12 ПДК, взвешенные вещества - 10 ПДК, аммоний солевой - 62 ПДК, БПК полный - 40 ПДК, железо - 9 ПДК.

Кроме антропогенной нагрузки, влияние на химический состав воды оказывают физико-географические факторы, характерные для Дальневосточного региона, гидрологические условия, сток четырех крупнейших притоков: рек Зеи, Уссури, Буреи и Сунгари. Водосбор р. Сунгари целиком находится на территории Китайской Народной Республики. Качественный состав вод этого притока формируется под влиянием сточных вод населенных пунктов КНР и поверхностного стока с территории, активно используемой сельскохозяйственными предприятиями.

Природным фоном в воде р. Амур обусловлено наличие солей марганца и железа общего в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые нормы. Вода реки Амур, как и в течение всех предшествующих лет, осталась маломинерализованной.

Характерными загрязняющими веществами воды р. Амур по-прежнему остаются соединения марганца и железа, соединения тяжелых металлов (медь, свинец), азот аммонийный, органические вещества и нефтепродукты.

У города Хабаровска гидрохимические наблюдения осуществляются в створах Амурской протоки и р. Амур. По отношению к 2012 году в химическом составе воды протоки Амурской больших изменений не наблюдалось. По качеству вода оценивается как "загрязненная" (3-й класс, разряд "а"). (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию).

Абзац исключен - Постановление Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию.

Для поддержания и улучшения состояния водных объектов в черте города необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений по очистке сточных вод с применением современных технологий очистки, обеспечивающих очистку сточных вод до нормативных показателей;

- организация очистки поверхностных сточных вод с территории города и промышленных предприятий;

- внедрение систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий на предприятиях;

- проведение мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод, в том числе ликвидация последствий загрязнения и захламления земель в водоохранных зонах.

#### 1.3. Обращение с отходами производства и потребления

Отходы производства и потребления относятся к одному из факторов, негативно воздействующих на качество окружающей среды, приводящих к деградации почв, зеленых насаждений, водных и других природных ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. (Абзац изменен  Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию).

Объем ежегодно образуемых на территории города отходов оценивается в 300 тысяч тонн промышленных отходов и до 204 тысяч тонн бытовых отходов.

В последние годы в значительной степени возросла антропогенная нагрузка на окружающую среду и, прежде всего, именно в части увеличения отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения города и в результате технологических циклов. Произошло не только количественное, но и качественное изменение состава отходов.

В результате производственной деятельности и жизнедеятельности образуются отходы 1 - 4-го классов опасности от высокоопасных (ртутьсодержащие отходы) до малоопасных (отходы пластмассовой тары, пленки, отработанные пневматические шины и т.д.).

Одними из основных проблем в области обращения с отходами являются:

- значительный объем направляемых на захоронение отходов производства и потребления, низкий уровень извлечения из отходов вторичных ресурсов, что во многом связано с трудностями сортировки, смешанных с пищевой фракцией остальных отходов;

- недостаточное участие в сфере утилизации и переработки отходов субъектов малого предпринимательства;

- отсутствие единой системы учета производителей отходов;

- отсутствие экономической заинтересованности в сборе и переработке отходов производства и потребления.

Многие аспекты, связанные с решением проблемы отходов в городе Хабаровске, в том числе вовлечение отходов во вторичную переработку, были реализованы в рамках целевых городских экологических программ. За период с 2001 года создано около 30 предприятий, осуществляющих утилизацию и переработку отходов.

Видовой состав собираемых вторичных материальных ресурсов города Хабаровска включает макулатуру, автошины, отработанные аккумуляторы, стеклянный бой, полимерные, ртутьсодержащие и другие отходы.

В 2012 году доля утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме отходов, вывезенных на городскую свалку для захоронения, в сравнении с предыдущими годами увеличилась.

Доля утилизированных в 2001, 2008-2015 годах бытовых и промышленных отходов. (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию).

| Годы | 2001 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля утилизированных отходов (%) | 1,07 | 5,8 | 6,1 | 6,65 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 11,78 | 12,65 |

(в редакции Постановления Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 6 апреля 2016 года N 1108 - см. предыдущую редакцию)

Вместе с тем, сбор и объемы переработки еще крайне недостаточны, поэтому муниципальной программой "Улучшение экологического состояния города" предусмотрено наращивать сбор и переработку отходов производства и потребления за счет создания новых производств по переработке вторичного сырья и увеличения мощностей действующих предприятий - переработчиков, организации сбора и переработки новых видов отходов (древесные отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений), привлечения хозяйствующих субъектов и населения города к раздельному сбору компонентов отходов производства и потребления.

С 2007 года в городе реализуется инвестиционная программа, утвержденная решением Хабаровской городской Думы от 19.12.2006 N 379 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Спецавтохозяйство по санитарной очистке" "Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г. Хабаровска на 2007 - 2011 годы с перспективой до 2016 года" и установление надбавки к тарифу для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов", в соответствии с которой выполнено строительство первой очереди полигона для захоронения твердых бытовых отходов мощностью 1200 тыс. куб. м/год на 61 км автодороги Хабаровск - Находка и мусороперегрузочной станции "Северная" мощностью 600 тыс. куб. м/год (70,8 тыс. тонн).

На территории МПС "Северная" в 2013 году завершен монтаж оборудования комплекса конвейерно-контрольной сортировки отходов и механизированной обработки вторичных ресурсов обществом с ограниченной ответственностью "Радуга". Планируемый объем переработки отходов на сортировочном комплексе - 30 тыс. тонн в год, что составит 50% от проектной мощности МПС "Северная". В результате сортировки извлекаются полимеры всех видов, полиэтилентерефталаты (ПЭТФ), макулатура, текстиль, металлолом черный и цветной, стеклобой смешанный. Для обеспечения надежности и непрерывности предоставления услуги по вывозу ТБО с территории г. Хабаровска ведется проектирование и строительство МПС "Южная", МПС "Центральная", 2-й очереди полигона ТБО.

С 01.07.2011 выведена из эксплуатации свалка твердых бытовых отходов в отработанном карьере "Березовый", расположенном в черте города, что позволило обеспечить экологическую безопасность населения и снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.

В 2013 году проведены работы подготовительного периода рекультивации свалки - строительство линии электропередачи, закрытие тела свалки грунтом, в 2013 году выполнены строительно-монтажные работы по устройству системы дегазации. (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию).

В целях обеспечения рациональной системы сбора, хранения, удаления, обезвреживания и переработки бытовых и приравненных к ним отходов администрацией города разрабатывается Генеральная схема очистки территории городского округа "Город Хабаровск". (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию).

#### 1.4. Зеленые насаждения города. Особо охраняемые природные территории местного значения

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения. Основными элементами системы озеленения Хабаровска являются парки, сады, бульвары, скверы, уличные посадки, газоны, озеленение жилых районов, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

Вопросы озеленения города основаны на научных разработках, тщательно продуманных и строго выполняемых мероприятиях всеми структурными подразделениями администрации, промышленными предприятиями и организациями, населением.

Ведутся плановые работы по оценке состояния и восстановлению городских зеленых насаждений, ежегодно высаживается более 11 тыс. кустарников и крупномерных саженцев деревьев дальневосточных пород, создается новый парк "Северный" площадью свыше 42 га.

Научно-исследовательская работа, выполненная в 2012 году в рамках муниципального контракта по оценке (определению площадей) зеленых насаждений города с использованием материалов космической съемки территории г. Хабаровска 2006 и 2011 годов, позволила определить для г. Хабаровска такие показатели озеленения как "удельный вес озелененных территорий" и "обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на одного жителя" и сравнить их с установленными нормативами. Так, удельный вес озелененных территорий в целом по городу составляет 58,54% (нормативный показатель, в соответствии со СНиП - 40%), а уровень озелененное урбанизированной и общедоступной части г. Хабаровска (без учета левобережной части города, промышленных территорий, территорий аэропортов, кладбища и других) - 83,2%.

Удельный вес озелененных территорий в целом по городу

| Район | Площадь района, кв. км | Площадь зеленых насаждений, кв. км | Уровень озелененное, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 52,59 | 34,04 | 64,73 |
| Краснофлотский | 69,06 | 40,94 | 59,28 |
| Железнодорожный | 99,12 | 68,49 | 69,10 |
| Кировский | 39,81 | 22,29 | 55,99 |
| Индустриальный | 128,14 | 61,80 | 48,23 |
| Всего по городу | 388,72 | 227,55 | 58,54 |

При норме 16 кв. м на человека суммарной площади озелененных территорий общего пользования для крупнейших, крупных и больших городов, этот показатель для г. Хабаровска составляет 156,1 кв. м на человека. Сравнительный анализ зеленых насаждений города по состоянию на 2006 и 2011 годы не выявил сокращения площади зеленых насаждений по городу в целом.

Создана и совершенствуется система муниципального управления и контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, лесов особо охраняемых территорий местного значения (далее - ООПТ), имеющих для города особое природоохранное и рекреационное значение и являющихся основой зеленого фонда города. В городе Хабаровске выделено 27 таких территорий, из них 6 - краевого значения и 21 - местного значения. Общая площадь всех особо охраняемых природных территорий составляет 528,7 га, или 1,4% общей площади города. На основе комплексного обследования ООПТ и других природных комплексов города разработана и утверждена постановлением администрации города от 03.12.2009 N 4308 "Схема развития и размещения ООПТ местного значения городского округа "Город Хабаровск" (далее - Схема). В целях создания новых парковых зон отдыха на территории города, территория вдоль береговой зоны в границах ул. Ангарской - ул. Бийской (бывший золоотвал) внесена в раздел Схемы "Перечень планируемых к созданию ООПТ".

В рамках целевых экологических программ начаты работы по поэтапному восстановлению зеленых насаждений и реконструкции отдельных ООПТ - подготовлены проекты реконструкции ООПТ "Парк им. Гагарина", "Парк ОДОРА", ведется поэтапная реконструкция зеленых насаждений на ООПТ "Сквер им. Горького", "Парк ОДОРА", Парк Дома офицера флота, "Парк им. Гагарина", "Сквер у памятника погибшим воинам-арсенальцам", на четырех ООПТ установлены информационно-предупредительные щиты с разъяснением режима особой охраны.

Основные проблемы ООПТ - это высокий процент старовозрастных зеленых насаждений (80%), загущение посадок, факты вандализма, заключающиеся в уничтожении зеленых насаждений, малых архитектурных форм, разрушении имеющихся сооружений, а также захламление мусором, разведение костров и т.д. Критическое состояние большинства этих территорий обусловлено их "бесхозностью" из-за отсутствия специализированных предприятий или организаций, непосредственно отвечающих за их охрану, использование, уход и содержание.

#### 1.5. Экологическое воспитание, просвещение и информирование

Приоритетность и законодательная основа развития экологического образования и просвещения населения определена Конституцией Российской Федерации в части прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, наносимого их здоровью и имуществу экологическими правонарушениями.

На этой основе в Российской Федерации создана и продолжает совершенствоваться правовая база для формирования системы всеобщего экологического образования и просвещения населения, организация которой является компетенцией Правительства Российской Федерации, специально уполномоченных органов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды и органов местного самоуправления.

Система экологического образования в городе Хабаровске включает 4 основных уровня: дошкольное, школьное и дополнительное, профессиональное образование (вузовское) и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций.

Наиболее широко различными формами экологического образования охвачены учащиеся образовательных учреждений города. В 182 образовательных учреждениях города непрерывное экологическое образование и воспитание детей осуществляется по трем направлениям:

- реализация программ общего и дополнительного образования экологической направленности;

- воспитание экологической культуры учащихся через организацию научно-исследовательской деятельности, мероприятий различного уровня, практической занятости в рамках каникулярного отдыха;

- развитие международных связей по обмену экологическими экспедициями школьников.

В основной школе в рамках предпрофильной подготовки в 22% общеобразовательных учреждений организованы элективные курсы экологической тематики. На старшей ступени в половине школ открыты химико-биологический, биолого-географический и другие профили с углубленным изучением предметов экологической направленности.

Развивается социальное партнерство в решении вопросов экологического воспитания и образования детей. Образовательные учреждения города взаимодействуют с государственными и общественными организациями по охране окружающей среды и природных ресурсов, Хабаровским краевым отделением "Всероссийское общество охраны природы", муниципальным предприятием "Водоканал", Большехехцирским заповедником, зоосадом имени Сысоева. В 64% образовательных учреждений значимым ресурсом по пропаганде экологической культуры является:

- школьные газеты;

- вестник "Школьный курьер" (центр внешкольной работы "Планета взросления");

- детская студия телевидения (детский юношеский центр "Поиск"), которые освещают экологические проблемы, ведут разъяснительную работу о бережном отношении к природе, сохранении дальневосточной флоры и фауны, о рациональном использовании воды, электроэнергии, о соблюдении чистоты в городе.

Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся осуществляется через работу научных обществ, конференций, летних экологических практикумов и экспедиций.

Традиционным стало проведение городской научно-практической конференции "Шаг в науку", природоохранных акций: "Помоги зимующим птицам", "Дни защиты от экологической опасности" и различных конкурсов на экологическую тематику.

Во всех образовательных учреждениях организована внеклассная работа по экологии: экологические олимпиады, кружки, факультативы, элективные курсы экологической направленности, работа в школьных теплицах, живые уголки, 112 объединений юных экологов, детские экологические отряды. Разработана основная образовательная программа начального общего образования, в содержание которой входит "Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни".

Значительное место в системе непрерывного экологического образования в городе Хабаровске занимают учреждения дополнительного образования детей - МБОУ ДОД "Детский эколого-биологический центр", экологические центры "Поиск", "Косатка", "Импульс" и т.д.

Воспитание сознательного, экологически образованного и культурного гражданина невозможно без привлечения его к участию в практических делах. МБОУ ДОД "Детский эколого-биологический центр" под руководством управления образования администрации города при участии управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города ежегодно организует и проводит такие мероприятия как трудовой десант юных экологов в защиту окружающей среды, экологические рейды по очистке береговой зоны Амура, акции "Сохраним природу родного края", "Чистый город", "Дни защиты от экологической опасности", "Двор моего детства" и другие.

В период летних каникул на социально значимых объектах города организована работа трудовых отрядов старшеклассников и экологических отрядов "Защитники природы". Ими озеленяются и облагораживаются парковые зоны, набережная реки Амур, городские бульвары, ведется активная экологическая пропаганда среди сверстников и взрослого населения, призывающая к бережному отношению к природе, соблюдению чистоты и порядка в местах проживания и отдыха горожан.

В 2013 году на работах по благоустройству города были задействованы около 2 тыс. школьников.

Систему экологического образования в высших учебных заведениях города можно представить как четырехуровневую:

- общетеоретический курс "Экология" (блок естественнонаучных дисциплин, федеральный компонент);

- специализированные природоохранные курсы (в блоке специальных дисциплин или национально-региональный компонент);

- экологизация учебных предметов, в первую очередь спецдисциплин;

- подготовка специалистов-экологов.

Подготовкой специалистов-экологов в г. Хабаровске занимаются Тихоокеанский государственный университет (специальность "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (ООС), квалификация инженер-эколог, подготовка начата в 2000 г.) и Дальневосточный государственный гуманитарный университет ("Экология", квалификация - эколог, подготовка ведется с 2002 г.).

Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций города в области охраны окружающей среды и экологической безопасности осуществляют ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет" и КГУ ДПО "Хабаровский институт повышения квалификации кадров в области экологии и природопользования" по следующим программам:

- обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами;

- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля;

- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления.

Систему экологического образования населения города Хабаровска дополняют мероприятия, реализуемые администрацией города - осуществляется поддержка деятельности детских, молодежных общественных природоохранных организаций, издание печатной продукции, публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам состояния окружающей среды города, проведение семинаров по вопросам обеспечения экологической безопасности для специалистов предприятий и организаций города, проведение Дней защиты от экологической опасности и других мероприятий экологической направленности.

### 2. Основные цели и задачи

(*в редакции Постановления Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию)

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение на соответствующих территориях благоприятной окружающей среды и экологической безопасности как состояния защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Направления экологической политики администрации города определены Стратегией социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года. (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию).

Основная цель в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности заключается в поддержании и повышении качества жизни населения, стабилизации и развитии экономики без увеличения нагрузки на окружающую среду.

Проводимая на территории города экологическая политика основана на следующих базовых принципах:

- устойчивое развитие города, предусматривающее равное внимание к экономической, социальной и экологической составляющим;

- обеспечение экологической безопасности не как отдельной обособленной области деятельности, а как составляющей части всех сфер городского хозяйства;

- развитие и совершенствование нормативно-правового обеспечения через комплекс увязанных между собой муниципальных правовых актов в сфере охраны окружающей среды и природопользования, градостроительства, землепользования, благоустройства, административных правонарушений и других;

- обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий накопленного экологического ущерба, выявление и минимизация экологических рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- учет и предотвращение негативных экологических последствий;

- повышение экологической культуры населения и профессиональных знаний в области экологии;

- поддержка экологических и общественных движений, направленных на сохранение и улучшение среды обитания.

Экологические приоритеты учитываются администрацией города в принимаемых нормативных правовых актах органов местного самоуправления и в муниципальных экологических программах.

Основные цели Программы:

- стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городе;

- обеспечение экологической безопасности населения.

Поставленные Программой цели достигаются путем решения следующих задач:

- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города - за счет совершенствования технологических процессов предприятиями города, перевод теплоисточников и муниципального транспорта на более экологически чистое топливо - газ, снижение влияния выбросов автомобильного транспорта; (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию).

- уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты - за счет подключения к городским сетям канализации жилого фонда и ряда учреждений, строительства и реконструкции очистных сооружений ливневых стоков предприятий, ликвидации загрязнения и захламления в водоохранных и прибрежных зонах; (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию).

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления путем создания новых производств по переработке вторичного сырья, увеличения мощности действующих предприятий-переработчиков, организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов; (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию).

- охрана и воспроизводство городских зеленых насаждений, восстановление и развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения, обеспечение их устойчивого функционирования - за счет увеличения площади особо охраняемых природных территорий местного значения, создания зеленых зон, предназначенных для организации отдыха населения, осуществления мероприятий по охране, организации, функционированию и использованию озелененных территорий; (Абзац изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию).

- привлечение предприятий, организаций, общественных экологических объединений города к решению проблем сохранения природной среды города;

- совершенствование экологической культуры горожан посредством реализации мероприятий по привлечению населения города к практическим природоохранным мероприятиям, пропаганды через средства массовой информации экологических знаний, информации об экологическом состоянии города.

- ликвидация объектов прошлого экологического ущерба путем строительства полигона твердых бытовых отходов, сокращения площади и количества несанкционированных свалок мусора, проведения работ по рекультивации городской свалки бытовых отходов. (Абзац дополнительно включен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905).

3. Краткая характеристика намеченных мероприятий

Мероприятия программы разработаны с учетом предложений предприятий и организаций города, структурных подразделений администрации города, материалов исследований Института водных и экологических проблем ДВО РАН, данных наблюдений Государственной службы наблюдений ГУ "Хабаровский ЦГМС - РСМЦ" за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши по гидрохимическим и гидробиологическим показателям и радиационному загрязнению на территории города Хабаровска. Мероприятия программы в зависимости от характера решаемых вопросов структурированы по пяти направлениям:

- мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на совершенствование технологических процессов предприятиями города, перевод теплоисточников и автотранспорта на более экологически чистое топливо - газ;

- мероприятия по охране водных объектов направлены на уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты за счет подключения к городским сетям канализации жилого фонда и ряда учреждений;

- мероприятия по охране земель направлены на защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления - ликвидацию несанкционированных навалов мусора, ликвидацию загрязнения и захламления участков земель в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов;

- мероприятия по развитию природных комплексов города направлены на организацию использования охраны, защиты, воспроизводства особо охраняемых природных территорий местного значения и развитие природных комплексов города для сохранения рекреационных ресурсов с целью создания условий для отдыха населения, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения города направлены на эколого-просветительскую работу на базе особо охраняемых природных территорий местного значения, обеспечение населения города информацией о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов города, совершенствование системы экологического воспитания, информирование населения.

(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2018 года N 905 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию).

### 4. Индикаторы для оценки результативности намеченных целей
и задач, методика их количественного исчисления

Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 2 к настоящему постановлению.

1. Индекс загрязнения атмосферного воздуха города, единиц.

Значение индикатора является показателем качества воздуха и учитывает несколько примесей, величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций загрязняющих веществ.

Источник данных - ежегодная докладная записка Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Хабаровский ЦГМС - РСМЦ" о загрязнении природной среды на территории города Хабаровска.

2. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т.

Источник данных - Официальный сайт Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, открытые данные, обобщенные данные федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (воздух). (Пункт изменен Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию).

3. Количество предприятий, переведенных на использование природного газа, единиц.

Источник данных - годовые отчеты соисполнителей программы.

4. Класс качества воды в реке Амур в черте города, единиц.

Качество поверхностных вод оценивается методом комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Наиболее информативной комплексной оценкой является "класс качества воды", по качеству воды поверхностные воды разделяются на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности (от 1-го "условно чистая" до 5-го "экстремально грязная").

Источник данных - ежегодная докладная записка Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Хабаровский ЦГМС - РСМЦ" о загрязнении природной среды на территории города Хабаровска.

5. Количество ликвидированных выпусков загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, единиц.

Источник данных - информация о фактическом вводе данных объектов в эксплуатацию в отчетном году, полученная от соисполнителей программы.

6. Ликвидированный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемый в водные объекты, тыс. куб. м.

Источник данных - информация о фактическом вводе данных объектов в эксплуатацию в отчетном году, полученная от соисполнителей программы,

7. Доля утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов, %.

Рассчитывается как отношение объема ТКО утилизированных, переработанных и использованных в качестве вторичного сырья к объему отходов, размещенных на полигоне ТКО (значения объемов отходов принимаются на основании данных предприятий - переработчиков отходов и специализированной организации, эксплуатирующей полигон ТКО, представляемых по итогам отчетного года по запросу управления по охране окружающей среды и природных ресурсов).

8. Прирост площади особо охраняемых природных территорий местного значения, %.

Рассчитывается как отношение площади особо охраняемых природных территорий местного значения в отчетном году к площади особо охраняемых природных территорий местного значения предыдущего года в процентах.

9. Количество созданных особо охраняемых природных территорий местного значения в год, единиц.

Источник данных - нормативно-правовые акты администрации городского округа "Город Хабаровск".

10. Площадь особо охраняемых природных территорий местного значения, га.

Источник данных - нормативно-правовые акты администрации городского округа "Город Хабаровск".

11. Площадь зеленых зон города, созданных для организации отдыха населения, га.

Источник данных - годовые отчеты соисполнителей программы.

12. Прирост мероприятий по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды на 10% к предыдущему году;

Рассчитывается как отношение количества мероприятий отчетного года к количеству мероприятий предыдущего года в процентах.

13. Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации, сети Интернет, в год, единиц.

Источник данных - журнал учета материалов, опубликованных в средствах массовой информации в номенклатуре дел управления по охране окружающей среды и природных ресурсов.

14. Количество проведенных тематических семинаров (конференций) экологической направленности в год, единиц.

Источник данных - отчет о работе управления по охране окружающей среды и природных ресурсов, фотоотчеты, публикации в средствах массовой информации.

15. Количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин в год, единиц.

Источник данных - отчеты исполнителей мероприятий, фотоотчеты, публикации в средствах массовой информации.

(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию).

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
с распределением по годам реализации и источникам финансирования

Финансовые затраты на реализацию программы составят 6864704,881 тыс. рублей.

Структура финансирования по годам и источникам:

| Источники финансирования мероприятий программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет города | 1155210,041 | 464889,37 | 333657,99 | 131197,72 | 82466,83 | 81605,42 | 27296,051 | 34096,66 |
| Межбюджетные трансферты | 127,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,24 | 0 | 0 |
| Частные инвестиции | 5709367,6 | 5046176,6 | 64221 | 49000 | 11550 | 115204 | 329068 | 94148 |
| Всего | 6864704,881 | 5511065,97 | 397878,99 | 180197,72 | 94016,83 | 196936,66 | 356364,051 | 128244,66 |

(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 1 ноября 2019 года N 3601 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 11 марта 2020 года N 823 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 26 февраля 2021 года N 664 - см. предыдущую редакцию)

6. Ожидаемые результаты реализации

Экологическая результативность программы определяется снижением действия негативных факторов на окружающую среду города.

В результате реализации программы планируется:

а) достижение к 2015 году:

- перевода одного предприятия на использование природного газа;

б) достижение к 2017 году:

- обеспечения прироста площади особо охраняемых природных территорий местного значения до 33%;

- обеспечения создания шести особо охраняемых природных территории местного значения;

в) достижение к 2019 году:

- увеличения площади зеленых зон города, предназначенных для организации отдыха населения, до 12,1 га;

г) достижение к 2020 году:

- непревышения значения индекса загрязнения атмосферного воздуха города (ИЗА) до показателя 13;

- сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города с 36,87 до 36,7 тыс. тонн в год;

- непревышения значения показателя "Класс качества воды в реке Амур в черте города" до показателя 3А;

- ликвидации трех выпусков загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- ликвидации сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы в объеме 117,5 тыс. куб. м;

- увеличения доли утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов с 11,78% до 17,3%;

- обеспечения прироста площади особо охраняемых природных территорий местного значения до 33,67%;

- обеспечения создания семи особо охраняемых природных территорий местного значения;

- увеличения площади природных территорий местного значения, имеющих особо охраняемый статус, с 268,9 га до 363,45 га;

- обеспечения прироста мероприятий по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды на 10% к предыдущему году;

- обеспечения количества публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации, сети Интернет, >= 255;

- обеспечения количества проведенных тематических семинаров (конференций) экологической направленности >= 5;

- обеспечения количества проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин >= 75.

(в редакции Постановления Администрации города Хабаровска от 12 августа 2014 года N 3371 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 6 октября 2014 года N 4332 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 1 октября 2015 года N 3374 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 6 апреля 2016 года N 1108 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 10 октября 2016 года N 3490 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 октября 2017 года N 3624 - см. предыдущую редакцию, Постановления Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 1 ноября 2019 года N 3601 - см. предыдущую редакцию, Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3408 - см. предыдущую редакцию).

### 7. Методика оценки результативности муниципальной программы

7.1. Для оценки результативности (R) муниципальной программы применяются 3 критерия (табл. 1).

7.2. Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.

Таблица 1. Критерии оценки результативности
муниципальной программы

| N п/п | Критерий (К1 - Кi) | Весовой коэффициент критерия (G) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой | 0,4 |
| 2. | Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (за счет средств бюджета города и межбюджетных трансфертов) | 0,2 |
| 3. | Уровень достижения запланированных индикаторов | 0,4 |
|  | Итого | 1,0 |

7.3. Расчет оценки каждого критерия (Rмероприятия, финансы, индикаторы) производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).

7.4. Итоговая количественная оценка результативности программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных значений критериев (Rмероприятия + Rфинансы + Rиндикаторы).

7.5. Методика расчета критериев оценки результативности муниципальной программы:

7.5.1. Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой (К1).

Параметр критерия рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%.

7.5.2. Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам (К2).

Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%.

7.5.3. Уровень достижения запланированных индикаторов (К3).

Расчет критерия (К3) определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на текущий год, умноженное на 100%.

(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию).

8. Методика оценки результативности муниципальной программы

Раздел исключен Постановлением Администрации города Хабаровска от 29 марта 2019 года N 958 - см. предыдущую редакцию)

Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа "Город Хабаровск"
"Улучшение экологического состояния городского округа
"Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"

Информация об изменяющих документах

### ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа "Город Хабаровск" "Улучшение
экологического состояния городского округа "Город Хабаровск"
на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета города,
межбюджетных трансфертов и частных инвестиций на реализацию
целей муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | КБК ГРБС | Всего, в том числе: | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего по муниципальной программе |  | x | 6864704886,32 | 5511065972 | 397878988,42 | 180197721,52 | 94016835,71 | 196936658,7 | 356364050,89 | 128244659,08 |
|  |  | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | 010 | 4961641,69 | 2197069 | 1540015 | 642005,50 | 0 | 115000 | 271500 | 196052,19 |
|  |  |  | бюджет города |  | 4961641,69 | 2197069 | 1540015 | 642005,50 | 0 | 115000 | 271500 | 196052,19 |
|  |  | департамент муниципальной собственности | всего | 011 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
|  |  |  | бюджет города |  | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
|  |  | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1099415399,61 | 454699500 | 326287640 | 125037520 | 74812915,46 | 75189661,95 | 17273091,09 | 26115071,11 |
|  |  |  | бюджет города | 013 | 1099415399,61 | 454699500 | 326287640 | 125037520 | 74812915,46 | 75189661,95 | 17273091,09 | 26115071,11 |
|  |  | управление образования | всего | 016 | 8986233,60 | 1510000 | 1478000 | 1460200 | 1347000 | 1347000 | 1447000 | 397033,60 |
|  |  |  | бюджет города |  | 8986233,60 | 1510000 | 1478000 | 1460200 | 1347000 | 1347000 | 1447000 | 397033,60 |
|  |  | управление дорог и внешнего благоустройства | всего | 014 | 21662300 | 4024200 | 1692600 | 2101000 | 2375000 | 2525000 | 4762500 | 4182000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты |  | 127240,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127240,68 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города |  | 21535059,32 | 4024200 | 1692600 | 2101000 | 2375000 | 2397759,32 | 4762500 | 4182000 |
|  |  | комитет по управлению Железнодорожным районом | всего | 030 | 3081196,5 | 914740 | 300010 | 218250 | 462387,5 | 240975 | 711475 | 233359 |
|  |  |  | бюджет города |  | 3081196,5 | 914740 | 300010 | 218250 | 462387,5 | 240975 | 711475 | 233359 |
|  |  | комитет по управлению Индустриальным районом | всего | 033 | 5079760,92 | 602400 | 949926,4 | 511627,57 | 967219 | 545346 | 833241,95 | 670000 |
|  |  |  | бюджет города |  | 5079760,92 | 602400 | 949926,4 | 511627,57 | 967219 | 545346 | 833241,95 | 670000 |
|  |  | комитет по управлению Краснофлотским районом | всего | 031 | 4877739,04 | 838800 | 879881,02 | 246669,09 | 924038,25 | 539140,35 | 695042,35 | 754167,98 |
|  |  |  | бюджет города |  | 4877739,04 | 838800 | 879881,02 | 246669,09 | 924038,25 | 539140,35 | 695042,35 | 754167,98 |
|  |  | комитет по управлению Центральным районом | всего | 032 | 949771,6 | 102663 | 199916 | 0 | 162000 | 133721 | 170745,4 | 180726,2 |
|  |  |  | бюджет города |  | 949771,6 | 102663 | 199916 | 0 | 162000 | 133721 | 170745,4 | 180726,2 |
|  |  | комитет по управлению Кировским районом | всего | 29 | 1798247,16 | 0 | 330000 | 410449,36 | 216275,50 | 194618,2 | 336655,1 | 310249 |
|  |  |  | бюджет города |  | 1798247,16 | 0 | 330000 | 410449,36 | 216275,50 | 194618,2 | 336655,1 | 310249 |
|  |  | управление инвестиционного развития | всего |  | 605196,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207196,2 | 0 | 398000 |
|  |  |  | бюджет города | 020 | 605196,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207196,2 | 0 | 398000 |
|  |  | управление социальной работы с населением | всего | 015 | 380200 | 0 | 0 | 0 | 380200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города |  | 380200 | 0 | 0 | 0 | 380200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам молодежи и социальным вопросам | всего | 042 | 2139600 | 0 | 0 | 570000 | 469800 | 345000 | 444800 | 310000 |
|  |  |  | бюджет города |  | 2139600 | 0 | 0 | 570000 | 469800 | 345000 | 444800 | 310000 |
|  |  | АО "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города" | всего | x | 59000000 | 13000000 | 11350000 | 11500000 | 11550000 | 11600000 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 59000000 | 13000000 | 11350000 | 11500000 | 11550000 | 11600000 | 0 | 0 |
|  |  | МУП города Хабаровска "Водоканал" | всего | x | 9320000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 9320000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 |
|  |  | ООО "Чистая планета" | всего | x | 17000000 | 12000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 17000000 | 12000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал | всего | x | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | "Хабаровская теплосетевая компания СП "Хабаровская ТЭЦ-2" | частные инвестиции |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" | всего | x | 4993274000 | 4944159000 | 11615000 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 4993274000 | 4944159000 | 11615000 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" | всего | x | 183500000 | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000000 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 183500000 | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000000 | 0 |
|  |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | всего | x | 2312000 | 56000 | 2256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 2312000 | 56000 | 2256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ООО "Автоколонна 1269" | всего | x | 1924000 | 1924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 1924000 | 1924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОАО "Дальэнергомаш" | всего | x | 13537600 | 13537600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 13537600 | 13537600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | АО "Центр инновационных технологий" | всего | x | 399500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103604000 | 201748000 | 94148000 |
|  |  |  | частные инвестиции |  | 399500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103604000 | 201748000 | 94148000 |
| 1. | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  | всего по основному мероприятию |  | 5173630619 | 5006984600 | 2256000 | 38390019 | 0 | 0 | 126000000 | 0 |
| 1.1. | Подключение к трубопроводной системе ВСТО | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 3089783000 | 3089783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство комбинированной установки гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки дизельного топлива и керосина (ГКГО-500/1000); | -//- | частные инвестиции | x | 1842761000 | 1842761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - строительство установки производства серы КУС-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена существующих компрессоров факельного хозяйства на компрессоры увеличенной производительности с возвратом газа на переработку | -//- | частные инвестиции | x | 37500000 | 0 | 0 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Реконструкция Хабаровской нефтебазы: - реконструкция резервуара N 7 типа "стакан в стакане" с понтоном (V = 3000 м(3)) | АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 183500000 | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 57500000 | 57500000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство резервуаров N 329 типа "стакан в стакане" с понтоном (V = 3000 м(3)) |  |  |  | 126000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000000 | 0 |
| 1.5. | Использование биогаза в качестве топлива в котельной филиала "Балтика-Хабаровск" | филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" "Балтика Хабаровск" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Перевод котельной филиала ОАО "Амур-пиво" ООО "ОПХ" на газовое топливо | филиал ОАО "Амур-пиво" ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Перевод котельной на природный газ | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Строительство автогазозаправочной станции в городе Хабаровске | -//- | частные инвестиции | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Перевод автотранспорта на сжиженный газ | -//- | частные инвестиции | x | 112000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Строительство газопровода | ООО "Автоколонна 1269" | частные инвестиции | x | 727000 | 727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Монтаж модульной котельной для перехода с топочного мазута на газ | -//- | частные инвестиции | x | 1197000 | 1197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Строительство котельной, работающей на газовом топливе | ОАО "Дальэнергомаш" | частные инвестиции | x | 13537600 | 13537600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Перевод муниципального автомобильного транспорта на газовое топливо - реконструкция производственной базы МУП ХПАТП N 1 с учетом эксплуатации газового оборудования, в т.ч. ПИР | управление транспорта; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Строительство АЗС на территории МУП ХПАТП N 1 (ул. Промышленная, 19) | управление транспорта; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 2313019 | 1423000 | 0 | 890019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Приобретение газоочистительного оборудования высокой степени очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтосмесительных установок | управление дорог и внешнего благоустройства | частные инвестиции | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по охране водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов |  | всего по основному мероприятию |  | 72529512,64 | 7841500 | 31516000 | 976501 | 4990345,72 | 15158523,36 | 11900000 | 146642,56 |
| 2.1. | Подключение жилмассива пос. Горького к городской системе канализации в городе Хабаровске (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Черная в объеме 1253,61 тыс. м куб./ год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Подключение системы канализации пос. Красная Речка к городской системе канализации (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Амур в объеме 744,48 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 224032 | 71000 | 0 | 153032 ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Подключение системы канализации пос. Геофизиков к канализационной станции пос. Красная Речка (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Амур в объеме 80,56 тыс. куб. м) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | всего | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Ангарской, 1а (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Амур объеме 5,6 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 5306469 | 5300000 | 0 | 6469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Подключение к городской системе канализации жилых домов по ул. Кирова, 3, 3а, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 21, 23; ул. Федеративной, 16 (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Амур объеме 61,4 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 564000 | 160000 | 0 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 2.6. | Подключение к городской сети канализации ОУ "Школа-интернат III, IV вида" по Восточному шоссе (ПИР) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Подключение к городской системе канализации жилого дома N 22 и КГОУ НПО "ПТУ N 40" по Восточному шоссе (ПИР) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Подключение к городской системе канализации жилых домов по ул. Связной, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 8 (исключение сброса загрязненных сточных вод в р. Березовая в объеме 32,85 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Подключение к городской системе канализации жилых домов по ул. Карла Маркса, 138, 140, 142а, 144, 146, 148, 150" (исключение сброса загрязненных сточных вод 37,8 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 21363269,08 | 1000000 | 840000 | 0 | 4990345,72 | 14532923,36 | 0 | 0 |
| 2.10. | Подключение к городской системе канализации жилого дома по ул. Трехгорной, 39, детского сада N 18 по ул. Трехгорной, 41 (исключение сброса загрязненных сточных вод 18,3 тыс. м куб./год) | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 13639242,56 | 500000 | 300000 | 297000 | 0 | 625600 | 11900000 | 16642,56 |
| 2.11. | Подключение к городским сетям канализации МБОУ СОШ N 51 | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 1417000 | 795000 | 376000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Строительство станции очистки поверхностных сточных вод | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" филиал "Хабаровская теплосетевая компания СП "Хабаровская ТЭЦ-2" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Разработка материалов, обосновывающих применение на территории города снегоплавильных устройств с очистными сооружениями | управление дорог и внешнего благоустройства | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по охране земель и совершенствованию системы обращения с отходами |  | всего по основному мероприятию |  | 278079587,58 | 139507603 | 77274733,42 | 15952370,42 | 28771974,57 | 13348800,55 | 1775811,80 | 1448293,82 |
| 3.1. | Сбор, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления на территории города, в том числе: | По согласованию: | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Отходы бумаги и картона | ООО "Чистая планета"; ООО "Промсервис"; ООО "Планета"; ООО "Радуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Отходы пластмассовой тары, пленки | ООО "Фирма "Лорен"; ИП Бахов С.К.; ООО "Пласт-пром ДВ"; ООО "Радуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Отходы боя стекла | ООО "Хабаровскстеклотара" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Шины пневматические отработанные | ООО "Бриз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Отходы аккумуляторов | ООО "Дальпродукт"; ЗАО "Востокметаллургремонт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Нефтьсодержащие отходы (отработанные масла, обтирочный материал, грунт, фильтры, опилки, загрязненные маслами, подсланевые воды и т.д.) | ООО "Адриатик"; ООО "Техническая группа "Аэро-Вент"; ОАО "Хабаровский речной торговый порт"; ООО "Хабавтотранс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть | ООО "Центр демеркуризации", ИП Миронов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки | ООО "Транс лайн" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Отходы лечебно-профилактических учреждений | АО "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Отходы сучьев, ветвей, корчевания пней | МБУ "Горзеленстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Создание участка по обезвреживанию нефтьсодержащих отходов, в том числе: устройство площадки для детоксикации загрязненных нефтьсодержащими отходами почв; - приобретение установок для обезвреживания твердых нефтьсодержащих отходов | ООО "Техническая группа "АэроВент" (по согласованию) | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Переработка нефтешламов пруда-отстойника | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" | частные инвестиции | x | 23230000 | 11615000 | 11615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Зачистка земель, подвергшихся загрязнению брошенными отходами производства и потребления, другому негативному воздействию | комитет по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 1584007,30 | 62400 | 358411 | 198000 | 466999 | 180900 | 147297,3 | 170000 |
|  |  | комитет по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 2131848,93 | 102000 | 233881,02 | 98062,21 | 769019,65 | 358282,35 | 356627,7 | 213976 |
|  |  | комитет по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 1365862,56 | 0 | 330000 | 115823,76 | 216275,50 | 194618,2 | 248455,1 | 260690 |
|  |  | комитет по управлению Центральным районом | бюджет города | 032 | 763371,6 | 102663 | 199916 | 0 | 162000 | 133721 | 70745,4 | 94326,20 |
|  |  | комитет по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Строительство цеха для приема и прессования макулатуры в Южном округе города производительностью 800 тонн в месяц | ООО "Чистая планета" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 17000000 | 12000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Ликвидация последствий загрязнения участков земель в водоохранных и прибрежных зонах на территории города | комитет по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 2258837,5 | 914740 | 300010 | 218250 | 303387,5 | 240975 | 281475 | 0 |
|  |  | комитет по управлению Индустриальным районом |  | 033 | 3195753,62 | 540000 | 591515,4 | 313627,57 | 500220 | 364446 | 535944,65 | 350000 |
|  |  | комитет по управлению Краснофлотским районом |  | 031 | 1961851,75 | 736800 | 246000 | 148606,88 | 155018,60 | 180858 | 135266,65 | 359301,62 |
| 3.7. | Приобретение машин для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | АО "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 51000000 | 5000000 | 11350000 | 11500000 | 11550000 | 11600000 | 0 | 0 |
| 3.8. | Рекультивация свалки ТБО в отработанном карьере "Березовый" | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 165284054,32 | 100434000 | 47000000 | 3360000 | 14490054,32 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Приобретение шредера для дробления крупногабаритного мусора | АО "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Проведение анализов и установление класса опасности отходов в случае возникновения фактов загрязнения окружающей среды | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Организация проведения пилотного проекта "Раздельный сбор стеклотары" | управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов; комитеты по управлению районами; ООО "Хабаровскстеклотара"; филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" "Балтика Хабаровск" (по согласованию) | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Рекультивация земельного участка, расположенного в водоохранной зоне водного объекта р. Амур между руслом ручья, вытекающим из коллектора Курча-Мурча и нефтеналивным причалом АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", в том числе: - обследование земельного участка | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по охране зеленых насаждений города и особо охраняемых природных территорий местного значения |  | всего по основному мероприятию |  | 1314353649 | 349524643 | 279952255 | 122334272,6 | 57707515,42 | 166387334,79 | 212854939,09 | 125592689,1 |
| 4.1. | Обследование природных объектов с выполнением землеустроительных и кадастровых работ | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов; департамент муниципальной собственности | бюджет города | 010 | 735105 | 499443 | 88015 | 127647 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 4.2. | Осуществление мероприятий по охране, организации, функционированию и использованию озелененных территорий, включая особо охраняемые природные территории местного значения, в том числе "Парк "Динамо" | управление дорог и внешнего благоустройства | всего | 014 | 21287700 | 4024200 | 1318000 | 2101000 | 2375000 | 2525000 | 4762500 | 4182000 |
|  |  |  | бюджет города |  | 21160459,32 | 4024200 | 1318000 | 2101000 | 2375000 | 2397759,32 | 4762500 | 4182000 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты |  | 127240,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127240,68 | 0 | 0 |
|  |  | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 196052,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196052,19 |
|  |  | комитет по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | комитет по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 294625,60 | 0 | 0 | 294625,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | управление инвестиционного развития | бюджет города | 020 | 605196,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207196,20 | 0 | 398000 |
| 4.3. | Строительство сквера им. Горького - особо охраняемой природной территории местного значения (ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 5000 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Строительство сквера "Город воинской славы" | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 554046515,42 | 300000000 | 203500000 | 50511000 | 35515,42 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство парка им. Гагарина | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 296661852,05 | 45000000 | 74006999,07 | 68000000 | 55277000 | 27513000 | 896424,43 | 25968428,55 |
| 4.6. | Развитие природного комплекса города для сохранения рекреационных ресурсов с целью создания условий для отдыха населения, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в том числе: - парк "Северный"; - парк "Дома офицеров флота" | управление инвестиционного развития | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | управление культуры | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | управление по физической культуре и спорту | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Строительство 3-й очереди парка "Северный" | департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 260640,93 | 0 | 260640,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Реализация в городе Хабаровске общероссийского проекта "Лес Победы", в том числе: | управление дорог и внешнего благоустройства | бюджет города | 014 | 374600 | 00 | 374600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - изготовление и установка памятного знака; |  |  |  | 199000 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - выполнение работ по обеспечению посадки саженцев |  |  |  | 175600 | 0 | 175600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Реконструкция особо охраняемой природной территории местного значения "Парк "Динамо" (ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 2133000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 833000 | 0 | 0 |
| 4.10. | Строительство сквера пограничной славы (ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 21164917 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 21144917 | 0 | 0 |
| 4.11. | Строительство сквера УВД | департамент архитектуры, строительства и землепользования; МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" | бюджет города | 013 | 15016888,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10540221,59 | 4476666,66 | 0 |
| 4.12. | Реализация проекта "Многофункциональный центр парка им. Гагарина в Индустриальном районе" | АО "Центр инновационных технологий" | частные инвестиции | x | 399500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103604000 | 201748000 | 94148000 |
| 4.13. | Проведение мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов вредителей и опасных болезней деревьев неудовлетворительного состояния, расположенных на территории частного сектора | комитет по управлению Железнодорожным районом | бюджет города | 030 | 663359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 233359 |
|  |  | комитет по управлению Индустриальным районом | бюджет города | 033 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 |
|  |  | комитет по управлению Краснофлотским районом | бюджет города | 031 | 384038,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203148 | 180890,36 |
|  |  | комитет по управлению Кировским районом | бюджет города | 029 | 137759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 49559 |
|  |  | комитет по управлению Центральным районом | бюджет города | 032 | 186400 |  |  |  |  |  | 100000 | 86400 |
| 5. | Мероприятия по экологическому просвещению, повышению уровня экологической культуры населения города и экологическому мониторингу | всего по основному мероприятию | 26111518,10 | 7207626 | 6880000 | 2544558,5 | 2547000 | 2042000 | 3833300 | 1057033,60 |  |  |
| 5.1. | Обеспечение населения города информацией о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов города, в том числе: |  | бюджет города | 010 | 1231464,5 | 355626 | 632000 | 243838,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 011 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| 5.1.1. | - ведение на сайте администрации города Хабаровска страницы управления по охране окружающей среды и природных ресурсов | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | - подготовка и издание печатной продукции экологической направленности, в том числе информации о состоянии окружающей среды в городе Хабаровске | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 701964,5 | 206376 | 332000 | 163588,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент муниципальной собственности | бюджет города | 011 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 250000 |
| 5.1.3. | - изготовление и размещение экологической информации в средствах массовой информации | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 379500 | 149250 | 150000 | 80250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | департамент муниципальной собственности | бюджет города | 011 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 |
| 5.1.4. | организация тематических семинаров экологической направленности с руководителями и специалистами предприятий и организаций города и конференций по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Организация и проведение в городе Дней защиты от экологической опасности, в том числе: предоставление субсидий на подготовку и проведение мероприятий по экологическому просвещению, повышению уровня экологической культуры населения города и экологическому мониторингу | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 1300000 | 600000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | управление образования | бюджет города | 016 | 1050000 | 200000 | 0 | 130000 | 150000 | 150000 | 250000 | 170000 |
|  |  | управление по делам молодежи и социальным вопросам | бюджет города | 042 | 1839600 | 0 | 0 | 570000 | 169800 | 345000 | 444800 | 310000 |
|  |  | управление социальной работы с населением | бюджет города | 015 | 380200 | 0 | 0 | 0 | 380200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Создание реестра общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды на территории города | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Организация деятельности экологических отрядов школьников "Защитники природы" | управление образования; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 4469200 | 780000 | 843000 | 746200 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 |
| 5.5. | Проведение городских олимпиад по биологии, экологии для школьников | управление образования; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Проведение городских научно-практических конференций по экологии в школах города | управление образования; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 230000 | 21000 | 37000 | 32000 | 32000 | 42000 | 32000 | 34000 |
| 5.7. | Проведение экологических акций, походов, экспедиций для учащихся школ города | управление образования; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 692200 | 94000 | 114000 | 111200 | 111000 | 96000 | 111000 | 55000 |
| 5.8. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды, в том числе: - шествия юных экологов; - Дня Земли; - Дня птиц; - фестиваля "Природа - зеркало души" | управление образования; учреждения дополнительного образования детей; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 257000 | 107000 | 85000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Проведение летней экологической школы для одаренных детей "Олимпиец" | управление образования; МАУ ДО "Детский эколого-биологический центр" | бюджет города | 016 | 395000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 55000 |
| 5.10. | Поддержка деятельности уголков живой природы в городских экологических центрах | управление образования; учреждения дополнительного образования детей | бюджет города | 016 | 294000 | 52000 | 52000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 |
| 5.11. | Проведение конкурсов, фестивалей экологической направленности | управление образования; учреждения дополнительного образования детей; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 170000 | 15000 | 47000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 |
| 5.12. | Проведение городской эколого-биологической игры "Самый умный" для учащихся школ города | управление образования; учреждения дополнительного образования детей; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 016 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.13. | Создание научных обществ учащихся на базе общеобразовательных учреждений города | управление образования; общеобразовательные школы города; управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.14. | Проведение ежегодной экологической конференции со студентами хабаровских вузов, посвященной Всемирному дню водных ресурсов | филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Хабаровск" (по согласованию) | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.15. | Проведение экскурсий и бесед для студентов ФГОС СПО "Хабаровский промышленно-экономический техникум" | ОАО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-1" (по согласованию) | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.16. | Создание студенческого консультационного центра по экологическим проблемам города для населения города и предприятий малого бизнеса | ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет" (по согласованию) | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.17. | Организация постоянно действующего межвузовского методического семинара по проблемам экологического образования | ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет" (по согласованию); управление по охране окружающей среды | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.18. | Создание и организация работы молодежной экологической дружины города Хабаровска | Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию) | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.19. | Создание и организация деятельности Центра экологического просвещения и информации города Хабаровска | МУП города Хабаровска "Водоканал" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.20. | Участие во всероссийских, краевых экологических мероприятиях | управление образования | бюджет города | 016 | 1365833,60 | 128000 | 250000 | 253800 | 232000 | 237000 | 232000 | 33033,60 |
| 5.21. | Проведение исследования влияния факторов окружающей среды на показатели здоровья жителей города Хабаровска | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов; управление здравоохранения | бюджет города | 010 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.22. | Организация мониторинга выполнения муниципальной программы "Улучшение экологического состояния города" | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.23. | Проведение конкурсов экологической направленности | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.24. | Организация проведения научно-практической конференции "Экология и безопасность жизнедеятельности города" | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 566820 | 92000 | 0 | 203320 | 0 | 0 | 271500 | 0 |
| 5.25. | Участие сотрудников управления по охране окружающей среды и природных ресурсов в межрегиональных семинарах по вопросам управления в области охраны окружающей среды | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.26. | Организация приема делегации управления по защите окружающей среды Народного Правительства уезда Фуюань (КНР) | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | бюджет города | 010 | 137200 | 0 | 70000 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.27. | Организация мероприятий по проведению в городе Хабаровске в 2017 году Года экологии, в том числе торжественного мероприятия по подведению итогов проведения Года экологии, награждение участников | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов; управление по делам молодежи и социальным вопросам | бюджет города | 042 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.28. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках компетенции управления по охране окружающей среды и природных ресурсов | управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.29. | Разработка и внедрение эколого-просветительских программ для образовательных учреждений города Хабаровска в области рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды | МУП города Хабаровска "Водоканал"; Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| 5.30. | Проведение практических природоохранных мероприятий в области улучшения экологического состояния водных объектов города Хабаровска | МУП города Хабаровска "Водоканал"; Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 |
| 5.31. | Разработка, тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов | МУП города Хабаровска "Водоканал"; Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию) | частные инвестиции | x | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 0 |

### Приложение N 2
к Муниципальной программе
городского округа "Город Хабаровск"
"Улучшение экологического состояния городского округа
"Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"

Информация об изменяющих документах

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый период, год | Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Индекс загрязнения атмосферного воздуха города | единиц | индикатор отсутствовал | не более 13 | не более 13 | не более 13 | не более 13 | не более 13 | не более 13 | не более 13 |
| 2. | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс. т | 45,8 | 36,87 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 3. | Количество предприятий, переведенных на использование природного газа | единиц | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Класс качества воды в реке Амур в черте города | единиц | индикатор отсутствовал | не более 3 "А" | не более 3 "А" | не более 3 "А" | не более 3 "А" | не более 3 "А" | не более 3 "А" | не более 3 "А" |
| 5. | Количество ликвидированных выпусков загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Ликвидированный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемый в водные объекты | тыс. куб. м | 1848,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 79,7 |
| 7. | Доля утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов | % | 8,3 | 11,78 | 12,65 | 14 | 14,1 | 14,2 | 117,1 | 17,3 |
| 8. | Прирост площади особо охраняемых природных территорий местного значения | % | индикатор отсутствовал |  | 31 | - | 2 | - | - | 0,67 |
| 9. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий местного значения в год | единиц | индикатор отсутствовал | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
| 10. | Площадь особо охраняемых природных территорий местного значения | га | индикатор отсутствовал | 268,9 | 353 | 353 | 361 | 361 | 361 | 363,45 |
| 11. | Площадь зеленых зон города, созданных для организации отдыха населения | га | индикатор отсутствовал | 0 | 1,1 | 9,8 | - | - | 1,2 | - |
| 12. | Прирост мероприятий по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды | % к предыдущему году | индикатор отсутствовал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации, сети Интернет, в год | единиц | 22 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 50 |
| 14. | Количество проведенных тематических семинаров (конференций) экологической направленности в год | единиц | 6 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 15. | Количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин в год | единиц | индикатор отсутствовал | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |