## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2019 года N 263


Об утверждении государственной программы Республики Алтай "Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы"

(с изменениями на 29 декабря 2021 года)

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 04.12.2019 N 339, от 31.03.2020 N 119, от 29.12.2020 N 450, от 29.12.2021 N 430)

Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Алтай "Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай".

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.12.2019 N 339)

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН

## Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 13 сентября 2019 г. N 263

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 04.12.2019 N 339, от 31.03.2020 N 119, от 29.12.2020 N 450, от 29.12.2021 N 430)

### I. Паспорт государственной программы Республики Алтай

| Наименование государственной программы (далее - программа) | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| --- | --- |
| Администратор программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители программы | - |
| Срок реализации программы | 2019 - 2024 годы |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры |
| Цель программы | Повышение качества питьевой воды |
| Задачи программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Подпрограмма программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Целевые показатели программы | Уровень износа коммунальной инфраструктуры; количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430) |  |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 376588,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15073,6 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 38469,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 238189,5 тыс. руб.; 2024 год - 84855,5 тыс. руб., из них: а) средства федерального бюджета (справочно) 369094,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14773,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 37704,3 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 233449,6 тыс. руб.; 2024 год - 83166,8 тыс. руб.; б) средства республиканского бюджета Республики Алтай - 3728,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 149,2 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 380,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 2358,0 тыс. руб.; 2024 год - 840,1 тыс. руб.; в) средства местного бюджета (справочно) 3765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 150,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 384,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 2381,9 тыс. руб.; 2024 год - 848,6 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430) |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации государственной программы Республики Алтай "Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай" к 2024 году будут достигнуты следующие показатели: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33,6%; построены и реконструированы (модернизированы) 2 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430) |  |

### II. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы

Основными источниками питьевого водоснабжения в Республике Алтай являются подземные воды. 198875 жителей Республики Алтай проживают в населенных пунктах, обеспеченных питьевым водоснабжением, из них 154275 проживают в населенных пунктах, обеспеченных централизованным типом водоснабжения, в том числе 63214 - в городе Горно-Алтайске. 42837 человек, обеспеченных нецентрализованными источниками водоснабжения; 1763 человека - в населенных пунктах, обеспечивающихся привозной водой, водой из открытых источников водоснабжения.

Описание состояния водоснабжения на территории Республики Алтай:

централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение на территории Республики Алтай обеспечивается из 198 подземных источников водоснабжения.

В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 5397,44 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 609,41 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 675,30 км.

Качество воды водопроводных сетей по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на протяжении последних лет остается стабильным, удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам по микробиологическим показателям из централизованных источников водоснабжения, в 2018 году составил 4,63%, по санитарно-химическим показателям - 3,46%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Важнейшим элементом водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Краткий анализ результатов оценки состояния централизованных систем водоснабжения:

на 1 мая 2019 года водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства обеспечено 77,57% населения, проживающего на территории Республики Алтай. Физический износ сетей водоснабжения составляет 66,90%. Амортизационный износ сетей водоснабжения - 80,46%.

Наибольшая численность населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой, в том числе вследствие износа объектов водоснабжения зафиксирована в муниципальных образованиях "Майминский район" и "Город Горно-Алтайск".

За счет субсидии на мероприятия по повышению качества водоснабжения в 2019 - 2024 годах в рамках регионального проекта "Чистая вода" планируется увеличить долю населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения в следующих муниципальных образованиях:

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Муниципальное образование "Майминский район": численность населения 33,939 тыс. человек, в том числе в районном центре 18,260 тыс. человек. На территории находится 32 объекта водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 998,50 тыс. м3 воды. Протяженность сетей водоснабжения 113,94 км. Физический износ сетей водоснабжения 100%. Амортизационный износ сетей водоснабжения 100%.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Схемой водоснабжения и проектной документацией "Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору" предусматривается строительство сети хозяйственно-питьевого водопровода, совмещенного с пожарным водопроводом для водоснабжения с. Майма. Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, - водовод, протяженностью 5,45 км. Срок реализации мероприятия с 2019 г. по 2021 г., сметная стоимость объекта реконструкции - 61548,54 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Новый трубопровод позволит увеличить давление с существующего 0,5 кгс/см2 до нормативного значения от 1,5 кгс/см2 до 5,0 кгс/см2.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Ожидаемый прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию - 4,240%.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Город Горно-Алтайск: численность населения 63,214 тыс. человек. На территории находится 16 объектов водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 2653,52 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 494,09 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 63,50 км. Физический износ сетей водоснабжения 70,30%. Амортизационный износ сетей водоснабжения 49,05%.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Для достижения показателя доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения, разрабатывается проектно-сметная документация на объект "Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска". Срок реализации мероприятия с 2021 по 2024 годы. Проектом планируется ряд мероприятий по строительству водопроводов, 2-го резервуара накопителя емкостью 5,0 тыс. м3 и применение перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

Ожидаемый прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию - 3,496%;

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

ожидаемый прирост доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию - 11%.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 N 119)

### III. Приоритеты и цели государственной политики Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы

Цели и задачи государственной программы установлены на основе приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года N 60, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года к приоритетным направлениям развития отнесено развитие инженерной инфраструктуры.

Основными проектами в реализации Стратегии определены:

реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в Республике Алтай;

увеличение доли населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, качественной питьевой водой.

Целью настоящей государственной программы является повышение качества водоснабжения в Республике Алтай.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта "Чистая вода".

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении N 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

### IV. Сведения о подпрограммах государственной программы

Программа реализуется в рамках подпрограммы:

"Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения".

#### 1. Подпрограмма "Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения"

##### 1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай

| Наименование подпрограммы (далее - подпрограмма) | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор подпрограммы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы | - |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы, в том числе: I - 2019 - 2021 годы; II - 2023 - 2024 годы |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430) |  |
| Цель подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества питьевой воды для населения Республики Алтай |
| Целевые показатели подпрограммы | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Майминский район"; реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 376588,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 15073,6 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 38469,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 238189,5 тыс. руб.; 2024 год - 84855,5 тыс. руб., из них: а) средства федерального бюджета (справочно) 369094,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14773,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 37704,3 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 233449,6 тыс. руб.; 2024 год - 83166,8 тыс. руб.; б) средства республиканского бюджета Республики Алтай - 3728,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 149,2 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 380,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 2358,0 тыс. руб.; 2024 год - 840,1 тыс. руб.; в) средства местного бюджета (справочно) 3765,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 150,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 384,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 2381,9 тыс. руб.; 2024 год - 848,6 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430) |  |

##### 1.2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

Основной задачей реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды для населения Республики Алтай.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из плановых целевых прогнозных показателей и показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2021 и 2024 годам в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта "Чистая вода".

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении N 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

##### 1.3. Основное мероприятие государственной программы

В рамках проведения основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Чистая вода" планируется повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований.

Порядок отбора объектов и предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года N 253/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 годы".

Объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ".

Показатель эффективности использования бюджетных средств определяется как рейтинговый отбор объектов, приведенный в таблице 1, по формуле:

, где:

Vinv - объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;

- плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай, обеспеченного питьевой водой.

###### Таблица 1

Рейтинговый отбор объектов

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2020 N 450)

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. руб., Vinv | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай, | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./процент, Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 52478,0 | 4,240 | 12376,89 |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, совмещенного с проектом планировки и межевания | 316616,4 | 3,496 | 90565,33 |
|  | Итого: | 369094,4 | 7,736 |  |

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к программе.

Характеристика объектов государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении N 3 к программе.

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении N 4 к программе.

Этапы реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведены в приложении N 5 к программе.

##### 1.4. Меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования не планируется.

##### 1.5. Сведения о средствах федерального бюджета

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета в рамках федерального проекта "Чистая вода" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета представлено в приложении N 6 к программе.

##### 1.6. Сведения об участии муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении N 7 к государственной программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведен в приложении N 8 к программе.

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Республики Алтай, утвержден согласно приложению N 9 к настоящему Постановлению.

##### 1.7. Сведения об участии организаций

В реализации подпрограммы планируется привлечение подрядной организации для строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения на конкурсной основе:

муниципальное унитарное предприятие "Кристалл";

акционерное общество "Водоканал".

### Приложение N 1
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Статус целевых показателей (I, II степень) |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  | отчет | прогноз |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
|  | Государственная программа "Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 36,2 | 35,9 |  | 35,5 | 35,1 | 34,8 | 33,6 | II |
| 2. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | I |
|  | 1. Подпрограмма "Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Майминский район" | км | 1,35 | 3,95 |  | 5,59 | 0 | 0 | 0 | I |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4,1 | 4,5 | I |
|  | 1.1. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 77,57 | 77,57 |  | 78,2 | 78,2 | 80,6 | 85,3 | I |
| 1.1.2. | Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 89 | 89 |  | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 95 | I |

### Приложение N 2
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование государственной программы |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |  | Наименование целевого показателя основного мероприятия | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
| 1. | Подпрограмма "Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация регионального проекта "Чистая вода" | Министерство регионального развития Республики Алтай | 2019 - 2024 годы |  | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Майминский район"; реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" |

### Приложение N 3
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2020 N 450)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |
| N | Объект |  |  |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  |  |  | в том числе: |  |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | консолидированный бюджет субъекта РФ | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по субъекту РФ: |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 376588,6 | 369094,4 |  | 7494,2 | 3728,3 | 3765,9 | 0,0 | x | x |
|  |  |  |  |  | том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 376588,6 | 369094,4 |  | 7494,2 | 3728,3 | 3765,9 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Майминский район": |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 53543,5 | 52478,0 |  | 1065,5 | 530,1 | 535,4 | 0,0 | x | x |
|  |  |  |  |  | том числе: ПД | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53543,5 | 52478,0 |  | 1065,5 | 530,1 | 535,4 | 0,0 |  |  |
| 1. | МО "Майминский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Муниципальная | Реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 53543,5 | 52478,0 |  | 1065,5 | 530,1 | 535,4 | 0,0 | 12376,89 | 1 |
|  |  |  |  |  | том числе: ПД | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53543,5 | 52478,0 |  | 1065,5 | 530,1 | 535,4 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 323045,1 | 316616,4 |  | 6428,7 | 3198,2 | 3230,5 | 0,0 | x | x |
|  |  |  |  |  | том числе: ПД | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 323045,1 | 316616,4 |  | 6428,7 | 3198,2 | 3230,5 | 0,0 |  |  |
| 2. | Город Горно-Алтайск | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, совмещенного с проектом планировки и межевания | Муниципальная | Строительство | Предельная (плановая стоимость работ, в | 323045,1 | 316616,4 |  | 6428,7 | 3198,2 | 3230,5 | 0,0 | 90565,33 | 2 |
|  |  |  |  |  | том числе: ПД | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 323045,1 | 316616,4 |  | 6428,7 | 3198,2 | 3230,5 | 0,0 |  |  |

### Приложение N 4
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА" ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел. | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Республики Алтай, % |  | График достижения целевого показателя, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  | x | x |  | 75,4 | 75,8 | 78,2 | 78,2 | 80,6 | 85,3 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы |  |  | 15386 | 7,736 |  | 77,57 | 77,57 | 78,2 | 78,2 | 80,6 | 85,306 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай |  |  | 15386 | 7,736 |  | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 3,496 |
| Итого по муниципальному образованию "Майминский район": |  |  | 8433 | 4,240 |  | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | МО "Майминский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 8433 | 4,240 |  | 0 | 0 | 4,240 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": |  |  | 6953 | 3,496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,496 |
| 2. | МО "Город Горно-Алтайск" | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, совмещенного с проектом планировки и межевания | 6953 | 3,496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,496 |
| Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель - 95 |  |  | x | x |  | 88,5 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 95 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы |  |  | 6953 | 11,000 |  | 89,000 | 89,000 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 95 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай |  |  | 6953 | 11,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| Итого по муниципальному образованию "Майминский район": |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | МО "Майминский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": |  |  | 6953 | 11,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 2. | МО "Город Горно-Алтайск" | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска | 6953 | 11,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |

### Приложение N 5
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка |  | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
|  |  |  |  | месяц/год |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МО "Майминский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Реконструкция | 12.2015 |  | 05.2014 | 12.2015 | 09.2019 | 12.2021 |
| 2. | МО "Город Горно-Алтайск" | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска | Строительство | 08.2019 |  | 09.2019 | 01.2022 | 12.2022 | 12.2024 |

### Приложение N 6
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД |  | СМР | ПД | СМР |  | ПД | СМР |  | ПД | СМР |  | ПД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| Итого по Республике Алтай: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 376588,6 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 38469,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 238189,5 |  | 0,00 | 84855,42 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 369094,4 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 37704,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 233449,6 |  | 0,00 | 83166,8 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 3728,3 | 0,00 | 149,23 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 380,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2358,0 |  | 0,00 | 840,07 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 3765,9 | 0,00 | 150,74 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 384,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2381,9 |  | 0,00 | 848,55 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 323045,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 238189,5 |  | 0,00 | 84855,42 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 316616,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 233449,6 |  | 0,00 | 83166,8 0 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 3198,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2358,0 |  | 0,00 | 840,07 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 3230,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 704,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2381,9 |  | 0,00 | 848,55 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1. | МО "Город Горно-Алтайск" | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска | Общая стоимость |  | 0,00 | 323045,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 70488,45 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 238189,5 |  | 0,00 | 84855,42 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 316616,4 | 392894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 69085,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 233449,6 |  | 0,00 | 83166,80 |
|  |  |  |  | БС | 3198,2 | 3968,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 697,84 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2358,0 |  | 0,00 | 840,07 |
|  |  |  |  | МБ | 3230,5 | 4008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 704,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2381,9 |  | 0,00 | 848,55 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Майминский район" |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 53543,5 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 38469,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 52478,0 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 37704,3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 530,1 | 0,00 | 149,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 380,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 535,4 | 0,00 | 150,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 384,7 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МО "Май минский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Общая стоимость |  | 0,00 | 53543,5 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 38469,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 52478,0 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 37704,3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 530,1 | 0,00 | 149,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 380,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 535,4 | 0,00 | 150,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 384,7 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

### Приложение N 7
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2021 N 430)

| Администратор государственной программы |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Структурный элемент государственной программы Республики Алтай | Наименование | Администратор государственной программы, соисполнители | Источник финансирования |  | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Государственная программа | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | Всего |  | 15073,6 | 0,0 | 38469,9 | 0,0 | 238189,5 | 84855,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Алтай (далее - РБ) |  | 149,2 | 0,0 | 380,9 | 0,0 | 2358,0 | 840,1 |
|  |  |  |  | в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |  | 14773,7 | 0,0 | 37704,3 | 0,0 | 233449,6 | 83166,8 |
|  |  |  |  | в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее - бюджет ТФОМС), (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай (далее - МБ) (справочно) |  | 150,7 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | 2381,9 | 848,6 |
|  |  |  |  | иные источники (далее - ИИ) (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения | Министерство регионального развития Республики Алтай | Всего |  | 15073,6 | 0,0 | 38469,9 | 0,0 | 238189,5 | 84855,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 149,2 | 0,0 | 380,9 | 0,0 | 2358,0 | 840,1 |
|  |  |  |  | в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ (справочно) |  | 14773,7 | 0,0 | 37704,3 | 0,0 | 233449,6 | 83166,8 |
|  |  |  |  | в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ТФОМС (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ (справочно) |  | 150,7 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | 2381,9 | 848,6 |
|  |  |  |  | ИИ (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие | Реализация регионального проекта "Чистая вода" | Министерство регионального развития Республики Алтай | Всего |  | 15073,6 | 0,0 | 38469,9 | 0,0 | 238189,5 | 84855,5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 149,2 | 0,0 | 380,9 | 0,0 | 2358,0 | 840,1 |
|  |  |  |  | в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ (справочно) |  | 14773,7 | 0,0 | 37704,3 | 0,0 | 233449,6 | 83166,8 |
|  |  |  |  | в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет ТФОМС (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ (справочно) |  | 150,7 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | 2381,9 | 848,6 |
|  |  |  |  | ИИ (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение N 8
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ПРОГНОЗ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.12.2020 N 450)

| Наименование государственной программы |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор государственной программы |  |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  |  |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  |  | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
|  |  |  | ОПФ | Наименование |  | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1. | МО "Майминский район" | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Муниципальное унитарное предприятие | МУП "Кристалл" |  | 2 полугодие - 32,280 | Средний тариф - 42,79 | 10,51 | 32,6 | Региональный бюджет |
| 2. | МО "Город Горно-Алтайск" | Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, совмещенного с проектом планировки и межевания | Акционерное общество | АО "Водоканал" |  | 2 полугодие - 38,47 | Средний тариф - 60,07 | 21,60 | 56,1 | Региональный бюджет |

### Приложение N 9
к Государственной программе
Республики Алтай "Повышение
качества водоснабжения
в Республике Алтай"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее - Порядок) определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта "Чистая вода" по муниципальным образованиям (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях повышения качества питьевой воды на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

а) наличие отчета о результатах оценки состояния централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании;

б) наличие мероприятия, реализуемого муниципальным образованием в плане мероприятий реализации регионального проекта "Чистая вода".

6. Распределение субсидий осуществляется:

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай;

б) в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года N 38 "Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай".

7. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi):

а) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi = 94 + 1 / РБОi, где:

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и городского округа на текущий финансовый год (плановый период);

б) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi = 97 + 1 / РБОi;

в) для муниципальных районов и городского округа, у которых объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн рублей, определяется по формуле:

Yi = 98 + 1 / РБОi.

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до них лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай.

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

11. Субсидии направляются на оплату договоров по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам.

13. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством на основании показателей результативности (результаты):

реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Майминский район";

реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".

14. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством.

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере финансов.

15. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.

16. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях:

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием.

17. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным Министерством.

18. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

19. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189.

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет Республики Алтай, в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля.