АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2014 года N 1911


Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы"

(с изменениями на 31 марта 2021 года)

(в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 03.03.2015 N 285, от 23.12.2015 N 2491, от 21.07.2016 N 1480, от 30.12.2016 N 2530, от 31.03.2017 N 642, от 25.05.2017 N 1020, от 15.11.2017 N 2287, от 30.03.2018 N 614, от 29.03.2019 N 482, от 31.03.2020 N 493, от 31.03.2021 N 467)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 N 234 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года", постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", в целях повышения уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки в городе Барнауле постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" (далее - Программа) (приложение).

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 21.07.2016 N 1480)

2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.

(п. 3 в ред. Постановления администрации города Барнаула от 31.03.2021 N 467)

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ

Приложение
к Постановлению
администрации города
от 4 сентября 2014 г. N 1911

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2015 - 2040 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 03.03.2015 N 285, от 23.12.2015 N 2491, от 21.07.2016 N 1480, от 30.12.2016 N 2530, от 31.03.2017 N 642, от 25.05.2017 N 1020, от 15.11.2017 N 2287, от 30.03.2018 N 614, от 29.03.2019 N 482, от 31.03.2020 N 493, от 31.03.2021 N 467)

Паспорт муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" (далее - Программа)

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 31.03.2021 N 467)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее - КДХБТС) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее - КЖКХ) |
| Участники Программы | Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее - УЕЗ); Отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула (далее - ОООС); граждане, проживающие на территории города Барнаула, и организации, расположенные на территории города Барнаула; Администрация Железнодорожного района города Барнаула (далее - АЖР); администрация Индустриального района города Барнаула (далее - АИР); администрация Ленинского района города Барнаула (далее - АЛР); администрация Октябрьского района города Барнаула (далее - АОР); администрация Центрального района города Барнаула (далее - АЦР) |
| Подпрограммы Программы | "Формирование современной городской среды" (приложение 1) |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе Барнауле |
| Задачи Программы | Поддержание санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами; благоустройство территории города; увеличение площади содержания зеленых насаждений на территории города; ликвидация негативного воздействия вод; повышение условий комфортности для проживания граждан |
| Индикаторы Программы | Площадь лесовосстановительных работ; площадь очищенной территории от несанкционированного складирования отходов территорий городского округа - города Барнаула Алтайского края; доля обслуживаемых фонтанов и часов от общего количества, числящихся на балансе КДХБТС; площадь территории города, на которой проводятся работы по благоустройству; площадь обслуживаемых зеленых зон на территории города; доля объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2040 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 11132373,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 158596,8 тыс. рублей; 2016 год - 167554,2 тыс. рублей; 2017 год - 474496,5 тыс. рублей; 2018 год - 202379,3 тыс. рублей; 2019 год - 227670,6 тыс. рублей; 2020 год - 208298,8 тыс. рублей; 2021 год - 231885,9 тыс. рублей; 2022 год - 203574,8 тыс. рублей; 2023 год - 199464,0 тыс. рублей; 2024 год - 456835,2 тыс. рублей; 2025 год - 428413,0 тыс. рублей; 2026 год - 571413,1 тыс. рублей; 2027 год - 277813,0 тыс. рублей; 2028 год - 582646,7 тыс. рублей; 2029 год - 595507,7 тыс. рублей; 2030 год - 614195,0 тыс. рублей; 2031 год - 531925,7 тыс. рублей; 2032 год - 547420,0 тыс. рублей; 2033 год - 555542,4 тыс. рублей; 2034 год - 480651,7 тыс. рублей; 2035 год - 503270,8 тыс. рублей; 2036 год - 529750,3 тыс. рублей; 2037 год - 555286,1 тыс. рублей; 2038 год - 577977,1 тыс. рублей; 2039 год - 592624,2 тыс. рублей; 2040 год - 657180,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 214894,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 214894,7 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; 2031 год - 0,0 тыс. рублей; 2032 год - 0,0 тыс. рублей; 2033 год - 0,0 тыс. рублей; 2034 год - 0,0 тыс. рублей; 2035 год - 0,0 тыс. рублей; 2036 год - 0,0 тыс. рублей; 2037 год - 0,0 тыс. рублей; 2038 год - 0,0 тыс. рублей; 2039 год - 0,0 тыс. рублей; 2040 год - 0,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 178392,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 2346,0 тыс. рублей; 2017 год - 59410,4 тыс. рублей; 2018 год - 31581,0 тыс. рублей; 2019 год - 39094,7 тыс. рублей; 2020 год - 33465,8 тыс. рублей; 2021 год - 4165,0 тыс. рублей; 2022 год - 4165,0 тыс. рублей; 2023 год - 4165,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; 2031 год - 0,0 тыс. рублей; 2032 год - 0,0 тыс. рублей; 2033 год - 0,0 тыс. рублей; 2034 год - 0,0 тыс. рублей; 2035 год - 0,0 тыс. рублей; 2036 год - 0,0 тыс. рублей; 2037 год - 0,0 тыс. рублей; 2038 год - 0,0 тыс. рублей; 2039 год - 0,0 тыс. рублей; 2040 год - 0,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 10736440,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 158596,8 тыс. рублей; 2016 год - 165208,2 тыс. рублей; 2017 год - 197545,4 тыс. рублей; 2018 год - 170798,3 тыс. рублей; 2019 год - 188575,9 тыс. рублей; 2020 год - 174833,0 тыс. рублей; 2021 год - 227720,9 тыс. рублей; 2022 год - 199409,8 тыс. рублей; 2023 год - 195299,0 тыс. рублей; 2024 год - 456835,2 тыс. рублей; 2025 год - 428413,0 тыс. рублей; 2026 год - 571413,1 тыс. рублей; 2027 год - 277813,0 тыс. рублей; 2028 год - 582646,7 тыс. рублей; 2029 год - 595507,7 тыс. рублей; 2030 год - 614195,0 тыс. рублей; 2031 год - 531925,7 тыс. рублей; 2032 год - 547420,0 тыс. рублей; 2033 год - 555542,4 тыс. рублей; 2034 год - 480651,7 тыс. рублей; 2035 год - 503270,8 тыс. рублей; 2036 год - 529750,3 тыс. рублей; 2037 год - 555286,1 тыс. рублей; 2038 год - 577977,1 тыс. рублей; 2039 год - 592624,2 тыс. рублей; 2040 год - 657180,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 2646,0 <*> тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 2646,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей; 2030 год - 0,0 тыс. рублей; 2031 год - 0,0 тыс. рублей; 2032 год - 0,0 тыс. рублей; 2033 год - 0,0 тыс. рублей; 2034 год - 0,0 тыс. рублей; 2035 год - 0,0 тыс. рублей; 2036 год - 0,0 тыс. рублей; 2037 год - 0,0 тыс. рублей; 2038 год - 0,0 тыс. рублей; 2039 год - 0,0 тыс. рублей; 2040 год - 0,0 тыс. рублей. -------------------------------- <*> Средства заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий отражаются в доходах и расходах бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение площади лесовосстановительных работ до 11,5 га; очистка 2538,0 тыс. кв. м территории городского округа - города Барнаула от несанкционированного складирования отходов; увеличение площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству, до 3224,2 тыс. кв. м; обслуживание 42,3% фонтанов и часов от общего количества, числящихся на балансе КДХБТС; увеличение площади обслуживаемых зеленых зон на территории города до 382,8 га; увеличение доли объектов водного хозяйства, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количества объектов водного хозяйства, числящихся на балансе КДХБТС, до 100% |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Сферой реализации Программы являются вопросы местного значения городского округа - города Барнаула Алтайского края в области организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. Кроме этого, осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственников водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Город Барнаул Алтайского края является административным и экономическим центром Алтайского края. Территория города составляет 939,44 кв. км. По состоянию на 01.01.2014 среднегодовая численность населения г. Барнаула Алтайского края - 693440 человек.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа осуществляется ежегодно путем проведения на территории муниципального образования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора, а также утилизации ртутьсодержащих отходов.

В целях комплексного решения указанных вопросов 2013 год был объявлен годом охраны окружающей среды. Постановлением администрации города от 29.11.2012 N 3509 утвержден "План основных мероприятий по проведению в городском округе - городе Барнауле Алтайского края Года охраны окружающей среды", где заявлено более 60 различных мероприятий, направленных не только на экологическое просвещение населения, но и на улучшение состояния компонентов окружающей среды, в организации которых приняли участие практически все органы местного самоуправления города.

Реализация плана природоохранных мероприятий позволила:

ликвидировать 34 свалки общей площадью 100000 кв. м;

осуществить мероприятия по защите, охране и воспроизводству городских лесов на территории площадью 5013 га;

организовать деятельность экологических отрядов в количестве 50 человек на территории города и 8 человек в городских лесах;

собрать и обезвредить 23446 шт. ртутьсодержащих ламп;

изготовить и установить 5 шлагбаумов, 550,7 п. м металлических ограждений, 200 п. м земляного вала, позволивших предотвратить несанкционированное размещение отходов производства и потребления на 24 объектах;

осуществлять вывоз мусора с 7 мест массового отдыха горожан (из водоохранных зон).

В постоянном режиме осуществляется контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов.

Леса г. Барнаула Алтайского края выполняют средообразующие, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Чтобы сохранить данный природный массив и предотвратить его вымирание, необходим постоянный контроль за состоянием лесов и их санитарным содержанием (охрана, защита и воспроизводство).

В указанных целях ежегодно заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

В 2013 году проведены работы по межеванию участков, занятых городскими лесами, осуществлена постановка их на кадастровый учет (4063 га), завершены лесоустроительные работы (проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, подготовка лесохозяйственного регламента).

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения осуществляется проведением на территории муниципального образования мероприятий по благоустройству и озеленению территории.

Общая площадь зеленых насаждений города на 01.01.2014 составляет 10120 га, включая парки, леса, озеленение улично-дорожной сети, учреждений социальной сферы, что составляет 150 кв. м на одного жителя. Общая площадь цветников - 273401 кв. м или 0,39 кв. м на одного жителя.

В озеленении г. Барнаула Алтайского края ежегодно задействовано 43 муниципальных и коммерческих предприятий и организаций, в которых трудятся более 1700 человек.

В оформлении г. Барнаула Алтайского края присутствуют элементы вертикального озеленения и объемные флористические скульптуры.

Формы вертикального озеленения применены по Змеиногорскому тракту, 251д, по ул. Георгия Исакова, от ул. Малахова до ул. Северо-Западной 2-й, на транспортной развязке у Речного вокзала, пл. Мира (ул. Георгия Исакова, 213б), у монумента "Нулевой километр", в сквере на пересечении пр-кта Социалистического и ул. Молодежной.

Зеленые уголки обустроены по пер. Базарному, 8, 10, ул. Георгия Исакова, 230а, на пл. Народной (на пересечении ул. Попова и ул. Георгия Исакова), в аллее Победы (ул. Георгия Исакова) и др.

Ежегодно проводится конкурс на звание "Самый благоустроенный район города Барнаула". В 2013 году на конкурс было представлено 60 объектов.

В апреле и октябре 2013 года в г. Барнауле Алтайского края прошли традиционные месячники санитарной очистки. В апреле, во время общегородского субботника, по всему городу проведено более 120 акций и мероприятий по сбору мусора, благоустройству и очистке территорий, в октябре - более 130 акций.

Также в рамках благоустройства города в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

благоустройство сквера на пересечении пр-кта Ленина и ул. Мамонтова - проведены работы по очистке территории сквера от травы и пней, санитарной обрезке деревьев, досыпке грунта, планировке территории сквера, укладке рулонного газона, посадке живой изгороди, деревьев и клумб, устройству асфальтированных дорожек, установке скамеек, урн;

реконструкция фонтана на площади у торгового центра "Кинотеатр "Россия" - полностью переложены сети водопровода и канализации, реконструирован пункт управления фонтаном, заменено неисправное оборудование, выполнены работы по динамической подсветке и регулированию струи воды;

реконструкция башенных часов по пр-кту Ленина, 82 (в доме "Под шпилем") и по пр-кту Строителей, 22 - произведена замена механизмов и осуществлена подсветка циферблатов часов.

Проведение на территории муниципального образования мероприятий по благоустройству и озеленению территории планируется осуществить путем:

ежегодного увеличения площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству;

увеличения площади озеленения территории города;

привлечения населения к участию в работах по обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства территории жилой застройки.

(абзац введен Постановлением администрации города Барнаула от 25.05.2017 N 1020)

На территории города насчитывается 2873 дворовые территории многоквартирных домов. На сегодняшний день 363 многоквартирных дома полностью благоустроены, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

(абзац введен Постановлением администрации города Барнаула от 25.05.2017 N 1020)

организация сценической площадки для проведения городских мероприятий (месторасположение определяться проектом);

озеленение парка взрослой древесной и кустарниковой растительностью, санитарная обрезка существующих зеленых насаждений, устройство газонов и цветников;

устройство системы уличного освещения и искусственной подсветки склонов, объектов и зеленых насаждений парка;

устройство системы поливочного водопровода;

размещение малых архитектурных форм.

В ходе ремонта и устройства освещения зеленой зоны на пересечении пр-кта Ленина и ул. Мамонтова планируется выполнить:

разборку щебеночного основания 15 см и асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 5 см;

демонтаж старых опор, светильников, проводов;

установку новых опор и новых светодиодных светильников и прожекторов на кронштейнах.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 3 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 29.03.2019 N 482)

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составляет 243847,7 тыс. рублей.

Источники финансирования:

средства федерального бюджета - 214894,7* тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 21253,4* тыс. рублей;

средства бюджета города - 5053,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2646,0** тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Подпрограммы, приведен в приложении 6 к Подпрограмме.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении 3 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635.

7. Механизм реализации Подпрограммы

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 31.03.2020 N 493)

Соисполнитель Программы - КЖКХ:

предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;

предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС;

вносит ежеквартальные отчеты по Подпрограмме в модуль "Муниципальные программы" АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

Участники Подпрограммы:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют при разработке плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы предложения в части мероприятий Подпрограммы соисполнителю;

предоставляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом реализации индикаторов Программы;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле "Муниципальные программы" АИС.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК

Приложение 1
к подпрограмме
"Формирование современной
городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 30.03.2018 N 614)

| N п/п | Адрес дворовой территории | Адреса многоквартирных домов, подлежащих благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Железнодорожный район |  |  |
| 1. | ул. Георгия Исакова, 118 | ул. Георгия Исакова, 118 |
| 2. | ул. Георгия Исакова, 126 | ул. Георгия Исакова, 126; ул. Северо-Западная, 157; ул. Северо-Западная, 159 |
| 3. | ул. Георгия Исакова, 141 | ул. Георгия Исакова, 141; ул. Георгия Исакова, 143; ул. Георгия Исакова, 149 |
| 4. | ул. Георгия Исакова, 145 | ул. Георгия Исакова, 145; ул. Георгия Исакова, 147 |
| 5. | ул. Гущина, 75а | ул. Гущина, 75а |
| 6. | пр-кт Красноармейский, 112 | пр-кт Красноармейский, 112 |
| 7. | пр-кт Красноармейский, 106 | пр-кт Красноармейский, 106 |
| 8. | пр-кт Красноармейский, 116 | пр-кт Красноармейский, 116 |
| 9. | пр-кт Ленина, 103а | пр-кт Ленина, 103а |
| 10. | ул. Молодежная, 21 | ул. Молодежная, 21, ул. Молодежная, 23 |
| 11. | ул. Молодежная, 35 | ул. Молодежная, 35 |
| 12. | ул. Молодежная, 62 | ул. Молодежная, 62 |
| 13. | пр-кт Социалистический, 112 | пр-кт Социалистический, 112; пр-кт Социалистический, 114; ул. Деповская, 3; ул. Молодежная, 34 |
| 14. | ул. Телефонная, 28а | ул. Телефонная, 28а |
| Итого по Железнодорожному району: 14 дворовых территорий |  |  |
| Индустриальный район |  |  |
| 1. | ул. Взлетная, 10 | ул. Взлетная, 10 |
| 2. | ул. Георгиева, 5 | ул. Георгиева, 5 |
| 3. | ул. Георгиева, 26 | ул. Георгиева, 26 |
| 4. | ул. Георгиева, 9 | ул. Георгиева, 9 |
| 5. | Павловский тракт, 215 | Павловский тракт, 215 |
| 6. | Павловский тракт, 78 | Павловский тракт, 78 |
| 7. | Павловский тракт, 213 | Павловский тракт, 213 |
| 8. | ул. Панфиловцев, 11 | ул. Панфиловцев, 11 |
| 9. | ул. Попова, 184 | ул. Попова, 184 |
| 10. | ул. Солнечная Поляна, 35 | ул. Солнечная Поляна, 35 |
| 11. | ул. Строительная, 28 (с. Власиха) | ул. Строительная, 28 (с. Власиха) |
| 12. | ул. Суворова, 2 | ул. Суворова, 2 |
| 13. | ул. Шумакова, 33 | ул. Шумакова, 33 |
| 14. | ул. Шумакова, 37 | ул. Шумакова, 37 |
| 15. | ул. Энтузиастов, 20 | ул. Энтузиастов, 20 |
| Итого по Индустриальному району: 15 дворовых территорий |  |  |
| Ленинский район |  |  |
| 1. | ул. Антона Петрова, 148 | ул. Антона Петрова, 148 |
| 2. | ул. Антона Петрова, 154 | ул. Антона Петрова, 154 |
| 3. | ул. Антона Петрова, 156 | ул. Антона Петрова, 156 |
| 4. | ул. Антона Петрова, 214 | ул. Антона Петрова, 214 |
| 5. | ул. Антона Петрова, 238 | ул. Антона Петрова, 238 |
| 6. | ул. Антона Петрова, 246 | ул. Антона Петрова, 246 |
| 7. | ул. Антона Петрова, 266 | ул. Антона Петрова, 266 |
| 8. | ул. Веры Кащеевой, 11 | ул. Веры Кащеевой, 11 |
| 9. | ул. Георгия Исакова, 153 | ул. Георгия Исакова, 153 |
| 10. | ул. Георгия Исакова, 219 | ул. Георгия Исакова, 219 |
| 11. | ул. Георгия Исакова, 223 | ул. Георгия Исакова, 223 |
| 12. | ул. Георгия Исакова, 239 | ул. Георгия Исакова, 239 |
| 13. | ул. Георгия Исакова, 244 | ул. Георгия Исакова, 244 |
| 14. | ул. Георгия Исакова, 251 | ул. Георгия Исакова, 251 |
| 15. | ул. Гущина, 199 | ул. Гущина, 199 |
| 16. | ул. Монтажников, 11 | ул. Монтажников, 11 |
| 17. | ул. Островского, 48 | ул. Островского, 48 |
| 18. | ул. Островского, 50 | ул. Островского, 50 |
| 19. | ул. Островского, 60 | ул. Островского, 60 |
| 20. | ул. Островского, 64 | ул. Островского, 64 |
| 21. | ул. Попова, 32 | ул. Попова, 32 |
| 22. | ул. Попова, 48 | ул. Попова, 48 |
| 23. | ул. Попова, 49 | ул. Попова, 49 |
| 24. | ул. Попова, 56 | ул. Попова, 56 |
| 25. | ул. Солнечная Поляна, 23 | ул. Солнечная Поляна, 23 |
| 26. | ул. Юрина, 244 | ул. Юрина, 244 |
| 27. | ул. Юрина, 279 | ул. Юрина, 279 |
| 28. | ул. Юрина, 307 | ул. Юрина, 307 |
| 29. | ул. Юрина, 309 | ул. Юрина, 309 |
| Итого по Ленинскому району: 29 дворовых территорий |  |  |
| Октябрьский район |  |  |
| 1. | ул. 40 лет Октября, 19 | ул. 40 лет Октября, 19; ул. Эмилии Алексеевой, 43 |
| 2. | ул. 40 лет Октября, 34 | ул. 40 лет Октября, 34; ул. 40 лет Октября, 36 |
| 3. | ул. 9 Мая, 9 | ул. 9 Мая, 9 |
| 4. | ул. Брестская, 4 | ул. Брестская, 4 |
| 5. | ул. Воровского, 111 | ул. Воровского, 111 |
| 6. | ул. Германа Титова, 10 | ул. Германа Титова, 10 |
| 7. | ул. Германа Титова, 42 | ул. Германа Титова, 42 |
|  |  | ул. Германа Титова, 44 |
| 8. | ул. Глушкова, 40 | ул. Глушкова, 40 |
| 9. | ул. Западная 1-я, 42а | ул. Западная 1-я, 42а |
| 10. | пр-кт Калинина, 3 | пр-кт Калинина, 3 |
| 11. | пр-кт Комсомольский, 79 | пр-кт Комсомольский, 79 |
| 12. | пр-кт Комсомольский, 87 | пр-кт Комсомольский, 87 |
| 13. | пр-кт Комсомольский, 107 | пр-кт Комсомольский, 107 |
| 14. | ул. Красносельская, 92 | ул. Красносельская, 92 |
| 15. | ул. Красносельская, 96 | ул. Красносельская, 96 |
| 16. | пр-кт Ленина, 58 | пр-кт Ленина, 58 |
| 17. | пр-кт Ленина, 60 | пр-кт Ленина, 60 |
| 18. | пр-кт Ленина, 96а | пр-кт Ленина, 96а |
| 19. | ул. Молодежная, 4 | ул. Молодежная, 4 |
| 20. | ул. Октябрят, 39 | ул. Октябрят, 39 |
| 21. | ул. Петра Сухова, 70а | ул. Петра Сухова, 70а |
| 22. | ул. Парижской Коммуны, 48 | ул. Парижской Коммуны, 48 |
| 23. | пр-кт Сибирский, 31 | пр-кт Сибирский, 31 |
| 24. | ул. Смольная, 50 | ул. Смольная, 50 |
| 25. | ул. Советская, 4 | ул. Советская, 4 |
| 26. | проезд Тальменский, 8а | проезд Тальменский, 8а |
| 27. | ул. Тимуровская, 76 | ул. Тимуровская, 76; ул. Тимуровская, 78; пр-кт Космонавтов, 25 |
| 28. | ул. Чихачева, 17 | ул. Чихачева, 17 |
| 29. | ул. Чудненко, 20 | ул. Чудненко, 20 |
| 30. | ул. Чудненко, 83 | ул. Чудненко, 83 |
| 31. | ул. Чудненко, 93 | ул. Чудненко, 93 |
| 32. | ул. Шевченко, 52а | ул. Шевченко, 52а |
| Итого по Октябрьскому району: 32 дворовые территории |  |  |
| Центральный район |  |  |
| 1. | ул. Интернациональная, 23 | ул. Интернациональная, 23 |
| 2. | ул. Интернациональная, 253 | ул. Интернациональная, 253; ул. Интернациональная, 254 |
| 3. | пр-кт Красноармейский, 59 | пр-кт Красноармейский, 59; пр-кт Красноармейский, 59а |
| 4. | пр-кт Красноармейский, 63 | пр-кт Красноармейский, 63 |
| 5. | пр-кт Ленина, 42 | пр-кт Ленина, 42 |
| 6. | пр-кт Ленина, 47а | пр-кт Ленина, 47а |
| 7. | пр-кт Ленина, 51 | пр-кт Ленина, 51 |
| 8. | ул. Папанинцев, 121 | ул. Папанинцев, 121 |
| 9. | ул. Папанинцев, 121а | ул. Папанинцев, 121а |
| 10. | ул. Папанинцев, 203 | ул. Папанинцев, 203; ул. Папанинцев, 205; ул. Челюскинцев, 76а |
| 11. | ул. Пролетарская, 67 | ул. Пролетарская, 67 |
| 12. | пер. Прудской, 29 | пер. Прудской, 29 |
| 13. | ул. Чайковского, 37 | ул. Чайковского, 37; ул. Чайковского, 39; ул. Чайковского, 41 |
| 14. | ул. Челюскинцев, 65 | ул. Челюскинцев, 65 |
| 15. | ул. Чкалова, 32 | ул. Чкалова, 32 |
| 16. | ул. Чкалова, 57 | ул. Чкалова, 57 |
| Итого по Центральному району: 16 дворовых территорий |  |  |