## ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года N 267


Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области"

(с изменениями на 26 октября 2021 года)

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524, от 27.12.2019 N 673, от 09.07.2020 N 388, от 28.07.2020 N 426, от 25.09.2020 N 595, от 25.06.2021 N 374, от 25.08.2021 N 529, от 26.10.2021 N 708)

В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области", Постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 N 377 "Об утверждении перечня государственных программ Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 15.04.2014 N 192 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 26.06.2014 N 295 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 21.10.2014 N 531 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 16.12.2014 N 647 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 07.04.2015 N 168 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 25.06.2015 N 291 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Охрана окружающей среды Тульской области";

Постановление правительства Тульской области от 30.12.2015 N 635 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 12.09.2016 N 412 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 02.11.2016 N 496 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 25.09.2017 N 434 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 22.12.2017 N 615 "О внесении изменений и дополнения в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 18.06.2018 N 232 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 09.08.2018 N 308 "О внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 29.10.2018 N 447 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760";

Постановление правительства Тульской области от 06.02.2019 N 47 "О внесении изменений в Постановление правительства Тульской области от 18.12.2013 N 760".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
В.В.ШЕРИН

## Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 12.07.2019 N 267

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524, от 27.12.2019 N 673, от 09.07.2020 N 388, от 28.07.2020 N 426, от 25.09.2020 N 595, от 25.06.2021 N 374, от 25.08.2021 N 529, от 26.10.2021 N 708)

### Паспорт государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

| Ответственный исполнитель программы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | - |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма "Экология и природные ресурсы Тульской области". Подпрограмма "Рациональное использование природных ресурсов Тульской области". Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области". Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы". Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации". Основное мероприятие "Обеспечение деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков". Основное мероприятие "Ремонт, модернизация объектов инфраструктуры и благоустройство территорий Тульской области". Основное мероприятие "Ремонт и модернизация дорожной инфраструктуры Тульской области" |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.09.2020 N 595) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Реализация на территории Тульской области государственной политики Российской Федерации в сфере экологического развития, сохранения и рационального использования природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на территории Тульской области, повышение уровня экологической культуры населения. 2. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и развития природопользования. 3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. 4. Обеспечение эффективной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. 5. Улучшение экологического состояния гидрографической сети. 6. Сохранение объектов культурного наследия регионального значения. 7. Обеспечение транспортной доступности для вывоза отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.09.2020 N 595) |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Государственная программа реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации программы | Всего | В том числе | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 924 309,1 |  | 10 273,3 | 914 035,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 800 534,1 |  | 235 606,5 | 564 749,6 | 178,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 435 829,7 |  | 152 265,6 | 283 386,1 | 178,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 269 507,5 |  | 16 904,9 | 252 602,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 271 728,0 |  | 13 283,9 | 258 444,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 220 261,4 |  | 12 100,0 | 208 161,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 225 159,6 |  | 12 100,0 | 213 059,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 3 147 329,4 |  | 452 534,2 | 2 694 439,2 | 356,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников до 139 тыс. тонн. 2. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года составят 120,7 процента к концу 2020 года. 3. Увеличение до 77,4 процента доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников к концу 2020 года. 4. Уменьшение до 62,0 процента доли контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения. 5. Увеличение до 2,0 процента доли площади особо охраняемых природных территорий области от общей площади области. 6. Увеличение до 5000 гектаров площади земельных участков, переданных национальному парку "Тульские засеки", к концу 2024 года. 7. Увеличение до 35000 гектаров площади земельных участков сторонних пользователей, согласовавших включение в границы национального парка "Тульские засеки", в составе соответствующих функциональных зон к концу 2024 года. 8. Увеличение площади, охваченной мероприятиями по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий, до 8200 гектаров. 9. Увеличение числа посетителей особо охраняемых природных территорий до 30000 человек к концу 2024 года. 10. Увеличение протяженности обустроенных троп до 15 километров к концу 2024 года. 11. Передача 2100 единиц из общего тиража информационных изданий в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям. 12. Увеличение количества объектов животного и растительного мира, подлежащих охране на особо охраняемых природных территориях, до 250 особей к концу 2024 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Обеспечение прироста запасов строительных камней (магматических, метаморфических, карбонатных пород, песчаников) до 39,0 млн. куб. метров к концу 2024 года. 14. Обеспечение прироста запасов песков (строительных и силикатных), песчано-гравийных материалов до 60 млн. куб. метров к концу 2024 года. 15. Увеличение количества территориальных балансовых запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых до 13 единиц. 16. Увеличение количества площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых, до 41,32 кв. километра. 17. Увеличение количества участков недр местного значения с пресными подземными водами для предоставления в пользование до 840 единиц. 18. Увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, до 16,39 процента к концу 2023 года. 19. Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, до 21 штуки к концу 2023 года. 20. Обеспечение 100 процентов степени выполнения работ по мероприятию "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области" в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Обеспечение 82,5 процента степени выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, в 2023 году. 22. Поддержание функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области на уровне 20 единиц. 23. Увеличение протяженности очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области до 31 километра к концу 2024 года. 24. Увеличение протяженности расчищенных участков русел рек до 4,5 километра к концу 2024 года. 25. Увеличение количества населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, до 0,018 миллиона человек к концу 2024 года. 26. Увеличение количества населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, до 13000 человек к концу 2024 года. 27. Увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов до 1 штуки к концу 2024 года. 28. Увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, до 23,5 гектара к концу 2024 года. 29. Увеличение численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, до 5,9 тыс. человек к концу 2024 года. 30. Увеличение количества ликвидированных свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий до 33 единиц к концу 2024 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. Увеличение доли направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 4,3 процента к концу 2024 года. 32. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 30,0 процента к концу 2024 года. 33. Сокращение доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 95,7 процента к концу 2024 года. 34. Увеличение количества созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами, до 3 единиц к концу 2020 года. 35. Обеспечение доли населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, на уровне 90,0 процента к концу 2024 года. 36. Отсутствие импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. 37. Обеспечение 100,0 процента доли разработанных электронных моделей к концу 2024 года. 38. Обеспечение 100,0 процента доли региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана поддержка, в 2020 году. 39. Создание (обустройство) 3331 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов к концу 2021 года. 40. Закуплены 456 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. Обеспечение 100,0 процента доли государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания. 42. Обеспечение 97,0 процента доли освоенных бюджетных средств в общем объеме средств, предусмотренных бюджетом Тульской области. 43. Обеспечение 100,0 процента степени выполнения работ, предусмотренных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 846. 44. Обеспечение 100,0 процента степени выполнения работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков. 45. Благоустройство и озеленение 5 территорий (парки, скверы, сады) в 2019 году. 46. Сохранение 1 объекта культурного наследия регионального значения в 2019 году. 47. Увеличение площади отремонтированных, модернизированных объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования город Тула до 33779 квадратных метров в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374, от 25.08.2021 N 529, от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |

### 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы экологии, охраны окружающей среды и природопользования Тульской области

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

### 2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития сферы экологии, охраны окружающей среды и природопользования Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

### 3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

### 4. Основные меры правового регулирования государственной программы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

### 1. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области, основных мероприятий и проектов, включенных в государственную программу

#### 1.1. Подпрограмма "Экология и природные ресурсы Тульской области"

##### Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

| Наименование подпрограммы | Экология и природные ресурсы Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на территории Тульской области, повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы наблюдения за состоянием объектов окружающей среды и атмосферного воздуха. 2. Недопущение нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды. 3. Поддержка и развитие системы особо охраняемых природных территорий Тульской области. 4. Сохранение ценных природных комплексов и реинтродукция редких видов животных. 5. Формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения населения и экологического туризма |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 5 789,7 |  | 0,0 | 5 789,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 20 621,8 |  | 0,0 | 20 621,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 11 350,0 |  | 0,0 | 11 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 10 750,0 |  | 0,0 | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 10 750,0 |  | 0,0 | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 5 000,0 |  | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 4 200,0 |  | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 68 461,5 |  | 0,0 | 68 461,5 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529) |  |  |  |  |  |  |  |

##### 1.1.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

##### 1.1.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529)

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Обеспечение благоприятного качества окружающей среды на территории Тульской области" | 2019 - 2025 годы | 68 461,5 | 0,0 | 68 461,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 5 789,7 20 621,8 11 350,0 10 750,0 10 750,0 5 000,0 4 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5 789,7 20 621,8 11 350,0 10 750,0 10 750,0 5 000,0 4 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1. Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | 2019 - 2025 годы | 32 883,5 | 0,0 | 32 883,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 3 032,7 13 250,8 4 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3 032,7 13 250,8 4 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Тульской области | 2019 - 2025 годы | 8 625,7 | 0,0 | 8 625,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 800,0 1 325,7 700,0 1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 600,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 800,0 1 325,7 700,0 1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 600,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.1.1. Мониторинг за состоянием окружающей среды | 2019 - 2025 годы | 7 760,0 | 0,0 | 7 760,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 800,0 960,0 600,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 800,0 960,0 600,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2. Эксплуатация оборудования автоматизированного контроля за состоянием атмосферного воздуха | 2020 - 2025 годы | 865,7 | 0,0 | 865,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 365,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 365,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.2. Экспертное сопровождение мероприятий по экологическому надзору | 2019 - 2025 годы | 13 600,0 | 0,0 | 13 600,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 2 150,0 2 250,0 3 300,0 1 450,0 1 450,0 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2 150,0 2 250,0 3 300,0 1 450,0 1 450,0 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.3. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | 2019 - 2025 годы | 1017,0 | 0,0 | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 82,7 34,3 100,0 350,0 250,0 100,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 82,7 34,3 100,0 350,0 250,0 100,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.4. Приобретение передвижной экологической лаборатории | 2020 год | 9 640,8 | 0,0 | 9 640,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию) |  |
| 1.2. Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений | 2019 - 2025 годы | 2 985,0 | 0,0 | 2 985,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 500,0 985,0 500,0 200,0 200,0 400,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 500,0 985,0 500,0 200,0 200,0 400,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2.1. Изучение распространения и состояния популяций видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской области | 2019 год, 2021, 2023 - 2025 годы | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2021 год 2023 год 2024 год 2025 год | 200,0 500,0 200,0 400,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 200,0 500,0 200,0 400,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2.2. Подготовка материалов второго издания Красной книги Тульской области | 2019 - 2020 годы, 2022 год | 1 485,0 | 0,0 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2022 год | 300,0 985,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 | 300,0 985,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3. Поддержка особо охраняемых природных территорий | 2019 - 2025 годы | 28 270,0 | 0,0 | 28 270,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 1 134,0 5 736,0 6 100,0 6 800,0 6 800,0 1 200,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1 134,0 5 736,0 6 100,0 6 800,0 6 800,0 1 200,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.1. Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, обосновывающих придание им правового статуса особо охраняемой природной территории | 2019 год, 2021 - 2025 годы | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 700,0 300,0 400,0 700,0 200,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 700,0 300,0 400,0 700,0 200,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.2. Формирование объектов землеустройства с целью создания особо охраняемых природных территорий | 2019 год, 2021 - 2025 годы | 2 584,0 | 0,0 | 2 584,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 84,0 300,0 400,0 600,0 1000,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 84,0 300,0 400,0 600,0 1000,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.3. Инвентаризация состояния и обследование особо охраняемых природных территорий регионального значения по актуализации режимов их охраны | 2019 - 2020 годы, 2022 год, 2025 год | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2022 год 2025 год | 350,0 300,0 500,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 350,0 300,0 500,0 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.4. Обеспечение режима охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | 2020 - 2023 годы | 21 936,0 | 0,0 | 21 936,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | 5 436,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5 436,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.4. Повышение уровня экологического просвещения и образования | 2019 - 2025 годы | 4 323,0 | 0,0 | 4 323,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 1 123,0 650,0 650,0 650,0 650,0 300,0 300,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1 123,0 650,0 650,0 650,0 650,0 300,0 300,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.4.1. Подготовка и издание материалов экологической направленности | 2019 - 2025 годы | 3 480,0 | 0,0 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 280,0 650,0 650,0 650,0 650,0 300,0 300,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 280,0 650,0 650,0 650,0 650,0 300,0 300,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.4.2. Организация и проведение научной конференции "Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных регионов" | 2019 год | 343,0 | 0,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.4.3. Организация и проведение на территории Тульской области I Межрегионального форума рационального природопользования | 2019 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 2. Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" | 2019 - 2020 годы, 2023 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 6, 7, 9, 10, 12 |
|  | 2019 год 2020 год 2023 год 2024 год | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2.1. Обеспечение подготовки к учреждению национального парка "Тульские засеки" | 2019 - 2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 2.2. Сохранение биологического разнообразия | 2023 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2023 год 2024 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 2.3. Развитие инфраструктуры экотуризма на территории Тульской области | 2023 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2023 год 2024 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы | 68 461,5 | 0,0 | 68 461,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 5 789,7 20 621,8 11 350,0 10 750,0 10 750,0 5 000,0 4 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5 789,7 20 621,8 11 350,0 10 750,0 10 750,0 5 000,0 4 200,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |

##### 1.1.3. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

#### 1.2. Подпрограмма "Рациональное использование природных ресурсов Тульской области"

##### Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

| Наименование подпрограммы | Рациональное использование природных ресурсов Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию), администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования природных ресурсов и развития природопользования |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Актуализация базы геологической информации по участкам недр местного значения. 2. Выявление перспективных площадей, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды. 3. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию. 4. Сохранение уникальных водных объектов на территории Тульской области. 5. Обеспечение мониторинга водных объектов на территории Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388, от 25.06.2021 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 167 035,6 |  | 3 363,4 | 163 672,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 81 633,0 |  | 38 392,3 | 43 240,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 55 222,7 |  | 43 449,0 | 11 773,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 17 153,1 |  | 9 768,3 | 7 384,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 10 946,7 |  | 5 237,6 | 5 709,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 6 000,0 |  | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 6 000,0 |  | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 343 991,1 |  | 100 210,6 | 243 780,5 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529) |  |  |  |  |  |  |  |

##### 1.2.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

##### 1.2.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529)

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные выполнение за мероприятия (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | 2019 - 2025 годы | 10 099,7 | 0,0 | 10 099,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 13, 14, 15, 16, 17 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 5 738,8 875,0 825,3 830,3 830,3 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5 738,8 875,0 825,3 830,3 830,3 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1. Мониторинг геологической среды на территории Тульской области | 2019 - 2023 годы | 3 657,7 | 0,0 | 3 657,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | 1 988,8 528,0 480,3 330,3 330,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1 988,8 528,0 480,3 330,3 330,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2. Ревизионное обследование месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в т.ч. проведение работ по геологическому изучению недр | 2019 год | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.3. Ведение базы геологической информации по участкам недр местного значения | 2019 - 2025 годы | 2 942,0 | 0,0 | 2 942,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 250,0 347,0 345,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 250,0 347,0 345,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2. Мероприятие "Охрана и увеличение пропускной способности водных объектов" | 2019 - 2025 годы | 36 777,3 | 0,0 | 36 777,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 24 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 9 055,1 7 737,4 8 701,6 1 541,6 1 541,6 4 100,0 4 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 9 055,1 7 737,4 8 701,6 1 541,6 1 541,6 4 100,0 4 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2.1. Обследование территорий, подверженных подтоплению в период половодья, и разработка комплекса мероприятий по предотвращению их затопления, определение зон затопления и подтопления | 2019 - 2025 годы | 21 830,7 | 0,0 | 21 830,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 3 357,5 5 800,0 6 590,0 1 541,6 1 541,6 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3 357,5 5 800,0 6 590,0 1 541,6 1 541,6 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2.2. Разработка проектно-сметной документации по охране водных объектов, в т.ч. проверка сметной стоимости и проведение экспертизы проектной документации | 2019 - 2021 годы, 2024 - 2025 годы | 13 405,0 | 0,0 | 13 405,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2024 год 2025 год | 5 697,6 1 937,4 570,0 2 600,0 2 600,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5 697,6 1 937,4 570,0 2 600,0 2 600,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2.3. Выполнение работ по обеспечению реабилитации участков водных объектов, утративших способность к самоочищению, в т.ч. проектно-изыскательские работы на водном объекте, расположенном в Тульской области, Дубенский район, п. Дубна | 2021 год | 1 541,6 | 0,0 | 1 541,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 3. Мероприятие "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" | 2019 - 2023 годы | 53 488,7 | 26 511,0 | 26 977,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 18, 19, 20, 21 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | 17 072,9 13 998,0 1 861,8 13 381,2 7 174,8 | 3 363,4 8 141,7 0,0 9 768,3 5 237,6 | 13 709,5 5 856,3 1 861,8 3 612,9 1 937,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений | 2019 - 2021 годы | 8 663,0 | 0,0 | 8 663,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год | 5 450,0 2 813,0 400,0 | 0,0 0,0 0,0 | 5 450,0 2 813,0 400,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 3.1.1. Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта, реконструкции, ликвидации гидротехнических сооружений, в том числе проверка сметной стоимости и проведение экспертизы проектной документации | 2019 - 2021 годы | 8 663,0 | 0,0 | 8 663,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год | 5 450,0 2 813,0 400,0 | 0,0 0,0 0,0 | 5 450,0 2 813,0 400,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 3.2. Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений | 2019 - 2021 годы | 8 509,2 | 0,0 | 8 509,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год | 7 015,5 31,9 1 461,8 | 0,0 0,0 0,0 | 7 015,5 31,9 1 461,8 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 3.2.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения нижнего пруда на ручье без названия (приток р. Сури) в н.п. Бахметьево Богородицкого района Тульской области | 2019 год | 2 282,0 | 0,0 | 2 282,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 3.2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Тульской области | 2019 год, 2021 год | 6 195,3 | 0,0 | 6 195,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2021 год | 4 733,5 <*> 1 461,8 | 0,0 0,0 | 4 733,5 <*> 1 461,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.3. Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 2019 - 2020 годы | 15 760,5 | 11 505,1 | 4 255,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 4 607,4 11 153,1 | 3363,4 8 141,7 | 1 244,0 3 011,4 |  |  |  |  |
| 3.3.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения нижнего пруда на ручье без названия (приток р. Сури) в н.п. Бахметьево Богородицкого района Тульской области | 2019 год | 1 181,6 | 862,6 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 3.3.2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области | 2019 - 2020 годы | 14 578,9 | 10 642,5 | 3 936,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 3 425,8 11 153,1 | 2 500,8 8 141,7 | 925,0 3 011,4 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.4. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | 2022 - 2023 годы | 20 556,0 | 15 005,9 | 5 550,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2022 год 2023 год | 13381,2 7 174,8 | 9 768,3 5 237,6 | 3 612,9 1 937,2 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.4.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в н.п. Ханино Суворовского района Тульской области | 2022 - 2023 годы | 20 556,0 | 15 005,9 | 5 550,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2022 год 2023 год | 13381,2 7 174,8 | 9 768,3 5 237,6 | 3 612,9 1 937,2 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.4.2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в п. Чернь Чернского района Тульской области | 2022 - 2023 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2022 год 2023 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.4.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Заморайка в н.п. Маслово-Волосевич Куркинского района Тульской области | 2022 - 2023 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2022 год 2023 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.4.4. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в д. Рязаново Куркинского района Тульской области | 2022 - 2023 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2022 год 2023 год | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 4. Мероприятие "Государственный мониторинг водных объектов" | 2019 - 2025 годы | 7 325,8 | 0,0 | 7 325,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 22 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 568,8 772,0 385,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 568,8 772,0 385,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 4.1. Организация мониторинга дна и берегов водных объектов Тульской области | 2019 - 2025 годы | 7 325,8 | 0,0 | 7 325,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 568,8 772,0 385,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 568,8 772,0 385,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 5. Мероприятие "Благоустройство Большого и Нового прудов в г. Богородицке Тульской области" | 2019 - 2020 годы | 134 600,0 | 0,0 | 134 600,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию) | N 18, 19, 24 |
|  | 2019 год 2020 год | 134 600,0 66 918,5 <**> | 0,0 0,0 | 134 600,0 66 918,5 <**> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 5.1. Реконструкция ГТС Большого пруда и шлюза-регулятора Нового пруда в городе Богородицке Тульской области | 2019 - 2020 годы | 55 692,6 | 0,0 | 55 692,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 55 692,6 26 288,0 <**> | 0,0 0,0 | 55 692,6 26 288,0 <**> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 5.2. Расчистка Большого и Нового прудов в городе Богородицке Тульской области | 2019 - 2020 годы | 56 694,0 | 0,0 | 56 694,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 56 694,0 18 417,1 <**> | 0,0 0,0 | 56 694,0 18 417,1 <**> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 5.3. Благоустройство | 2019 - 2020 годы | 22 213,4 | 0,0 | 22 213,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 22 213,4 22 213,4 <**> | 0,0 0,0 | 22 213,4 22 213,4 <**> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 6. Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | 2019 - 2024 годы | 73 699,6 | 73 699,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 24, 25 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 0,0 30 250,6 43 449,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 30 250,6 43 449,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 6.1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети | 2019 - 2024 годы | 73 699,6 | 73 699,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 0,0 30 250,6 43 449,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 30 250,6 43 449,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 6.1.1. Расчистка участка р. Упы в п. Одоеве Тульской области | 2019 - 2024 годы | 44 400,6 | 44 400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 0,0 15 630,4 28 770,2 0,0 0,0 0,0 | 0,0 15 630,4 28 770,2 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 6.1.2. Расчистка участка р. Оки в г. Белеве Тульской области | 2019 - 2023 годы | 29 299,0 | 29 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 0,0 14 620,2 14 678,8 0,0 0,0 0,0 | 0,0 14 620,2 14 678,8 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 7. Проведение мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной полосы водных объектов Тульской области | 2019 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 23, 26 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 8. Мероприятие "Благоустройство территорий муниципальных образований Тульской области" | 2020 год | 28 000,0 | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию) | N 23 |
| 8.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (благоустройство территории в районе д. Кондуки Узловского района Тульской области) | 2020 год | 28 000,0 | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию) |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы | 343 991,1 | 100 210,6 | 243 780,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 167 035,6 81 633,0 55 222,7 17 153,1 10 946,7 6 000,0 6 000,0 | 3 363,4 38 392,3 43 449,0 9 768,3 5 237,6 0,0 0,0 | 163 672,2 43 240,7 11 773,7 7 384,8 5 709,1 6 000,0 6 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |

________________

* Из них 4653,4 тыс. рублей остаток средств с 2018 года.

** Средства не освоены в 2019 году, финансирование произведено в 2020 году исходя из прогнозного объема затрат на выполнение работ.

##### 1.2.3. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

#### 1.3. Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области"

##### Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

| Наименование подпрограммы | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию), администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию), администрация муниципального образования Одоевский район (по согласованию), администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию), администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию), администрация муниципального образования Суворовский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Донской (по согласованию), администрация муниципального образования город Алексин (по согласованию), администрация муниципального образования город Ефремов (по согласованию), администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию), администрация муниципального образования Ясногорский район (по согласованию), администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию), администрация муниципального образования Славный (по согласованию), администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию), администрация муниципального образования Воловский район (по согласованию), администрация муниципального образования Каменский район (по согласованию), администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию), администрация муниципального образования р.п. Новогуровский (по согласованию), администрация муниципального образования Плавский район (по согласованию), администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район (по согласованию), администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 2. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 330 425,9 |  | 0,0 | 330 425,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 447 832,1 |  | 192 138,0 | 255 516,1 | 178,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 139 309,5 |  | 101 682,5 | 37 449,0 | 178,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 1 739,3 |  | 0,0 | 1 739,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 1 739,3 |  | 0,0 | 1 739,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 3 560,0 |  | 0,0 | 3 560,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 3 560,0 |  | 0,0 | 3 560,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 928 166,1 |  | 293 820,5 | 633 989,6 | 356,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |

##### 1.3.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

##### 1.3.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529)

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | 2019 - 2025 годы | 589 563,7 | 0,0 | 589 563,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 30, 39 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 330 425,9 246 739,9 1 799,3 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 330 425,9 246 739,9 1 799,3 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1. Мероприятия в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 2019 - 2025 годы | 25 681,2 | 0,0 | 25 681,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 11 543,4 1 739,9 1 799,3 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 11 543,4 1 739,9 1 799,3 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение ведения регионального кадастра отходов Тульской области | 2024 - 2025 годы | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2024 год 2025 год | 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 | 1 500,0 1 500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.2. Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов и их морфологического состава на территории Тульской области | 2019 - 2021 годы | 3 959,3 | 0,0 | 3 959,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год | 1 680,0 840,0 1 439,3 | 0,0 0,0 0,0 | 1 680,0 840,0 1 439,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.3. Создание программного обеспечения для автоматизации контроля и учета обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе для транспортирования, утилизации, размещения ТКО | 2019 год, 2022, 2024 - 2025 годы | 10 709,2 | 0,0 | 10 709,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2022 год 2024 год 2025 год | 4 849,9 1 739,3 2 060,0 2 060,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 4 849,9 1 739,3 2 060,0 2 060,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.4. Обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов | 2019 год | 3 013,5 | 0,0 | 3 013,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.1.4.1. Обследование территории свалки в с. Новоселебное Киреевского Тульской области, в том числе инженерные изыскания | 2019 год | 1 704,5 | 0,0 | 1 704,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.1.4.2. Обследование территории свалки в д. Нечаево Заокского района Тульской области, в том числе инженерные изыскания | 2019 год | 1 309,0 | 0,0 | 1 309,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.1.5. Выполнение инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов | 2019 - 2020, 2023 годы | 2 939,3 | 0,0 | 2 939,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2023 год | 1 000,0 200,0 1 739,3 | 0,0 0,0 0,0 | 1 000,0 200,0 1 739,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1.6. Организация и проведение экспертиз, в т.ч. государственной экологической экспертизы объектов федерального уровня | 2019 - 2021 годы | 2 059,9 | 0,0 | 2 059,9 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год | 1 000,0 699,9 360,0 | 0,0 0,0 | 1 000,0 699,9 360,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие территории Тульской области | 2019 - 2020 годы | 10 344,6 | 0,0 | 10 344,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 10 344,6 4 954,6 <*> | 0,0 0,0 | 10 344,6 4 954,6 <*> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2.1. Оказание услуг по проектированию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории свалки твердых бытовых отходов, расположенной в д. Любогощи муниципального образования Богучаровское Киреевского района | 2019 - 2020 годы | 2 364,5 | 0,0 | 2 364,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 2 364,5 2 364,5 <*> |  | 2 364,5 2 364,5 <*> |  |  |  |  |
| 1.2.2. Оказание услуг по проектированию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории свалки твердых бытовых отходов, расположенной южнее г. Киреевска муниципального образования Киреевский район | 2019 - 2020 годы | 2 590,1 | 0,0 | 2 590,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год | 2 590,1 2 590,1 <*> |  | 2 590,1 2 590,1 <*> |  |  |  |  |
| 1.2.3. Оказание услуг по проектированию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории свалки твердых бытовых отходов, расположенной вблизи дер. Бандиково, пгт. Славный муниципального образования Славный | 2019 год | 2 405,7 | 0,0 | 2 405,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.2.4. Оказание услуг по проектированию мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории свалки твердых бытовых отходов, расположенной южнее г. Белева муниципального образования Белевский район | 2019 год | 2 984,3 | 0,0 | 2 984,3 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие территорий Тульской области | 2019 - 2020 годы | 308 537,9 | 0,0 | 308 537,9 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 308 537,9 53 387,2 <*> | 0,0 0,0 | 308 537,9 53 387,2 <*> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.1. Рекультивация свалок твердых бытовых отходов, расположенных в муниципальном образовании Бегичевское и южнее пос. Товарковский Богородицкого района Тульской области | 2019 год | 105 290,1 | 0,0 | 105 290,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию) |  |
| 1.3.2. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной в р.п. Арсеньево муниципального образования Арсеньевский район Тульской области | 2019 год | 62 597,6 | 0,0 | 62 597,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию) |  |
| 1.3.3. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной в 7 км восточнее п. Одоев муниципального образования Одоевский район Тульской области | 2019 год | 23 540,4 | 0,0 | 23 540,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Одоевский район (по согласованию) |  |
| 1.3.4. Ликвидация (удаление) несанкционированных свалок, расположенных в Арсеньевском, Веневском, Богородицком, Дубенском, Суворовском, Чернском, Ясногорском районах, городе Алексине, городе Донском, городе Ефремове, городе Туле Тульской области | 2019 - 2020 годы | 46 887,2 | 0,0 | 46 887,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию), администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию), администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию), администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию), администрация муниципального образования Суворовский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Донской (по согласованию), администрация муниципального образования город Алексин (по согласованию), администрация муниципального образования город Ефремов (по согласованию), администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию), администрация муниципального образования Ясногорский район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 46 887,2 3 904,3 <*> | 0,0 0,0 | 46 887,2 3 904,3 <*> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3.5. Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Арсеньевский район, муниципального образования Богородицкий район, муниципального образования Дубенский район, муниципального образования город Ефремов, муниципального образования Куркинский район, муниципального образования город Новомосковск, муниципального образования Славный, муниципального образования город Тула, муниципального образования Щекинский район | 2019 - 2020 годы | 70 222,6 | 0,0 | 70 222,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию), администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию), администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Ефремов (по согласованию), администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию), администрация муниципального образования Славный (по согласованию), администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 70 222,6 49 482,9 <*> | 0,0 0,0 | 70 222,6 49 482,9 <*> | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области | 2020 год | 245 000,0 | 0,0 | 245 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |
| 1.4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (рекультивация и (или) удаление (ликвидация) мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе несанкционированных свалок) | 2020 год | 116 508,1 | 0,0 | 116 508,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (разработка проектной документации по рекультивации мест (территории) размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Тульской области) | 2020 год | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 1.4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) | 2020 год | 108 491,9 | 0,0 | 108 491,9 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию), администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию), администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию), администрация муниципального образования Воловский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Ефремов (по согласованию), администрация муниципального образования Каменский район (по согласованию), администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию), администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию), администрация муниципального образования р.п. Новогуровский (по согласованию), администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию), администрация муниципального образования Плавский район (по согласованию), администрация муниципального образования Суворовский район (по согласованию), администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район (по согласованию), администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию), администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию), администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию), администрация муниципального образования Ясногорский район (по согласованию) |  |
| 2. Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 2020 - 2021 годы | 197 790,5 | 197 764,4 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 |
|  | 2020 год 2021 год | 192 138,0 5 652,5 | 192 138,0 5 426,4 | 0,0 226,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2020 год | 192 138,0 | 192 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| 2.2. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 2021 год | 5 652,5 | 5 426,4 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
| (п. 2.2 введен Постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Региональный проект "Чистая страна" | 2020 - 2021 годы | 140 812,0 | 96 256,1 | 44 199,9 | 356,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) | N 27, 28, 29 |
|  | 2020 год 2021 год | 8 954,2 131 857,8 | 0,0 96 256,1 | 8 776,2 35 423,7 | 178,0 178,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.1. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020 - 2021 годы | 140 812,0 | 96 256,1 | 44 199,9 | 356,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию) |  |
|  | 2020 год 2021 год | 8 954,2 131 857,8 | 0,0 96 256,1 | 8 776,2 35 423,7 | 178,0 178,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| 3.1.1. Рекультивация свалки ТКО в Кимовском районе Тульской области | 2020 - 2021 годы | 140 812,0 | 96 256,1 | 44 199,9 | 356,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию) |  |
|  | 2020 год 2021 год | 8 954,2 131 857,8 | 0,0 96 256,1 | 8 776,2 35 423,7 | 178,0 178,0 | 0,0 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы | 928 166,1 | 293 820,5 | 633 989,6 | 356,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 330 425,9 447 832,1 139 309,5 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 192 138,0 101 682,5 0,0 0,0 0,0 0,0 | 330 425,9 255 516,1 37 449,0 1 739,3 1 739,3 3 560,0 3 560,0 | 0,0 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Средства не освоены в 2019 году, финансирование произведено в 2020 году, исходя из прогнозного объема затрат на выполнение работ.

##### 1.3.3. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

#### 1.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

##### Паспорт подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества государственных услуг в сфере экологии, сохранения и рационального использования природных ресурсов. 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности министерства |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Тульской области | Средства местных бюджетов | Внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 51 247,4 |  | 0,0 | 51 247,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 48 601,8 |  | 0,0 | 48 601,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 51 144,7 |  | 0,0 | 51 144,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 51 144,7 |  | 0,0 | 51 144,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 51 144,7 |  | 0,0 | 51 144,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 51 144,7 |  | 0,0 | 51 144,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 51 144,7 |  | 0,0 | 51 144,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 355 572,7 |  | 0,0 | 355 572,7 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |

##### 1.4.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

##### 1.4.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | 2019 - 2025 годы | 355 572,7 | 0,0 | 355 572,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 41, 42 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 51 247,4 48 601,8 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 51 247,4 48 601,8 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" | 2019 - 2025 годы | 342 510,5 | 0,0 | 342 510,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 44 438,6 47 399,4 50 134,5 50 134,5 50 134,5 50 134,5 50 134,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 44 438,6 47 399,4 50 134,5 50 134,5 50 134,5 50 134,5 50 134,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2. Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" | 2019 - 2025 годы | 13 062,2 | 0,0 | 13 062,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 6 808,8 1 202,4 1 010,2 1 010,2 1 010,2 1 010,2 1 010,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 6 808,8 1 202,4 1 010,2 1 010,2 1 010,2 1 010,2 1 010,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы | 355 572,7 | 0,0 | 355 572,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 51 247,4 48 601,8 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 51 247,4 48 601,8 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 51 144,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |

##### 1.4.3. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

#### 1.5. Перечень основных мероприятий государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Наименование основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Связь с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации" | 2019 - 2025 годы | 58 503,1 | 58 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области | N 43 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 6 909,9 5 076,2 7 134,1 7 136,6 8 046,3 12 100,0 12 100,0 | 6 909,9 5 076,2 7 134,1 7 136,6 8 046,3 12 100,0 12 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" | 2019 - 2025 годы | 58 503,1 | 58 503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 6 909,9 5 076,2 7 134,1 7 136,6 8 046,3 12 100,0 12 100,0 | 6 909,9 5 076,2 7 134,1 7 136,6 8 046,3 12 100,0 12 100,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков" | 2019 - 2025 годы | 1 330 634,8 | 0,0 | 1 330 634,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Тульские парки" | N 44, 45 |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 327 900,6 169 769,2 171 668,6 181 583,8 189 101,0 142 456,7 148 154,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 327 900,6 169 769,2 171 668,6 181 583,8 189 101,0 142 456,7 148 154,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений" | 2019 - 2025 годы | 1 160 634,8 | 0,0 | 1 160 634,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Тульские парки" |  |
|  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 157 900,6 169 769,2 171 668,6 181 583,8 189 101,0 142 456,7 148 154,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 157 900,6 169 769,2 171 668,6 181 583,8 189 101,0 142 456,7 148 154,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2.2. Мероприятие "Благоустройство тульских парков" | 2019 - 2020 годы | 170 000,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Тульские парки" |  |
|  | 2019 год 2020 год | 170 000,0 69 468,1 <*> |  | 170 000,0 69 468,1 <*> |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие "Ремонт, модернизация объектов инфраструктуры и благоустройство территорий Тульской области" | 2019 - 2020 годы | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию) | N 46 |
|  | 2019 год 2020 год | 35 000,0 11 412,1 <*> |  | 35 000,0 11 412,1 <*> |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие "Ремонт, модернизация объектов инфраструктуры и благоустройство территории Дубенского района Тульской области" | 2019 - 2020 годы | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию) |  |
|  | 2019 год 2020 год | 35 000,0 11 412,1 <*> |  | 35 000,0 11 412,1 <*> |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие "Ремонт и модернизация дорожной инфраструктуры Тульской области" | 2020 год | 27 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | N 47 |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам на ремонт и модернизацию дорожной инфраструктуры Тульской области" | 2020 год | 27 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |  |
| 4.1.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тульской области (ремонт и модернизация дорожной инфраструктуры города Тулы Тульской области) | 2020 год | 27 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |  |

________________

* Средства не освоены в 2019 году, финансирование произведено в 2020 году исходя из прогнозного объема затрат на выполнение работ.

### 2. Информация о показателях результативности и эффективности государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.12.2019 N 673)

#### Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование задач государственной программы или подпрограммы (региональной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | на момент завершения реализации программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Экология и природные ресурсы Тульской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тыс. тонн | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 139 | Совершенствование системы наблюдения за состоянием объектов окружающей среды и атмосферного воздуха |
| 2. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года | процентов | 122,8 | 122,0 | 120,7 | - | - | - | - | - | 120,7 |  |
| 3. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | процентов | 76,7 | 77,25 | 77,4 | - | - | - | - | - | 77,4 |  |
| 4. Доля контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения | процентов | 76,0 | 74,0 | 72,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 62,0 | Недопущение нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды |
| 5. Доля площади особо охраняемых природных территорий области от общей площади области | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Поддержка и развитие системы особо охраняемых природных территорий Тульской области |
| 6. Площадь земельных участков, переданных национальному парку "Тульские засеки" | гектаров | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 5000 |  |
| 7. Площадь земельных участков сторонних пользователей, согласовавших включение в границы национального парка "Тульские засеки", в составе соответствующих функциональных зон | гектаров | 0 | 3500 | 3500 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | - | 35000 |  |
| 8. Площадь, охваченная мероприятиями по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий | гектаров | 0 | 0 | 5400 | 6000 | 7300 | 7800 | 8000 | 8200 | 8200 |  |
| 9. Число посетителей особо охраняемых природных территорий | человек | 0 | - | - | - | 10000 | 20000 | 30000 | - | 30000 | Формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения населения и экологического туризма |
| 10. Протяженность обустроенных троп | километров | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 15 |  |
| 11. Общий тираж информационных изданий, переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям | единиц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2100 |  |
| 12. Объекты животного и растительного мира, подлежащие охране на особо охраняемых природных территориях | особей | 0 | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | - | 250 | Сохранение ценных природных комплексов и реинтродукция редких видов животных |
| Подпрограмма "Рациональное использование природных ресурсов Тульской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов | млн. куб. метров | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 39,0 | Актуализация базы геологической информации по участкам недр местного значения |
| 14. Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов | млн. куб. метров | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 60,0 |  |
| 15. Количество территориальных балансовых запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | единиц | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  |
| 16. Количество площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых | кв. километров | 20,32 | 23,32 | 26,32 | 29,32 | 32,32 | 35,32 | 38,32 | 41,32 | 41,32 | Выявление перспективных площадей, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды |
| 17. Количество участков недр местного значения с пресными подземными водами для предоставления в пользование | единиц | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 840 |  |
| 18. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 13,11 | 14,75 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | - | - | 16,39 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| 19. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | штук | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | 21 |  |
| 20. Степень выполнения работ по мероприятию "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области" | процентов | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
| 21. Степень выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | процентов | - | - | - | - | 32,5 | 82,5 | - | - | 82,5 |  |
| 22. Количество функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области | единица | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Обеспечение мониторинга водных объектов на территории Тульской области |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области | километров | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | - | 31 | Сохранение уникальных водных объектов на территории Тульской области |
| 24. Протяженность расчищенных участков русел рек | километров | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 |  |
| 25. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | миллионов человек | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | - | 0,018 |  |
| 26. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | человек | 150 | 300 | 450 | 11 500 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | - | 13 000 |  |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.08.2021 N 529) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены |
| 28. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | гектаров | 10 | 10 | 10 | 21,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | - | 23,5 |  |
| 29. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. человек | 0 | - | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | 5,9 |  |
| 30. Количество ликвидированных свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий | единиц | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 | 33 | - | 33 |  |
| 31. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 0 | - | 0 | 1 | 1,5 | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | Создание объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| 32. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 0 | - | 0 | 10,3 | 11,9 | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |  |
| 33. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | - | 100 | 99 | 98,5 | 95,7 | 95,7 | - | 95,7 |  |
| 34. Количество созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами | единиц | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 35. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | процентов | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 |  |
| 36. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | процентов | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 37. Доля разработанных электронных моделей | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |  |
| 38. Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана поддержка | процентов | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
| 39. Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | - | 335 | - | 3331 | - | - | - | - | 3331 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 40. Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | - | - | - | 456 | - | - | - | - | 456 | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
| (п. 40 введен Постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Повышение качества государственных услуг в сфере экологии, сохранения и рационального использования природных ресурсов |
| 42. Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме средств, предусмотренных бюджетом Тульской области | процентов | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности министерства природных и экологии Тульской области |
| Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Степень выполнения работ, предусмотренных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 846 | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Степень выполнения работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Улучшение состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на территории Тульской области, повышение уровня экологической культуры населения |
| 45. Количество благоустроенных и озелененных территорий (парки, скверы, сады) | единиц | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |  |
| Основное мероприятие "Ремонт, модернизация объектов инфраструктуры и благоустройство территорий Тульской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Количество сохраненных объектов культурного наследия регионального значения | единиц | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | Сохранение объектов культурного наследия регионального значения |
| Основное мероприятие "Ремонт и модернизация дорожной инфраструктуры Тульской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Площадь отремонтированных, модернизированных объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования город Тула | квадратных метров | - | - | 33779 | - | - | - | - | - | 33779 | Обеспечение транспортной доступности для вывоза отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Тульской области |

#### Обоснование состава показателей результативности и эффективности государственной программы

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования в рамках государственной программы.

Перечень показателей государственной программы определен на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий программы;

наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;

регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

Показатели "Количество созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами"; "Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов"; "Количество ликвидированных свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий" входят в перечень показателей (индикаторов), установленных распоряжением правительства Тульской области от 14.10.2016 N 867-р "Об утверждении Плана действий правительства Тульской области по реализации Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2024 года".

Показатель "Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде" входит в перечень показателей (индикаторов) реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326.

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

Показатели "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников"; "Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года"; "Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на совершенствование системы наблюдения за состоянием объектов окружающей среды и атмосферного воздуха.

Показатель "Доля контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного регионального экологического надзора и государственной экологической экспертизы.

Показатели "Доля площади особо охраняемых природных территорий области от общей площади области"; "Площадь земельных участков, переданных национальному парку "Тульские засеки"; "Площадь земельных участков сторонних пользователей, согласовавших включение в границы национального парка "Тульские засеки", в составе соответствующих функциональных зон"; "Площадь, охваченная мероприятиями по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы особо охраняемых природных территорий Тульской области.

Показатели "Число посетителей особо охраняемых природных территорий"; "Общий тираж информационных изданий, переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения населения и экологического туризма.

Показатель "Протяженность обустроенных троп" входит в перечень показателей регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

Показатель "Объекты животного и растительного мира, подлежащие охране на особо охраняемых природных территориях" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение ценных природных комплексов и реинтродукцию редких видов животных.

Показатели "Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов"; "Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов" входят в перечень показателей (индикаторов) реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 322.

Показатель "Количество территориальных балансовых запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на актуализацию базы геологической информации по участкам недр местного значения.

Показатели "Количество площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых"; "Количество участков недр местного значения с пресными подземными водами для предоставления в пользование" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на выявление перспективных площадей, содержащих общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды.

Показатели "Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние"; "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние"; "Степень выполнения работ по мероприятию "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области"; "Степень выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Показатель "Количество функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области" характеризует эффективность мероприятий, направленных на обеспечение мониторинга водных объектов на территории Тульской области.

(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

Показатели "Протяженность расчищенных участков русел рек", "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов", "Протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение уникальных водных объектов на территории Тульской области.

"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов", "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.

(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

Показатели "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", "Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", "Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", "Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана поддержка", "Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", "Доля разработанных электронных моделей" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

Показатель "Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Показатель "Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества государственных услуг в сфере экологии, сохранения и рационального использования природных ресурсов.

Показатель "Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме средств, предусмотренных бюджетом Тульской области" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности министерства.

Показатель "Степень выполнения работ, предусмотренных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 846" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния гидрографической сети региона.

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

Показатели "Степень выполнения работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков"; "Количество благоустроенных и озелененных территорий (парки, скверы, сады)" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на территории Тульской области, повышение уровня экологической культуры населения.

Показатель "Количество сохраненных объектов культурного наследия регионального значения" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия регионального значения.

Показатель "Площадь отремонтированных, модернизированных объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования город Тула" характеризует эффективность мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности для вывоза отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Тульской области.

(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 25.09.2020 N 595)

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Мосина Екатерина Константиновна - главный советник департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Ekaterina.Mosina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников |
| 3 | Единица измерения | Тыс. тонн |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Приокского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Мосина Екатерина Константиновна - главный советник департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Ekaterina.Mosina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение объема выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на конец отчетного периода к значениям объема выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, за 2007 год |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных, предоставляемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Мосина Екатерина Константиновна - главный советник департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Ekaterina.Mosina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ на конец отчетного периода к общему количеству отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных, предоставляемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Федорова Марина Евгеньевна - начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-84, Marina.Fedorova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора, по итогам которых выявлены правонарушения, за отчетный период к общему количеству контрольных мероприятий в рамках регионального государственного экологического надзора за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля площади особо охраняемых природных территорий области от общей площади области"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Доля площади особо охраняемых природных территорий области от общей площади области |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение площади особо охраняемых природных территорий области на конец отчетного периода к общей площади Тульской области на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Росстата |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Площадь земельных участков, переданных национальному парку "Тульские засеки"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь земельных участков, переданных национальному парку "Тульские засеки" |
| 3 | Единица измерения | Гектаров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площадей земельных участков, включенных в границы национального парка "Тульские засеки", не обремененных правами иных собственников и пользователей, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных филиала ФГБУ "ФКП Росреестра по Тульской области" |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Площадь земельных участков сторонних пользователей, согласовавших включение в границы национального парка "Тульские засеки", в составе соответствующих функциональных зон"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь земельных участков сторонних пользователей, согласовавших включение в границы национального парка "Тульские засеки", в составе соответствующих функциональных зон |
| 3 | Единица измерения | Гектаров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площадей земельных участков, обремененных правами иных собственников и пользователей, включенных в границы национального парка "Тульские засеки" по согласованию с ними, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тульской области, а также писем согласования сторонними пользователями о включении в границы национального парка "Тульские засеки" |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения"

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374.

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Площадь, охваченная мероприятиями по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь, охваченная мероприятиями по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий |
| 3 | Единица измерения | Гектаров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площадей особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий, охваченных мероприятиями по охране и функционированию, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Число посетителей особо охраняемых природных территорий"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Число посетителей особо охраняемых природных территорий |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием числа посетителей особо охраняемых природных территорий в целях отдыха, туризма и экскурсий, участия в мероприятиях на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных национального туристского портала и единой информационной системы по учету и анализу количества и характеристик посетителей |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Протяженность обустроенных троп"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность обустроенных троп |
| 3 | Единица измерения | Километров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как общая протяженность маршрутов по тропам с элементами навигации, благоустройства, информационного сопровождения на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Общий тираж информационных изданий, переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Общий тираж информационных изданий, переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества печатных изданий экологической направленности, переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Объекты животного и растительного мира, подлежащие охране на особо охраняемых природных территориях"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Объекты животного и растительного мира, подлежащие охране на особо охраняемых природных территориях |
| 3 | Единица измерения | Особей |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как общая численность животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и подлежащих охране на особо охраняемых природных территориях Тульской области, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов |
| 3 | Единица измерения | млн. куб. метров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества запасов строительных камней, поставленных на государственный баланс |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных, представляемых недропользователями |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов |
| 3 | Единица измерения | млн. куб. метров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества территориальных балансов запасов песков, песчано-гравийных материалов, поставленных на государственный баланс |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных, представляемых недропользователями |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество территориальных балансовых запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Количество территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, переданных в органы Росгеолфонда |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Количество площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых |
| 3 | Единица измерения | кв. километров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площадей, перспективных для выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество участков недр местного значения с пресными подземными водами для предоставления в пользование"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Диана Амбарцумовна - заместитель министра - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-86, Diana.Grishina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Количество участков недр местного значения с пресными подземными водами для предоставления в пользование |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества участков недр местного значения с пресными подземными водами, предоставленных в пользование |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании реестра выданных лицензий |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 28.07.2020 N 426)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние за счет субсидий, выделяемых на софинансирование государственных программ для проведения мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, на конец отчетного периода к общему количеству гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 28.07.2020 N 426)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние |
| 3 | Единица измерения | Штук |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в результате работ, финансируемых из областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Степень выполнения работ по мероприятию "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Степень выполнения работ по мероприятию "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на притоке р. Большая Сукромка в п. Балахна Богородицкого района Тульской области" |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Тип показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется отношением объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в текущем году, к общему объему выделенных средств |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Степень выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 |
| 2 | Наименование показателя | Степень выполнения работ по мероприятиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Тип показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется отношением объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в текущем году, к общему объему выделенных средств |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Количество функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества функционирующих постов наблюдения на водных объектах Тульской области на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Километров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием протяженности очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных государственного водного реестра |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Протяженность расчищенных участков русел рек"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность расчищенных участков русел рек |
| 3 | Единица измерения | Километров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием протяженностей расчищенных участков русел рек на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных государственного водного реестра |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 25 |
| 2 | Наименование показателя | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов |
| 3 | Единица измерения | Миллионов человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| (в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374) |  |  |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества человек, проживающих вблизи водных объектов и улучшивших экологические условия проживания, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Галкина Ирина Игоревна - заместитель директора департамента - начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-87, Irina.Galkina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 26 |
| 2 | Наименование показателя | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества человек, которые приняли участие в мероприятиях по очистке берегов водных объектов Тульской области (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 27 |
| 2 | Наименование показателя | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов |
| 3 | Единица измерения | Штук |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества ликвидированных объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 28 |
| 2 | Наименование показателя | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |
| 3 | Единица измерения | Гектаров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площади восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 29 |
| 2 | Наименование показателя | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов |
| 3 | Единица измерения | Тыс. человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество ликвидированных свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Сорокин Кирилл Викторович - заместитель министра - директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-82, Kiril.Sorokin@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 30 |
| 2 | Наименование показателя | Количество ликвидированных свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Сорокин Кирилл Викторович - заместитель министра - директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-82, Kiril.Sorokin@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 31 |
| 2 | Наименование показателя | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение массы направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, к общей массе образованных твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Сорокин Кирилл Викторович - заместитель министра - директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-82, Kiril.Sorokin@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 32 |
| 2 | Наименование показателя | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение массы твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), на конец отчетного периода к общей массе образованных твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 33 |
| 2 | Наименование показателя | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как разница массы образованных твердых коммунальных отходов и массы направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 34 |
| 2 | Наименование показателя | Количество созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества созданных объектов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми отходами (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 35 |
| 2 | Наименование показателя | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Расчет показателя осуществляется по формуле: где: Д - доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области, %; К - численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области, человек; N - численность населения Тульской области на 1 января года, следующего за отчетным, человек. Для расчета численности населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в субъекте Российской Федерации, используется следующая формула: К - численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Тульской области, человек; J = 1,......,М; М - число муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, штук; ki - количество календарных дней в отчетном периоде, когда региональным оператором оказывалась услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами без нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов, повлекших за собой нарушение существенных условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, на территории i-го муниципального образования Тульской области; mi - численность населения i-го муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным периодом, человек; G - количество календарных дней в отчетном периоде |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании данных Туластата и ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 36 |
| 2 | Наименование показателя | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Д - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на конец отчетного года, %; Дф - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на конец отчетного года, рассчитываемая исходя из финансовых показателей; Дк - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на конец отчетного года, рассчитываемая исходя из количественных показателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля разработанных электронных моделей"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 37 |
| 2 | Наименование показателя | Доля разработанных электронных моделей |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Д - доля разработанных электронных моделей территориальных схем в субъектах Российской Федерации на конец отчетного года, %; i = 1, ..., N; N - число субъектов Российской Федерации; Hi - количество разработанных электронных моделей территориальных схем в i-м субъекте Российской Федерации на конец отчетного года. Hi = 1, если электронная модель разработана, Hi = 0 в противном случае; V0 - общее количество электронных моделей территориальных схем, которые должны быть разработаны во всех субъектах Российской Федерации (V0 = 85 в соответствии с числом субъектов Российской Федерации), ед. |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана поддержка"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 38 |
| 2 | Наименование показателя | Доля региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории субъекта Российской Федерации, которым оказана поддержка |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории Тульской области, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской области на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 39 |
| 2 | Наименование показателя | Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 26.10.2021 N 708)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Тарасова Евгения Константиновна - начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Evgenija.Tarasova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 40 |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Желаемая тенденция развития показателя | Положительная |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |
| 7 | Обоснование включения показателя в перечень показателей программы | Показатель характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Диана Амбарцумовна - заместитель министра - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-86, Diana.Grishina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 41 |
| 2 | Наименование показателя | Доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания, на конец отчетного периода к общему количеству государственных услуг, оказываемых (исполняемых) министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, подлежащих утверждению, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме средств, предусмотренных бюджетом Тульской области"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гаврикова Людмила Леонидовна - начальник отдела финансово-экономической деятельности и контрактной работы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области тел. 24-51-81, Ludmila.Gavrikova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 42 |
| 2 | Наименование показателя | Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме средств, предусмотренных бюджетом Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение величины кассового расхода к плановому объему бюджетных ассигнований по средствам, предусмотренным бюджетом Тульской области на реализацию государственной программы, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Степень выполнения работ, предусмотренных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органами государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 846"

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 25.06.2021 N 374)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Гришина Диана Амбарцумовна - заместитель министра - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-85, Diana.Grishina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 43 |
| 2 | Наименование показателя | Степень выполнения работ, предусмотренных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органами государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 846 |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества выполненных мероприятий за отчетный период к количеству мероприятий, определенных Примерным перечнем мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов в Тульской области"

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388.

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Протяженность расчищенных участков водных объектов"

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388.

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов"

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388.

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов"

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 09.07.2020 N 388.

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Степень выполнения работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 44 |
| 2 | Наименование показателя | Степень выполнения работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение объема выполненных работ за отчетный период к общему объему запланированных работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях тульских парков за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество благоустроенных и озелененных территорий (парки, скверы, сады)"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Смирнова Елена Владимировна - начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-98-32, Elena.Smirnova@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 45 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных и озелененных территорий (парки, скверы, сады) |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием благоустроенных и озелененных территорий на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Количество сохраненных объектов культурного наследия регионального значения"

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Мосина Екатерина Константиновна - главный советник департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. 24-51-83, Ekaterina.Mosina@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 46 |
| 2 | Наименование показателя | Количество сохраненных объектов культурного наследия регионального значения |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Годовая |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества сохраненных объектов культурного наследия регионального значения |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на основании ведомственных данных |

#### ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ "Площадь отремонтированных, модернизированных объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования город Тула"

(введен Постановлением правительства Тульской области от 25.09.2020 N 595)

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Чепелев Виталий Валерьевич - заместитель директора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10 vitaliy.chepelev@tularegion.ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 47 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированных, модернизированных объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
| 3 | Единица измерения | Квадратных метров |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площади отремонтированных, модернизированных объектов инфраструктуры муниципального образования город Тула за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядными организациями |

### 3. Управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения

(введен Постановлением правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524)

Управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем программы - министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных государственной программой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий государственной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с бюджетным законодательством.

Ответственный исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации государственной программы, механизм реализации государственной программы, состав соисполнителей мероприятий государственной программы.

Взаимодействие с соисполнителями государственной программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем ежегодного сбора информации, необходимой для определения значений показателей результативности и эффективности реализации программы, а также для актуализации программы.

### 7. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.

### 8. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы

Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 07.11.2019 N 524.