## ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года N 736-рп

Об утверждении региональной программы Хабаровского края
 "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
 отходами, на территории Хабаровского края"

(с изменениями на 25 июля 2020 года)

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и внедрения новой системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края" (далее - Региональная программа).

2. Определить, что финансирование мероприятий Региональной программы осуществляется в рамках государственных программ Хабаровского края:

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2011 г. N 353-пр (далее - Государственная программа края N 353-пр);

"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07 июня 2012 г. N 185-пр (далее - Государственная программа края N 185-пр).

3. Министерству природных ресурсов края обеспечить внесение изменений в Государственную программу края N 353-пр в части приведения в соответствие с мероприятиями и показателями (индикаторами) Региональной программы и государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326 (далее - Государственная федеральная программа N 326). (Пункт изменен Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию).

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края:

4.1. Обеспечить внесение изменений в Государственную программу края N 185-пр в части приведения в соответствие с мероприятиями и показателями (индикаторами) Региональной программы и Государственной федеральной программы N 326.

4.2. В 10-дневный срок со дня принятия разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края" (laws.khv.gov.ru).

## Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И. Фургал



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 14 ноября 2018 года N 736-рп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, на территории Хабаровского края"

### ПАСПОРТ
региональной программы Хабаровского края
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, на территории Хабаровского края"

| Наименование региональной программы Хабаровского края | - | региональная программа Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края" (далее - Региональная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственные исполнители Региональной программы | - - | министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (далее - край); министерство природных ресурсов края |
| Соисполнители Региональной программы | - | министерство промышленности края; министерство образования и науки края; главное управление внутренней политики Правительства края; министерство информационных технологий и связи края; главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края (в редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию) |
| Участники Региональной программы | - | администрации муниципальных образований края (по согласованию); региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) (по согласованию); Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (по согласованию); акционерное общество "Дальлеспром" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Торэкс-Хабаровск" (далее - ООО "Торэкс-Хабаровск") (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Спектр" (по согласованию) (в редакции Распоряжения Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию) |
| Цель Региональной программы | - | развитие системы обращения с отходами производства и потребления |
| Задачи Региональной программы | - | создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла; ликвидация мест размещения твердых коммунальных отходов, несоответствующих требованиям законодательства; организация деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов; создание региональной системы автоматизированного учета твердых коммунальных отходов; предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий; обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами |
| Основные мероприятия Региональной программы | - | развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории края; развитие системы обращения с отходами производства |
| Основные показатели (индикаторы) Региональной программы | - | доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов; доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов; создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами; разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае; ликвидированы все выявленные на 01 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов; количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде; объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году; доля утилизированных и обезвреженных и отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности; общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда; |
| Сроки и этапы реализации Региональной программы | - | 2018-2028 годы, в том числе: |
|  | - | I этап - 2018-2024 годы; |
|  | - | II этап - 2025-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Региональной программы | - | Региональная программа является документом, в рамках которого осуществляются мероприятия, финансирование по которым предусмотрено другими утвержденными государственными программами Российской Федерации, государственными программами Хабаровского края, муниципальными программами |
| Конечный результат реализации Региональной программы | - | повышение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 60 процентов; повышение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 36 процентов; создана электронная региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами; разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае; ликвидировано 2 несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 01 января 2018 года; ликвидация не менее двух объектов накопленного вреда окружающей среде; увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, до 17,6 гектара; увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности, до 96 процентов; внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов; объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2007 году составит 48,3 процента. |

#### 1. Характеристика текущего состояния
 сферы реализации Региональной программы

Сложившаяся в Хабаровском крае ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления характеризуется загрязнением окружающей среды, увеличением объемов образования отходов, недостаточно высоким уровнем переработки отходов и отсутствием раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

По данным органов местного самоуправления объем ежегодно образующихся в крае твердых коммунальных отходов составляет около 490 тыс. тонн. Только в 2016 году, согласно данным официальной статистики, на территории Хабаровского края образовано 98,9 млн. тонн отходов производства и потребления, а за период с 2012 по 2016 годы - 476,4 млн. тонн (с I по V класс опасности). Это говорит о возрастающем значении проблем, связанных с отходами, и указывает на необходимость скорейшего решения задач, возникающих на этапах сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения неутилизируемой части отходов.

Обращение с отходами является одним из показателей уровня социально-экономического развития региона и экологической культуры граждан. В связи с этим необходима реализация механизмов, способных эффективно решать задачи максимального вовлечения отходов в промышленное производство для получения товарных продуктов и энергии, и, как следствие, снижать негативное воздействие отходов на человека и окружающую среду.

Захоронение неотсортированных отходов ведет к потере до 90 процентов полезной продукции, обладающей большим ресурсным потенциалом. При захоронении утильных фракций ежегодно в Хабаровском крае теряется не менее 140 тыс. тонн макулатуры, около 20 тыс. тонн полимерных материалов, до 36 тыс. тонн стекла.

Вследствие недостаточной экологической культуры населения, безответственности хозяйствующих субъектов продолжается бесконтрольное захламление территории края.

Большинство объектов размещения отходов в крае не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, в связи с чем для их дальнейшей эксплуатации необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на приведение данных объектов в соответствие с указанными требованиями.

Одной из ключевых проблем экологической безопасности на территории края является образование несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов (свалок), то есть они располагаются на не отведенных для целей размещения отходов землях либо не имеют правоустанавливающей документации. По данным комитета государственного контроля и лицензирования Правительства края за 2017 год на территории края образовано 982 несанкционированных места размещения твердых коммунальных отходов, из которых 974 ликвидировано.

В Хабаровском крае основными загрязнителями являются предприятия горнодобывающей промышленности, доля которых составляет 94,5 процента в общем объеме отходов (или 33,8 млн. тонн). Отходы от добычи полезных ископаемых в основном представлены вскрышными породами (90,4 процента), отнесенными к V классу опасности. Помимо горнодобывающих предприятий к основным загрязнителям относятся предприятия сферы энергетики (преимущественно золошлаковые отходы III-V класса опасности) и сферы жилищно-коммунального хозяйства (твердые коммунальные отходы).

Обезвреживание отходов в крае осуществляется:

- на предприятиях их образующих (переработка металлургических шлаков на базе ООО "Торэкс-Хабаровск", комплексная переработка древесины ООО СП "Аркаим", обезвреживание гальваношламов на базе филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А. Гагарина" и др.);

- путем размещения отходов на специализированных объектах (полигоны, шламохранилища, отвалы горных пород и др.);

- с привлечением специализированных предприятий по утилизации и обезвреживанию отходов.

В 2017 году услуги по утилизации и обезвреживанию отходов в крае оказывали 20 предприятий. В их деятельности наибольшее применение находят макулатура (заготавливается до 35 тыс. тонн в год) и полимерные отходы (свыше пяти тыс. тонн в год). Ассортимент продукции, выпускаемой из вторичного сырья, насчитывает более 200 наименований. Кроме того, в крае есть возможности для обезвреживания и утилизации резинотехнических отходов, нефтесодержащих отходов, вышедших из эксплуатации ртутьсодержащих приборов и загрязненных ртутью грунтов, ведется заготовка стеклобоя, развивается комплексная переработка твердых коммунальных отходов, при которой во вторичное использование возвращается до 50 процентов.

Несмотря на вышеуказанные достижения, уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов в крае остается крайне низким.

Высокая стоимость энергетических ресурсов делает нерентабельным создание сети пунктов сбора вторичного сырья на территории края. Основные отходоперерабатывающие предприятия сконцентрированы в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, неохваченными остаются сельские населенные пункты края. Это обуславливает низкий уровень инвестиций в данную область.

Не менее остро в Хабаровском крае стоит проблема обезвреживания некоторых категорий отходов I - III классов опасности. До настоящего времени не решен вопрос обеспечения условий для обезвреживания медикаментов, отходов химической промышленности, лакокрасочных отходов, недостаточно мощностей для утилизации и обезвреживания резинотехнических отходов.

Ситуация с недостаточно эффективным обращением с отходами производства и потребления усугубляется наличием в крае "горячих экологических точек", требующих ликвидации накопленного экологического ущерба. "Горячие экологические точки" преимущественно представляют из себя брошенные отходы производства, образованные государственными предприятиями, обанкротившимися либо приватизированными в 1990-х - начале 2000-х годов.

Брошенные отходы производства, наряду с негативным воздействием на здоровье человека и окружающую среду, создают целый комплекс социально-экономических проблем, связанных со снижением привлекательности жилья и производственных площадей, находящихся в зоне влияния экологически неблагополучных территорий, с проблемой финансирования работ по обезвреживанию отходов, которая в соответствии с полномочиями по обеспечению экологической безопасности на соответствующей территории зачастую ложится на органы местного самоуправления.

В ходе инвентаризации, проведенной в 2009 - 2011 годах, в Хабаровском крае выявлено пять экологически неблагополучных объектов. В отношении данных объектов подготовлены либо формируются предложения по ликвидации накопленного экологического ущерба. Это бывший Амурский целлюлозно-картонный комбинат, шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода, хвостохранилище Центральной обогатительной фабрики Солнечного ГОКа, пруд-накопитель кислых гудронов в Хабаровском муниципальном районе и шламонакопитель бывшего завода "Амурмаш".

Основными причинами возникновения в крае экологических проблем в области обращения с отходами производства и потребления являются:

- высокая стоимость строительства объектов размещения отходов, отвечающих природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам;

- высокая стоимость энергетических ресурсов, в связи с чем создание сети пунктов сбора вторичного сырья становится нерентабельным;

- отсутствие условий для обезвреживания некоторых видов отходов I-III классов опасности;

- нехватка мощностей для утилизации и обезвреживания отдельных категорий отходов;

- отсутствие единого механизма ликвидации накопленного вреда окружающей среде;

- отсутствие эффективных мер экономического стимулирования утилизации и обезвреживания отходов;

- низкий уровень культуры малоотходного потребления и ответственного отношения у граждан к загрязнению окружающей среды бытовыми отходами.

По данным органов местного самоуправления в края более 217 гектаров земель являются местами размещения твердых коммунальных отходов, несоответствующих требованиям законодательства, из них около 20 гектаров расположены в границах городов Комсомольск-на-Амуре и Амурска.

Объем отходов, размещенных на несанкционированных свалках, составляет более 17,1 млн. куб. метров.

Основной причиной возникновения несанкционированных свалок является низкая обеспеченность края объектами захоронения твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства.

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещено размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

На сегодняшний день в крае существует всего один полигон захоронения твердых коммунальных отходов, который принимает отходы от физических и юридических лиц и входит в государственный реестр объектов размещения отходов. Данный полигон находится на 61километре автодороги Хабаровск - Находка муниципального района имени Лазо.

Плановая мощность полигона составляет 250 тыс. тонн в год при объеме образующихся в крае твердых коммунальных отходов 486,3 тыс. тонн в год.

Администрацией городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" обеспечена разработка проектной документации на объект "Реконструкция полигона ТБО в мкр. Старт г. Комсомольска-на-Амуре".

В соответствии с проектной документацией мощность объекта составляет 600 тыс. куб. метров в год, срок эксплуатации 20 лет.

В муниципальных образованиях края с высокой численностью населения применяется традиционная контейнерная система накопления твердых коммунальных отходов. В некоторых муниципальных образованиях с низкой численностью населения централизованная система накопления отходов отсутствует.

В ряде населенных пунктов применяется бестарная система сбора твердых коммунальных отходов - вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Вывоз отходов при такой системе осуществляется по заявкам населения или по графику.

Места накопления твердых коммунальных отходов представляют собой контейнерные площадки с металлическими контейнерами, выгребные ямы, площадки накопления отходов с установленными деревянными ящиками. На оборудованных контейнерных площадках в основном расположены контейнеры емкостью 0,75 куб. метров.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется транспортирующими организациями на объекты обращения с отходами. Субъекты крупного и среднего предпринимательства имеют собственные контейнеры или предоставленные специализированными организациями.

В рамках пилотного проекта в городском округе "Город Хабаровск" создана соответствующая инфраструктура для раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территориях трех многоквартирных домов и спортивного комплекса.

В целях повышения экологической культуры постановлением Правительства Хабаровского края от 26 сентября 2007 г. N 186-пр создана рабочая группа Правительства Хабаровского края по экологическому образованию и просвещению населения края. Ежегодно на ее заседаниях утверждается План мероприятий, в котором отражены основные экологические мероприятия, проводимые на территории края. Рассматривается положительный опыт образовательных организаций, проводятся консультации по изданию литературы экологической направленности и другие вопросы.

В 2017 году из краевого бюджета выделена субсидия ХКО ООО "Всероссийское общество охраны природы" в размере 500,0 тыс. рублей на реализацию проекта "Про отходы" (далее - Проект), главной целью которого является повышение уровня информированности и вовлеченности учащихся образовательных организаций и взрослого населения в области управления отходами на территории Хабаровского края. В рамках Проекта разработаны и распространены среди образовательных организаций информационно-просветительские материалы, направленные на повышение экологической грамотности в вопросах управления отходами. В рамках Проекта для учащихся городских округов "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре" организованы и проведены 6 очных экскурсий на предприятия-переработчики отходов ООО "Сталкер", ООО "Чистая планета", ООО "Баск Пластик" и ООО "Бриз".

#### 2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в
сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами. Цели и задачи программы

Государственная политика Хабаровского края в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными в Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, поручениях и указах Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации.

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, стратегической целью государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" одной из целей разрабатываемого национального проекта "Экология" определено эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.

Исходя из анализа существующей ситуации в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края сформулированы основные цели и задачи реализации Региональной программы.

Целью Региональной программы является развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления.

Основными задачами Региональной программы являются:

- создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла;

- ликвидация мест размещения твердых коммунальных отходов, несоответствующих требованиям законодательства;

- организация деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов;

- создание региональной системы автоматизированного учета твердых коммунальных отходов;

- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий;

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.

Цели и задачи Региональной программы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации и Хабаровского края.

#### 3. Прогноз конечных результатов реализации Региональной программы

К основным ожидаемым результатам от реализации Региональной программы, отражающим социальные и экономические выгоды края, относятся:

- повышение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 60 процентов;

- повышение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 36 процентов;

- создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами;

- создание электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае;

- ликвидация 2 несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01 января 2018 г.;

- ликвидация не менее двух объектов накопленного вреда окружающей среде;

- увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, до 17,6 гектаров;

- увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности, до 96 процентов; внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2007 году составит 48,3 процента.

#### 4. Сроки и этапы реализации Региональной программы

Реализация Региональной программы будет осуществляться в течение 2018-2028 годов поэтапно:

I этап - 2018-2024 годы;

II этап - 2025-2028 годы.

#### 5. Перечень показателей (индикаторов) Региональной программы

Перечень показателей (индикаторов) Региональной программы содержит показатели (индикаторы), предусмотренные государственной программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326, и Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2016 года N 477-пр (далее - Территориальная схема). (Абзац изменен Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию).

Показатели (индикаторы) Региональной программы необходимы для мониторинга результатов исполнения Региональной программы.

Перечень показателей (индикаторов) Региональной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки плановых значений в случае потери информативности показателя (индикатора), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Сведения о показателях (индикаторах) региональной программы Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края" приведены в приложении N 1 к настоящей Региональной программе.

#### 6. Краткое описание мероприятий Региональной программы

Достижение целей и решение задач Региональной программы осуществляется по двум основным мероприятиям путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, структурированных в зависимости от характера решаемых вопросов.

Мероприятия Региональной программы реализуются с 2018 года по настоящее время и запланированы на плановый период до 2028 года.

Перечень основных мероприятий региональной программы Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края" приведен в приложении N 2 к настоящей Региональной программе.

Прогнозная потребность расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию программы Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края" указана в приложении N 3 к настоящей Региональной программе.

Прогнозный перечень, планируемых к строительству объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов по региональной программе Хабаровского края "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края", указан в приложении N 4 к настоящей Региональной программе.

#### 7. Механизм реализации Региональной программы

Механизм реализации Региональной программы направлен на планирование хода исполнения мероприятий по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами и развитию системы обращения с отходами производства, координацию действий соисполнителей и участников Региональной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Региональной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Региональной программы.

Региональная программа предусматривает персональную ответственность ответственных исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

При этом министерство природный ресурсов края отвечает за результаты и показателей (индикаторов) Региональной программы в части отходов производства, министерство жилищно-коммунального хозяйства края - твердых коммунальных отходов.

Соисполнителями за реализацию мероприятий Региональной программы являются:

- абзац утратил силу - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию.

- министерство промышленности края; (абзац изменен Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию).

- абзац утратил силу - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию.

- министерство образования и науки края;

- главное управление внутренней политики Правительства края; (абзац изменен Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию).

- абзац утратил силу - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию.

- абзац утратил силу - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию.

- главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края; (абзац изменен Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 года N 765-рп - см. предыдущую редакцию).

- министерство информационных технологий и связи края.

Ответственный исполнитель Региональной программы:

- организует реализацию Региональной программы и осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников Региональной программы;

- готовит по согласованию с соисполнителями и участниками Региональной программы предложения о внесении изменений в Региональную программу;

- запрашивает у соисполнителей и участников Региональной программы сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Региональной программы, и подготовки годового отчета о ходе реализации Региональной программы (далее - годовой ответ);

- осуществляет контроль деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края.

Соисполнители и участники Региональной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Региональной программы, в отношении которых они являются соисполнителями и участниками;

- в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю Региональной программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета.

Решение об изменении ресурсного обеспечения в ходе реализации Региональной программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий Региональной программы на основе анализа показателей (индикаторов) Региональной программы, а также в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Хабаровского края в сфере реализации Региональной программы.

### ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Региональной программе
Хабаровского края "Обращение с
отходами, в том числе с твердыми
 коммунальными отходами, на территории
Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) региональной программы Хабаровского края
"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на те

_____________

(1) при корректировке Программы на очередной год прогнозные данные показателя будут скорректированы исходя из полученных данных за 2020 год по форме N 2-ТП (отходы), утвержденной Приказом Росстата;

(2) прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию программы, без учета расходов на уплату процентов по займам и кредитам.

### ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Региональной программе
Хабаровского края "Обращение с отходами
, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Хабаровского края"

(в редакции
Распоряжения Правительства Хабаровского края
от 25 июля 2020 года N 765-рп
- см. предыдущую редакцию)

ПРОГНОЗНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств на реализацию программы Хабаровского края "Обращение с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края"

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | всего | 1171,18 | 445,23 | 685,79 | 127,97 | 1348,49 | 2809,09 | 1033,34 | 1608,57 | 793,64 | 578,14 | 269,65 |
|  |  | краевой бюджет | 9,55 | 0,00 | 160,42 | 111,76 | 668,77 | 1361,60 | 1014,85 | 1589,25 | 773,45 | 557,05 | 247,65 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 1111,51 | 444,88 | 525,27 | 15,97 | 485,44 | 1447,25 | 18,25 | 19,08 | 19,95 | 20,85 | 21,80 |
| 1. | Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами | всего | 0,00 | 0,00 | 657,91 | 112,00 | 1331,80 | 2791,64 | 1015,09 | 1589,49 | 773,69 | 557,29 | 247,85 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 157,91 | 111,76 | 668,77 | 1361,60 | 1014,85 | 1589,25 | 773,45 | 557,05 | 247,65 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 468,75 | 1429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла в соответствии с территориальной схемой | всего | 0,00 | 0,00 | 645,45 | 102,51 | 1327,71 | 2787,55 | 1011,00 | 1585,40 | 769,60 | 553,20 | 244,20 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 145,45 | 102,51 | 664,92 | 1357,75 | 1011,00 | 1585,40 | 769,60 | 553,20 | 244,20 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 468,75 | 1429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Создание объектов обработки твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,01 | 699,75 | 1387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,01 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,75 | 1387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Создание объектов утилизации твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Создание, реконструкция, перевооружение (модернизация) объектов обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,96 | 1282,75 | 876,00 | 1545,40 | 699,60 | 553,20 | 244,20 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,96 | 1282,75 | 876,00 | 1545,40 | 699,60 | 553,20 | 244,20 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Предпроектные, проектные, градостроительные работы | всего | 0,00 | 0,00 | 145,45 | 42,50 | 15,00 | 75,00 | 135,00 | 40,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 145,45 | 42,50 | 15,00 | 75,00 | 135,00 | 40,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Создание региональных систем автоматизированного учета твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 6,35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Создание и функционирование региональной системы учета на основе автоматизированного поступления данных по обращению с твердыми коммунальными отходами, ее интеграция с единой государственной информационной системой учета отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Создание электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами Хабаровского края | всего | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 2,70 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,50 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Разработка и внедрение проектов раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Проведение в образовательных организациях с обучающимися мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия обучающихся в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Реализация информационно-просветительской кампании, направленной на повышение экологической культуры жителей края и мотивации населения края в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Создание мест накопления (площадок) раздельного накопления твердых коммунальных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Развитие системы обращения с отходами производства | всего | 1171,18 | 445,23 | 27,88 | 15,97 | 16,69 | 17,45 | 18,25 | 19,08 | 19,95 | 20,85 | 21,80 |
|  |  | краевой бюджет | 9,55 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 1111,51 | 444,88 | 25,27 | 15,97 | 16,69 | 17,45 | 18,25 | 19,08 | 19,95 | 20,85 | 21,80 |
| 2.1. | Инвентаризация и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Хабаровского края | всего | 59,67 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 9,55 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Инвентаризация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Хабаровского края | всего | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска | всего | 59,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Развитие системы обращения с твердыми промышленными отходами | всего | 1104,00 | 437,00 | 7,00 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 1104,00 | 437,00 | 7,00 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 |
| 2.2.1. | Координация деятельности по снижению объема образования отходов деревопереработки в рамках реализации проекта по развитию комплексной переработки древесного сырья на базе ОАО "Дальлеспром" | всего | 1091,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 1091,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Координация деятельности по реализации проекта по переработке металлургического шлака на базе ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" | всего | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,28 | 7,57 | 7,87 | 8,19 | 8,52 | 8,86 | 9,21 | 9,58 |
| 2.2.3. | Ввод в эксплуатацию установки по переработке резинотехнических отходов и полиэтилена в г. Комсомольске-на-Амуре | всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Развитие системы обезвреживания опасных отходов | всего | 7,51 | 8,23 | 18,37 | 8,69 | 9,12 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 11,09 | 11,64 | 12,22 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 7,51 | 7,88 | 18,27 | 8,69 | 9,12 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 11,09 | 11,64 | 12,22 |
| 2.3.1. | Создание централизованных пунктов сбора ртутьсодержащих ламп с муниципальных районах края | всего | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,2 тонн/час в Верхнебуреинском муниципальном районе | всего | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проектирование и строительство объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения промышленных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Информирование населения края о системе обращения с отходами | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Переработка пыли с газоочистки и шламов вторичных отстойников оборотного цикла предприятия путем фабрикации в железосодержащее сырье | всего | 7,51 | 7,88 | 8,27 | 8,69 | 9,12 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 11,09 | 11,64 | 12,22 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 7,51 | 7,88 | 8,27 | 8,69 | 9,12 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 11,09 | 11,64 | 12,22 |
| 2.4. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (стихийных свалок) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Ликвидация всех выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Региональной программе
Хабаровского края "Обращение с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Хабаровского края"

(в редакции
Распоряжения Правительства Хабаровского края
от 25 июля 2020 года N 765-рп
- см. предыдущую редакцию)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых к строительству объектов обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов по региональной программе Хабаровского края "Обращение с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Хабаровского края"(1)

| N п/п | Планируемые к строительству объекты |  | Мощность объекта, тыс. тонн в год | Сроки проведения предпроектных, проектных, градостроительных работ, год |  |  |  |  |  |  |  | Сроки начала строительства объекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по территориальной схеме | по региональной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон с мусоросортировочным комплексом вблизи города Комсомольска-на-Амуре | Мусоросортировочный комплекс | 160,0 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект захоронения (полигон) |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2. | Участок для приема и обработки строительных и крупногабаритных отходов от жилья | - | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городской округ "Город Хабаровск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3 очередь полигона твердых бытовых отходов для города Хабаровска | - | от 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мусоросортировочный комплекс вблизи города Хабаровска | Мусоросортировочный комплекс вблизи города Хабаровска | 260,0 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5. | Объект по переработке макулатуры и производству картонной основы для линолеумной втулки | Объект по переработке макулатуры и производству картонной основы для линолеумной втулки | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амурский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, г. Амурск | Объект захоронения | 20,0 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Эльбан | Объект захоронения | 7,5 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 8. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Литовко | Объект захоронения | 1,5 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| А | яно-Майский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Аян | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 10. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Аим | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 11. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Нелькан | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 12. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Джигда | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  | Бикинский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, г. Бикин | Объект обезвреживания и захоронения | 13,0 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | Ванинский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пгт. Высокогорный | Объект захоронения | 1,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 15. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Тумнин | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 16. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Уська-Орочское сельское поселение | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 17. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Кенадское сельское поселение | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 18. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Тулучинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 19. | Объект по обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Токи | Объект захоронения | 12,3 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | Верхнебуреинский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пгт. Чегдомын | Объект захоронения | 11,0 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 21. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Аланапское сельское поселение (п. Аланап) | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 22. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Тырма | Объект захоронения | 0,9 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 23. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Сулукское сельское поселение | Объект захоронения | 0,8 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 24. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Согдинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 25. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Этыркэн | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 26. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Софийск | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 27. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Герби | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 28. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Алонка | Объект захоронения | 0,4 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 29. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, межселенная территория Верхнебуреинского муниципального района, п. Шахтинский | Объект захоронения | 0,05 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  | Вяземский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, г. Вяземский | Объект захоронения | 12,0 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Хурба | Объект захоронения | 1,7 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 32. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Бельговское сельское поселение | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 33. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Нижнехалбинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 34. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Боктор" | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 35. | Объект по обработке и (или) обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Гурское сельское поселение | Объект захоронения | 2,0 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 36. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Ягодненское сельское поселение | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | Нанайский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Троицкое | Объект захоронения | 7,0 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 38. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Аресеньевское сельское поселение | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 39. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Верхненергенское сельское поселение | Объект захоронения | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 40. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Поселок Джонка" | Объект захоронения | 1,3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  | Николаевский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в 2 этапа | 1 этап - объект обработки | 15,0 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 этап - объект захоронения и (или) обезвреживания |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 42. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Орель-Чля | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 43. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Пуирское сельское поселение | Объект захоронения | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 44. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, городское поселение "Рабочий поселок Лазарев" | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 45. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Нижнепронгенское сельское поселение | Объект захоронения | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 46. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Члянское сельское поселение | Объект по захоронению ТКО, Члянское сельское поселение (частная собственность) | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 47. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Константиновское сельское поселение | Объект захоронения | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | Охотский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пгт. Охотск | Объект захоронения | 2,5 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 49. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Арка | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 50. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Новая Иня | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 51. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Новое Устье | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 52. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению, Булгинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,8 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | Муниципальный район имени Полины Осипенко Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. им. Полины Осипенко | Объект захоронения | 1,5 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 54. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Херпучи | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 55. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Удинск | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 56. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Князево | Объект захоронения | 0,01 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | Муниципальный район имени Лазо Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Сукпай | Объект захоронения | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 58. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, п. Долми | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 59. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Гвасюги | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Мусоросортировочный комплекс | Мусоросортировочный комплекс | 30,0 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Производственный участок по переработке макулатуры и производству туалетной бумаги, цех по стирке и гранулированию отходов пленочных изделий и твердых отходов пластмасс (ПВД, ПНД, РР, РЕ) (п. | Производственный участок по переработке макулатуры и производству туалетной бумаги, цех по стирке и гранулированию отходов пленочных изделий и твердых отходов пластмасс (ПВД, ПНД, РР, РЕ) | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Солнечный муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пгт. Солнечный | Объект захоронения | 4,6 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 63. | Объект по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, пос. Березовый | Объект захоронения | 3,5 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | Тугуро-Чумиканский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Тугур | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 65. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Тором | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 66. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Чумикан | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 67. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с. Удское | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 68. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Алгазея" | Объект захоронения | 0,05 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | Ульчский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Объект по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО, с. Богородское | Объект захоронения | 4,0 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 70. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Дуди" | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 71. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Калиновка" | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 72. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Киселевское сельское поселение | Объект захоронения | 0,3 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 73. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Мариинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,5 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 74. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Солонцовское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 75. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Тахтинское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 76. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Тырское сельское поселение | Объект захоронения | 0,2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 77. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Ухта" | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 78. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Поселок Циммермановка" | Объект захоронения | 1,0 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | Хабаровский муниципальный район Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Мусоросортировочный комплекс с. Князе-Волконское | - | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Мусоросортировочная станция | - | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Мусороперерабатывающий завод | - | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Куканское сельское поселение, п. Кукан | Объект захоронения | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 83. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, сельское поселение "Село Новокуровка" | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 84. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Побединское сельское поселение | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 85. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Улика-Национальное сельское поселение | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 86. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Куканское сельское поселение, п. Догордон | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 87. | Объект по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, Наумовское сельское поселение, с. Наумовка | Объект захоронения | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |

__________________

(1) Срок ввода объекта в эксплуатацию определяется в соответствии с проектно-сметной документацией.