Об утверждении инвестиционной программы ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 августа 2018 года N 284-мр

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы, изложив ее основные характеристики в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области

А.М.СУЛЕЙМЕНОВ

Приложение 1. Инвестиционная программа ООО "Южнобайкальское" по модернизации и развитию системы холодного водоснабжения Иркутского района на 2019 - 2023 годы

Приложение 1

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29 августа 2018 г. N 284-мр

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего (с учетом НДС) | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Уриковского и Оекского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Модернизация трассы ХВС от водонапорной башни до ВК 6 д. Жердовка протяженностью 185 м.п. | тыс. руб. | 639,696 | Заемные средства (кредит, займ) | 639,696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Юбилейная | тыс. руб. | 537,765 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,765 |
| 1.1.2.2 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Братьев Ченских (котельная) | тыс. руб. | 503,074 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,074 |
| 1.1.2.3 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Оек, ул. Коммунистическая (ЦК) | тыс. руб. | 981,557 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 981,557 | 0 |
| 2 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Никольского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Модернизация водонапорной башни с. Никольск | тыс. руб. | 793,706 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 793,706 | 0 |
| 3 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Гороховского и Ширяевского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Установка щитов управления на водонапорных башнях Гороховского муниципального образования в количестве 5 шт. | тыс. руб. | 175,506 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 175,506 | 0 |
| 3.1.1.2 | Модернизация водонапорной башни (замена емкости) по адресу: с. Горохово, ул. Комунистическая | тыс. руб. | 905,51 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 905,51 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | Установка Щитов управления на водонапорных башнях Ширяевского муниципального образования в количестве 5 шт. | тыс. руб. | 222,719 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,719 |
| 3.1.1.4 | Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Ширяево, ул. Школьная | тыс. руб. | 638,082 | Заемные средства (кредит, займ) | 638,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Карлукского, Ревякинского и Хомутовского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Модернизация трубопровода ХВС с. Черемушка от водонапорной башни до жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 1 протяженностью 177 м.п. | тыс. руб. | 604,566 | Заемные средства (кредит, займ) | 604,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1.2 | Модернизация трубопроводов ХВС с. Хомутово от водопроводного колодца N 13 до жилого дома по адресу: ул. Чапаева, д. 11 протяженностью 95 м.п. | тыс. руб. | 563,521 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 563,521 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Карлук, ул. Черемушки | тыс. руб. | 1332,524 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 1332,524 | 0 | 0 |
|  | Итого по услуге водоснабжения по организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): | тыс. руб. | 7898,225 | Заемные средства (кредит, займ) | 1882,343 | 1469,031 | 1332,524 | 1950,768 | 1263,559 |

Заместитель министра жилищной

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.П.ВЕТРОВ

Приложение 2. Инвестиционная программа ООО "Южнобайкальское" по модернизации и развитию системы водоотведения Иркутского района на 2019 - 2023 годы

Приложение 2

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29 августа 2018 г. N 284-мр

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего (с учетом НДС) | Источники финансирования | Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Уриковского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Модернизация канализационной сети пос. Малая Топка по ул. Ключевая протяженностью 65 п.м. | тыс. руб. | 351,58 | Заемные средства (кредит, займ) |  |  | 351,58 |  |  |
| 2 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Оекского и Никольского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Модернизация сетей канализации к жилым домам по адресам: с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 47, 61, 81 протяженностью 30 м.п. | тыс. руб. | 109,848 | Заемные средства (кредит, займ) | 109,848 |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Модернизация сетей канализации с. Никольск от канализационного колодца N 5 по ул. Строителей до жилого дома по адресу: пл. Комсомольской, 3 протяженностью 95 м.п. | тыс. руб. | 322,866 | Заемные средства (кредит, займ) |  | 322,866 |  |  |  |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Карлукского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Модернизация сетей канализации д. Карлук по пер. Фабричный протяженностью 226 м.п. | тыс. руб. | 1348,3 | Заемные средства (кредит, займ) |  |  | 1348,3 |  |  |
| 4 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Ревякинского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Модернизация сетей канализации с. Черемушка к жилым домам N 1, 2 протяженностью 30 м.п. | тыс. руб. | 49,072 | Заемные средства (кредит, займ) | 49,072 |  |  |  |  |
| 5 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Хомутовского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Модернизация КНС с. Хомутово (здание и оборудование) | тыс. руб. | 868,196 | Заемные средства (кредит, займ) |  | 868,196 |  |  |  |
| 5.1.1.2 | Модернизация КНС с. Хомутово (ограждение) | тыс. руб. | 321,788 | Заемные средства (кредит, займ) |  |  |  | 321,788 |  |
|  | Итого по услуге водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): | тыс. руб. | 3371,646 | Заемные средства (кредит, займ) | 158,92 | 1191,062 | 1699,875 | 321,788 |  |

".

Заместитель министра жилищной

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.П.ВЕТРОВ