АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2019 года N 3236-па

Об утверждении муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

(с изменениями от 31.12.2019 N 3938-па, от 27.03.2020 N 751-па, от 05.06.2020 N 1150-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. N 3274-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира" (в редакции от 16.11.2017 г. N 4141-па, с изм. от 30.03.2018 г. N 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Экология и окружающая среда" (приложение).

(в ред. пост от 31.12.2019 N 3938-па)

2. Завершить действие муниципальной программы "Экология и окружающая среда городского округа Кашира" на 2017-2021 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. N 3305-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017 г. N 843-па, от 13.04.2017 г. N 1223-па, от 06.06.2017 г. N 1861-па, от 27.07.2017 г. N 2489-па, от 05.10.2017 г. N 3482-па, от 10.11.2017 г. N 4064-па, от 06.12.2017 г. N 4402-па, от 29.12.2017 г. N 4847-па, от 29.12.2017 г. N 4852-па, от 20.02.2018 г. N 440-па, от 28.02.2018 г. N 506-па, от 28.03.2018 г. N 847-па, от 28.06.2018 г. N 1818-па, от 11.09.2018 г. N 2556-па, от 06.11.2018 г. N 3054-па, от 28.12.2018 г. N 3675-па, от 24.01.2019 г. N 117-па, от 01.03.2019 г. N 487-па, от 22.04.2019 г. N 1074-па, от 25.06.2019 г. N 1746-па, от 10.09.2019 г. N 2751-па, от 16.12.2019 г. N 3718-па, от 30.12.2019 г. N 3888-па), 31 декабря 2019 года.

(в ред. пост от 31.12.2019 N 3938-па)

3. Пункт 3 постановления исключить.

4. Муниципальному казенному учреждению "Центр обслуживания" городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира
 А.П.Спасский

Приложение
к постановлению администрации
 городского округа Кашира
 от 31.10.2019 N 3236-па
 (в ред. пост. от 05.06.2020 N 1150-па)

1. Паспорт муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Бахирева И.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Охрана окружающей среды" Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса" Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 29211,00 | 10911,00 | 18300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 125283,40 | 27533,00 | 27542,00 | 23408,40 | 23400,00 | 23400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 154494,40 | 38444,00 | 45842,00 | 23408,40 | 23400,00 | 23400,00 |

2. Общая характеристика современного состояния окружающей среды, в том числе формулировка основных проблем

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Располагаясь в Заокской части Московской области, городской округ Кашира отделен от Ступинского района р. Окой, на востоке граничит с Озерским, Зарайским и Серебряно-Прудским районами Московской области, на западе и юге граничит с Тульской областью.

Городской округ Кашира в равной мере имеет индустриально-промышленную и сельскохозяйственную ориентацию производства. При этом в объемах производства решающую роль играет промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются: энергетика, целлюлозно-бумажное, литейное, пищевое производство, машиностроение. На территории округа имеются сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на растениеводстве, овощеводстве, выращивании картофеля, животноводстве.

Городской округ Кашира имеет развитую сеть железных и автомобильных дорог, входящих в радиальную и кольцевую систему транспортных связей г.Москвы и Московской области. Кашира расположена в узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на Воронеж-Ростов, Тамбов-Волгоград. В округе расположены две крупные железнодорожные станции - Ожерелье и Кашира.

Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит, в первую очередь, от технической вооруженности общества. Любая хозяйственная деятельность накладывает, в большей или меньшей степени, свой отпечаток на окружающую природную среду. Рост производительных сил колоссально увеличивает возможные и реальные масштабы воздействия общества на природу, ставит перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно острых проблем, в первую очередь — экологическую.

Окружающая природная среда, включая все составляющие ее компоненты - воздух, вода, почвы, растительный и животный мир, постоянно испытывает негативное воздействие источников техногенной деятельности людей.

Важными экологическими вопросами, требующими решения, на сегодняшний день являются: пропаганда и формирование экологической культуры среди населения, снижение техногенной нагрузки на водные объекты, ликвидация накопленного экологического ущерба.

Состояние окружающей среды во многом зависит от экологического образования и просвещения населения. Экологическая культура, начинается с воспитания, и прививается с детства. Конечной целью экологического образования становится ответственное отношение к окружающей среде. Просвещение населения достигается путем его вовлечения в проводимые экологические мероприятия, распространения информационных материалов, в том числе через средства массовой информации. Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на экологические проблемы, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде.

Комплекс водных проблем занимает ведущее место в городах и районах Подмосковья. Перечень их весьма велик: обеспечение качества поверхностных и подземных вод, защита населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и другие. Пока четко прослеживается деградация водных объектов, это связано как с глобальными изменениями климатических условий, так и с небрежным отношением человека по отношению к природе.

На состояние водных объектов и безопасность населенных территорий в значительной мере оказывает влияние состояние гидротехнических сооружений. В целях контроля и своевременного принятия мер необходимо ежегодно проводить мероприятия по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений. По результатам обследования принимается решение о необходимости текущего или капитального ремонта гидротехнических сооружений.

До настоящего времени основным способом захоронения твердых коммунальных отходов и приравненных к ним отходов производства и потребления в Московской области являлось их захоронение на полигонах твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО). Захоронению подвергается порядка 95% образующихся в Московском регионе отходов, и только 5 % образуемых отходов подвергаются утилизации.

Полигоны, исчерпавшие свой ресурс на территории Московской области, подлежат закрытию и рекультивации. Рекультивация полигона является процессом ликвидации накопленного экологического ущерба окружающей среде.

2.1. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды

2.1.1. Инерционный прогноз развития

Отсутствие понимания экологических проблем и действенных мер к их решению может привести к тому, что антропогенное воздействие человека на окружающую среду достигнет такого уровня, когда ее дальнейший рост при прежних условиях может привести к необратимым изменениям, ставящим под угрозу нормальную жизнедеятельность общества. Снижение качества природной среды оборачивается ростом заболеваемости населения, сокращением продолжительности жизни, увеличением числа детей с врожденными заболеваниями.

Загрязнение окружающей природной среды снижает возможности экономического развития, требует отвлечения дополнительных средств в целях восстановления природных объектов, имеющих хозяйственное значение, а также компенсации проблем, связанных с экологическими нарушениями. В итоге конечные результаты производственной деятельности, каждый процент экономического роста сопровождаются все возрастающим ущербом и затратами на его предотвращение и ликвидацию.

2.1.2. Прогноз развития в сфере охраны окружающей среды с учетом реализации программы

Выполнение природоохранных мероприятий программы позволит существенно улучшить ситуацию по ряду вопросов.

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Это экологическое направление является одним из основных, и его работа и развитие поддерживаются ежегодно. Посредством проведения массовых экологических мероприятий, экологического обучения, просвещения и воспитания осуществляется процесс формирования экологической культуры, экологического сознания и личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил.

Мероприятия по обследованию, и в дальнейшем, ремонту гидротехнических сооружений позволят снизить техногенную нагрузку на водные объекты.

Выполнение мероприятий по рекультивации полигона ТБО "Каширский" позволит ликвидировать накопленный экологический ущерб, нанесенный окружающей среде.

2.2. Перечень подпрограмм и краткое описание

В состав программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I - "Охрана окружающей среды" (далее – Подпрограмма I).

Подпрограмма II - "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее – Подпрограмма II).

Подпрограмма V - "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" (далее - Подпрограмма V).

В задачи программы входит реализация мероприятий программы, направленных на повышение уровня экологического образования и просвещения населения, повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, ликвидацию накопленного экологического ущерба.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены основные мероприятия:

- проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- вовлечение населения в экологические мероприятия;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению;

- федеральный проект "Чистая страна".

Мероприятия программы направлены на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние.

Подпрограмма I. "Охрана окружающей среды"

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление природной среды.

Мероприятия подпрограммы: проведение экологических мероприятий, вовлечение населения в экологические мероприятия

Подпрограмма II. "Развитие водохозяйственного комплекса"

Целью подпрограммы является предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности

Мероприятия подпрограммы: капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации

Подпрограмма V. "Региональная программа обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

Целью подпрограммы является снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления.

Мероприятия подпрограммы: ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; биологическая рекультивация полигона ТБО "Каширский"; мониторинг рекультивации полигона ТБО "Каширский"; утилизация фильтрата полигона ТБО "Каширский", в том числе вывоз; строительство комплекса по переработке отходов.

2.4. Приоритетные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия приоритетного федерального проекта "Чистая страна".

Цель мероприятия: ликвидация накопленного экологического ущерба.

Реализация мероприятия приоритетного проекта осуществляется путем проведения работ по рекультивации полигона ТБО "Каширский" (г.о.Кашира Московской области).

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1 | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель муниципальной программы | ед. | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |  | Основнное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды Основнное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 2 | Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2.1. | 2020 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | шт | 0 | 3 | 1 |  | - | - |  | - |  | Основнное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |
| 3 | Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3.1. | 2020 Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя "Качество окружающей среды") | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | балл | 0 | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 |  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна" |
| 3.2. | 2020 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна" |
| 3.3. | 2020 Количество построенных комплексов по переработке отходов | Приоритетный показатель/ предложение ЦИОГВ МО | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна" |

4. Методика расчета значений планируемых показателей реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | На основании полученной информации | Данные Управления образования, администрации городского округа Кашира | ежегодно |
| 2 | Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |
| 2.1 | 2020 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | На основании имеющихся данных | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 3 | Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |
| 3.1. | 2020 Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя "Качество окружающей среды") | балл | Формула расчета показателя "Качество окружающей среды": КОС=Спрз + Кс Где: КОС - показатель качество окружающей среды (балл); Спрз - сведения о соблюдении природоохранного законодательства (балл); Кс - сведения о ликвидации несанкционированных свалок (балл); Итоговое значение показателя (суммарное) позволяет определить место ОМСУ в рейтинге соответствующего показателя "Качество окружающей среды", при этом осуществляется сплошной суммарный учет всех баллов по двум показателям по каждому ОМСУ со сплошным итоговым рейтингованием ОМСУ в зависимости от общего количества набранных баллов. Первое место присваивается ОМСУ МО набравшему максимальное количество баллов., минимальное количество - последнее, при этом ОМСУ набравшие одинаковое количество баллов занимают одно и то же место в рейтинге). Показатель состоит из сведений о: - соблюдении природоохранного законодательства; - ликвидации несанкционированных свалок; 1. Для определения места и количества баллов каждого ОМСУ по разделу "Соблюдение природоохранного законодательства" осуществляется оценка работы ОМСУ МО и подведомственных структур (МБУ, МКУ, МУП и т.д.) по соблюдению природоохранного законодательства при осуществлении своей деятельности. Показатель формируется нарастающим итогом в течение года сплошным учетом (независимо от количества подведомственных у ОМСУ структур и осуществляемой ими деятельности) с учетом удельного веса каждой из статей по которой вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Показатель определяется как значение, равное количеству вступивших в законную силу постановлений о привлечении ОМСУ МО и подведомственных ОМСУ МО структур (МБУ, МКУ, МУП и т.д.), а также их должностных лиц к административной ответственности, за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (глава 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), умноженный на коэффициент удельного веса статьи КоАП РФ. Отчетными периодом является календарный квартал года. Формирование значений показателя осуществляется на основании отчётов ОМСУ МО, сведений Управления государственного экологического надзора и Отдела организации контрольно-надзорной деятельности Минэкологии Московской области, ГАТН МО, МинЖКХ МО, Росприроднадзора. Первичная и последующая отчетность предоставляется ОМСУ МО, сведения предоставляются ГАТН МО, МинЖКХ МО путём заполнения форм в системе ведомственной отчетности ГАС "Управление" МО и с внесением в форму в обязательном порядке отсканированных документов, подтверждающих вынесение постановления о привлечении к ответственности. Отчетность и сведения предоставляются в Минэкологии МО до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Подсчета значения показателя происходит по формуле: Спрз=(Фст1*Кст)+(Фст2…*Кст) Где: Спрз - показатель соблюдения природоохранного законодательства; Фст1 - Факт привлечения к административной ответственности (единица) Кст - коэффициент удельного веса статьи по которой был факт привлечения к ответственности. Фст2… - каждый факт привлечения к административной ответственности имевший место быть в отчетном периоде. Кст устанавливается в следующих значениях: 8.1 - 20; 8.2 – 20; 8.4 – 30; 8.5 – 20; 8.6 – 30; 8.7 – 10; 8.8 – 10; 8.12.1 – 20; 8.13 - 20; 8.14 – 20; 8.15 – 20; 8.21 – 30; 8.35 – 40; 8.36 – 20; 8.39 – 30; 8.41 - 20; 8.42 – 20; 8.45 – 20; 8.46 – 30; Рейтингование происходит сплошным методом в зависимости от занятого ОМСУ места в рейтинге по данному показателю (без учета количества подведомственных структур у ОМСУ). ОМСУ МО присваивается количество баллов, обратно пропорциональное значению занятого места (наименьшее количество вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования обеспечивает соответствующему муниципальному образованию первое место в рейтинге по данному показателю, при этом присваивается количество баллов, равное количеству муниципальных образований, существующих в Московской области на момент рейтингования с учетом коэффициента удельного веса (Кст); муниципальному образованию, занявшему второе место присваивается на 1 балл меньше (с учетом коэффициента Кст) чем муниципальному образованию, занявшему первое место и так далее). Муниципальные образования занявшие последние места не получают баллы (присваивается ноль баллов). Возможно присвоение одного места двум и более ОМСУ. В таком случае количество баллов распределяется между ОМСУ, занявшими одно место в равном количестве (например, три ОМСУ заняли второе место - каждый из них получает количество баллов равное значению количества муниципальных образований, существующих в Московской области на момент проведения рейтингования, за вычетом одного балла с учетом коэффициента Кст). 2. Показатель работы ОМСУ по составной части показателя Кс ("Ликвидация несанкционированных свалок"), применяется при расчете эффективности деятельности Губернатора Московской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", оценивается только в отношении показателя работы в части обращения с отходами. Отчетным периодом является календарный квартал года. Показатель характеризует работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО: (Кс). Под несанкционированной свалкой отходов понимается территория, используемая для размещения отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, но не предназначенная для размещения отходов, и (или) объект размещения отходов, не обустроенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не включенный в государственный реестр объектов размещения отходов и (или) в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, для которых выполняется хотя бы одно из следующих условий: площадь указанных территорий и (или) объекта составляет более 10 кв. метров; объем размещения отходов производства и потребления на указанных территориях и (или) объекте составляет более 5 куб. метров (значение коэффициента направлено на увеличение). Определение значения показателя Кс: Ксt - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец отчетного периода, штук; Ксt-1 - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец года, предыдущего отчетному, штук. Правила применения формулы: 1) Расчет коэффициентов (данных) для формулы осуществляется в отношении каждого муниципального образования отдельно в соответствии с Методикой расчета показателя "Качество окружающей среды" на период до 2024 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 2) Формирование значений, применяемых для формулы, осуществляется на основании данных, имеющихся в Минэкологии МО и предоставляемых в Минэкологии МО из ГАТН МО, МинЖКХ МО, а также отчетов ОМСУ, заполняемых по формам в системе ведомственной отчетности ГАС "Управление" МО. Отчетность предоставляется в Минэкологии МО до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Минэкологии МО осуществляет ведение сплошного реестра всех несанкцоинированных свалок на территории Московской области (модерирует внесение и исключение свалок из реестра в связи с их появлением и ликвидацией). Для ведения реестра и подачи в него сведений может использоваться специализированный программный продукт (мобильное приложение) в соответствии с порядком, утвержденным в Московской области. Таблица присвоения баллов ОМСУ в зависимости от значения показателя Кс: При выявлении фактов предоставления ОМСУ МО недостоверных данных ОМСУ МО присваивается последнее место по показателю. | Имеющиеся данные | ежеквартально |
| 3.2. | 2020 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Шт. | На основании имеющихся данных | Акты выполненных работ | ежегодно |
| 3.3. | 2020 Количество построенных комплексов по переработке отходов | Ед. | На основании имеющихся данных | Полученная информация | ежегодно |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Кашира об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа Кашира;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение "Дорожных карт";

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает "Дорожные карты" и отчёты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. N 4141-па. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом "б" подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 42 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утверждённого постановлением администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. N 4141-па;

10) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО "Дорожные карты", внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО "Дорожные карты", вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчёт об исполнении "Дорожных карт", согласно приложения N 5 к настоящей программе, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам капитального ремонта.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Кашира и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по форме, согласно приложения N 4 к настоящей программе.

"Дорожные карты" должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование муниципального образования, объекта (при наличии);

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, "Дорожная карта" разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира, Финансовым управлением администрации городского округа Кашира, а также с муниципальным казенным учреждением "Комитет по закупкам" в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Кашира.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчёт о реализации мероприятий который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы представляется согласно приложению N 6 к настоящей программе.

б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта представляется согласно приложению N 7 к настоящей программе.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе городского округа Кашира, на территории которого реализовывались мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Кашира и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы представляется согласно приложению N 8 к настоящей программе.

Приложение 1
 к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда"

Паспорт подпрограммы I "Охрана окружающей среды"

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 400,00 | 497,00 | 408,40 | 400,00 | 400,00 | 2105,40 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 400,00 | 497,00 | 408,40 | 400,00 | 400,00 | 2105,40 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Это экологическое направление на протяжении многих лет является одним из основных. В проводимых экологических мероприятиях примут участие более 26,0 тыс.человек.

Значительный вклад в привитие молодому поколению каширян экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе вносит МБОУДОД "Детский экологический центр". Объединения Центра работают на базе 5 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений округа с охватом более 1000 воспитанников следующих направлений: эколого-биологического, художественно-эстетического, естественно-научного, туристско-краеведческого. Детский экологический центр неизменно, ежегодно, не только организует и проводит экологические мероприятия, но и участвует, в различных мероприятиях местного, областного и федерального уровня.

Для повышения уровня экологического образования и просвещения населения будут проведены мероприятия экологической направленности в границах городского округа, в том числе на базе общеобразовательных учреждений и профильного учреждения - МБОУДОД "Детский экологический центр".

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- количество проведенных экологических мероприятий составит порядка 50 ед.

Приложение 2
 к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда"

Паспорт подпрограммы II "Развитие водохозяйственного комплекса"

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 14209,00 | 22345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36554,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10911,00 | 18300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29211,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3298,00 | 4045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7343,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

По данным 2019 года на территории городского округа Кашира расположены 132 гидротехнических сооружения, из них часть нуждается в текущем, капитальном ремонте. Разрушение гидротехнических сооружений влечет за собой не только прямой материальный ущерб, но и приводит к значительному ухудшению экологической и социальной ситуации.

Для повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений в рамках государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" (Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Московской области") в 2020 году планируется выполнить капитальный ремонт плотин в д.Малое и Б.Ильинское, д.Елькино, а в 2021 году в д.Знаменское.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит в 2020 году - 3 шт., в 2021 году – 1 шт.

Приложение 3
 к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда"

Паспорт подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 23835,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 115835,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 23835,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 115835,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В рамках выполнения мероприятий приоритетного федерального проекта "Чистая страна" в 2017-2018 г.г. в рамках государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы (Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами") выполнены работы по техническому этапу рекультивации полигона ТБО "Каширский".

С 2019 года за счет средств местного бюджета выполняется биологический этап рекультивации полигона ТБО "Каширский", а также мероприятия по экологическому мониторингу полигона и вывозу фильтрата.

Ежегодно, будут выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Кашира.

В 2020 году в д.М.Ильинское городского округа планируется открытие комплекса по переработке отходов.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы приведёт к следующим результатам:

- качество работы с отходами - коэффициент не менее 1;

- ликвидация объекта накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) - 1 шт.;

- количество построенных комплексов по переработке отходов -1 ед.

Приложение 4
 к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 01 "Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды" Подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2020 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 5. Проведение экологических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка технического задания | Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н. |  | 01.04.20 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 2.2. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ "Комитет по закупкам" Ю.В.Коптева |  | 01.06.20 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| 2.3. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг | Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н. |  |  | 30.09.20 | 01.10.20 | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |
| 2.4. | Предоставление в отдел благоустройства и озеленения администрации городского округа Кашира отчета о выполнении мероприятия муниципальной программы | Управление образования администрации городского округа Кашира Филяева Г.Н. |  |  |  | 25.12.20 | подготовлен и предоставлен отчет о выполнении мероприятия муниципальной программы |

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 03 "Вовлечение населения в экологические мероприятия" Подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2020 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Вовлечение населения в экологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка технического задания | Отдел благоустройства администрации городского округа Кашира Локтева О.В. |  | 01.04.20 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ "Комитет по закупкам" Ю.В.Коптева |  | 15.05.20 |  |  | заключен муниципальный контракт(ы) |
| Приемка выполненных работ, оказанных услуг | Отдел благоустройства администрации городского округа Кашира Локтева О.В. |  |  |  | 15.10.20 | муниципальный контракт(ы) исполнен(ы) |

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 1 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" Подпрограммы II "Развитие водохозяйственного комплекса" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Администрация, Управление, Комитет должность, Ф.И.О.) | 2020 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение Соглашения с Министерством экологии и природопользования МО | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Липов Р.В.) |  | 01.04.20 |  |  | Соглашение(я) заключено(ы) |
| 1.2. | Подготовка технического задания | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Липов Р.В.) |  | 01.05.20 |  |  | подготовлена заявка на закупку |
| 1.3. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ "Комитет по закупкам" Ю.В.Коптева |  |  | 01.07.20 |  | заключен муниципальный контракт |
| 1.4. | Приемка оказанной услуги | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Липов Р.В.) |  |  |  | 25.12.20 | муниципальный контракт исполнен |

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия G1 "Федеральный проект "Чистая страна" Подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.) | 2020 год (контрольный срок) | Результат выполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |

Мероприятие 1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

| 1.1. | Подготовка технической части конкурсной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Лобачева Е.С. | 01.03.20 |  |  |  | Подготовлена заявка на закупку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ "Комитет по закупкам" Ю.В.Коптева |  | 01.05.20 |  |  | Заключен муниципальный контракт |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Лобачева Е.С. |  |  |  | 25.12.20 | Муниципальный контракт исполнен |

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия G1 "Федеральный проект "Чистая страна" Подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Министерство, Управление, должность, Ф.И.О.) | 2020 год (контрольный срок) |  |  |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Мероприятие 2 Биологическая рекультивация полигона ТБО "Каширский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технической части конкурсной документации | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Липов Р.В.) | 01.03.20 |  |  |  |  | Подготовлена заявка на закупку |  |
| 1.2. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта | МКУ "Комитет по закупкам" Ю.В.Коптева |  | 01.05.20 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Липов Р.В.) |  |  |  |  | 25.12.20 | Муниципальный контракт исполнен |  |

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

| N п/п | Наименование объекта, адрес, планируемые работы | Мощность/ площадь ремонта | Источники финансирования | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  | Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта * | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объект 1 |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  | … |  |  |  |  |

* Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации (заключение экспертизы, дата, номер), заключение контракта на строительно-монтажные работы, выполнение работ по монтажу фундамента, возведение корпуса здания, иное.

Приложение 8
 к муниципальной программе
"Экология и окружающая среда"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы городского округа Кашира

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

для оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира

за _________________________
 (отчетный год)

Таблица 1

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет городского округа Кашира, другие источники)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование за 20__год (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Примечание: Таблица заполняется по каждому источнику финансирования отдельно.

Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Кашира

_____________________________________

(наименование муниципальной программы)

за____________________________
(отчетный год)

| N п/п | Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 20__ год | Достигнутое значение показателя за 20 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | N основного мероприятия в Перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 20 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Макропоказатель * |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии.

Перечень мероприятий подпрограммы I "Охрана окружающей среды"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 605,40 | 100,00 | 197,00 | 108,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 605,40 | 100,00 | 197,00 | 108,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Проведение экологических мероприятий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 605,40 | 100,00 | 197,00 | 108,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 605,40 | 100,00 | 197,00 | 108,40 | 100,00 | 100,00 | Администрация городского округа Кашира | Мероприятия организованы и проведены. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Отдел благоустройства администрации городского округа Кашира | Мероприятия организованы и проведены. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 105,40 | 400,00 | 497,00 | 408,40 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 2 105,40 | 400,00 | 497,00 | 408,40 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы II "Развитие водохозяйственного комплекса"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 36 554,00 | 14 209,00 | 22 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 7 343,00 | 3 298,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 29 211,00 | 10 911,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 36 554,00 | 14 209,00 | 22 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Кашира | Мероприятия выполнены |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 7 343,00 | 3 298,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 29 211,00 | 10 911,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Плотина пруда на ручье без названия в д.Малое Ильинское г.о.Кашира |  | Итого | 0,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 2020 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Плотина пруда на ручье без названия в д.Большое Ильинское г.о.Кашира |  | Итого | 0,00 | 4 502,00 | 4 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 2020 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 3 457,00 | 3 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Плотина пруда на ручье Сухая Любинка в д.Знаменское г.о.Кашира |  | Итого | 0,00 | 22 345,00 | 0,00 | 22 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 2021 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Плотина пруда по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Елькино |  | Итого | 0,00 | 5 559,00 | 5 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 2020 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 4 269,00 | 4 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 115 835,00 | 23 835,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 115 835,00 | 23 835,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира | Работы выполнены. Услуги оказаны. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Биологическая рекультивация полигона ТБО "Каширский" | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 5 865,00 | 1 865,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Администрация городского округа Кашира | Работы выполнены. Услуги оказаны. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мониторинг рекультивации полигона ТБО "Каширский" | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 9 970,00 | 1 970,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Администрация городского округа Кашира | Работы выполнены. Услуги оказаны. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Утилизация фильтрата полигона ТБО "Каширский", в том числе вывоз | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Администрация городского округа Кашира | Работы выполнены. Услуги оказаны. |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Строительство комплекса по переработке отходов | 2020 | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В рамках программы МО | Строительство комплекса завершено |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 115 835,00 | 23 835,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 115 835,00 | 23 835,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |