АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года N 5457

Об утверждении муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 18.12.2019 N 59/6-15-НПА "О бюджета городского округа Щёлково Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов", Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.07.2019 N 2901, Перечнем муниципальных программ городского округа Щёлково на 2020-2024 годы, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 05.08.2019 N 3070 (с изменениями от 04.10.2019 N 4200, от 22.11.2019 N 4838), методическими рекомендациями Министерства экономики и финансов Московской области от 15.07.2019 по составлению типового бюджета муниципального образования в программном модуле WEB-исполнение государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Московской области", в целях приведения муниципальных программ городского округа Щёлково в соответствие с государственными программами Московской области, Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда" на 17 листах.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете городского округа Щёлков "Время" и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Луценко В.В.

Глава
     городского округа Щёлково
     С.В. Горелов

## Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Щёлково
от 27.12.2019 N 5457

Муниципальная программа городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

Срок реализации муниципальной программы 2020-2024 годы

Утверждена постановлением Администрации городского округа Щёлково от 27.12.2019

Список изменяющих документов:

постановления Администрации городского округа Щёлково

Ответственный исполнитель за муниципальную программу: Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково

Дата размещения в Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области

ГАС "Управление" 27.12.2019 г.

### Паспорт муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково, курирующий вопросы территориальной безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счёт выполнения мероприятий, обеспечивающих её улучшение. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма II Развитие возохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма V Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, Всего в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 87 694,00 | 16 198,00 | 13 844,00 | 29 964,00 | 13 844,00 | 13 844,00 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 69 220,00 | 13 844,00 | 13 844,00 | 13 844,00 | 13 844,00 | 13 844,00 |
| Средства бюджета Московской области | 18 474,00 | 2 354,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 |

### Паспорт подпрограммы I "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| Муниципальный заказчик программы | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Щёлково | Всего: в том числе: | 5 394,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 28 770,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 5 394,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 28 770,00 |

### Основные мероприятия Подпрограммы

01 Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Исследование загрязнений водных объектов г.о. Щёлково (включая места отдыха населения) позволит оценить качество воды водных объектов и определить водоёмы, которые могут быть использованы населением для купания и отдыха.

Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод Щёлковских межрайонных очистных сооружений необходимо для оценки их влияния на реку Клязьма и определения качества воды в реке.

Проведение дезинсекционных (комароистребительных) мероприятий необходимо для профилактики малярии на анофелогенных водоёмах г.о. Щёлково.

Наблюдение за уровнем загрязнения воздушной среды г.о. Щёлково позволит определить степень загрязнения атмосферного воздуха в г.о. Щёлково.

Проведение исследований по оценке шумового воздействия в зоне влияния аэродрома "Чкаловский" и от автомобильного транспорта необходимо для принятия решений по размещению новых объектов гражданского и промышленного строительства, а также при разработке совместных мероприятий по минимизации и нормализации шумовых нагрузок на жилые районы.

Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа Щёлково позволит оценить радиационную обстановку округа.

Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения необходимо для оценки качества воды колодцев и родников, используемых населением, и определения необходимых мер по доведению качества воды до нормативных показателей с целью дальнейшего использования колодцев и родников населением.

Выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня направлен на информирование населения о состоянии окружающей среды округа.

Мероприятия, проводимые в рамках "Дней защиты от экологической опасности" направлены на улучшение экологической обстановке в округе, проведение субботников, участие и организация акций по посадке зеленых насаждений, позволят улучшить санитарное и экологическое состояние территории округа, вовлечь различные слои населения в природоохранную деятельность.

Проведение работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов направлено на очистку и улучшение их экологического состояния.

Основные мероприятия Подпрограммы:

03. Вовлечение населения в экологические мероприятия

Ежегодная экологическая конференция учащихся и студентов городского округа Щёлково "Ноосфера", участие в областных и всероссийских конкурсах, приобретение учебников, пособий, журналов экологической направленности для библиотек и учреждений, проведение экологической экспедиции молодёжи.

Выпуски экологических программ в средствах массовой информации направлены на развитие системы экологического образования и воспитания, и информирования населения о состоянии окружающей среды округа.

### Паспорт подпрограммы II "Развитие возохозяйственного комплекса" муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| Муниципальный заказчик программы | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Щёлково | Всего: в том числе: | 2 804,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 18 924,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2 354,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 18 474,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |

Основное мероприятие Подпрограммы:

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приводится в безопасное техническое состояние.

### Паспорт подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| Муниципальный заказчик программы | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Щёлково | Всего: в том числе: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Щёлково | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |

Основное мероприятие Подпрограммы:

### Цель и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счёт выполнения мероприятий, обеспечивающих её улучшение.

Подпрограмма I " Охрана окружающей среды"

Основные мероприятия Подпрограммы:

01. Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Исследование загрязнений водных объектов г.о. Щёлково (включая места отдыха населения) позволит оценить качество воды водных объектов и определить водоёмы, которые могут быть использованы населением для купания и отдыха.

Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод Щёлковских межрайонных очистных сооружений необходимо для оценки их влияния на реку Клязьма и определения качества воды в реке.

Проведение дезинсекционных (комароистребительных) мероприятий необходимо для профилактики малярии на анофелогенных водоёмах г.о. Щёлково.

Наблюдение за уровнем загрязнения воздушной среды г.о. Щёлково позволит определить степень загрязнения атмосферного воздуха в г.о. Щёлково.

Проведение исследований по оценке шумового воздействия в зоне влияния аэродрома "Чкаловский" и от автомобильного транспорта необходимо для принятия решений по размещению новых объектов гражданского и промышленного строительства, а также при разработке совместных мероприятий по минимизации и нормализации шумовых нагрузок на жилые районы.

Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа Щёлково позволит оценить радиационную обстановку округа.

Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения необходимо для оценки качества воды колодцев и родников, используемых населением, и определения необходимых мер по доведению качества воды до нормативных показателей с целью дальнейшего использования колодцев и родников населением.

Выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня направлен на информирование населения о состоянии окружающей среды округа.

Мероприятия, проводимые в рамках "Дней защиты от экологической опасности" направлены на улучшение экологической обстановке в округе, проведение субботников, участие и организация акций по посадке зеленых насаждений, позволят улучшить санитарное и экологическое состояние территории округа, вовлечь различные слои населения в природоохранную деятельность.

Проведение работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов направлено на очистку и улучшение их экологического состояния.

Основные мероприятия Подпрограммы:

03. Вовлечение населения в экологические мероприятия

Ежегодная экологическая конференция учащихся и студентов городского округа Щёлково "Ноосфера", участие в областных и всероссийских конкурсах, приобретение учебников, пособий, журналов экологической направленности для библиотек и учреждений, проведение экологической экспедиции молодёжи.

Выпуски экологических программ в средствах массовой информации направлены на развитие системы экологического образования и воспитания, и информирования населения о состоянии окружающей среды округа.

Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса"

Основное мероприятие Подпрограммы:

01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приводится в безопасное техническое состояние

Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

Основное мероприятие Подпрограммы:

01. Федеральный проект "Чистая страна".

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств местного бюджета.

### Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в Приложении N 1 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда".

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы приведена в Приложении N 2 "Методика расчета значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда".

### Перечень мероприятий Программы

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию цели Программы.

### Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы

Предоставление отчётности о ходе реализации муниципальной Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII. Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы предоставляется в соответствии Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.07.2019 N 2901 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково.

### Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Наименование основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I " Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведённых экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | Штука | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 1.2 | Количество проводимых исследований состояния окружающей природной среды | Показатель муниципальной программы | Единиц | 7 491,00 | 7 491,00 | 7 491,00 | 7 491,00 | 7 491,00 | 7 491,00 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды |
| 2 | Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | Приорететный | Штука | - | 1,00 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |
| 3 | Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ликвидировано объектов накопленного вреда | Приорететный | Штука | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие G1 01. Федеральный проект "Чистая страна" |

### Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы городского округа Щёлково "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя и единица измерения | Источник данных | Период предоставления отчётности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма I "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведённых экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | Штука | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Отчёты | Представляется ежегодно |
| 1.2 | Количество проводимых исследований состояния окружающей природной среды | Показатель госпрограммы | Единиц | Показатель рассчитывается по формуле: С общ./С комп. Количество использованных компонентов проб (единиц). Определено количество компонентов, для отбора проб . С общ. - сумма финансирования на текущий год. С комп. - средняя стоимость одной экспертизы. | Акты выполненных работ | Представляется ежегодно |
| 2 | Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | Приорететный | Штука | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Акты выполненных работ | Представляется ежегодно |
| 3 | Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ликвидировано объектов накопленного вреда | Приорететный | Штука | Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года. | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |

### Перечень мероприятий подпрограммы I "Охрана окружающей среды" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб) |  |  | Всего, (тыс.руб) |  | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| 01 | Основное мероприятие 01 "Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды" |  |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 25 080,0 |  | 4 656,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 25 080,0 |  | 4 656,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа |  |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 25 080,0 |  | 4 656,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 25 080,0 |  | 4 656,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  | 5 106,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Исследование загрязнений водных объектов г.о. Щёлково (включая места отдыха населения) | Организация закупок, срок исполнения - октябрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Определение мест отдыха населения, которые могут быть использованы населением для купания |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Исследование сбрасываемых после очистки сточных вод Щёлковских межрайонных очистных сооружений и воды в реке Клязьма. | Организация закупок, срок исполнения - октябрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Определение качества очистки сточных вод ЩМОС и качества воды р. Клязьма |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение дезинсекционных (комароистребительных) мероприятий на анофелогенных водоёмах г.о. Щёлково | Организация закупок, срок - июнь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Профилактика малярии на анофелогенных водоемах |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Анализ состояния воздушной среды на территории г.о. Щёлково с представлением обобщённой справки | Организация закупок, срок исполнения - декабрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 2 250,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Определение состояния атмосферного воздуха |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 250,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Проведение исследований по оценке шумового воздействия в зоне влияния аэродрома "Чкаловский" и от автомобильного транспорта | Организация закупок, срок исполнения - ноябрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Оценка шумового воздействия на население в зоне влияния аэродрома "Чкаловский" и от автотранспорта |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории г.о. Щёлково | Организация закупок, срок исполнения -май |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Оценка радиационной обстановки округа |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения | Организация закупок, срок исполнения -ноябрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Определение колодцев, вода которых пригодна для питья |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятия по ликвидации экстренных ситуаций на территории г.о. Щёлково | Организация закупок по мере необходимости |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Выпуск ежемесячного Экологического бюллетеня | Организация закупок, срок выполнения работ - декабрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 1 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Информация об экологическом состоянии округа |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.10 | Проведение "Дней защиты от экологической опасности" | Организация закупок, срок выполнения работ - декабрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Проведение мероприятий, направленных на улучшение санитарного и экологического состояния территории округа |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.11 | Проведение работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Организация закупок, срок выполнения работ - декабрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 12 930,0 |  | 2 226,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов округа |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 12 930,0 |  | 2 226,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 |  | 2 676,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 "Вовлечение населения в экологические мероприятия" |  |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 3 690,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 690,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа |  |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 3 690,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 690,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  | 738,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение учебников, газет, журналов, учебно-методических пособий, другой экологической литературы и оборудования для библиотек и учреждений г.о. Щёлково | Организация закупок, срок исполнения - декабрь |  | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково |  | Экологическое воспитание школьников и населения |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение ежегодной экологической конференции учащихся и студентов г.о. Щёлково "Ноосфера", участие в областных и всероссийских конкурсах | Организация закупок, срок исполнения - декабрь | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  | 750,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково |  |  | Экологическое воспитание учащихся и студентов |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  | 750,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проведение ежегодной городской экологической экспедиции молодёжи | Организация закупок, срок исполнения - октябрь | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  | 1 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково |  |  | Улучшение экологического состояния округа, вовлечение молодёжи в работу экологической направленности |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  | 1 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Организация выпусков экологических программ в средствах массовой информации | Организация закупок, срок исполнения - декабрь | Итого |  | 2020-2024 |  | 0,0 |  | 1 190,0 | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково |  |  | Информирование населения о состоянии окружающей среды |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  | 1 190,0 | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  | 238,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  | Итого |  |  |  | 0,0 |  | 28 770,0 | 5 394,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  |  |  | 0,0 |  | 28 770,0 | 5 394,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  | 5 844,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

### Перечень мероприятий подпрограммы II "Развитие водохозяйственного комплекса Московской области" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Основное мероприятие 01 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" |  | Итого | 2020-2024 | 0,0 | 18 924,0 | 2 804,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 18 474,0 | 2 354,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | Конкурс, контракт | Итого | 2020-2024 | 0,0 | 18 924,0 | 2 804,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Щёлково | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 18 474,0 | 2 354,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  | Итого |  | 0,0 | 18 924,0 | 2 804,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 18 474,0 | 2 354,0 | 0,0 | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

### Перечень мероприятий подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна" |  | Итого | 2020-2024 | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств местного бюджета | Конкурс, контракт | Итого | 2020-2024 | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Отдел экологии и охраны окружающей среды Администрации городского округа Щёлково | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Щёлково |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  | Итого |  | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГОЩ |  | 0,0 | 40 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |