ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2017 года N 527


Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов

(с изменениями на 7 июля 2021 года)

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 27.02.2019 N 81, от 07.07.2021 N 449)

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 298, Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ

Утверждена
постановлением
Правительства
Амурской области
от 8 ноября 2017 г. N 527

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2018 - 2028 ГОДОВ

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 27.02.2019 N 81, от 07.07.2021 N 449)

1. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование региональной программы | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов (далее - Региональная программа) |
| --- | --- |
| Координатор Региональной программы | Министерство природных ресурсов Амурской области |
| Участники Региональной программы | Министерство природных ресурсов Амурской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
| Исполнители Региональной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области (по согласованию); региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО); операторы по обращению с ТКО на территории Амурской области |
| Цели Региональной программы | Создание эффективной региональной системы управления отходами, в том числе с ТКО, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, а также ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности |
| Задачи Региональной программы | 1. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами. 2. Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленными отходами производства и потребления. 3. Восстановление нарушенных естественных экологических систем накопленными отходами производства и потребления |
| Целевые показатели Региональной программы | Количество образующихся ТКО (календарный год, кг (т)); количество образования ТКО на душу населения (календарный год, кг (т)); количество ТКО, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение) (календарный год, кг (т)); доля ТКО, используемых для производства тепловой и электрической энергии, к общему объему отходов (календарный год, процентов); доля утилизированных (использованных) и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся ТКО (календарный год, процентов); объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта; общая площадь земель, занятых несанкционированными местами размещения отходов; доля захороненных ТКО в общем объеме образования отходов |
| Сроки реализации Региональной программы | 2018 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение Региональной программы | Объем средств на реализацию Региональной программы составляет 7416,21 млн. руб., в том числе: 2018 год - 198,592 млн. руб.; 2019 год - 361,082 млн. руб.; 2020 год - 545,174 млн. руб.; 2021 год - 579,432 млн. руб.; 2022 год - 509,352 млн. руб.; 2023 год - 1170,842 млн. руб.; 2024 год - 1318,101 млн. руб.; 2025 год - 1173,287 млн. руб.; 2026 год - 1117,217 млн. руб.; 2027 год - 232,451 млн. руб.; 2028 год - 210,686 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Региональной программы | Реализация Региональной программы позволит: 1) снизить объем образующихся ТКО до 373,2 тыс. тонн/год; 2) не превышать объем образования ТКО на душу населения - не более 0,67 тонн/год; 3) снизить объем ТКО, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение), до 204 тыс. тонн/год; 4) увеличить долю ТКО, используемых для производства тепловой и электрической энергии, к общему объему отходов до 11,97% в год; 5) увеличить долю утилизированных (использованных) и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов всех классов опасности до 60%; 6) увеличить долю ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде в общем объеме таких объектов до 100%; 7) увеличить долю рекультивируемых земель от общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, до 39,3%; 8) снизить объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта до 5,5%. Планируется достичь следующих результатов в количественном выражении: 1) осуществить строительство полигонов размещения и захоронения отходов производства и потребления в количестве 9 шт.; 2) осуществить обустройство мест временного накопления отходов производства и потребления в количестве 72 шт.; 3) приобрести автономные мобильные комплексы для термического уничтожения отходов производства и потребления в количестве 1 шт.; 4) ввести в эксплуатацию мусороперерабатывающие комплексы и мусоросортировочные линии в количестве 7 шт.; 5) выполнить мероприятия по рекультивации загрязненных отходами производства и потребления земельных участков на территории 307,5 га |
| (в ред. постановления Правительства Амурской области от 07.07.2021 N 449) |  |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 07.07.2021 N 449)

Единую государственную политику в области экологии определяет Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р.

Стратегической целью государственной политики в области экологии являются сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Одной из основных задач в области экологии является снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, ведет к их накоплению на территориях предприятий и несанкционированных свалках. При этом отравляются и загрязняются огромные площади плодородной земли, искажается ландшафт, разрушается среда обитания живых существ, в том числе человека.

Приоритетное направление государственной политики на сегодняшний день - это кардинальное изменение сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами. Одним из первоочередных мероприятий является разработка территориальной схемы и региональной программы в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО.

В настоящее время в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, образующихся на территории Амурской области, разработана и утверждена приказом министерства природных ресурсов Амурской области от 15 января 2021 г. N 05-ОД территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019 - 2030 годов (далее - Территориальная схема).

Источники образования ТКО на территории Амурской области разделены на две группы: жилой фонд и прочие (объекты здравоохранения, производственного, торгового назначения, административные, социально значимые объекты и др.).

Согласно данным федерального статистического наблюдения за 2019 год, представляемым по форме 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления", в Амурской области образуется до 500 видов отходов общим объемом более 374,73 тыс. тонн/год.

В Территориальной схеме, учитывая особенности Амурской области, муниципальные образования Амурской области разделены на 5 кластеров по зонам деятельности региональных операторов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА КЛАСТЕРЫ

| Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО | Муниципальное образование | Объем образующихся отходов (по данным формы 2-ТП (отходы) за 2019 год), тысяч тонн |
| --- | --- | --- |
| Кластер 1 | Город Тында, город Сковородино, город Зея, Тындинский район, Магдагачинский район, Зейский район, Сковородинский район | 122,23 |
| Кластер 2 | Город Белогорск, Белогорский район, Ромненский район, Серышевский район, Октябрьский район | 72,54 |
| Кластер 3 | Город Райчихинск, рабочий поселок (пгт) Прогресс, Завитинский район, Бурейский район, Архаринский район, Михайловский район, Константиновский район | 39,88 |
| Кластер 4 | Город Благовещенск, Благовещенский район, Тамбовский район, Ивановский район | 90,89 |
| Кластер 5 | Город Свободный, ЗАТО Циолковский, город Шимановск, Свободненский район, Шимановский район, Мазановский район, Селемджинский район | 49,19 |
| ИТОГО |  | 374,73 |

При разработке Территориальной схемы органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области проведен осмотр территории с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов. На территории Амурской области насчитывается 712 несанкционированных свалок, то есть практически в каждом, даже в самом малонаселенном пункте, существуют несанкционированные свалки.

Региональной программой и Территориальной схемой предлагается реализация следующих мероприятий в разрезе кластеров и муниципальных районов (округов) Амурской области:

Первый кластер.

1. Город Зея.

В городе Зея планируется строительство полигона захоронения отходов с размещением мусоросортировочного комплекса, оснащенного оборудованием для термического обезвреживания отходов. Общий объем отходов, планируемых для поступления на данный комплекс, составляет более 14 тыс. тонн в год.

Размещение существующего места накопления отходов на территории города Зея на земельном участке с кадастровым номером 28:03:030004:23 предусмотрено в срок до 1 января 2023 года в связи с нахождением его в границах приаэродромной территории аэропорта города Зея. После 1 января 2023 года запланированы мероприятия по рекультивации существующего места размещения отходов.

2. Город Тында.

Запланировано приобретение инсинератора.

3. Город Сковородино, Сковородинский район.

В соответствии с Территориальной схемой планируется оборудовать 7 мест накопления отходов в с. Албазино, с. Джалинда, с. Талдан, п. Невер, с. Тахтамыгда, рабочем поселке (пгт) Уруша, рабочем поселке (пгт) Ерофей Павлович.

Учитывая большие расстояния между населенными пунктами, предполагается на территории рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович установить инсинератор максимальной производительностью 150 кг/ч, вид отходов - иловые осадки сточных вод, сельскохозяйственные ядохимикаты, высокотоксичные отходы, промышленные отходы, ТКО. В с. Джалинда установить инсинератор максимальной производительностью 100 кг/ч, вид отходов - медицинские, промышленные, жидкие нефтешламы, ТКО.

Установка инсинераторов повлечет за собой установку сортировочной линии.

4. Зейский район.

На территории Зейского района планируется обустроить 15 мусороперегрузочных станций, в том числе в п. Береговом, п. Верхнезейск, п. Дугда, с. Николаевка, п. Огорон, с. Овсянка, с. Октябрьский, п. Снежногорск, с. Умлекан, п. Тунгала, п. Поляковский, п. Юбилейный, п. Горный, п. Хвойный, с. Бомнак.

Для населенных пунктов с. Бомнак, п. Хвойный, п. Горный, п. Верхнезейск, п. Береговой, п. Огорон, п. Дугда, с. Октябрьский, с. Снежногорск, п. Тунгала планируется приобретение мини-сортировочных комплексов.

В зону деятельности регионального оператора не входят следующие поселения: с. Октябрьский, п. Горный, п. Хвойный, с. Бомнак (отсутствует круглогодичное транспортное сообщение); с. Золотая Гора (расстояние до полигона г. Зеи более 88 км); п. Ясный, п. Кировский (отсутствует население); с. Алексеевка (проживает 3 человека).

5. Магдагачинский район.

В Магдагачинском районе планируется строительство 1 полигона в пгт Магдагачи и обустройство 4 мусороперегрузочных станций: с. Тыгда, пгт Ушумун, с. Черняево, п. Сиваки.

6. Тындинский муниципальный округ.

На территории Тындинского муниципального округа планируется обустройство 14 мусороперегрузочных станций: п. Аносовский, п. Дипкун, п. Ларба, п. Лопча, п. Маревый, п. Муртыгит, с. Усть-Уркима, п. Олёкма, п. Тутаул, с. Усть-Нюкжа, п. Хорогочи, п. Чильчи, п. Юктали, с. Соловьевск.

Второй кластер.

1. Город Белогорск.

Отходы, образующиеся на территории города Белогорск, поступают на полигон твердых бытовых отходов в с. Белоцерковка, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО).

средства операторов по обращению с ТКО;

заемные и иные средства (кредитные и лизинговые средства).

Мероприятия, реализуемые за счет средств регионального оператора и операторов по обращению с ТКО, будут финансироваться за счет собственных или привлеченных средств на основании собственных инвестиционных программ.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Региональной программы области в разрезе мероприятий приведены в приложении N 2 к Региональной программе.

7. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями Региональной программы, характеризующими деятельность в области обращения с ТКО, являются:

количество образующихся ТКО (календарный год, кг (т));

количество образования ТКО на душу населения (календарный год, кг (т));

количество ТКО, направляемых на захоронение и сжигание (термическое уничтожение) (календарный год, кг (т));

доля ТКО, используемых для производства тепловой и электрической энергии, к общему объему отходов (календарный год, процентов);

доля утилизированных (использованных) и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся ТКО (календарный год, процентов);

объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта;

общая площадь земель, занятых несанкционированными местами размещения отходов;

доля захороненных ТКО в общем объеме образования отходов.

Коэффициенты значимости основных мероприятий и мероприятий

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 07.07.2021 N 449)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Значение целевого показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по Региональной программе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, их размещение, захоронение и утилизация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство существующих мест временного накопления отходов производства и потребления | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 1.2. | Строительство полигонов размещения и захоронения отходов производства и потребления | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 1.3. | Строительство мусороперерабатывающих комплексов и мусоросортировочных линий | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - |
| 1.4. | Приобретение автономных мобильных комплексов для термического уничтожения отходов производства и потребления | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 1.5. | Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.6. | Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или не соответствующих природоохранному законодательству" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация объектов размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2. | Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.3. | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения вреда и ликвидация его последствий | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В рамках реализации Региональной программы возможно выявление финансовых рисков, связанных с увеличением бюджетного дефицита, уменьшением поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, низкой собираемостью платежей по тарифам в области обращения с твердыми коммунальными отходами, вследствие этого - недостаточным уровнем финансирования реализации мероприятий Региональной программы из бюджетных и внебюджетных источников.

В случае отсутствия достаточных ресурсов на реализацию мероприятий Региональной программы значения целевых показателей Региональной программы будут значительно ниже оптимальных. Данный риск может быть частично минимизирован за счет более активного использования мер экологического стимулирования хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий в сфере обращения с отходами.

Приложение N 1
к региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 07.07.2021 N 449)

| N п/п | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации (год) |  | Координатор программы, участники программы, исполнители программы | Наименование показателя, единица измерения | Официальный источник данных, использованный для расчета показателя | Базисный год | Значение планового показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов | 2018 | 2028 | Координаторы региональной программы - министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, министерство природных ресурсов Амурской области | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности (процентов) | Статистическая отчетность 2-ТП (отходы) | 50 | 50 | 50 | 51 | 51,5 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59,5 | 60 |
|  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде в общем объеме таких объектов (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Министерство природных ресурсов Амурской области | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде в общем объеме таких объектов (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | 3,2 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Министерство природных ресурсов Амурской области | Доля рекультивируемых земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области |  |  |  | 10,6 | 14,6 | 18,6 | 22,5 | 26,5 | 30,4 | 33,6 | 36,4 | 39,3 |
|  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | 8,5 | 8,1 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Министерство природных ресурсов Амурской области | Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области |  |  |  | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
|  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Общая площадь земель, заняты несанкционированными местами размещения отходов (га) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | 783 | 758,3 | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Министерство природных ресурсов Амурской области | Общая площадь земель, занятых несанкционированными местами размещения отходов (га) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области |  |  |  | 699,8 | 668,6 | 637,4 | 607,2 | 575,7 | 544,7 | 520,3 | 498 | 475,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, их размещения, захоронения и утилизации" | 2018 | 2028 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; министерство природных ресурсов Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обустройство существующих мест временного накопления отходов производства и потребления" | 2018 | 2028 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области (по согласованию), региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию) | Количество мест накопления отходов, соответствующих природоохранному законодательству (шт.) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Строительство полигонов размещения и захоронения отходов производства и потребления" | 2018 | 2028 | - // - | Количество полигонов размещения и захоронения отходов, соответствующих природоохранному законодательству (шт.) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие "Строительство мусороперерабатывающих комплексов и мусоросортировочных линий" | 2018 | 2028 | - // - | Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов и мусоросортировочных линий (шт.) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятие "Приобретение автономных мобильных комплексов для термического уничтожения отходов производства и потребления" | 2018 | 2028 | - // - | Количество приобретенных автономных мобильных комплексов (шт.) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - | - | - |
| 1.1.5. | Мероприятие "Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов" | 2021 | 2028 | - // - | Разработка нормативных правовых актов области в сфере обращения с отходами, шт. (нарастающим итогом) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Мероприятие "Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами" | 2021 | 2028 | - // - | Обработка запросов по вопросу в сфере обращения с отходами, в числе общего количества поступивших запросов (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или не соответствующих природоохранному законодательству" | 2018 | 2028 | Министерство природных ресурсов Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Ликвидация объектов размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству" | 2018 | 2028 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области (по согласованию), региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию) | Доля ликвидированных объектов размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству, к общему количеству объектов размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству (процентов) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | 6,6 | 7,3 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 10 | 9,8 | 8,9 | 6,2 | 6,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | 0,69 | 1,81 | 1,85 | 1,91 | 1,96 | 2,07 | 1,9 | 2,19 | 0,97 | 0,98 |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | 1,6 | 1,61 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,81 | 1,9 | 1,9 | 0,87 | 0,68 | 0,64 |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,2 | 1,27 | 1,25 | 1,46 | 1,16 | 1,18 |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | 1,87 | 1,87 | 1,95 | 2,0 | 2,07 | 1,81 | 1,9 | 1,9 | 0,92 | 0,69 | 0,70 |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | 2,06 | 2,06 | 2,15 | 2,2 | 2,27 | 2,32 | 2,86 | 2,8 | 3,46 | 2,70 | 2,80 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба" | 2018 | 2028 | - // - | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба (га) | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | 24,7 | 27,3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 30,2 | 31,5 | 31 | 24,4 | 22,3 | 22,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9 | 9 | 9,5 | 9,7 | 10 |
| 1.2.3. | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | 2021 | 2028 | - // - | Проведение рейдов по соблюдению законодательства в сфере обращения с отходами | Ежегодный государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в области | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Кластер 1 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Кластер 2 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Кластер 3 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Кластер 4 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Кластер 5 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение N 2
к региональной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 07.07.2021 N 449)

________________

* Планируемые объемы финансового обеспечения реализации Региональной программы на период 2018 - 2028 гг. предусматриваются в законе об областном бюджете и решениях о бюджетах муниципальных образований области на соответствующий год реализации.

| N п/п | Наименование Региональной программы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор Региональной программы, участники Региональной программы, исполнители Региональной программы | Расходы (млн. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Региональная программа "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов" | Всего, в том числе: | 7416,21 | 198,592 | 361,082 | 545,174 | 579,432 | 509,352 | 1170,842 | 1318,101 | 1173,287 | 1117,211 | 232,451 | 210,686 |
|  |  | Координатор Региональной программы - министерство природных ресурсов Амурской области | 7416,21 | 198,592 | 361,082 | 545,174 | 579,432 | 509,352 | 1170,842 | 1318,101 | 1173,287 | 1117,211 | 232,451 | 210,686 |
|  |  | Участник Региональной программы - министерство природных ресурсов Амурской области | 801,0 | 93,592 | 63,824 | 72,942 | 75,632 | 75,632 | 75,922 | 79,191 | 80,817 | 63,611 | 59,651 | 60,186 |
|  |  | Участник Региональной программы - министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | 6615,21 | 105,0 | 297,258 | 472,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, их размещение, захоронение и утилизация" | Министерство природных ресурсов Амурской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |  |  |  |  | 503,8 | 433,72 | 1094,92 | 1238,91 | 1092,47 | 1053,6 | 172,8 | 150,5 |
|  | Кластер 1 |  | 1950,813 | 30,0 | 85,829 | 151,664 | 157,05 | 195,04 | 157,56 | 198,07 | 161,8 | 741,8 | 36,0 | 36,0 |
|  | Кластер 2 |  | 1113,37 | - | 31,4 | 47,1 | 48,9 | 48,9 | 656,1 | 50,7 | 131,07 | 57,8 | 41,4 | - |
|  | Кластер 3 |  | 1528,53 | 30,0 | 94,2 | 81,36 | 106,8 | 65,2 | 121,0 | 198,07 | 668,5 | 120,9 | - | 42,5 |
|  | Кластер 4 |  | 982,523 | - | 38,729 | 71,844 | 100,55 | 67,8 | 36,5 | 627,8 | 39,3 | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  | 1039,974 | 45,0 | 47,1 | 120,264 | 90,5 | 56,78 | 123,76 | 164,27 | 91,8 | 133,1 | 95,4 | 72,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обустройство существующих мест временного накопления отходов производства и потребления" | Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области (по согласованию); региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию); операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию) | 2269,7 | 105,0 | 219,8 | 266,9 | 277,1 | 277,1 | 270,4 | 270,4 | 245,0 | 140,0 | 90,0 | 108,0 |
|  | Кластер 1 |  | 783,5 | 30,0 | 78,5 | 78,5 | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 84,5 | 122,5 | 70,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | Кластер 2 |  | 316,3 | - | - | 47,1 | 48,9 | 48,9 | 50,7 | 50,7 | 52,5 | 17,5 | - | - |
|  | Кластер 3 |  | 472,5 | 30,0 | 62,8 | 62,8 | 65,2 | 65,2 | 84,5 | 84,5 | 17,5 | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  | 128,0 | - | 31,4 | 31,4 | 32,6 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  | 569,4 | 45,0 | 47,1 | 47,1 | 48,9 | 48,9 | 50,7 | 50,7 | 52,5 | 52,5 | 54,0 | 72,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Строительство полигонов размещения и захоронения отходов производства и потребления" | - // - | 950,6 | - | - | 131,04 | 135,9 | 70,46 | 146,12 | 227,31 | 78,57 | 161,2 | - | - |
|  | Кластер 1 |  | 352,76 | - | - | 65,52 | 67,95 | 70,46 | 73,06 | 75,77 | - | - | - | - |
|  | Кластер 2 |  | 78,57 | - | - | - | - | - | - | - | 78,57 | - | - | - |
|  | Кластер 3 |  | 156,37 | - | - | - | - | - | - | 75,77 | - | 80,6 | - | - |
|  | Кластер 4 |  | 67,95 | - | - | - | 67,95 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  | 294,95 | - | - | 65,52 | - | - | 73,06 | 75,77 | - | 80,6 | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие "Строительство мусороперерабатывающих комплексов и мусоросортировочных линий" | - // - | 3300,2 | - | 62,8 | 32,8 | 68,0 | 70,4 | 678,4 | 741,2 | 768,9 | 752,4 | 82,8 | 42,5 |
|  | Кластер 1 |  | 784,1 | - | - | - | - | 35,2 | - | 37,8 | 39,3 | 671,8 | - | - |
|  | Кластер 2 |  | 718,5 | - | 31,4 | - | - | - | 605,4 | - | - | 40,3 | 41,4 | - |
|  | Кластер 3 |  | 873,5 | - | 31,4 | - | 34,0 | - | 36,5 | 37,8 | 651,0 | 40,3 | - | 42,5 |
|  | Кластер 4 |  | 771,6 | - | - | 32,8 | - | 35,2 | 36,5 | 627,8 | 39,3 | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  | 152,5 | - | - | - | 34,0 | - | - | 37,8 | 39,3 | - | 41,4 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие "Приобретение автономных мобильных комплексов для термического уничтожения отходов производства и потребления" | - // - | 94,71 | - | 14,658 | 41,492 | 22,8 | 15,76 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 1 |  | 30,453 | - | 7,329 | 7,644 | 7,6 | 7,88 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 3 |  | 26,16 | - | - | 18,56 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 4 |  | 14,973 | - | 7,329 | 7,644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кластер 5 |  | 23,124 | - | - | 7,644 | 7,6 | 7,88 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или не соответствующих природоохранному законодательству" | - // - | 801,0 | 93,592 | 63,824 | 72,942 | 75,632 | 75,632 | 75,922 | 79,191 | 80,817 | 63,611 | 59,651 | 60,186 |
|  | Кластер 1 |  | 135,478 | - | 6,079 | 15,197 | 15,756 | 15,756 | 16,341 | 16,341 | 15,642 | 15,642 | 9,362 | 9,362 |
|  | Кластер 2 |  | 135,181 | 13,398 | 14,028 | 14,028 | 14,544 | 14,544 | 15,084 | 15,084 | 15,642 | 6,257 | 6,42 | 6,152 |
|  | Кластер 3 |  | 110,466 | 8,932 | 9,352 | 9,352 | 9,696 | 9,696 | 10,056 | 10,056 | 10,428 | 10,428 | 11,235 | 11,235 |
|  | Кластер 4 |  | 186,436 | 54,068 | 16,365 | 16,365 | 16,968 | 16,968 | 15,084 | 15,084 | 15,642 | 6,518 | 6,687 | 6,687 |
|  | Кластер 5 |  | 233,439 | 17,194 | 18,0 | 18,0 | 18,668 | 18,668 | 19,357 | 22,626 | 23,463 | 24,766 | 25,947 | 26,75 |