АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2017 года N 1550-р/адм


Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Спецавтохозяйство" по развитию системы захоронения отходов и увеличению срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного на расстоянии 2,8 км северо-восточнее дер. Замятлино Смоленского района Смоленской области, на 2018 - 2023 годы

(с изменениями на 30 ноября 2020 года)

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424, пунктом 6 статьи 3 областного закона "О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления":

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу акционерного общества "Спецавтохозяйство" по развитию системы захоронения отходов и увеличению срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного на расстоянии 2,8 км северо-восточнее дер. Замятлино Смоленского района Смоленской области, на 2018 - 2023 годы (далее также - инвестиционная программа).

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 27.10.2017 N 1550-р/адм

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА РАССТОЯНИИ 2,8 КМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДЕР. ЗАМЯТЛИНО СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 - 2023 ГОДЫ

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа акционерного общества "Спецавтохозяйство" по развитию системы захоронения отходов и увеличению срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного на расстоянии 2,8 км северо-восточнее дер. Замятлино Смоленского района Смоленской области, на 2018 - 2023 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424; Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области, утвержденная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 N 1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем" (далее - Территориальная схема) |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |
| Цели и задачи инвестиционной программы | цели инвестиционной программы: увеличение срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов; развитие системы захоронения отходов; снижение отрицательного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду; обеспечение инженерно-экологических требований; увеличение эффективности деятельности акционерного общества "Спецавтохозяйство". Задачи инвестиционной программы: внедрение современных эффективных технологий и оборудования на объекте, используемом для утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов; улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы; обеспечение потребителей качественной услугой по приему, сортировке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов |
| Разработчик инвестиционной программы | акционерное общество "Спецавтохозяйство" (далее также - АО "СпецАТХ") |
| Исполнитель инвестиционной программы | акционерное общество "Спецавтохозяйство" |
| Сведения о разработчике инвестиционной программы | ОГРН 1086731007615, ИНН/КПП 6731069440/673101001; юридический и фактический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29г; р/счет 40702810503180002879 в Тульском филиале АБ "РОССИЯ", БИК 047003764; корр. счет 30101810600000000764; генеральный директор Березкин Павел Юрьевич; контактный телефон: 8(4812) 620-126 |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 - 2023 годы |
| Источники финансирования инвестиционной программы | финансирование инвестиционной программы предполагается осуществлять за счет амортизационных отчислений, нормативной прибыли, привлеченных средств (банковский кредит), прочих источников финансирования (прибыль от прочих видов деятельности) АО "СпецАТХ" |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |
| Основные технические мероприятия | реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с изменением технологии эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов на высотную схему в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании изыскательских работ: устройство ограждающей дамбы для высотной схемы эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов; установка комплекса сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон твердых коммунальных отходов, с площадкой для сбора прессованного сырья; размещение экспресс-лаборатории для организации мониторинга за состоянием окружающей природной среды полигона твердых коммунальных отходов; установка новой дизельгенераторной станции для обеспечения электроснабжением существующих и вновь вводимых сооружений; модернизация контрольно-дезинфицирующей ванны для дезинфекции колес мусоровозов; устройство контрольных скважин для контроля за состоянием грунтовых вод, а также целостности изоляционного слоя существующего участка размещения отходов; установка бытовых объектов; установка ограждения по периметру участка размещения отходов; устройство дренажной системы по периметру полигона; устройство системы пассивной дегазации |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |
| Объем финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы | объем финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы составляет 215237, 97 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 8409, 88 тыс. рублей; в 2019 году - 6596, 37 тыс. рублей; в 2020 году - 1297,80 тыс. рублей; в 2021 году - 198933,92 тыс. рублей |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация Смоленской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | адрес: 214000, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 |
| Контакты ответственного лица | Захаров Роман Александрович, тел.: (4812) 29-11-74; факс: (4812) 62-42-17; e-mail: smolpriroda@admin-smolensk.ru |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |

1. Оценка выполнения целевых показателей

Мероприятия инвестиционной программы позволят продлить срок эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов на 6,3 года, снизить отрицательное воздействие твердых коммунальных отходов (далее также - ТКО) на окружающую среду, уменьшить объем захораниваемых ТКО за счет сортировки поступающих на полигон ТКО и утилизации полезных фракций, а также строительства сооружений, наличие которых регламентировано инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, а также ГОСТом Р 56598-2015 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов".

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

2. Основные сведения о предприятии

Акционерное общество "Спецавтохозяйство" учреждено муниципальным образованием - городом Смоленском в результате приватизации путем преобразования Смоленского муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" в соответствии с решением Смоленского городского Совета от 28.12.2007 N 744 "Об условиях приватизации Смоленского муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство", Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации как открытое акционерное общество "Спецавтохозяйство".

В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" наименование открытого акционерного общества "Спецавтохозяйство" изменено на акционерное общество "Спецавтохозяйство".

В настоящее время 100 процентов акций указанного общества принадлежит Смоленской области.

АО "СпецАТХ" имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, выданную Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области N (67)-905-СТР от 29 июля 2016 года на срок - бессрочно, которая переоформлена 02.10.2020 N (67)-9655-СТОР. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: сбор отходов III - IV классов опасности; транспортирование отходов I - IV классов опасности; обработка отходов III - IV классов опасности; размещение отходов III - IV классов опасности.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Для осуществления деятельности организация имеет в собственности полигон по захоронению ТКО, расположенный на расстоянии 2,8 км северо-восточнее дер. Замятлино Смоленского района Смоленской области (далее - полигон по захоронению ТКО).

3. Информация о полигоне по захоронению ТКО

Для размещения полигона по захоронению ТКО был выделен участок отработанного карьера на основании акта приемки-передачи рекультивированных земель от 19 ноября 1986 года, утвержденного решением Смоленского райисполкома Совета народных депутатов от 11 декабря 1986 года.

Исполнительным комитетом Смоленского городского Совета народных депутатов было принято решение от 16 мая 1987 года N 266 "О разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов". В соответствии с заключением по отводу земельного участка под строительство от 12 октября 1987 года N 14 Смоленской областной Администрации установлено, что участок пригоден для строительства полигона захоронений твердых бытовых отходов, полигона промышленных и токсичных промышленных отходов. На основании решения Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 31 октября 1990 года N 285 "Об изъятии земельных участков и их отводе для государственных и общественных надобностей" земельный участок - выработанный карьер "Кучино" - был отведен в постоянное пользование Смоленскому горисполкому для строительства полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Институтом "Гипрокоммунстрой" была разработана проектная документация "Полигон по захоронению и обезвреживанию твердых бытовых отходов для города Смоленска". Строительные работы осуществлялись с июня 1992 года по декабрь 1998 года. В 1999 году был принят 1-й этап законченного строительства полигона твердых бытовых отходов по акту приемки от 23 августа 1999 года.

На основании постановления главы администрации города Смоленска от 15.11.1999 N 1709 "О вводе в эксплуатацию 1-го этапа строительства полигона по захоронению твердых бытовых отходов в п. Кучино" был введен в эксплуатацию 1-й этап строительства полигона по захоронению твердых бытовых отходов в пос. Кучино со следующими объектами: картами для сбора отходов, подъездной и технологической дорогами, разгрузочной площадкой, надворным санузлом, электроосвещением полигона (ЛЭП-0,4 кв), линиями электропередачи (10 кВт), биометрической ямой.

В 2007 и 2008 годах в целях упорядочения землепользования постановлениями Администрации муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области от 13.11.2007 N 1385 и от 06.02.2008 N 115 были произведены уточнения площади и адреса земельного участка с кадастровым номером 67:18:0060302:0195 (площадь - 130000 кв. метров, адрес - Смоленская область, Смоленский район, Кощинское сельское поселение, северо-восточнее дер. Замятлино на расстоянии 2,8 км).

С 2009 года земельный участок по указанному выше адресу находится в собственности АО "СпецАТХ" (основание - решение 52-й сессии III созыва Смоленского городского Совета от 28.12.2007 N 744, решение 54-й сессии III созыва Смоленского городского Совета от 29.02.2008 N 791, передаточный акт, утвержденный Главой города Смоленска от 27.05.2008), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Смоленской области от 02.12.2009 серия 67-АБ N 488682.

Согласно кадастровому паспорту, земельный участок с кадастровым номером 67:18:0060302:195 (предыдущий номер - 67:18:0060302:0195) имеет разрешенное использование "под полигоном по захоронению твердых бытовых отходов".

В пределах участка полигона по захоронению ТКО на площади 72,1 кв. метра (свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2015 N 071867) расположено сооружение биометрической ямы, что подтверждается кадастровым паспортом от 02.09.2015 N 6700/301/2015-255376.

Расположенный на указанном выше земельном участке полигон по захоронению ТКО предназначен для послойного складирования и захоронения ТКО (мощность - 96 тыс. тонн/год).

На территории полигона по захоронению ТКО расположены:

- здание биометрической ямы;

- весы автомобильные;

- модульные здания: контрольно-пропускной пункт, пункт дозиметрического контроля, бытовка весовой, дизель-генераторная.

Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды сотрудников полигона по захоронению ТКО осуществляется привозной водой.

Центральная канализация отсутствует. Туалет надворный.

Электроснабжение осуществляется при помощи генератора ЭГБ-4А.

4. Организация работ на полигоне по захоронению ТКО

Работы по размещению (захоронению) ТКО осуществляются на полигоне по захоронению ТКО в соответствии с Регламентом работ по размещению (захоронению) отходов производства и потребления на полигоне "Кучино" от 15.10.2013 N 2 (с изменениями, внесенными в Регламент N 2 открытого акционерного общества "Спецавтохозяйство" от 22.12.2014), которым определяется порядок приема, размещения и изоляции отходов производства и потребления, а также соблюдения противопожарных, санитарных, охранных и иных мер, предусмотренных санитарными правилами, инструкциями, законодательством и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Складирование ТКО осуществляется в котловане площадью 9,38 гектара и глубиной 26 метров. По дну и откосам котлована устроен искусственный непроницаемый экран из слоя глины толщиной 0,5 метра.

Вывоз на полигон по захоронению ТКО токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов категорически запрещен.

Доставка ТКО на полигон по захоронению ТКО осуществляется специально оборудованным транспортом.

Прием ТКО на полигон по захоронению ТКО осуществляется ежедневно с 8 часов 30 минут до 19 часов 30 минут без перерыва.

Въезд машин на территорию полигона по захоронению ТКО осуществляется строго по талонам через оборудованный контрольно-пропускной пункт.

Прием ТКО производится по талонам на основании договоров.

Поступающие ТКО подвергаются визуальному, радиационному дозиметрическому, документальному и весовому контролю, данные о которых вносятся в документы учета (журнал, ведомость).

После прохождения указанного выше контроля транспортное средство въезжает на территорию полигона по захоронению ТКО и направляется сотрудниками к месту разгрузки на рабочей карте.

Складирование ТКО осуществляется по картовому методу. Площадка разбивается на суточные карты. Площадь карты - 197 кв. метров. Эксплуатация ведется с наиболее удаленных карт с уплотнением слоями 0,3 метра и с наращиванием высоты слоя до 2 метров. Рабочий слой изолируется грунтом (песком) (0,15 - 0,25 метра). Движение бульдозера по отсыпке верхних слоев происходит по предварительно уплотненным и спланированным ТКО. В зимний период в качестве изолирующего материала используются шлаки, строительные отходы. В пожароопасные периоды предусмотрен полив складируемых ТКО с целью предупреждения их возгорания.

Площадка разгрузки автотранспорта разбивается на два участка: на одном - разгружаются автомашины, на другом - работают бульдозеры. Бульдозеры сталкивают ТКО на рабочую карту. Уплотнение отходов осуществляется 4-кратным проходом бульдозера по одному месту. Два раза в год осуществляется контрольное определение степени уплотняемости ТКО и равномерности их распределения.

Абзац утратил силу. - Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм.

На полигоне по захоронению ТКО осуществляется размещение (захоронение) ТКО, принятых от организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей, населения.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Прием ТКО осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

Абзац утратил силу. - Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм.

Проводимая на полигоне по захоронению ТКО политика имеет своей целью обеспечение высокой эффективности обработки (сортировки) отходов, не допускающей захоронения материалов, пригодных для вторичной обработки (сортировки). Такой метод работы соответствует государственным интересам в области обращения с ТКО.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Приоритетными для АО "СпецАТХ" являются:

- использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- комплексная обработка (сортировка) ТКО и последующая утилизация в целях дальнейшего использования и уменьшения количества ТКО.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

5. Технические характеристики полигона по захоронению ТКО

Основной технологией производства на полигоне по захоронению ТКО является размещение ТКО.

В июне - июле 2015 года на полигоне по захоронению ТКО были выполнены топографо-геодезические измерения и расчетные работы в целях определения фактических границ, площади и объема загрузки полигона по захоронению ТКО, по результатам которых установлено, что свободный объем загрузки полигона по захоронению ТКО по поступлению (без изолирующих слоев и без финального перекрытия) в проектных границах - 742559 куб. метров.

В ноябре 2018 года на полигоне по захоронению ТКО была проведена инвентаризация в целях определения фактического объема загрузки полигона ТКО, по результатам которой установлено, что свободный объем загрузки полигона по захоронению ТКО по поступлению (без изолирующих слоев и без финального перекрытия) в проектных границах составляет 357670 куб. метров.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Согласно положительному заключению ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации по объекту "Реконструкция полигона ТБО, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Кощинское, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км, с изменением технологии эксплуатации полигона ТБО на высотную схему" полигон по захоронению ТКО может функционировать 6,3 года при условии, что объем накопления ТКО соответствует 120000 тонн в год.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Принимая во внимание включение полигона по захоронению ТКО в Территориальную схему, а также учитывая острую потребность в полигоне по захоронению ТКО, расположенном вблизи города Смоленска, необходимо решение вопроса об увеличении срока его эксплуатации. В связи с этим целесообразна реконструкция полигона по захоронению ТКО с изменением технологии эксплуатации на высотную схему.

Высотная схема эксплуатации действующего полигона по захоронению ТКО предусмотрена в увязке с существующим участком размещения ТКО. Проектом предусмотрено устройство ограждающей дамбы высотой 1 метр и с уклоном откосов 1:4 (внешний откос вала) и 1:2 (внутренний откос вала) с применением геомембран, геокомпозитов. Внутренний откос вала изолируется геомембраной и геотекстилем, внешний откос вала засевается травой.

Складирование ТКО по высотной схеме предусмотрено производить в 12 рабочих слоев вверх до проектной отметки с уклоном откоса слоя 1:4. Укладка слоев предусмотрена единым полотном. Толщина каждого слоя принята 2,25 метра с учетом изоляции грунтом 0,25 метра.

Проект реконструкции полигона по захоронению ТКО предусматривает установку комплекса сортировки, что позволит извлечь из отходов утильные фракции, уменьшить объем складируемых ТКО до 10 процентов в год, улучшить санитарно-гигиеническое состояние полигона по захоронению ТКО и, как следствие, снизить отрицательное воздействие отходов на окружающую среду.

Технологическая схема обращения с отходами на полигоне в проекте реконструкции рассчитана на максимальный объем поступающих отходов, а именно 120 тыс. т/год.

В ходе реализации инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

- устройство ограждающей дамбы для высотной схемы эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов;

- установка комплекса сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон твердых коммунальных отходов, с площадкой для сбора прессованного сырья;

- размещение экспресс-лаборатории для организации мониторинга за состоянием окружающей природной среды полигона твердых коммунальных отходов;

- установка новой дизельгенераторной станции для обеспечения электроснабжением существующих и вновь вводимых сооружений;

- модернизация контрольно-дезинфицирующей ванны для дезинфекции колес мусоровозов;

- устройство контрольных скважин для контроля за состоянием грунтовых вод, а также целостности изоляционного слоя существующего участка размещения отходов;

- установка бытовых объектов;

- установка ограждения по периметру участка размещения отходов;

- устройство дренажной системы по периметру полигона;

- устройство системы пассивной дегазации.

Способ реализации мероприятий - подрядный, то есть с привлечением сторонней(их) организации(й), в частности, для разработки проектно-сметной документации по реконструкции полигона по захоронению ТКО (с изыскательской частью, прохождением экологической и строительной экспертиз), для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Источники финансирования - за счет амортизационных отчислений, нормативной прибыли, привлеченных средств (банковский кредит), прочих источников финансирования (прибыль от прочих видов деятельности).

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляет 215237,97 тыс. рублей.

Предлагаемые мероприятия позволят достигнуть запланированные цели, направленные на снижение отрицательного воздействия полигона по захоронению ТКО на окружающую среду; внедрение современных эффективных технологий и оборудования на полигоне по захоронению ТКО; улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы; обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с ТКО.

7. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта

| N п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя в 2017 году | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 - 2031 годы |
| Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку (%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17,7 |

8. Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы с графиком реализации мероприятий

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Для реализации мероприятий инвестиционной программы потребуется 215237,97 тыс. рублей, из них:

- в 2018 году - 8409,88 тыс. рублей;

- в 2019 году - 6596,37 тыс. рублей;

- в 2020 году - 1297,80 тыс. рублей;

- в 2021 году - 198933,92 тыс. рублей.

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий в 2018 - 2021 годах указан по итогам фактического исполнения АО "СпецАТХ" инвестиционной программы в 2018 - 2019 годах и планируемых расходов в 2020 - 2021 годах.

Перечень мероприятий инвестиционной программы и объемы финансовых затрат на их реализацию

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия инвестиционной программы в части обработки (сортировки, разборки, очистки) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комплекса сортировки | снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспечение потребителей качественной услугой по сортировке отходов | 2018 - 2019 годы | 11248,86 | 4652,49 |  | 6596,37 | - | - | - | - |
| Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности и обеспечения инженерно-экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта, исходно-разрешительной документации, проведение экологической и строительной экспертиз | развитие системы захоронения отходов и увеличение срока эксплуатации полигона | 2018 - 2020 годы | 5055,19 |  | 3757,39 | - | 1297,80 | - | - | - |
| 2. | Реконструкция полигона | обеспечение соблюдения инженерно-экологических требований, положений СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", ГОСТа Р 56598-2015 "Ресурсоснабжение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов", Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Минсельхозпрода России от 04.12.95 N 13-7-2/469 | 2020 - 2021 годы | 198933,92 |  | - | - | - | 198933,92 | - | - |
| Итого |  |  |  | 215237,97 |  | 8409,88 | 6596,37 | 1297,80 | 198933,92 | - | - |

9. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы и источники ее финансирования

На реализацию мероприятий инвестиционной программы в соответствии с проектной документацией по реконструкции полигона по захоронению ТКО потребуется 215237,97 тыс. рублей.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Для финансирования инвестиционной программы АО "СпецАТХ" будет взят кредит на сумму 120 млн. рублей со сроком погашения 5 лет, так как АО "СпецАТХ" не имеет достаточных собственных денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы. В связи с этим АО "СпецАТХ" потребуются дополнительные средства для оплаты процентов за пользование кредитом, размер которых, по предварительным расчетам, за весь срок пользования кредитом составит 24337,5 тыс. рублей.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Таким образом, общий размер инвестиций на реализацию инвестиционной программы с учетом выполнения кредитных обязательств составит, по предварительным расчетам, 239575,47 тыс. рублей.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, будут реализованы в 2018 - 2021 годах. Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и нормативная прибыль.

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

Абзац утратил силу. - Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм.

10. Предварительный расчет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на период реализации инвестиционной программы

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области от 30.11.2020 N 2271-р/адм)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (принято Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике) | 2019 год (принято Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике) | 2020 год (принято Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 113257,98 | 89534,44 | 89534,30 | 121081,23 | 132828,9 | 133683,5 |
| 1.1. | Текущие затраты | тыс. руб. | 106009,98 | 72004,36 | 85324,42 | 98197,03 | 89655,90 | 92226,73 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 145,52 | 77,15 | 5762,1 | 2647,97 | 37898,33 | 37898,33 |
| 1.3. | Прибыль | тыс. руб. | 7102,48 | 17452,93 | 4111,31 | 47469,36 | 11640,26 | 9924,00 |
| 1.3.1. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 7102,48 | 13848,85 | 0 | 42538,53 | 5262,55 | 3417,75 |
| 1.3.1.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 3752,95 | 7980,35 | 0 | 11952,61 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2. | Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционной программы | тыс. руб. | 3349,53 | 5868,5 | 0 | 30585,92 | 5262,55 | 3417,75 |
| 1.3.1.3. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 3604,08 | 4111,31 | 4930,83 | 6377,71 | 6506,25 |
| 1.3.3. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0 | 0 | 5608,92 | 20867,56 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Доходы от реализации вторсырья | тыс. руб. | 0 | 0 | 54,61 | 6365,57 | 6365,57 | 6365,57 |
| 2. | Объем ТКО | тыс. тонн | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 124,74 | 124,74 | 124,74 |
| 3. | Тарифы на захоронение ТКО (без НДС) | руб./тонну |  |  |  |  |  |  |
|  | I полугодие |  | 990,82 | 887,18 | 887,18 | 887,18 | 1054,10 | 1071,67 |
|  | II полугодие |  | 1253,68 | 887,18 | 887,18 | 1054,10 | 1075,54 | 1071,67 |
| 4. | Тарифы на захоронение ТКО (с НДС) | руб./тонну |  |  |  |  |  |  |
|  | I полугодие |  | 1169,17 | 1064,62 | 1064,62 | 1064,62 | 1264,92 | 1286,00 |
|  | II полугодие |  | 1479,35 | 1064,62 | 1064,62 | 1264,92 | 1290,65 | 1286,00 |
| 5. | Изменение тарифов | % |  | 72 | 100 | 119 | 102 | 99,6 |