ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2015 года N 270-р

[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА]

В целях повышения эффективности деятельности по организации отдыха и санитарной очистке побережья озера Байкал:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации отдыха и санитарной очистке побережья озера Байкал в летний период 2015 года (далее - План мероприятий).

2. Исполнителям Плана мероприятий ежемесячно, до 10 числа (с 1 июня по 31 августа 2015 года), представлять в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия отчеты о реализации соответствующих пунктов Плана мероприятий.

3. Министерству природных ресурсов Республики Бурятия (Сафьянов Ю.П.) ежемесячно, до 20 числа (с 1 июня по 30 августа 2015 года), информировать заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию об исполнении Плана мероприятий.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Бурятия - исполнителям Плана мероприятий назначить ответственных должностных лиц за исполнение Плана мероприятий.

5. Определить координатором исполнения настоящего распоряжения Министерство природных ресурсов Республики Бурятия.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

В.НАГОВИЦЫН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА

Утвержден

Распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 12.05.2015 N 270-р

| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализация постановления Правительства Республики Бурятия от 09.06.2012 N 342 "Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности "Побережье Байкала" | В течение года | Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды РБ), бюджетное учреждение Республики Бурятия "Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия" (далее - БУ "Бурприрода") |
| 2. | Мониторинг создания и функционирования мест массового отдыха в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 "Об утверждении Правил организации мест массового отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия" и постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.08.2010 N 361 "Об утверждении Типовых правил организации мест массового отдыха в Республике Бурятия" | В течение года | Республиканское агентство по туризму, Республиканское агентство лесного хозяйства, администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 3. | Паспортизация мест массового отдыха в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 N 475 "Об утверждении Правил организации мест массового отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия" и постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.08.2010 N 361 "Об утверждении Типовых правил организации мест массового отдыха в Республике Бурятия" | В течение года | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 4. | Разработка, реализация муниципального плана по подготовке к сезону летнего отдыха с указанием финансирования и сроков исполнения по каждому мероприятию | Разработка - до 30.04.2015, реализация - в течение года | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха граждан на водных объектах в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.05.2012 N 312 "Об утверждении Республиканской программы "Создание общественных спасательных постов и обучение населения плаванию" на 2013 - 2017 годы" | До 01.06.2015 | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 6. | Информирование граждан, проведение разъяснительной работы с населением о необходимости бережного отношения к природе, соблюдения природоохранного законодательства, о режиме осуществления деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, безопасности дорожного движения, мерах по сохранности имущества, мерах пожарной безопасности при эксплуатации объектов летнего отдыха населения и об обеспечении пожарной безопасности при нахождении в лесах, о мерах безопасности на водных объектах, иных направлениях профилактики правонарушений (изготовление и распространение наглядной продукции (буклеты, памятки)) | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), Минприроды РБ, Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (далее - Бурприроднадзор), МВД по РБ (по согласованию), Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию), Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства (по согласованию) |
| 7. | Координация деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги туристических баз и баз отдыха на побережье озера Байкал, по развитию инженерной инфраструктуры, в том числе по обеспечению сетями централизованного водоснабжения и водоотведения, организации зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и получению санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в хозяйственно-питьевых целях, созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест) | В течение года | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 8. | Мероприятия по очистке от мусора береговой линии озера Байкал в период летнего отдыха, в том числе организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в местах массового отдыха населения на побережье озера Байкал как неорганизованных, так и организованных, с указанием конкретных мест | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), Минприроды РБ, БУ "Бурприрода" |
| 9. | Санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений) на побережье озера Байкал в границах земель лесного фонда | В течение года | Республиканское агентство лесного хозяйства |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 10. | Организация общественных работ по уборке территорий, ликвидации несанкционированных свалок | В летний период | Республиканское агентство занятости населения, администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 11. | Организация и проведение администрациями районов совещаний с руководителями турбаз, баз отдыха, предприятий торговли и общественного питания с привлечением заинтересованных органов, с представлением методических рекомендаций по подготовке, проведению и подведению итогов летнего отдыха | Апрель - май (подведение итогов - октябрь) | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 12. | Организация привлечения к охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности, территориальных общественных самоуправлений, казачества, организаций и граждан для оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в местах массового отдыха граждан | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), МВД по РБ (по согласованию) |
| 13. | Организация привлечения к осуществлению санитарной очистки побережья озера Байкал волонтерских отрядов и добровольческих организаций | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), Минприроды РБ, БУ "Бурприрода" |
| 14. | Организация функционирования в курортных зонах, в местах массового отдыха граждан, на территориях природного биологического заказника "Энхалукский" и рекреационной местности "Побережье Байкала" временных пунктов полиции, соответствующих предъявляемым требованиям | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), Минприроды РБ, БУ "Бурприрода", МВД по РБ (по согласованию) |
| 15. | Организация и функционирование в местах массового отдыха граждан на территориях природного биологического заказника "Энхалукский" и рекреационной местности "Побережье Байкала" временных пунктов оказания первой медицинской помощи | В летний период | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию), Минприроды РБ, БУ "Бурприрода", Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию) |
| 16. | Организация работы с администрациями оздоровительных комплексов, лагерей, турбаз, баз отдыха, других мест размещения отдыхающих по заключению договоров на охрану и обеспечение правопорядка с подразделениями вневедомственной охраны, частными охранными предприятиями, по оборудованию помещений техническими средствами охраны, обеспечению выполнения всех обязательных требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам летнего отдыха (в том числе монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, ремонт электропроводки, наличие и соответствие источников наружного противопожарного водоснабжения, путей эвакуации требованиям пожарной безопасности) | В летний период | Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию), МВД по РБ (по согласованию), администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 17. | Проведение инвентаризации турбаз, баз отдыха, расположенных на побережье озера Байкал, с уточнением собственников земельных участков, на которых расположены объекты | В течение года | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 18. | Определение и утверждение перечня мест массового отдыха людей на водных объектах, планируемых к оборудованию пляжей, соответствующих требованиям санитарного законодательства. Получение санитарно-эпидемиологического заключения об использовании водного объекта в целях рекреации, закрепление пляжей за ответственными учреждениями и организациями в установленном законодательством порядке | До 15.05.2015 | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 19. | Информирование населения о водоемах, в которых запрещено (не рекомендовано) купание, установление на прилегающих к ним территориях соответствующих знаков | До 01.06.2015 | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 20. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев и обучение мерам безопасности на водных объектах | В течение летнего периода | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 21. | Установка в местах массового отдыха информационных щитов, знаков в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия, утвержденными постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.07.2007 N 251 | В течение летнего периода | Администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 22. | Очистка полосы отвода (проезжая часть, обочины и откосы земляного полотна) автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в центральной экологической зоне озера Байкал, от мусора и посторонних предметов | Постоянно | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ) |
| 23. | Ликвидация несанкционированных съездов с автомобильных дорог в неустановленных местах | Постоянно | Минтранс РБ |
| 24. | Установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха, в автопавильонах, своевременная их очистка от мусора, содержание в надлежащем состоянии | Постоянно | Минтранс РБ |
| Контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |
| 25. | Исполнение планов проверок всех видов работ по использованию лесов, в том числе работ, выполняемых арендаторами, использующими леса в целях осуществления рекреационной деятельности, по соблюдению ими обязательств по договорам | В течение года | Республиканское агентство лесного хозяйства |
| 26. | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с планом, в том числе проверки: - объектов общественного питания, торговли; - санаторно-оздоровительных учреждений, баз отдыха; - объектов размещения отходов; - пользователей водных объектов | Согласно плану проверок | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия (далее - Управление Росприроднадзора по РБ) (по согласованию), Бурприроднадзор, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (далее - Управление Роспотребнадзора по РБ) (по согласованию) |
| 27. | Организация и проведение рейдовых мероприятий в сельских поселениях Кабанского, Баргузинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского районов на предмет выявления несанкционированных свалок | В течение года | Бурприроднадзор, Управление Росприроднадзора по РБ (по согласованию) |
| 28. | Организация и проведение надзорных мероприятий в сельских поселениях Кабанского, Баргузинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского районов на землях сельскохозяйственного назначения на предмет выявления несанкционированных свалок | В течение года | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию) |
| 29. | Разработка и реализация Плана комплексных оперативно-профилактических мероприятий "Курорт - 2015" | II квартал 2015 года | МВД по РБ (по согласованию) |
| 30. | Организация и проведение рейдовых проверок неорганизованных мест массового отдыха населения на предмет соблюдения режима водоохранных зон водных объектов, размещения несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, самовольного занятия земельных участков либо их нецелевого использования | В летний период | Управление Росприроднадзора по РБ (по согласованию), Бурприроднадзор, Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия (далее - Управление Росреестра по РБ) (по согласованию), МВД по РБ (по согласованию), Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства (по согласованию), администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 31. | Рассмотрение и принятие мер по обращениям организаций, граждан по фактам нарушений земельного, санитарного и природоохранного законодательства на побережье озера Байкал | В течение года | Управление Росреестра по РБ (по согласованию), Управление Росприроднадзора по РБ (по согласованию), Бурприроднадзор, Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию) |
| 32. | Организация и проведение плановых и рейдовых проверок ООПТ регионального значения на предмет соблюдения природоохранного законодательства | В течение года | Бурприроднадзор |
| 33. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах | В летний период | Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РБ (по согласованию), МВД по РБ (по согласованию), администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |
| 34. | Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог регионального и местного значения на подъездах к местам расположения объектов санаторно-курортного комплекса, летнего отдыха детей, массового отдыха граждан и по маршрутам перевозок детей | В течение года | Минтранс РБ, администрации муниципальных образований "Кабанский район", "Баргузинский район", "Прибайкальский район", "Северо-Байкальский район" (по согласованию) |