## ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2014 года N 389-П


О государственной программе "Охрана окружающей среды Астраханской области"

(с изменениями на 28 мая 2021 года)

(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 30.06.2015 N 304-П, от 29.12.2015 N 663-П, от 11.08.2016 N 285-П, от 14.07.2017 N 245-П, от 04.06.2018 N 215-П, от 27.12.2018 N 594-П, от 05.07.2019 N 240-П, от 18.12.2019 N 503-П, от 09.09.2020 N 414-П, от 23.12.2020 N 640-П, от 25.02.2021 N 51-П, от 28.05.2021 N 212-П, с изм., внесенными Постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2016 N 502-П)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 14.07.2017 N 245-П)

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Охрана окружающей среды Астраханской области".

2. Признать утратившими силу:

- Постановление Правительства Астраханской области от 07.07.2010 N 289-П "О концепции отраслевой целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Правительства Астраханской области от 21.10.2010 N 450-П "О государственной программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Правительства Астраханской области от 08.11.2010 N 472-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.07.2010 N 289-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П "О государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012 - 2020 годах";

- Постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2012 N 403-П "О внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области от 30.05.2011 N 196-Пр и постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 22.04.2013 N 125-П "О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2010 N 289-П, от 21.10.2010 N 450-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 266-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2013 N 284-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.10.2010 N 450-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 09.12.2013 N 499-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2013 N 602-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 19.06.2014 N 225-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П";

- Постановление Правительства Астраханской области от 24.07.2014 N 290-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.10.2010 N 450-П";

- Распоряжение Правительства Астраханской области от 30.05.2011 N 196-Пр "О концепции долгосрочной комплексной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012 - 2020 годах";

- Распоряжение Правительства Астраханской области от 30.10.2013 N 486-Пр "О концепции государственной программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области на 2014 - 2025 годы".

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 постановления, вступающего в силу с 01.01.2015.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

## Утверждена
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 12 сентября 2014 г. N 389-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 18.12.2019 N 503-П, от 09.09.2020 N 414-П, от 23.12.2020 N 640-П, от 28.05.2021 N 212-П)

### Паспорт государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области"

| Наименование государственной программы | - "Охрана окружающей среды Астраханской области" (далее - государственная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки государственной программы | - перечень государственных программ Астраханской области, утвержденный Распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр |
| Основной разработчик государственной программы | - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области |
| Государственный заказчик - координатор государственной программы | - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области |
| Государственный заказчик (государственные заказчики) государственной программы | - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области |
| Исполнители государственной программы | - министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области; - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области; - министерство финансов Астраханской области; - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области; - государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Дирекция для обеспечения функционирования южных особо охраняемых природных территорий Астраханской области и государственного опытного охотничьего хозяйства "Астраханское" (далее - ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское"); - государственное казенное учреждение Астраханской области" "Управление по капитальному строительству Астраханской области"; - государственное автономное учреждение Астраханской области "Центр пространственной аналитики и промышленного развития" (ГАУ АО "ЦПАПР"); - органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию); - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения (охотпользователи) (по согласованию) |
| (в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 09.09.2020 N 414-П) |  |
| Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы) | - основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"; - основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Оздоровление Волги (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"; - подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области"; - подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" (до 31 декабря 2018 года - подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области"); - подпрограмма "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области"; - ведомственная целевая программа "Озеленение Астраханской области" (с 01.01.2018 - исключена из государственной программы) |
| Цель государственной программы | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем |
| Задачи государственной программы | - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов; - устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; - снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2015 - 2025 годы, в том числе: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам) | Общий объем финансирования государственной программы в 2015 - 2025 годах составит 24765390,19 <***> тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 21208055,84 <***> тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 219652,14 тыс. руб.; 2016 год - 112350,60 тыс. руб.; 2017 год - 112341,30 тыс. руб.; 2018 год - 106689,40 тыс. руб.; 2019 год - 190385,50 <**> тыс. руб.; 2020 год - 387268,10 <***> тыс. руб.; 2021 год - 782866,90 тыс. руб.; 2022 год - 2918052,60 тыс. руб.; 2023 год - 2705091,80 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 10384691,52 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 3288665,98 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Астраханской области - 3108078,16 <***> тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 130669,90 тыс. руб.; 2016 год - 59065,80 тыс. руб.; 2017 год - 54805,34 тыс. руб.; 2018 год - 95554,30 тыс. руб.; 2019 год - 202282,15 <**> тыс. руб.; 2020 год - 357195,96 <***> тыс. руб.; 2021 год - 82989,34 тыс. руб.; 2022 год - 97200,66 тыс. руб.; 2023 год - 126026,16 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 876103,00 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 1026185,57 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов - 108276,28 <***> тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 340979,90 тыс. руб.; в том числе из общего объема финансирования государственной программы: основные мероприятия - 15120201,66 <***> тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета - 14659518,49 <***> тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 58782,50 тыс. руб.; 2016 год - 60061,90 тыс. руб.; 2017 год - 62853,20 тыс. руб.; 2018 год - 57128,80 тыс. руб.; 2019 год - 171904,20 <**> тыс. руб.; 2020 год - 345078,00 <***> тыс. руб.; 2021 год - 744687,70 тыс. руб.; 2022 год - 2879801,20 тыс. руб.; 2023 год - 2663167,80 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 7554843,79 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 61209,40 тыс. руб.; за счет средств бюджета Астраханской области - 419865,21 <***> тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 101888,55 <**> тыс. руб.; 2020 год - 152941,28 <***> тыс. руб.; 2021 год - 17168,54 тыс. руб.; 2022 год - 30118,76 тыс. руб.; 2023 год - 64648,96 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 53099,13 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 0 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов - 40817,95 <***> тыс. руб.; - основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" - 687904,50 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 687904,50 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 58461,30 тыс. руб.; 2016 год - 59669,10 тыс. руб.; 2017 год - 62853,20 тыс. руб.; 2018 год - 57128,80 тыс. руб.; 2019 год - 57326,00 тыс. руб.; 2020 год - 63169,30 тыс. руб.; 2021 год - 67713,50 тыс. руб.; 2022 год - 68760,50 тыс. руб.; 2023 год - 76889,80 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 54723,60 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 61209,40 тыс. руб.; - основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" - 714,00 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 714,00 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 321,20 тыс. руб.; 2016 год - 392,80 тыс. руб.; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 191549,00 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 191549,00 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год - 63037,40 тыс. руб.; 2020 год - 32392,10 тыс. руб.; 2021 год - 25448,50 тыс. руб.; 2022 год - 23651,20 тыс. руб.; 2023 год - 8605,70 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 38414,10 тыс. руб.; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Оздоровление Волги (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 14166453,65 <***> тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 13729850,99 <***> тыс. рублей, из них: 2019 год - 51540,80 <**> тыс. руб.; 2020 год - 249516,60 <***> тыс. руб.; 2021 год - 651525,70 тыс. руб.; 2022 год - 2787389,50 тыс. руб.; 2023 год - 2577672,30 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 7412206,09 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Астраханской области - 395784,70 <***> тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год - 89201,65 <**> тыс. руб.; 2020 год - 148859,48 <***> тыс. руб.; 2021 год - 17168,54 тыс. руб.; 2022 год - 30118,76 тыс. руб.; 2023 год - 64648,96 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 45787,32 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов - 40817,95 <***> тыс. руб.; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 60876,90 тыс. руб., из них: - за счет средств федерального бюджета - 49500,00 тыс. руб., в т.ч.: 2024 год (прогноз) - 49500,00 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Астраханской области - 11376,90 тыс. руб., в т.ч.: 2019 год - 11376,90 тыс. руб.; - основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 12703,61 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета Астраханской области - 12703 тыс. руб., в т.ч.: 2019 год - 1310,00 тыс. руб.; 2020 год - 4081,80 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 7311,81 тыс. руб.; подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" - 8035296,33 <***> тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 6457106,01 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 156051,30 тыс. руб.; 2016 год - 45431,40 тыс. руб.; 2017 год - 41031,90 тыс. руб.; 2018 год - 41101,40 тыс. руб.; 2019 год - 9762,60 тыс. руб.; 2020 год - 33263,80 <***> тыс. руб.; 2021 год - 29073,30 тыс. руб.; 2022 год - 29083,10 тыс. руб.; 2023 год - 32790,70 тыс. руб.; 2024 год - 2820953,83 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 3218562,68 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Астраханской области - 1561400,17 <***> тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 43138,97 тыс. руб.; 2016 год - 2000,00 тыс. руб.; 2017 год - 4150,14 тыс. руб.; 2018 год - 15697,00 тыс. руб.; 2019 год - 9404,40 тыс. руб.; 2020 год - 126947,02 <***> тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 751730,29 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 608332,35 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов - 11480,85 <***> тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 5309,30 тыс. руб.; подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" (до 31 декабря 2018 года - подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области") - 516546,32 тыс. рублей, из них: - за счет средств бюджета Астраханской области - 356879,64 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 7000,00 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 3300,00 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 0 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 346579,64 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов - 46591,68 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 113075,00 тыс. руб.; подпрограмма "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области" - 372675,89 тыс. рублей, из них: - за счет средств бюджета Астраханской области - 153300,29 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6533,33 тыс. руб.; 2016 год - 2000,00 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 8128,20 тыс. руб.; 2019 год - 12452,90 тыс. руб.; 2020 год - 15379,90 тыс. руб.; 2021 год - 18000,00 тыс. руб.; 2022 год - 20000,00 тыс. руб.; 2023 год - 23602,00 тыс. руб.; 2024 год - 23601,98 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 23601,98 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 219375,60 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" - 708064,20 тыс. рублей, из них: - за счет средств федерального бюджета - 91431,34 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 4818,34 тыс. руб.; 2016 год - 6857,30 тыс. руб.; 2017 год - 8456,20 тыс. руб.; 2018 год - 8459,20 тыс. руб.; 2019 год - 8718,70 тыс. руб.; 2020 год - 8926,30 тыс. руб.; 2021 год - 9105,90 тыс. руб.; 2022 год - 9168,30 тыс. руб.; 2023 год - 9133,30 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 8893,90 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 8893,90 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Астраханской области - 616632,86 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 80997,60 тыс. руб.; 2016 год - 48065,80 тыс. руб.; 2017 год - 50655,20 тыс. руб.; 2018 год - 68429,10 тыс. руб.; 2019 год - 78536,30 тыс. руб.; 2020 год - 61927,76 тыс. руб.; 2021 год - 47820,80 тыс. руб.; 2022 год - 47081,90 тыс. руб.; 2023 год - 37775,20 тыс. руб.; 2024 год (прогноз) - 47671,60 тыс. руб.; 2025 год (прогноз) - 47671,60 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Озеленение Астраханской области" <*> - 12605,80 тыс. рублей, из них: - за счет средств местных бюджетов - 9385,80 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 3058,90 тыс. руб.; 2016 год - 2423,50 тыс. руб.; 2017 год - 3903,40 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 3220,00 тыс. руб. <*> С 01.01.2018 исключена из государственной программы; |
| (в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2021 N 212-П) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий) | - доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда к 2025 году составит 0,6%; - численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (с нарастающим итогом), к 2025 году составит 70,34 тыс. чел.; - доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, к 2025 году составит 100%; - доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда к 2025 году составит 5%; - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины к 2025 году составит 47,4%; - средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, к 2025 году составит 8,9 чел.; - доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Астраханской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги к 2025 году составит 100%; - динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года составит к 2025 году 5,9%; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных лесных насаждений к 2024 году составит 100%; - расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги (с нарастающим итогом) к 2025 году составит 833451 м; - снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод достигнет к 2024 году 0,01 км3 в год; - количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге (с нарастающим итогом), к 2024 году достигнет 2 ед.; - количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (с нарастающим итогом) к 2024 году достигнет 17 ед.; - количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов (с нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 33 ед.; - площадь восстановленных водных объектов "Нижней Волги" (с нарастающим итогом) к 2024 году составит 0,01 тыс. га; - протяженность расчищенных участков русел рек (с нарастающим итогом) к 2024 году составит 2,7 км; - численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены (с нарастающим итогом), к 2025 году составит 50,97 тыс. человек; - количество выпущенных птиц (с нарастающим итогом) к 2025 году достигнет 42 тыс. голов; - количество выпущенных сайгаков с нарастающим итогом достигнет к 2025 году 33 головы; - общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения к 2024 году составит 54 ед. |
| (в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 09.09.2020 N 414-П, от 23.12.2020 N 640-П, от 28.05.2021 N 212-П) |  |
| Система организации контроля за исполнением государственной программы | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области осуществляет общее руководство и контроль за исполнением мероприятий государственной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств. Исполнители основных мероприятий государственной программы несут ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий. Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы |

### 1. Общие положения, основание для разработки государственной программы

Государственная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Астраханской области" в рамках реализации Распоряжения Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области".

Объект государственной программы - защита окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Предмет регулирования - система общественных правоотношений в сфере обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов.

Направление действия государственной программы - совершенствование механизма взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, хозяйствующих субъектов Астраханской области по вопросам обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранения природных систем и объектов животного мира.

Правовую основу государственной программы составляют:

- Конституция Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области";

- Распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области".

Государственная программа учитывает цели, задачи и основные направления Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 1538-р, а также Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П.

На территории Российской Федерации в настоящее время успешно реализуются государственные программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326, "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 318, федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350, одним из условий участия в которых является разработка исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих государственных программ (подпрограмм).

### 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Выбор приоритетов государственной программы определен Конституцией Российской Федерации, Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, и другими стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также Правительством Астраханской области.

Реализация основного мероприятия по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию программных мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" оказывается в виде субсидий из бюджета Астраханской области согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области" в соответствии с приложением N 14 к государственной программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется в виде субсидий согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области".

Механизм реализации подпрограммы "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области" предусматривает выполнение мероприятий за счет финансовых средств бюджета Астраханской области в виде субсидий на иные цели по соглашению между службой природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское", а также за счет средств внебюджетных источников.

Реализация отдельных мероприятий ведомственной целевой программы "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов и статьей 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий в области охраны и использования животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Реализация остальных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Озеленение Астраханской области" в 2015 - 2017 годах осуществлялась за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году данная ведомственная целевая программа исключена из государственной программы.

### 10. Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Управление процессом реализации государственной программы осуществляет государственный заказчик - координатор - служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, которая осуществляет методологическое и организационное взаимодействие исполнителей государственной программы.

В ходе реализации государственной программы координатор государственной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией государственной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты и иные правовые акты органов государственной власти Астраханской области, необходимые для реализации государственной программы;

- на основании предложений исполнителей государственной программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий государственной программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета Астраханской области;

- уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям государственной программы;

- проводит ежегодный анализ результатов реализации государственной программы;

- организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации государственной программы.

Координатор государственной программы определяет основное содержание направлений государственной программы, их соответствие программным целям и задачам, создает условия для реализации мероприятий государственной программы. В ходе реализации государственной программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей государственной программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий. Исполнители государственной программы несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий государственной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Государственный заказчик государственной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и об эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в министерство экономического развития Астраханской области.

Государственный заказчик - координатор осуществляет контроль за исполнением мероприятий государственной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.

### 11. Оценка эффективности реализации государственной программы, методика оценки эффективности реализации государственной программы

Основные ожидаемые результаты реализации государственной программы определены в соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансовым обеспечением.

По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты:

- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда к 2025 году составит 0,6%;

- численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (с нарастающим итогом), к 2025 году составит 70,34 тыс. чел.;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2021 N 212-П)

- доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, к 2025 году составит 100%;

- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда к 2025 году составит 5%;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины к 2025 году составит 47,4%;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, к 2025 году составит 8,9 чел.;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 09.09.2020 N 414-П)

- доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Астраханской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги к 2025 году составит 100%;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года составит к 2025 году 5,9%;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных лесных насаждений к 2024 году составит 100%;

- расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги (с нарастающим итогом) к 2025 году составит 833451 м;

(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 09.09.2020 N 414-П, от 28.05.2021 N 212-П)

- снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод достигнет к 2024 году 0,01 км3 в год;

- количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге (с нарастающим итогом), к 2024 году достигнет 2 ед.;

- количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (с нарастающим итогом) к 2024 году достигнет 17 ед.;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов (с нарастающим итогом) достигнет к 2024 году 33 ед.;

- площадь восстановленных водных объектов (с нарастающим итогом) к 2024 году составит 0,01 тыс. га;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 23.12.2020 N 640-П)

- протяженность расчищенных участков русел рек (с нарастающим итогом) к 2024 году составит 2,7 км;

- численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены (с нарастающим итогом), к 2025 году составит 50,97 тыс. человек;

- количество выпущенных птиц (с нарастающим итогом) к 2025 году достигнет 42 тыс. голов;

- количество выпущенных сайгаков с нарастающим итогом достигнет к 2025 году 33 головы;

- общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения к 2024 году составит 54 ед.;

(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2021 N 212-П)

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, к 2025 году составит 100%;

- доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит к 2025 году 100%;

- количество построенных и реконструированных в соответствии с нормативными требованиями объектов водохозяйственного комплекса (с нарастающим итогом) составит к 2018 году 4 ед.;

|  |  | средства федерального бюджета | 174000,00 |  |  |  | 174000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.15. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ильмень Федор-куль, ильмень Таби Хурдун, ильмень Большая Хамата и речка Табун, ильмень Табун Икрянинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 56550,00 |  |  |  | 56550,00 |  | Протяженность расчистки, м | 0 | 0 | 0 | 3900 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 56550,00 |  |  |  | 56550,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.16. Мероприятие "Расчистка ериков Хурдун, Жиротопкин, Олейкин, ильменя Тараты Икрянинского и Наримановского районов Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 232000,00 |  |  |  | 232000,00 |  | Протяженность расчистки, м | 0 | 0 | 0 | 16000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 232000,00 |  |  |  | 232000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.17. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: протока Хурдун - ерик Зубовский - ильмень Михайловская Заводь - ильмень Боджичная Заводь - водный объект между ильменями Шаргинский и Малый Карабулак, водный объект (ерик Малтача) между ильменями Малый Карабулак и Большой Карабулак в Икрянинском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2020 - 2022 | Всего | 217297,36 | 79017,22 | 138280,14 |  |  |  | Протяженность расчистки, м | 0 | 9845 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 217297,36 | 79017,22 | 138280,14 |  |  |  | Разработка проектной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.18. Мероприятие "Выполнение дноуглубительных работ на реке Табола в г. Камызяке Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Протяженность расчистки, м | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.19. Мероприятие "Расчистка протоки Бакланья, с. Караульное Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 7250,00 |  |  |  | 7250,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 7250,00 |  |  |  | 7250,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.20. Мероприятие "Восстановление водообеспечения ерика Калмыцкий в г. Камызяке Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 65250,00 |  |  |  | 65250,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 4500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 65250,00 |  |  |  | 65250,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.21. Мероприятие "Расчистка участков протоки Чаган, с. Чаган Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.22. Мероприятие "Расчистка истока ерика Жиротопка, р.п. Кировский Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 7250,00 |  |  |  | 7250,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 7250,00 |  |  |  | 7250,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.23. Мероприятие "Расчистка ерика Дулинский Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 65270,00 |  |  |  | 65270,00 |  | Протяженность расчистки, м |  | 0 |  | 4500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 65270,00 |  |  |  | 65270,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.24. Мероприятие "Расчистка протоки Караульная Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 58000,00 |  |  |  | 58000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 4000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 58000,00 |  |  |  | 58000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.25. Мероприятие "Расчистка протоки Алча Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 68880,00 |  |  |  | 68880,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 4750 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 68880,00 |  |  |  | 68880,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.26. Мероприятие "Расчистка участков протоки Вербовая Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 31900,00 |  |  |  | 31900,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 2200 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 31900,00 |  |  |  | 31900,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.27. Мероприятие "Расчистка ерика Кондаковский Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 21750,00 |  |  |  | 21750,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 1500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 21750,00 |  |  |  | 21750,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.28. Мероприятие "Расчистка протоки Большая Прорва Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 3000 |  |
|  |  | средства федерального бюд-жета | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.29. Мероприятие "Расчистка ерика Карожий в районе с. Караозек Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 101500,00 |  |  |  | 101500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 0 | 7000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 101500,00 |  |  |  | 101500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.30. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта между ериком Кунькунинский, ериком Прорва, ериком Неволька, протокой Быстренькая, ильменем Шарьяман, Дапхур и Малый Газын Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2020 - 2022 | Всего | 259148,48 | 94507,10 | 164641,38 |  |  |  | Протяженность расчистки, м |  | 12929 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 259148,48 | 94507,10 | 164641,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.31. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта между протокой Садовка и ильменем Харнур Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2020 - 2022 | Всего | 139015,25 | 85318,81 | 53696,44 |  |  |  | Протяженность расчистки, м |  | 5880 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 139015,25 | 85318,81 | 53696,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.32. Мероприятие "Расчистка участка русла ерика Гликогинский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 86537,52 |  | 2537,52 | 84000,00 |  |  | Протяженность расчистки, м | 0 | 0 | 6000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 86537,52 |  | 2537,52 | 84000,00 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.33. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ерик Кряжевинский, ильмень Широкий, ильмень Большая Чада Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 90909,50 | 2909,50 | 40000,00 | 48000,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 7000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 90909,50 | 2909,50 | 40000,00 | 48000,00 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.34. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ерик Мошка, ильмень Берковский, ильмень Малиновский, ерик Форпус Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 106826,47 | 8826,47 | 58000,00 | 40000,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  | 0 | 7000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 106826,47 | 8826,47 | 58000,00 | 40000,00 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.35. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности ильменя Большой Долбанский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 148802,82 | 3802,82 | 21868,22 | 123131,78 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 10000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 148802,82 | 3802,82 | 21868,22 | 123131,78 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.36. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта между ильменем Бадайский, ильменем Махлата, ильменем Уран-Манжа Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 87000,00 |  |  |  | 87000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 6000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 87000,00 |  |  |  | 87000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.37. Мероприятие "Расчистка залива Мечетный Проран Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.38. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности ильменя Малый Карабулак Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 13050,00 |  |  |  | 13050,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 900 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 13050,00 |  |  |  | 13050,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.39. Мероприятие "Расчистка водного тракта между ильменями Чичин - Джурук Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 43400,00 |  |  |  | 43400,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43400,00 |  |  |  | 43400,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.40. Мероприятие "Расчистка водного тракта: ильмень Монетный, ильмень Большой Бугас Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 14500,00 |  |  |  | 14500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.41. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ерик Бува, ильмень Парпост, ильмень Каракамыш Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.42. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ильмень Кораблев, ильмень Уста Бакмаклы, ильмень Чистая Шайна, ильмень Мартышка, ильмень Большой Ловецкий Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2024 | Всего | 326445,42 | 18445,42 | 116896,79 | 24728,71 | 166374,50 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 22000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 326445,42 | 18445,42 | 116896,79 | 24728,71 | 166374,50 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.43. Мероприятие "Улучшение водообеспеченности водного тракта: ерик Ножовский, ерик Бува, ерик Япрак, ерик Кисин, ильмень Джурак Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 108750,00 |  |  |  | 108750,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 15000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 108750,00 |  |  |  | 108750,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.44. Мероприятие "Расчистка участков ерика Солянский Наримановского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 21750,00 |  |  |  | 21750,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 21750,00 |  |  |  | 21750,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.45. Мероприятие "Расчистка протоки Рыча в Астраханской области от реки Волги до протоки Белый Ильмень, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 145000,00 |  |  |  | 145000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 10000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 145000,00 |  |  |  | 145000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.46. Мероприятие "Расчистка ерика Кучергановский в Наримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.47. Мероприятие "Расчистка участков русла ерика Кафтанник в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 200100,00 |  |  |  | 200100,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 13800 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 200100,00 |  |  |  | 200100,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.48. Мероприятие "Расчистка участков ерика Кигач в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2023 - 2024 | Всего | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43500,00 |  |  |  | 43500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.49. Мероприятие "Расчистка участков русла ерика Мансур в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 81200,00 |  |  |  | 81200,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 5600 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 81200,00 |  |  |  | 81200,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.50. Мероприятие "Расчистка ерика Кульпинка в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 298700,00 |  |  |  | 298700,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 20600 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 298700,00 |  |  |  | 298700,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.51. Мероприятие "Расчистка участка протоки Бушма в месте слияния с протокой Сухой Рычан Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 10150,00 |  |  |  | 10150,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 700 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 10150,00 |  |  |  | 10150,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.52. Мероприятие "Расчистка протоки Малый Царев в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 4500,00 |  |  |  | 4500,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 600 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 4500,00 |  |  |  | 4500,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.53. Мероприятие "Экологическая реабилитация ерика Черепашка в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субсидия) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2024 | Всего | 96000,00 | 2880,00 |  |  | 93120,00 |  | Площадь восстановленных водных объектов, га |  |  | 12,3 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 93120,00 |  |  |  | 93120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 2880,00 | 2880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.54. Мероприятие "Расчистка протоки Митинка, с. Заволжское Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2022 - 2023 | Всего | 62820,88 |  | 6820,88 | 56000,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 4000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 62820,88 |  | 6820,88 | 56000,00 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.55. Мероприятие "Расчистка протоки Ашулук п. Бугор, с. Сасыколи, п. Чапчачи, с. Кочковатка, г. Харабали, с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2022 - 2024 | Всего | 872968,60 |  | 32128,60 | 423753,41 | 417086,59 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 60060 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 872968,60 |  | 32128,60 | 423753,41 | 417086,59 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.56. Мероприятие "Расчистка ерика Кривой в районе с. Зубовка Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 133400,00 |  |  |  | 133400,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 9200 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 133400,00 |  |  |  | 133400,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.57. Мероприятие "Расчистка протоки Сарма в Черноярском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 36250,00 |  |  |  | 36250,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 2500 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 36250,00 |  |  |  | 36250,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.58. Мероприятие "Расчистка рукава Царев, г. Астрахань, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 572600,00 |  |  |  | 572600,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 6000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 572600,00 |  |  |  | 572600,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.59. Мероприятие "Расчистка протоки Серебряная Воложка, г. Астрахань, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 29000,00 |  |  |  | 29000,00 |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.60. Мероприятие "Экологическая реабилитация протоки Кутум, г. Астрахань" (субсидия) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2024 | Всего | 182565,35 | 1255,72 | 2039,68 | 2166,54 | 177103,41 |  | Площадь восстановленных водных объектов, га |  |  |  | 15 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 177088,39 |  |  |  | 177088,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 5476,96 | 1255,72 | 2039,68 | 2166,54 | 15,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.61. Мероприятие "Экологическая реабилитация ерика Казачий, г. Астрахань" (субсидия) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2024 | Всего | 98901,74 | 1436,10 | 51030,94 |  | 46434,70 |  | Площадь восстановленных водных объектов, га |  |  |  | 14,4 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 95934,70 |  | 49500,00 |  | 46434,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 2967,04 | 1436,10 | 1530,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.62. Мероприятие "Экологическая реабилитация ерика Солянка, Астраханская область" (субсидия) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2024 | Всего | 92523,79 | 894,83 | 1880,88 |  | 89748,08 |  | Площадь восстановленных водных объектов, га |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 89748,08 |  |  |  | 89748,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 2775,71 | 894,83 | 1880,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.63. Мероприятие "Расчистка ерика Малая Дарма Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2020 - 2023 | Всего | 27447,68 | 2747,68 | 11000,00 | 13700,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 1520 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 27447,68 | 2747,68 | 11000,00 | 13700,00 |  |  | Разработка проектной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.64. Мероприятие "Расчистка рукава Городской, г. Астрахань, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 746300,00 |  |  |  | 746300,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 746300,00 |  |  |  | 746300,00 |  | Разработка проектной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.65. Мероприятие "Расчистка водного объекта Золотой Затон, г. Астрахань" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 59400,00 |  |  |  | 59400,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 4100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 59400,00 |  |  |  | 59400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.66. Мероприятие "Экологическая реабилитация ерика Сенной, г. Астрахань" (субсидия) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021, 2024 | Всего | 96388,38 | 2891,65 |  |  | 93496,73 |  | Площадь восстановленных водных объектов, га |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 93496,73 |  |  |  | 93496,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 2891,65 | 2891,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.67. Мероприятие "Расчистка водного объекта в районе с. Бекетовка Икрянинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024 | Всего | 61600,00 |  |  |  | 61600,00 |  | Протяженность расчистки, м |  |  |  | 4400 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 61600,00 |  |  |  | 61600,00 |  | Разработка проектной документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
| 1.4.68. Мероприятие "Расчистка протоки Николаевская в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 231026,97 | 5626,97 | 111000,00 | 114400,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 16100 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 231026,97 | 5626,97 | 111000,00 | 114400,00 |  |  | Разработка проектной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.69. Мероприятие "Расчистка протоки Обуховская в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 205016,78 | 9016,78 | 120609,11 | 75390,89 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 14000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 205016,78 | 9016,78 | 120609,11 | 75390,89 |  |  | Разработка проектной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.70. Мероприятие "Расчистка рук. Ахтубы на территории Красноярского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2021 - 2023 | Всего | 787251,40 | 29795,30 | 47456,10 | 710000,00 |  |  | Протяженность расчистки, м |  |  | 64000 |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 787251,40 | 29795,30 | 47456,10 | 710000,00 |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.71. Мероприятие "Расчистка рук. Ахтубы на территории Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (субвенция) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, 2020 - 2022 | Всего | 416085,05 | 63473,73 | 352611,32 |  |  |  | Протяженность расчистки, м |  | 35000 |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 416085,05 | 63473,73 | 352611,32 |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого по направлению 1.4. Улучшение пропускной способности естественных водотоков и восстановление благоприятного экологического состояния |  | Всего | 10486937,15 | 533299,10 | 2026911,50 | 2192156,54 | 5734570,01 |  | Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги (нарастающим итогом), м | 14100 | 145754 | 295374 | 660584 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 10469945,79 | 523940,80 | 2021460,00 | 2189990,00 | 5734554,99 |  | Разработка проектно-сметной документации (нарастающим итогом), ед. | 14 | 19 | 19 | 67 |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 16991,36 | 9358,30 | 5451,50 | 2166,54 | 15,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1.5. Снижение негативного воздействия затонувших судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Мероприятие "Подъем затонувших судов на территории Астраханской области" | Муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2022 - 2024 | Всего | 65550,00 |  | 11400,00 | 54150,00 |  |  | Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов (нарастающим итогом), ед. |  |  |  | 33 |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Астраханской области | 65550,00 |  | 11400,00 | 54150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Участники регионального проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта (РРП) | Смирнов С.А. | И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Иванов М.В. | Начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 100 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Руководитель проектной группы | Иванов М.В. | Начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 100 |
| 2. | Участник проекта | Калмыков В.Г. | Директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Степной" Астраханской области" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| 3 | Участник проекта | Бобров С.Ф. | Директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| 4 | Участник проекта | Калашников С.А. | И.о. директора ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования южных ООПТ регионального значения и ГООХ "Астраханское" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| Результаты регионального проекта: - к концу 2021 года создано 4 новых ООПТ общей площадью не менее 0,3 тыс. га; - к концу 2021 года для 4 ООПТ разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН; - к концу 2024 года создано 5 новых ООПТ общей площадью не менее чем 0,4 тыс. га; - к концу 2024 года для 5 ООПТ разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН; - к концу 2024 году ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское" реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника "Степной" увеличена с 3500 до 6000 особей, на территории питомника "Сайгак" планируется увеличить поголовье сайгака до 28 голов и выпустить на территорию заказника "Степной" 10 самцов сайгака; - к концу 2024 года на территории природных парков Астраханской области создано 6 новых туристских маршрутов и обустроена инфраструктура экологического туризма; - к концу 2024 года увеличено количество посетителей на ООПТ не менее чем на 10,0 тыс. человек |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иванов М.В. | Начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 100 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кущенко Н.В. | Государственный инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 100 |
| 3. | Участник регионального проекта | Иванченко Д.А. | Государственный инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Калмыков В.Г. | Директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Степной" Астраханской области" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| 5. | Участник регионального проекта | Бобров С.Ф. | Директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |
| 6. | Участник регионального проекта | Калашников С.А. | И.о. директора ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования южных ООПТ регионального значения и ГООХ "Астраханское" | Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | 50 |

#### Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
"Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма
     (Астраханская область)"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | К концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,4 тыс. га за счет создания 5 новых ООПТ регионального значения, а также проведены организационные и кадастровые работы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Акты Правительства Астраханской области | ПК |
| 1.1.1. | Подготовка материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих необходимость создания ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления | 01.01.2019 | 09.08.2019 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ регионального значения | ВПО |
| 1.1.2. | Разработка проекта решения Правительства Астраханской области о создании ООПТ регионального значения и согласование в установленном порядке | 30.05.2019 | 18.11.2019 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Постановление Правительства Астраханской области | ВПО |
| 1.1.3. | Проведение землеустроительных работ для внесения сведений о границах ООПТ в ЕГРН | 18.11.2019 | 31.12.2019 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН | ВПО |
| 1.1.4. | Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения границ 2 новых ООПТ на местности | 18.11.2019 | 31.12.2019 | Иванов М.В., начальник от-дела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в течение шести месяцев) | ВПО |
| 1.1. | Увеличена площадь ООПТ регионального значения не менее чем на 0,1 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ регионального значения (в 2019 году) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Акты Правительства Астраханской области | РПО |
| 1.2.1. | Подготовка материалов, обосновывающих необходимость создания ООПТ регионального значения | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ | ВПО |
| 1.2.2. | Разработка проектов решений Правительства Астраханской области о создании ООПТ регионального значения и согласование в установленном порядке | 30.07.2020 | 31.10.2020 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Постановления Правительства Астраханской области | ВПО |
| 1.2.3. | Проведение землеустроительных работ для внесения сведений о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН | 31.10.2020 | 31.12.2020 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН | ВПО |
| 1.2.4. | Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения границ 2 новых ООПТ на местности | 31.10.2020 | 31.12.2020 | Иванов М.В., начальник от-дела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в течение шести месяцев) | ВПО |
| 1.2. | Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,2 тыс. га за счет создания 2 новых ООПТ регионального значения (в 2020 году) | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Акты Правительства Астраханской области | РПО |
| 1.3.1. | Подготовка материалов, обосновывающих необходимость создания ООПТ регионального значения | 01.01.2024 | 30.07.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ регио-нального значения | ВПО |
| 1.3.2. | Разработка проектов решений Правительства Астраханской области о создании ООПТ регионального значения и согласование в установленном порядке | 30.07.2024 | 31.10.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Постановление Правительства Астраханской области | ВПО |
| 1.3.3. | Проведение землеустроительных работ для внесения сведений о границах новой ООПТ в ЕГРН | 31.10.2024 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН | ВПО |
| 1.3.4. | Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения границ 2 новых ООПТ на местности | 31.10.2024 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в течение шести месяцев) | ВПО |
| 1.3.5. | Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,1 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ регионального значения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Акты Правительства Астраханской области | РПО |
| 1.3. | К концу 2024 года создано 5 новых ООПТ общей площадью не менее чем 0,4 тыс. га, разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН |  | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Акты Правительства Астраханской области | ВПО |
| 2. | К 2024 году ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское" реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника "Степной" увеличена с 3500 до 6000 особей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Отчет | ВПО |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в перечень, увеличена их численность |  | 31.12.2024 | Калашников С.А., и.о. директора ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования южных ООПТ регионального значения и ГООХ "Астраханское" | ГБУ АО "Дирекция южных ООПТ и ГООХ "Астраханское" реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида - антилопы Сайги (питомник "Сайгак"), численность сайгака на территории заказника "Степной" увеличена с 3500 до 6000 особей. К 2024 году на территории питомника "Сайгак" планируется увеличить поголовье сайгака до 28 голов и выпустить на территорию заказника "Степной" 10 самцов сайгака | ВПО |
| 3. | Увеличение количества посетителей на ООПТ регионального значения не менее чем на 10,0 тыс. человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Отчет | ВПО |
| 3.1.1. | Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 3,75 тыс. человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бобров С.Ф., директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | Открыты и обустроены 2 туристических маршрута | ВПО |
| 3.1.2. | Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 5,37 тыс. человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бобров С.Ф., директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | К концу 2020 года созданы и обустроены 2 туристских маршрута | ВПО |
| 3.1.3. | Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 6,0 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бобров С.Ф., директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | К концу 2021 года созданы и обустроены 4 туристских маршрута | ВПО |
| 3.1.4. | Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 10,0 тыс. человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бобров С.Ф., директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | К концу 2024 года созданы и обустроены 2 туристских маршрута | ВПО |
| 3.1. | Созданы и обустроены туристические маршруты в природных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 10,0 тыс. человек |  | 31.12.2024 | Бобров С.Ф., директор ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования северных ООПТ регионального значения" | К концу 2024 года открыто и обустроено 6 туристических маршрутов | ВПО |

#### Приложение N 2
к паспорту регионального проекта
"Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма
     (Астраханская область)"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | КООПТ = Кt + Кm | КООПТ - количество ООПТ регионального значения, ед.; Кt - количество ООПТ регионального значения, действующих на начало отчетного периода, шт.; Кm - количество ООПТ регионального значения, созданных за отчетный период, шт. | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Астраханская область, Российская Федерация | Периодичность представления данных: ежеквартально | Количество ООПТ регионального значения по отдельным категориям (природный парк, государственный природный заказник, памятник природы, природная заповедная территория) |
| 2. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, доля единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Iit = Nit + Ni2018 | Iit - индекс численности редкого вида i в год t, ед.; Nit - численность редкого вида i в год t, особей; Ni2018 - численность редкого вида i в базовый 2018 год, особей; i - порядковый номер редкого вида (1,2,3...); t - год реализации проекта (2019, 2020... 2024); единица измерения показателя - доля единицы (>= 1) | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Астраханская область | Периодичность представления данных: ежеквартально | Данный показатель сформирован на основе показателя "Индекс численности "модельных" видов животных по отношению к 2012 г." подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 гг.", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326 |

### Приложение N 14
к государственной программе

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2020 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 N 468-П "О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области" и определяет процедуру предоставления и распределения субсидии в 2020 году из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 389-П "О государственной программе "Охрана окружающей среды Астраханской области" (далее - государственная программа, субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, направленных защиту от негативного воздействия вод.

3. Главным распорядителем субсидий является служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (далее - служба природопользования).

4. Получателями субсидий являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).

Перечисление субсидии городским и сельским поселениям Астраханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных службе природопользования законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям являются:

- наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

- наличие письменных обязательств муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка, и по достижению 31 декабря 2020 года показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие на территории муниципального образования объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, направленных на защиту от негативного воздействия вод, строительство и реконструкцию которых необходимо осуществить рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" государственной программы, включенных в перечень объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный постановлением Правительства Астраханской области.

8. В целях получения субсидии муниципальное образование в течение 20 рабочих дней со дня получения от службы природопользования уведомления по расчетам между бюджетами представляет в службу природопользования документы в соответствии с перечнем, определенным правовым актом службы природопользования.

9. Служба природопользования регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка (далее - документы), в день их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение принимается в форме правового акта службы природопользования.

Уведомление в произвольной письменной форме о принятом решении направляется службой природопользования муниципальному образованию в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указываются основания отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному в пункте 7 настоящего Порядка;

- несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и четвертым настоящего пункта, муниципальные образования имеют право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа в пределах срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.

11. Соглашение заключается между службой природопользования и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой, утвержденной правовым актом министерства финансов Астраханской области, до 1 марта 2020 года.

12. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.

13. Муниципальные образования представляют в службу природопользования:

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установленной соглашением;

- ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом, отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

14. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, и эффективное использование полученных субсидий, а также осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ на объектах.

15. Служба природопользования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий служба природопользования в произвольной письменной форме уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему применяются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае образования остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года, остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Астраханской области не позднее 1 марта 2021 года.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в 2021 году, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня 2021 года из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в 2020 году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образованиям в 2020 году (Vсубсиди), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года.

Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее - график), и до 1 апреля 2021 года указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на 2020 год, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения работ, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января 2021 года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета Астраханской области до 1 июня 2021 года.

18. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению показателей результативности использования субсидий и соблюдению графика, предусмотренных соглашением, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

19. Оценка результативности использования субсидии осуществляется в соответствии с динамикой следующих показателей:

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты берегоукреплений.

Значение показателей результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

Использование субсидий является эффективным, в случае если по каждому показателю наблюдается положительная динамика.