ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2019 года N 316


Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы

(с изменениями на 10 августа 2021 года)

(в ред. постановлений Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2019 N 625, от 21.04.2020 N 134, от 10.08.2021 N 407)

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 5 августа 2019 г. N RU18000201900681

В соответствии с паспортом федерального проекта "Чистая вода", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Экология" от 21 декабря 2018 года N 3, Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ

Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 30 июля 2019 г. N 316

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(в ред. постановлений Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2019 N 625, от 21.04.2020 N 134, от 10.08.2021 N 407)

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Региональная программа по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | паспорт федерального проекта "Чистая вода", реализуемого в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года N 16 |
| (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407) |  |
| Государственные программы Удмуртской Республики (подпрограммы, мероприятия), в рамках которых реализуется Программа | государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 декабря 2015 года N 541 (подпрограмма "Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой", мероприятие "Реализация регионального проекта "Чистая вода") |
| Заказчик Программы | Правительство Удмуртской Республики |
| Разработчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики |
| Исполнители Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) |
| Основные цели Программы | повышение к 2024 году доли населения в Удмуртской Республике, обеспеченного качественной питьевой водой; финансовое и организационное обеспечение повышения качества водоснабжения |
| Основные задачи Программы | повышение качества питьевой воды посредством реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| Целевые индикаторы Программы | доля населения Удмуртской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов; доля городского населения Удмуртской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов; количество завершенных строительством и реконструкцией (модернизацией) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, штук |
| (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407) |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы - 3923507121,49 рубля, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1122574400,00 рубля, в том числе по годам: 2019 год - 38125200,00 рубля; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 234075200,00 рубля <*>; 2022 год - 315535200,00 рубля <*>; 2023 год - 320217800,00 рубля <*>; 2024 год - 214621000,00 рубля <*>; из бюджета Удмуртской Республики - 274070503,16 рубля, в том числе по годам: 2019 год - 43271300,00 рубля; 2020 год - 52155700,00 рубля; 2021 год - 88085503,16 рубля <*>; 2022 год - 74014400,00 рубля <*>; 2023 год - 9903600,00 рубля <*>; 2024 год - 6640000,00 рубля <*> |
| (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение качества питьевой воды для населения Удмуртской Республики |
| <*> Расчетные показатели, которые будут пересматриваться в процессе реализации Программы на каждый год |  |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. Состояние водоснабжения на территории Удмуртской Республики

Общая протяженность водопроводных сетей в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2019 года составляет 7,1 тыс. км, из них более 2,7 тыс. км находится в ветхом состоянии. Большая часть водопроводных сетей находится в муниципальной собственности - 5,4 тыс. км, из них 2,1 тыс. км - ветхие.

Изношенность стальных трубопроводов является причиной ухудшения качества питьевой воды, в частности превышение санитарных показателей по содержанию железа приводит к дополнительным финансовым вложениям, высоким эксплуатационным расходам, потерям воды на утечки и порывы, затратам на их ликвидацию.

Программа определяет перечень объектов для повышения качества водоснабжения и необходимый объем финансирования за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Удмуртской Республики, рассчитанный на весь период действия Программы и в разбивке по годам.

3. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения

В целях участия в реализации федерального проекта "Чистая вода" на территории Удмуртской Республики проведена оценка состояния объектов систем водоснабжения в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте "Чистая вода", оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 68/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте "Чистая вода", оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения".

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Удмуртской Республики:

63,34% объектов водоснабжения имеют износ выше 60%, износ по водопроводным сетям составляет в муниципальных образованиях от 50% до 85%, из них 61,05% со степенью износа свыше 60%;

78,67% объектов водоотведения имеют износ свыше 60%, износ по канализационным сетям составляет от 50% до 80%, из них 76,72% со степенью износа свыше 60%.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2019 года доля населения Удмуртской Республики, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, составляет 90,9%.

По результатам выполненной оценки состояния объектов систем водоснабжения за счет субсидий на мероприятия по повышению качества водоснабжения в 2019 - 2024 годах в рамках участия в реализации федерального проекта "Чистая вода" на территории республики планируется строительство девяти объектов водоснабжения, которое позволит увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2019 N 625)

4. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

повышение к 2024 году доли населения в Удмуртской Республике, обеспеченного качественной питьевой водой;

финансовое и организационное обеспечение повышения качества водоснабжения.

Реализация Программы предполагает решение задач по формированию финансовых ресурсов для обеспечения повышения качества водоснабжения.

5. Характеристика объектов, включенных в региональную программу

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 21.04.2020 N 134)

В 2019 году планируется строительство двух объектов, на которые была выполнена проектно-сметная документация:

"Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска Удмуртской Республики" - строительство данного водопровода связано с необходимостью обеспечения качественного водоснабжения и возможности дальнейшего развития жилищного строительства на территории муниципального образования "Октябрьское", муниципального образования "Первомайское" в Завьяловском районе Удмуртской Республики, развития жилищного строительства на территории микрорайона южнее ул. Камбарской и северо-восточной части города Ижевска (стоимость - 65,03 млн. руб.);

"Водоснабжение г. Воткинска. Строительство повысительной насосной станции в районе ул. 1905 года" - в настоящее время в ряде районов города Воткинска ощущается острая нехватка воды в многоквартирных домах в связи с недостаточностью давления в системах холодного водоснабжения в часы "пикового" водоразбора, что вызывает недовольство жителей и многочисленные жалобы. Для нормализации давления и обеспечения качественной питьевой водой потребителей необходимо строительство повысительной насосной станции (стоимость - 26,05 млн. руб.).

В последующие годы будет выполнено:

"Реконструкция системы водоснабжения п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики" - обеспечение водоснабжением населения поселка Балезино Балезинского района производится из реки Чепцы, которая является единственным источником водоснабжения. При этом существующая система водоснабжения п. Балезино требует проведения реконструкции. За последнее время р. Чепца обмелела, образовались острова на участках реки, прилегающих к водозабору, ухудшилось качество забираемой воды, увеличилась мутность, превышен в несколько раз уровень железа. Основное русло реки сместилось к противоположному берегу от водозаборного сооружения. Используемое оборудование для очистки воды и технология очистки устарели.

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения (в том числе капитальный ремонт водозаборного сооружения насосной станции 1-го подъема, реконструкция очистных сооружений водоснабжения п. Балезино с оборудованием станции смешивания поверхностных и подземных вод, освоение подземного источника Верх-Кестым с бурением 11 водозаборных скважин и строительство водопроводной сети до очистных сооружений):

обеспечат качественным питьевым водоснабжением население п. Балезино, а также д. Такапи, д. Кестым, д. Кожило Балезинского района;

обеспечат фактическую потребность в водоснабжении населения п. Балезино, д. Такапи, д. Кожило, д. Кестым;

улучшат качество предоставляемых услуг по водоснабжению потребителям.

"Обеспечение источников питьевого водоснабжения комплексом водоочистки в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики" - существующие подземные источники водоснабжении в поселке Новый (артезианские скважины N 3275а, N 3276) не соответствуют гигиеническим требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. В указанных скважинах наблюдается превышение по показателю радона.

Строительство комплекса водоочистки в поселке Новый Воткинского района Удмуртской Республики крайне необходимо, так как данное мероприятие позволит обеспечить подачу качественной питьевой воды при мощности 30 м3/час, приведет показатели водоснабжения поселка в соответствие с нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

"Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской Республики" - существующие водопроводы в с. Октябрьский построены более 30 лет назад. Строительство кольцевого водопровода в с. Октябрьский позволит улучшить качество предоставляемых услуг по водоснабжению потребителям. Ввод в эксплуатацию данного участка кольцевого водопровода обеспечит повышение качества питьевой воды за счет непрерывной циркуляции и отсутствия тупиковых участков на сетях водоснабжения в с. Октябрьский.

"Строительство системы водоснабжения микрорайона Люлли г. Ижевска Удмуртской Республики" - в настоящее время водоснабжение микрорайона Люлли осуществляется из скважин. В результате интенсивного строительства микрорайона и небольшого запаса подземных пресных вод возник дефицит питьевой воды, существующая система водоснабжения не охватывает всю территорию микрорайона. Необходимость строительства системы водоснабжения микрорайона Люлли г. Ижевска Удмуртской Республики обусловлена требованиями по обеспечению возможности дальнейшего развития жилищного строительства в южной части города Ижевска. Строительство системы водоснабжения микрорайона позволит обеспечить качественной питьевой водой существующие жилые массивы города и жилые дома Завьяловского района. В том числе строительство объекта позволит:

увеличить объемы транспортировки чистой питьевой воды в микрорайоны жилой застройки;

увеличить темпы роста строительства жилых, общественных и административных зданий;

улучшить качество предоставляемых услуг по водоснабжению потребителям.

"Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов г. Камбарка - с. Камское - с. Кама Камбарского района Удмуртской Республики" - в городе Камбарке водоочистные сооружения водопровода имеют завышенные мощности, которые целесообразно дополнительно задействовать. Село Камское обеспечивается водой из двух артезианских скважин, однако в летний период местные жители жалуются на нехватку воды. В селе Кама качество воды из артезианских скважин за последние годы резко ухудшилось, что вызывает недовольство жителей и многочисленные обращения граждан. В селе Камское и селе Кама работают в полном объеме объекты социальной сферы: школы, детские сады, фельдшерско-акушерский пункт и больница, сельские дома культуры и библиотеки. Строительство объекта "Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов г. Камбарка - с. Камское - с. Кама Камбарского района Удмуртской Республики" позволит улучшить качество питьевой воды и задействовать мощности водоочистных сооружений города Камбарки.

"Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики" - водоснабжение населения г. Можги осуществляется из 61 подземного источника. Групповой водозабор расположен вдоль реки Валы и состоит из 11 артезианских и двух наблюдательных скважин. Кустовые и одиночные скважины расположены в черте города в общем количестве - 46 единиц, 1 - наблюдательная, 1 - тампонируемая (в связи со строительством очистных сооружений).

В настоящее время питьевым стандартам отвечают только 7 скважин. По остальным скважинам возможна оценка только подземных вод для технического водоснабжения. Строительство объекта позволит:

увеличить темпы роста строительства жилых, общественных и административных зданий;

обеспечить для абонентов доступность услуг водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства;

увеличить объемы производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшить работу системы водоснабжения;

повысить качество питьевой воды, поступающей к потребителям.

"Строительство системы водоснабжения в п. Кез Удмуртской Республики" - в Кезском районе наблюдается самая низкая (по сравнению с другими муниципальными образованиями республики) доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенная к общей численности населения Удмуртской Республики, обеспеченного питьевой водой, - 37,7% (показатель 2018 года).

В течение 2020 - 2021 годов планируется проведение работ по доразведке территории Верх-Удинского участка пресных вод. После чего будет начата разработка проектно-сметной документации. В рамках проекта планируется строительство очистных сооружений водоснабжения, реконструкция существующих водопроводов, при необходимости - бурение новых скважин. Основная цель строительства объекта - улучшение качества питьевой воды, обеспечение ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, ликвидация дефицита потребляемой воды и повышение надежности водоснабжения.

Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района. Второй этап" - строительство данного объекта позволит в перспективе обеспечить питьевой водой дополнительно около 5000 человек при строительстве многоквартирных домов.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

На данный момент система водоснабжения с. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской Республики обеспечена двумя тупиковыми ветками диаметром 325 мм и 100 мм, подключаемыми от границы балансового разграничения от водопровода МУП г. Ижевска "Ижводоканал". Качество питьевой воды, предоставляемое потребителям данной системы, не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

Строительство закольцовки сетей водоснабжения от с. Октябрьский до ул. Берша г. Ижевска позволит повысить качество питьевой воды.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

"Строительство системы водоснабжения по ул. Октябрьской, ул. Камской, ул. Береговой в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики" - территория населенного пункта в п. Новый (Волковская часть) по ул. Октябрьской, ул. Камской, ул. Береговой представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин, качество воды в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

"Строительство системы водоснабжения деревни Штанигурт и хутора Березовый Глазовского района Удмуртской Республики" - существующие подземные источники водоснабжения в д. Азамай не соответствуют гигиеническим требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Запроектированная водопроводная сеть будет подключена к системе водоснабжения г. Глазова, что позволит поставлять более качественную воду потребителям.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

Характеристика объектов Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

Перечень объектов, включенных в Программу, согласован с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

6. Бюджетная эффективность

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

Показатель бюджетной эффективности определяется как отношение объема инвестиций из федерального бюджета, которые планируется направить на объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Расчет бюджетной эффективности вложения бюджетных средств по каждому объекту, включенному в Программу, и итоги рейтингования объектов для повышения качества водоснабжения в Удмуртской Республике в порядке снижения бюджетной эффективности:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, Удмуртской Республики, обеспеченного питьевой водой, процентов | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/ процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в п. Кез Удмуртской Республики | 6290,90 | 0,714 | 8810,78 |
| 2 | Водоснабжение г. Воткинска. Строительство повысительной насосной станции в районе ул. 1905 года | 17032,20 | 0,650 | 26203,38 |
| 3 | Обеспечение источников питьевого водоснабжения комплексом водоочистки в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики | 6156,90 | 0,197 | 31253,30 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики | 31839,00 | 0,983 | 32389,62 |
| 5 | Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска Удмуртской Республики | 21093,00 | 0,532 | 39648,50 |
| 6 | Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской Республики | 10064,86 | 0,167 | 60268,62 |
| 7 | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики | 100667,30 | 0,546 | 184372,34 |
| 8 | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики. Третий этап | 132687,20 | 0,546 | 243016,85 |
| 9 | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики. Второй этап | 149631,80 | 0,546 | 274050,92 |
| 10 | Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов г. Камбарка - с. Камское - с. Кама Камбарского района Удмуртской Республики | 46461,94 | 0,169 | 274922,72 |
| 11 | Станция подготовки воды "Кама-Ижевск". Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников | 386028,30 | 0,657 | 587562,10 |
| 12 | Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района. Второй этап | 214621,00 | 0,193 | 1112025,91 |
| Итого |  | 1122574,40 | 5,90 |  |

7. Переход к использованию перспективных технологий

Объекты, на реализацию которых предоставляется субсидия, должны быть реализованы с применением технологий, обеспечивающих повышение качества питьевой воды. На объектах приветствуется применение перспективных технологий водоподготовки, в том числе с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса.

8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы - 3923507121,49 рубля, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 1122574400,00 рубля, в том числе по годам:

2019 год - 38125200,00 рубля;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 234075200,00 рубля;

2022 год - 315535200,00 рубля;

2023 год - 320217800,00 рубля;

2024 год - 214621000,00 рубля;

из бюджета Удмуртской Республики - 274070503,16 рубля, в том числе по годам:

2019 год - 43271300,00 рубля;

2020 год - 52155700,00 рубля;

2021 год - 88085503,16 рубля;

2022 год - 74014400,00 рубля;

2023 год - 9903600,00 рубля;

2024 год - 6640000,00 рубля.

Объем финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике может ежегодно уточняться с учетом возможностей бюджета Удмуртской Республики и (или) бюджетов муниципальных образований на соответствующий финансовый год.

### 9. Организация управления Программой

Организация управления Программой осуществляется Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (далее - Минстрой УР).

В рамках управления Программой Минстрой УР:

1) осуществляет общую координацию реализации мероприятий в рамках Программы;

2) анализирует ход выполнения Программы;

3) проводит совещания с представителями органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

### 10. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Минстрой УР.

### 11. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

доля населения Удмуртской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна достигнуть показателя 94,3%;

доля городского населения Удмуртской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна достигнуть показателя 100%;

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407;

количество завершенных строительством и реконструкцией (модернизацией) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, штук.

(абзац введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы приведена в приложении 3 к настоящей Программе.

Этапы реализации Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Региональной программы по повышению качества водоснабжения в Удмуртской Республике на 2019 - 2024 годы приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

### Приложение 1
к Региональной программе
по повышению качества водоснабжения
в Удмуртской Республике
на 2019 - 2024 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 N 407)

| N п/п | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Удмуртской Республике: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3923507,12 | 1122574,40 | 307069,66 | 2493863,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 245449,29 | 0,00 | 76924,23 | 168525,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3678057,83 | 1122574,40 | 230145,44 | 2325338,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Балезинский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 325732,56 | 31839,00 | 10988,98 | 282904,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 10001,00 | 0,00 | 10001,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 315731,56 | 31839,00 | 987,98 | 282904,58 |  |  |
| 1 | Балезинский район | Реконструкция системы водоснабжения в п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 325732,56 | 31839,00 | 10988,98 | 282904,58 | 32389,62 | 4 |
|  |  |  |  |  | ПД | 10001,00 | 0,00 | 10001,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 315731,56 | 31839,00 | 987,98 | 282904,58 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Воткинский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 32045,94 | 6156,90 | 3730,56 | 22158,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2045,58 | 0,00 | 2045,58 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 30000,36 | 6156,90 | 1684,98 | 22158,48 |  |  |
| 1 | Воткинский район | Обеспечение источников питьевого водоснабжения комплексом водоочистки в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8637,46 | 6156,90 | 2480,56 | 0,00 | 31253,30 | 3 |
|  |  |  |  |  | ПД | 795,58 | 0,00 | 795,58 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7841,88 | 6156,90 | 1684,98 | 0,00 |  |  |
| 2 | Воткинский район | Строительство системы водоснабжения по ул. Октябрьской, ул. Камской, ул. Береговой в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23408,48 | 0,00 | 1250,00 | 22158,48 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 22158,48 | 0,00 | 0,00 | 22158,48 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Глазовский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 13251,21 | 0,00 | 8911,17 | 4340,04 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1624,10 | 0,00 | 1190,10 | 434,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11627,11 | 0,00 | 7721,07 | 3906,04 |  |  |
| 1 | Глазовский район | Инвестиционная программа ООО "Аквафонд" на 2018 - 2040 годы | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4340,04 | 0,00 | 0,00 | 4340,04 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3906,04 | 0,00 | 0,00 | 3906,04 |  |  |
| 2 | Глазовский район | Строительство системы водоснабжения деревни Штанигурт и хутора Березовый Глазовского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 8911,17 | 0,00 | 8911,17 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1190,10 | 0,00 | 1190,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7721,07 | 0,00 | 7721,07 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 26213,56 | 17032,20 | 9181,36 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 26213,56 | 17032,20 | 9181,36 | 0,00 |  |  |
| 1 | Город Воткинск | Водоснабжение г. Воткинска. Строительство повысительной насосной станции в районе ул. 1905 года | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 26213,56 | 17032,20 | 9181,36 | 0,00 | 26203,38 | 2 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 26213,56 | 17032,20 | 9181,36 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Город Глазов": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 427865,48 | 0,00 | 0,00 | 427865,48 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 55597,15 | 0,00 | 0,00 | 55597,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 372268,33 | 0,00 | 0,00 | 372268,33 |  |  |
| 1 | Город Глазов | Инвестиционная программа ООО "Тепловодоканал" на 2019 - 2024 годы | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 427865,48 | 0,00 | 0,00 | 427865,48 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 55597,15 | 0,00 | 0,00 | 55597,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 372268,33 | 0,00 | 0,00 | 372268,33 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Город Ижевск": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 2064986,61 | 407121,30 | 147291,43 | 1510573,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 126801,44 | 0,00 | 16776,17 | 110025,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1938185,17 | 407121,30 | 130515,27 | 1400548,60 |  |  |
| 1 | Город Ижевск | Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 61039,11 | 21093,00 | 39056,11 | 890,00 | 39648,50 | 5 |
|  |  |  |  |  | ПД | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 60149,11 | 21093,00 | 39056,11 | 0,00 |  |  |
| 2 | Город Ижевск | Инвестиционная программа МУП г. Ижевска "Ижводоканал" "Развитие системы водоснабжения г. Ижевска на 2014 - 2023 годы" | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 989212,97 | 0,00 | 0,00 | 989212,97 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 92109,92 | 0,00 | 0,00 | 92109,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 897103,05 | 0,00 | 0,00 | 897103,05 |  |  |
| 3 | Город Ижевск | Станция подготовки воды "Кама-Ижевск". Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 493475,66 | 386028,30 | 91459,16 | 15988,20 | 587562,10 | 11 |
|  |  |  |  |  | ПД | 15988,20 | 0,00 | 0,00 | 15988,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 477487,46 | 386028,30 | 91459,16 | 0,00 |  |  |
| 4 | Город Ижевск | Строительство системы водоснабжения микрорайона Люлли г. Ижевска Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 521258,87 | 0,00 | 16776,17 | 504482,71 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 17813,32 | 0,00 | 16776,17 | 1037,16 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 503445,55 | 0,00 | 0,00 | 503445,55 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Город Можга": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 467489,34 | 382986,30 | 84503,04 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 20735,17 | 0,00 | 20735,17 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 446754,17 | 382986,30 | 63767,87 | 0,00 |  |  |
| 1 | Город Можга | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 130700,51 | 100667,30 | 30033,21 | 0,00 | 184372,34 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 125200,51 | 100667,30 | 24533,21 | 0,00 |  |  |
| 2 | Город Можга | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики. Второй этап | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 187850,92 | 149631,80 | 38219,12 | 0,00 | 274050,92 | 9 |
|  |  |  |  |  | ПД | 3101,83 | 0,00 | 3101,83 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 184749,08 | 149631,80 | 35117,28 | 0,00 |  |  |
| 3 | Город Можга | Строительство группового водозабора системы водоснабжения в г. Можге Удмуртской Республики. Третий этап | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 148937,91 | 132687,20 | 16250,71 | 0,00 | 243016,85 | 8 |
|  |  |  |  |  | ПД | 12133,33 | 0,00 | 12133,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 136804,58 | 132687,20 | 4117,38 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23321,81 | 0,00 | 0,00 | 23321,81 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2332,18 | 0,00 | 0,00 | 2332,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 20989,63 | 0,00 | 0,00 | 20989,63 |  |  |
| 1 | Город Сарапул | Инвестиционная программа МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23321,81 | 0,00 | 0,00 | 23321,81 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2332,18 | 0,00 | 0,00 | 2332,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 20989,63 | 0,00 | 0,00 | 20989,63 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Завьяловский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 244811,21 | 224685,86 | 20125,35 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 11101,11 | 0,00 | 11101,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 233710,10 | 224685,86 | 9024,24 | 0,00 |  |  |
| 1 | Завьяловский район | Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 13527,08 | 10064,86 | 3462,22 | 0,00 | 60268,62 | 6 |
|  |  |  |  |  | ПД | 1100,11 | 0,00 | 1100,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12426,97 | 10064,86 | 2362,11 | 0,00 |  |  |
| 2 | Завьяловский район | Закольцовка сетей водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского района. Второй этап | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 231284,13 | 214621,00 | 16663,13 | 0,00 | 1112025,91 | 12 |
|  |  |  |  |  | ПД | 10001,00 | 0,00 | 10001,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 221283,13 | 214621,00 | 6662,13 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Камбарский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 195300,08 | 46461,94 | 12167,92 | 136670,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 5100,51 | 0,00 | 5100,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 190199,57 | 46461,94 | 7067,41 | 136670,22 |  |  |
| 1 | Камбарский район | Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов г. Камбарка - с. Камское - с. Кама Камбарского района Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 195300,08 | 46461,94 | 12167,92 | 136670,22 | 274922,72 | 10 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5100,51 | 0,00 | 5100,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 190199,57 | 46461,94 | 7067,41 | 136670,22 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Кезский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 99042,68 | 6290,90 | 10169,85 | 82581,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 9974,60 | 0,00 | 9974,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 89068,08 | 6290,90 | 195,25 | 82581,93 |  |  |
| 1 | Кезский район | Строительство системы водоснабжения в п. Кез Удмуртской Республики | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 99042,68 | 6290,90 | 10169,85 | 82581,93 | 8810,78 | 1 |
|  |  |  |  |  | ПД | 9974,60 | 0,00 | 9974,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 89068,08 | 6290,90 | 195,25 | 82581,93 |  |  |
| Итого по муниципальному району/городскому округу "Якшур-Бодьинский район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3446,64 | 0,00 | 0,00 | 3446,64 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 136,45 | 0,00 | 0,00 | 136,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3310,19 | 0,00 | 0,00 | 3310,19 |  |  |
| 1 | Якшур-Бодьинский район | Инвестиционная программа ООО УК "Соцкомсервис" "Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в с. Лынга Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики на 2019 - 2021 годы" | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3446,64 | 0,00 | 0,00 | 3446,64 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 136,45 | 0,00 | 0,00 | 136,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3310,19 | 0,00 | 0,00 | 3310,19 |  |  |