ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2017 года N 467-р

[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ]

Во исполнение пункта 5 "а" перечня поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 24.01.2017 N ПР-140ГС, в целях принятия мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта и снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия, включая создание необходимой инфраструктуры, обеспечение приоритетного движения и парковки экологически чистого транспорта, внедрение современных систем управления пассажирским транспортом:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по стимулированию использования экологически чистого транспорта и снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городского округа "Город Улан-Удэ" и городского поселения "Селенгинское" разработать и утвердить соответствующие дорожные карты по стимулированию использования экологически чистого транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ в муниципальных образованиях.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Бадмаева М.Б.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Бурятия -

Председателя Правительства

Республики Бурятия

А.ЦЫДЕНОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1. План мероприятий ("дорожная карта") по стимулированию использования экологически чистого транспорта и снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с пунктом 5 "а" перечня поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 24.01.2017 N ПР-140ГС.

2. Целями "дорожной карты" являются:

- установление показателей, позволяющих оценить степень использования экологически чистого транспорта на территории Республики Бурятия;

- разработка и реализация комплексной программы по повышению экологической безопасности транспортных средств, эксплуатируемых на территории Республики Бурятия;

- подготовка нормативных правовых актов Республики Бурятия, направленных на стимулирование использования экологически чистого транспорта на территории Республики Бурятия;

- реализация мер по упорядочиванию дорожно-транспортной и маршрутной сетей, транспортных потоков с учетом экологической обстановки.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2017 - 2030 годы.

4. Результатом реализации "дорожной карты" является повышение показателей использования экологически чистого транспорта к 2030 году.

5. Определить координатором по исполнению мероприятий "дорожной карты" Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

6. Таблица значений показателей использования экологически чистого транспорта на территории Республики Бурятия представлена в приложении N 1 к "дорожной карте".

7. Перечень мероприятий "дорожной карты" по стимулированию использования экологически чистого транспорта и снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия представлен в приложении N 2 к "дорожной карте".

Приложение N 1. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

по стимулированию использования

экологически чистого транспорта

и снижения выбросов вредных веществ

при эксплуатации транспортных средств

в населенных пунктах с высоким уровнем

загрязнения атмосферного воздуха

на территории Республики Бурятия

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

| NN п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| 1. | Количество пассажиров, перевезенных экологически чистым транспортом | млн. пасс. | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 62,5 | 75,0 | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ), органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию) (далее - ОМСУ) |
| 2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Республики Бурятия | ед. | 290 | 295 | 300 | 320 | 330 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |

Приложение N 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ...

Приложение N 2

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

по стимулированию использования

экологически чистого транспорта

и снижения выбросов вредных веществ

при эксплуатации транспортных средств

в населенных пунктах с высоким уровнем

загрязнения атмосферного воздуха

на территории Республики Бурятия

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование законодательства Республики Бурятия в целях расширения использования экологически чистого транспорта |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Бурятия "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 N 303 "Об утверждении Положения о Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" в целях наделения полномочием по установлению требований к экологическим характеристикам транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом | 2017 год | Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ) |
| 1.2. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Бурятия "О мерах по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух автомобильным транспортом при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок" | 2017 год | Минтранс РБ, Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды РБ) |
| 1.3. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Бурятия "О возмещении части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим установку на автомототранспортных средствах оборудования для работы на альтернативных видах моторного топлива" | 2017 год | Минприроды РБ, Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, Минтранс РБ |
| 2. Совершенствование инфраструктурных объектов экологически чистого транспорта |  |  |  |
| 2.1. | При выполнении работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог предусматривать устройство парковок (в случае технической возможности их устройства) для всех видов транспорта | 2017 - 2030 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 2.2. | При выполнении работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог предусматривать устройство велосипедных дорожек (в случае технической возможности их устройства) | 2017 - 2030 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 3. Совершенствование системы регулярного пассажирского транспорта |  |  |  |
| 3.1. | Поэтапный перевод транспорта на экологически чистые источники энергии, повышение конкурентоспособности общественного транспорта | 2018 - 2021 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 3.2. | Внедрение современных систем управления пассажирским транспортом | 2018 - 2021 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 4. Мероприятия, направленные на развитие правового сознания населения Республики Бурятия в целях расширения использования экологически чистого транспорта |  |  |  |
| 4.1. | Участие Республики Бурятия в ежегодных всероссийских велопробегах | 2017 - 2030 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 4.2. | Участие Республики Бурятия во всероссийских днях "На работу без автомобиля" | 2017 - 2030 | Минтранс РБ, ОМСУ (по согласованию) |