ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" (с изменениями на: 31.03.2017)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2013 года N 1239

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

(в редакции постановлений администрации городского округа город Воронеж от 20.03.2015 N 250, от 06.05.2016 N 382, от 29.11.2016 N 1044, от 31.03.2017 N 187)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2013 N 851-р "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Воронеж", в целях повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к программной структуре расходов бюджета городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды".

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа город Воронеж от 28.09.2009 N 1185 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Реконструкция и развитие озелененных территорий общего пользования городского округа город Воронежа на 2010 - 2014 годы" и постановление администрации городского округа город Воронеж от 11.12.2009 N 241 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2010 - 2014 годы" с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Антиликаторова А.А.

(п. 3 в ред. постановления администрации городского округа город Воронеж от 20.03.2015 N 250)

Глава городского

округа город Воронеж

А.В.ГУСЕВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Утверждена

постановлением

администрации городского

округа город Воронеж

от 20.12.2013 N 1239

(в редакции постановления администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2017 N 187)

ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
| Основной разработчик муниципальной программы | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение экологического благополучия, сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий городского округа город Воронеж |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и восстановление зеленого фонда городского округа город Воронеж; - повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды, совершенствование системы обращения с отходами; - повышение уровня экологического образования и просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды; - снижение риска негативного воздействия безнадзорных животных на население городского округа |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы | Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (га) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1588048,81 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 299354,50 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 1126821,10 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 161873,21 тыс. рублей; в т.ч. по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: всего - 208360,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 31863,70 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 138477,50 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 38019,10 тыс. рублей. 2015 год: всего - 309212,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - бюджет городского округа - 277752,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 31460,60 тыс. рублей. 2016 год: всего - 258497,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 65477,90 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 166412,60 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 26606,51 тыс. рублей. 2017 год: всего - 231116,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 69853,00 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 144963,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16300,00 тыс. рублей. 2018 год: всего - 121684,70 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 437,70 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 104846,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16401,00 тыс. рублей. 2019 год: всего - 125188,10 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 501,10 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 108189,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16498,00 тыс. рублей. 2020 год: всего - 333990,10 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет - 131221,10 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 186181,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 16588,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания; - снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон за счет реконструкции и развития зеленого фонда, в том числе посадки более 46 тыс. деревьев, 210 тыс. кустарников, 4,8 га цветников; - развитие системы особо охраняемых природных территорий местного значения; - увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации как объектов муниципальной собственности до 171; - совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий, до 3100 га; - совершенствование системы обращения с отходами; - снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - формирование экологического мировоззрения у населения, в первую очередь у подрастающего поколения; - снижение численности безнадзорных животных |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации и представляет собой систематизированный перечень и характеристику приоритетных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории городского округа.

Одним из способов решения экологических проблем является сохранение и развитие зеленого фонда. Зеленые насаждения являются важнейшим элементом экосистемы городского округа, во многом определяющим ее благополучие. В условиях крупного города их природоохранное, рекреационное, санитарно-гигиеническое значение возрастает многократно, обеспечивая благоприятные условия проживания населения.

Общее количество зеленых насаждений в пределах городской черты составляет около 40% от площади городского округа. Распределены они крайне неравномерно. Большая часть зеленых насаждений сосредоточена на крупных площадях по периферии городской территории. Непосредственно в зоне проживания населения их значительно меньше, и озелененность районов городского округа сильно отличается.

В настоящее время система городских озелененных территорий общего пользования не сформирована как единый комплекс, имеющий экологическое, рекреационное и социальное значение. Уплотнительная застройка привела к сокращению парков и скверов, ряд вновь созданных микрорайонов не имеют благоустроенных озелененных территорий.

Для решения вопроса развития озелененных территорий общего пользования необходимо проведение мероприятий по формированию и межеванию земельных участков, определенных перечнем, утвержденным постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 N 669 "О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа", постановке их на кадастровый учет, регистрации зеленых зон как объектов муниципальной собственности, разработке и реализации проектных решений реконструкции парков и скверов с посадкой древесно-кустарниковых насаждений, устройством цветников, газонов на видовых местах, с разработкой ежегодных планов озеленения территорий городского округа.

В целях оценки состояния зеленых насаждений, установления причин нарушения их устойчивости, повреждения и поражения природными и антропогенными факторами неблагоприятного воздействия, а также оценки эффективности мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений проводится их мониторинг. Результаты мониторинга состояния зеленых насаждений используются в том числе и при формировании ежегодных планов по озеленению.

Для сохранения и развития природных комплексов и объектов на территории городского округа, которые имеют природоохранное, эстетическое и рекреационное значение, предотвращения изъятия земель под застройку, создания условий для отдыха населения, формирования экологической культуры населения постановлением администрации городского округа город Воронеж от 02.03.2016 N 105 "О создании особо охраняемых природных территорий местного значения в городском округе город Воронеж" утверждены следующие особо охраняемые природные территории (садово-парковые ландшафты): парки "Дельфин", "Алые паруса", "парк им. Дурова", "Танаис", "Победы", скверы "им. Бунина", "Школьный", "Примирения и согласия", "Чайка", "У озера", бульвары по ул. Карла Маркса, "Есенинская аллея". Работа по приданию муниципальным зеленым зонам статуса особо охраняемых природных территорий местного значения будет продолжена.

В целях определения масштабов отрицательного воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду городского округа и динамики развития этого воздействия также необходимо регулярно проводить разноплановые мониторинговые исследования, позволяющие не только выявлять новые загрязнения, но и контролировать эффективность проведения различных реабилитационных мероприятий, осуществлять локализацию и ликвидацию очагов загрязнения. Актуальными проблемами городского округа город Воронеж остаются захламление земель и лесных массивов, образование несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов. Около 3 тыс. природопользователей производственной и непроизводственной сферы в процессе своей деятельности образуют более 400 тыс. тонн промышленных и около 1,6 млн куб. метров бытовых отходов. В городском округе город Воронеж ежегодно образуется около 3,5 млн куб. метров твердых коммунальных отходов, основная часть которых размещается на полигоне ТБО. Требуется проведение поэтапной рекультивации выведенного из эксплуатации муниципального полигона. С целью снижения объема вывозимых на полигон ТБО отходов необходимо максимальное вовлечение их в технологические процессы переработки в качестве вторичного сырья.

На территории городского округа расположены 3 водных объекта муниципальной собственности: в скверах "У озера" (Ленинский пр-кт, 123в), "Чайка" (ул. Новосибирская, 80в) и водоем, расположенный в Воронежском центральном парке (ул. Ленина, 10). Населением городского округа данные водные объекты используются в качестве мест отдыха у воды. Необходимо обеспечить их содержание в должном санитарном состоянии с применением методов механической и биологической очистки водоемов.

Одной из задач органов местного самоуправления является создание условий для массового отдыха населения, в том числе у водных объектов. Для этих целей ежегодно утверждается перечень мест отдыха у воды, указанные места готовятся к открытию летнего сезона и нуждаются в благоустройстве, в течение летнего периода осуществляется контроль за их состоянием. В целях обеспечения безопасности граждан на территориях общего пользования устанавливаются камеры наружного видеонаблюдения, которые работают в круглосуточном режиме.

Основами формирования экологической культуры являются экологическое образование и просвещение. Они неразрывно связаны с вопросами обеспечения стабильного развития общества, повышения качества жизни и распространения в обществе экологически ориентированных норм поведения и образа действий.

В целях экологической пропаганды и формирования экологической культуры населения, в первую очередь для подрастающего поколения, организуются различные городские конкурсы, тематические экологические уроки и акции, научно-практические конференции, экскурсии и выездные экологические лагеря. Например, проводятся конкурсы среди школьников: "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология". Победители награждаются дипломами и грамотами, благодарственными письмами и поощрительными памятными подарками, а также сертификатами, гарантирующими поставку цветочной рассады для озеленения прилегающих территорий образовательных учреждений.

Для информирования населения управлением экологии администрации городского округа город Воронеж ведется официальный сайт, публикуется доклад о природоохранной деятельности на территории городского округа.

В рамках Дней защиты от экологической опасности в городском округе город Воронеж организуются и проводятся различные акции: "День птиц", "Марш парков", "Час Земли", "Всемирный день воды", "Международный день Земли", "Чистая Земля". Традиционным уже стало проведение выставки-ярмарки "Воронеж - сад". Также ежегодно проводится городской конкурс по присуждению премии главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, приуроченный ко Дню эколога.

Законом Воронежской области от 30.12.2014 N 228-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных" органам местного самоуправления переданы полномочия по отлову и помещению безнадзорных животных в государственные или частные приюты. Отлов безнадзорных животных осуществляется в целях предупреждения возникновения эпидемий (эпизоотий), предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, оказания помощи животным, находящимся в бедственном положении, возврата потерявшихся животных их собственникам.

Реализация муниципальной программы позволит стабилизировать экологическую обстановку на территории городского округа, существенно снизить техногенные нагрузки на природные территории городского округа, сохранить защитные функции зеленых зон.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в области охраны окружающей среды определены в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Воронежской области от 05.07.2005 N 48-ОЗ "Об охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности на территории Воронежской области", Уставом городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I.

Экологическая политика городского округа город Воронеж базируется на следующих основных принципах:

- приоритет экологического законодательства и экономического регулирования качества окружающей среды в основных сферах деятельности администрации городского округа город Воронеж, предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа город Воронеж;

- приоритетность размещения, содействие в создании и развитии объектов природоохранного назначения;

- комплексное использование рычагов муниципального управления и контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, методов экономического регулирования в данной области и формирования экологически безопасного поведения природопользователей, экологического образования и пропаганды экологических знаний в целях обеспечения экологической безопасности и предупреждения негативных экологических последствий;

- гласность в вопросах охраны окружающей среды и принятия решений, затрагивающих экологические права граждан;

- широкое взаимодействие с государственными природоохранными органами, общественными экологическими организациями и средствами массовой информации, интеграция усилий органов управления и хозяйствующих субъектов по всем экологическим аспектам жизнедеятельности городского округа;

- формирование положительного отношения к природоохранной деятельности.

Целью муниципальной программы является обеспечение экологического благополучия, сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий городского округа город Воронеж.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- сохранение и восстановление зеленого фонда городского округа город Воронеж;

- повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды, совершенствование системы обращения с отходами;

- повышение уровня экологического образования и просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды;

- снижение риска негативного воздействия безнадзорных животных на население городского округа.

Достижение поставленной цели и задач планируется оценивать на основе следующих показателей (индикаторов):

- общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (показатель утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 N 818-р "Об утверждении плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года");

- количество высаженных деревьев (показатель рассчитывается с ежегодным увеличением значений исходя из планов озеленения территорий городского округа, в том числе с учетом компенсационной посадки деревьев (после вырубки) и с учетом посадки, произведенной предприятиями и организациями города);

- количество высаженных кустарников (показатель рассчитывается с ежегодным увеличением значений исходя из планов озеленения территорий городского округа и с учетом посадки, произведенной предприятиями и организациями города);

- приживаемость высаженных кустарников и деревьев (согласно Методике проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009, принятой решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС, показатель рассчитывается по формуле:

Пвдк = (Вдк - Ндк) : Вдк x 100%, где:

Пвдк - приживаемость высаженных деревьев и кустарников (%);

Вдк - количество высаженных деревьев и кустарников (шт.);

Ндк - количество неприжившихся деревьев и кустарников (шт.));

- площадь цветников (показатель рассчитывается с ежегодным увеличением значений исходя из планов озеленения территорий городского округа);

- количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (показатель рассчитывается с учетом перечня, утвержденного постановлением администрации города Воронежа от 01.04.2003 N 669 "О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа");

- площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий (по итогам проведенных мероприятий по уборке захламленных и загрязненных территорий, результаты которых были отражены в годовых отчетах, справках и докладах, определено, что среднегодовое значение данного показателя составляет около 300 га. При условии ежегодного выполнения запланированных мероприятий значение данного показателя к 2020 году достигнет 3100 га);

- количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях (показатель рассчитывается с ежегодным увеличением количества общественных организаций, учащихся, студентов, населения, привлеченных для участия в субботниках, конкурсах, выставках и прочих природоохранных мероприятиях);

- количество отловленных безнадзорных животных (данные представляют управы районов, которые являются муниципальными заказчиками по отлову и содержанию животных).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы (один этап).

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон за счет реконструкции и развития зеленого фонда, в том числе посадки более 46 тыс. деревьев, 210 тыс. кустарников, 4,8 га цветников;

- увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;

- развитие системы особо охраняемых природных территорий местного значения;

- увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации как объектов муниципальной собственности до 171;

- совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнения территорий, до 3100 га;

- совершенствование системы обращения с отходами;

- снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- формирование экологического мировоззрения у населения, в первую очередь у подрастающего поколения;

- снижение численности безнадзорных животных.

3. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" включает наиболее актуальные мероприятия, направленные на сохранение и развитие зеленого фонда городского округа:

1.1. Обустройство видовых мест на территории городского округа.

1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа.

1.3. Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос травы, полив и др.

1.4. Озеленение территорий городского округа.

1.5. Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

1.6. Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет.

1.7. Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования.

1.8. Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования.

1.9. Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр".

1.10. Содержание муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр".

1.11. Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный, парк "Танаис" и др.).

По основному мероприятию 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" исполнителями являются:

Управление экологии администрации городского округа город Воронеж и управы районов городского округа город Воронеж. Управление экологии администрации городского округа город Воронеж обеспечивает проведение текущего содержания и благоустройство закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, а также устройство и содержание цветников на территориях районов города. Управы районов городского округа город Воронеж выполняют уходные работы (покос травы, стрижка кустарника) и реконструкцию (вырубка, обрезка) зеленых насаждений на территориях общего пользования, определенных планом озеленения городского округа город Воронеж.

Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж и управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж осуществляют формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, с последующими постановкой их на кадастровый учет и оформлением их в муниципальную собственность.

Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж и управление экологии администрации городского округа город Воронеж осуществляют реконструкцию и благоустройство озелененных территорий общего пользования городского округа.

Участниками основного мероприятия 1 выступают МКП "ЭкоЦентр" по содержанию закрепленных муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, устройству и содержанию цветников и МБУ "Комбинаты благоустройства районов", которые могут привлекаться к работе по вырубке, обрезке деревьев, стрижке кустарников, покосу травы.

Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" включает мероприятия, позволяющие улучшить санитарно-экологическое состояние городского округа и уменьшить негативные последствия в сфере утилизации отходов, а также работы, связанные с инструментальным контролем за состоянием окружающей среды, санацией и ликвидацией очагов загрязнения окружающей среды, исследованием влияния полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов, иловых карт и полей фильтрации:

2.1. Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами.

2.2. Реабилитационные мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа.

2.3. Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан.

2.4. Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа.

2.5. Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды.

2.6. Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов.

По основному мероприятию 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" исполнителями являются:

Управление экологии администрации городского округа город Воронеж и управы районов городского округа город Воронеж. Управление экологии администрации городского округа город Воронеж осуществляет замеры выбросов, сбросов загрязняющих веществ, в том числе при работе с обращениями граждан. Управы районов городского округа город Воронеж выполняют работы по ликвидации несанкционированных свалок на территориях районов города.

Участниками основного мероприятия 2 выступают МБУ "Комбинаты благоустройства районов" (могут привлекаться к работе по ликвидации несанкционированных свалок на территориях районов), предприятия и организации города.

Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" включает мероприятия, позволяющие выполнить работы, направленные на оптимизацию системы экологического воспитания и информирования населения городского округа:

3.1. Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов.

3.2. Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - сад".

3.3. Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории.

3.4. Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды.

3.5. Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды.

3.6. Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Исполнителями основного мероприятия 3 являются управление экологии администрации городского округа город Воронеж, управы Центрального и Железнодорожного районов. Участником основного мероприятия 3 выступает МКП "ЭкоЦентр".

Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" - осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе проектирование и строительство муниципального приюта.

Исполнителями основного мероприятия 4 в части отлова и содержания безнадзорных животных являются управы районов городского округа город Воронеж, в части проектирования и строительства приюта - управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

4. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы

Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках основного мероприятия 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" проведение исследований и ликвидации очагов загрязнения окружающей среды за счет собственных средств запланировано на следующих предприятиях: ЗАО "Воронеж-Терминал", ФГКУ комбинат "Красное знамя" Росрезерва, АО "Воронежсинтезкаучук", ЗАО "ВШЗ", ООО "РВК-Воронеж". Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов за счет собственных средств осуществляют следующие предприятия городского округа: филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" - производственные подразделения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ЗАО "ВКСМ", ООО "Формматериалы".

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1588048,81 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 299354,50 тыс. рублей;

- бюджет городского округа - 1126821,10 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 161873,21 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе.

Руководитель управления экологии

Н.В.ВЕТЕР

Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" и их значениях

Приложение N 1

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | 2012 (отчетный год) | 2013 (отчетный год) | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты | - | га | 629,0 | 635,0 | 641,0 | 735,67 | 735,67 | 747 | 753 | 759 | 765 |
| Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество высаженных деревьев | - | шт. | 6300 | 6400 | 6450 | 7673 | 5675 | 6500 | 6600 | 6650 | 6700 |
| 1.2 | Количество высаженных кустарников | - | шт. | 24000 | 24500 | 25000 | 34954 | 30049 | 30070 | 30100 | 30150 | 30200 |
| 1.3 | Приживаемость высаженных кустарников и деревьев | - | % | - | 80 | 80,5 | 86,6 | 87,1 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 |
| 1.4 | Площадь цветников | - | га | 1,95 | 2,0 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,75 | 4,78 | 4,8 | 4,82 |
| 1.5 | Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования | - | шт. | 36 | 56 | 74 | 91 | 105 | 123 | 150 | 161 | 171 |
| Основное мероприятие 2 "Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий | - | га | 397 | 800 | 1200 | 1611,35 | 1919,35 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
| Основное мероприятие 3 "Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях | - | чел. | 18000 | 20000 | 22000 | 28800 | 100500 | 120000 | 100000 | 110000 | 115000 |
| Основное мероприятие 4 "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество отловленных безнадзорных животных | - | шт. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управления экологии

Н.В.ВЕТЕР

Приложение N 2. Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"

Приложение N 2

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего | 1 126 821,10 | 138 477,50 | 277 752,00 | 166 412,60 | 144 963,00 | 104 846,00 | 108 189,00 | 186 181,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление экологии | 586 896,10 | 84 325,00 | 68 350,00 | 82 632,10 | 89 253,00 | 80 336,00 | 83 679,00 | 98 321,00 |
|  |  | Управа Железнодорожного района | 26 402,60 | 2 833,00 | 3 276,00 | 4 663,60 | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 4 005,00 |
|  |  | Управа Коминтерновского района | 34 314,90 | 3 662,00 | 3 166,00 | 4 424,90 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 6 457,00 |
|  |  | Управа Левобережного района | 23 434,00 | 1 811,00 | 2 768,00 | 5 228,00 | 3 219,00 | 3 219,00 | 3 219,00 | 3 970,00 |
|  |  | Управа Ленинского района | 18 709,30 | 2 234,00 | 1 931,00 | 3 121,30 | 2 677,00 | 2 677,00 | 2 677,00 | 3 392,00 |
|  |  | Управа Советского района | 30 566,70 | 3 783,00 | 3 444,00 | 5 757,70 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 5 072,00 |
|  |  | Управа Центрального района | 27 975,00 | 1 305,00 | 3 506,00 | 6 550,00 | 3 991,00 | 3 991,00 | 3 991,00 | 4 641,00 |
|  |  | Управление строительной политики | 370 560,00 | 37 088,00 | 190 000,00 | 52 992,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 59 280,00 |
|  |  | Управление главного архитектора городского округа | 7 962,50 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего | 1 070 301,90 | 133 006,50 | 271 681,40 | 153 370,00 | 137 976,00 | 98 212,00 | 101 555,00 | 174 501,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление экологии | 555 612,70 | 81 416,00 | 65 913,40 | 74 016,30 | 85 772,00 | 76 855,00 | 80 198,00 | 91 442,00 |
|  |  | Управа Железнодорожного района | 18 538,70 | 2 033,00 | 2 379,00 | 3 533,70 | 2 696,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 2 505,00 |
|  |  | Управа Коминтерновского района | 30 004,00 | 3 117,00 | 2 638,00 | 3 811,00 | 4 917,00 | 4 917,00 | 4 917,00 | 5 687,00 |
|  |  | Управа Левобережного района | 18 927,00 | 1 512,00 | 2 234,00 | 4 536,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 3 070,00 |
|  |  | Управа Ленинского района | 16 999,30 | 1 919,00 | 1 702,00 | 2 768,30 | 2 324,00 | 2 677,00 | 2 677,00 | 2 932,00 |
|  |  | Управа Советского района | 30 176,70 | 3 683,00 | 3 444,00 | 5 757,70 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 782,00 |
|  |  | Управа Центрального района | 21 521,00 | 802,00 | 2 060,00 | 4 912,00 | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 760,00 |
|  |  | Управление строительной политики | 370 560,00 | 37 088,00 | 190 000,00 | 52 992,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 59 280,00 |
|  |  | Управление главного архитектора городского округа | 7 962,50 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего | 29 056,20 | 3 160,00 | 4 064,40 | 4 578,80 | 3 786,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 6 601,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление экологии | 4 128,40 | 698,00 | 528,40 | 262,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 1 800,00 |
|  |  | Управа Железнодорожного района | 7 813,90 | 800,00 | 897,00 | 1 079,90 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 1 500,00 |
|  |  | Управа Коминтерновского района | 4 310,90 | 545,00 | 528,00 | 613,90 | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 770,00 |
|  |  | Управа Левобережного района | 4 507,00 | 299,00 | 534,00 | 692,00 | 694,00 | 694,00 | 694,00 | 900,00 |
|  |  | Управа Ленинского района | 1 710,00 | 315,00 | 229,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
|  |  | Управа Советского района | 390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
|  |  | Управа Центрального района | 6 196,00 | 403,00 | 1 348,00 | 1 578,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 881,00 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего | 27 463,00 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 5 079,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управа Железнодорожного района | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Центрального района | 258,00 | 100,00 | 98,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление экологии | 27 155,00 | 2 211,00 | 1 908,20 | 8 353,80 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 5 079,00 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление строительной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Железнодорожного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Коминтерновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Левобережного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управа Центрального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Н.В.ВЕТЕР

Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж ..

Приложение N 3

к муниципальной программе

городского округа город Воронеж

"Охрана окружающей среды"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды | всего, в том числе | 1 588 048,81 | 208 360,30 | 309 212,60 | 258 497,01 | 231 116,00 | 121 684,70 | 125 188,10 | 333 990,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 299 354,50 | 31 863,70 | 0,00 | 65 477,90 | 69 853,00 | 437,70 | 501,10 | 131 221,10 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 126 821,10 | 138 477,50 | 277 752,00 | 166 412,60 | 144 963,00 | 104 846,00 | 108 189,00 | 186 181,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 161 873,21 | 38 019,10 | 31 460,60 | 26 606,51 | 16 300,00 | 16 401,00 | 16 498,00 | 16 588,00 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе | 1 424 340,90 | 183 712,20 | 283 936,40 | 226 028,30 | 211 426,00 | 102 912,00 | 106 305,00 | 310 021,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 295 442,00 | 31 863,70 | 0,00 | 64 058,30 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 130 720,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 070 301,90 | 133 006,50 | 271 681,40 | 153 370,00 | 137 976,00 | 98 212,00 | 101 555,00 | 174 501,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 58 597,00 | 18 842,00 | 12 255,00 | 8 600,00 | 4 650,00 | 4 700,00 | 4 750,00 | 4 800,00 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе | 165 794,50 | 32 738,00 | 19 660,70 | 17 251,30 | 23 337,50 | 23 095,00 | 24 250,00 | 25 462,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 149 535,50 | 21 126,00 | 19 660,70 | 17 251,30 | 23 337,50 | 20 000,00 | 22 698,00 | 25 462,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 612,00 | 11 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе | 86 336,33 | 12 522,00 | 15 887,32 | 16 375,01 | 9 389,00 | 9 389,00 | 9 389,00 | 13 385,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 76 965,33 | 10 823,00 | 8 215,32 | 16 375,01 | 9 389,00 | 9 389,00 | 9 389,00 | 13 385,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 9 371,00 | 1 699,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 | Уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего, в том числе | 59 185,67 | 3 801,00 | 6 241,68 | 7 867,99 | 10 406,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | 9 351,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 57 627,67 | 2 243,00 | 6 241,68 | 7 867,99 | 10 406,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | 9 351,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. 4 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе | 85 999,90 | 10 870,00 | 12 192,90 | 13 122,00 | 12 216,00 | 12 266,00 | 12 316,00 | 13 017,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 49 943,90 | 6 897,00 | 7 609,90 | 4 522,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 8 217,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 36 056,00 | 3 973,00 | 4 583,00 | 8 600,00 | 4 650,00 | 4 700,00 | 4 750,00 | 4 800,00 |
| Мероприятие 1.5 | Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего, в том числе | 6 229,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 134,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 6 229,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 134,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе | 7 962,50 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 7 962,50 | 1 436,50 | 1 311,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 | 1 043,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего, в том числе | 6 103,50 | 0,00 | 149,50 | 131,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4 023,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 6 103,50 | 0,00 | 149,50 | 131,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4 023,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе | 11 920,00 | 3 318,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 11 920,00 | 3 318,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | Содержание муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе | 310 656,50 | 33 809,00 | 38 430,00 | 47 882,00 | 47 934,50 | 46 855,00 | 47 500,00 | 48 246,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 310 656,50 | 33 809,00 | 38 430,00 | 47 882,00 | 47 934,50 | 46 855,00 | 47 500,00 | 48 246,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11 | Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный, парк "Танаис" и др.) | всего, в том числе | 688 800,00 | 85 217,70 | 190 063,30 | 119 019,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 295 442,00 | 31 863,70 | 0,00 | 64 058,30 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 130 720,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 393 358,00 | 53 354,00 | 190 063,30 | 54 960,70 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 59 280,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе | 132 332,41 | 22 337,10 | 23 270,00 | 22 585,31 | 15 436,00 | 15 134,00 | 15 181,00 | 18 389,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 29 056,20 | 3 160,00 | 4 064,40 | 4 578,80 | 3 786,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 6 601,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 103 276,21 | 19 177,10 | 19 205,60 | 18 006,51 | 11 650,00 | 11 701,00 | 11 748,00 | 11 788,00 |
| Мероприятие 2.1 | Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами. | всего, в том числе | 959,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 959,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 | Реабилитационные мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе | 28 510,20 | 3 809,00 | 4 064,40 | 4 495,80 | 3 786,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 5 489,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 27 746,20 | 3 045,00 | 4 064,40 | 4 495,80 | 3 786,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 5 489,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе | 86 903,36 | 15 066,00 | 16 000,00 | 15 837,36 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 86 903,36 | 15 066,00 | 16 000,00 | 15 837,36 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Мероприятие 2.5 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе | 10 176,94 | 2 597,10 | 2 192,60 | 1 527,24 | 950,00 | 962,00 | 970,00 | 978,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 10 176,94 | 2 597,10 | 2 192,60 | 1 527,24 | 950,00 | 962,00 | 970,00 | 978,00 |
| Мероприятие 2.6 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе | 5 431,91 | 750,00 | 1 013,00 | 641,91 | 700,00 | 739,00 | 778,00 | 810,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 431,91 | 750,00 | 1 013,00 | 641,91 | 700,00 | 739,00 | 778,00 | 810,00 |
| Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе | 27 463,00 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 5 079,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 27 463,00 | 2 311,00 | 2 006,20 | 8 463,80 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 5 079,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе | 556,00 | 34,00 | 34,50 | 40,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 402,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 556,00 | 34,00 | 34,50 | 40,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 402,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - сад" | всего, в том числе | 16 499,66 | 1 360,00 | 1 530,01 | 2 318,65 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 936,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 16 499,66 | 1 360,00 | 1 530,01 | 2 318,65 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 936,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особо охраняемые природные территории | всего, в том числе | 571,80 | 100,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 571,80 | 100,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды | всего, в том числе | 1 944,69 | 365,00 | 301,69 | 5,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 670,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 944,69 | 365,00 | 301,69 | 5,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 670,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6 | Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий | всего, в том числе | 7 560,85 | 122,00 | 140,00 | 6 028,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 670,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 7 560,85 | 122,00 | 140,00 | 6 028,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 670,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего, в том числе | 3 912,50 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 437,70 | 501,10 | 501,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 912,50 | 0,00 | 0,00 | 1 419,60 | 1 053,00 | 437,70 | 501,10 | 501,10 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления экологии

Н.В.ВЕТЕР