## МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2014 года N 2317


Об утверждении муниципальной программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы

(с изменениями на 11 февраля 2021 года)

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 10.03.2015 N 418, от 06.07.2015 N 1231, от 31.08.2015 N 1663, от 24.11.2015 N 2135, от 20.02.2016 N 191, от 13.05.2016 N 674, от 21.07.2016 N 1168, от 22.12.2016 N 1826, от 07.03.2017 N 343, от 26.06.2017 N 896, от 13.10.2017 N 1411, от 21.02.2018 N 258, от 03.07.2018 N 885, от 16.08.2018 N 1075, от 12.11.2018 N 1511, от 04.03.2019 N 223, от 17.05.2019 N 570, от 14.08.2019 N 926, от 05.03.2020 N 214, от 11.09.2020 N 862, от 30.11.2020 N 1146, от 11.02.2021 N 119)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 N 2107 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы (приложение).

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

2. Финансирование муниципальной программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период.

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411, от 04.03.2019 N 223)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 04.03.2019 N 223)

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ

## Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 22.09.2014 N 2317

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 10.03.2015 N 418, от 06.07.2015 N 1231, от 31.08.2015 N 1663, от 24.11.2015 N 2135, от 20.02.2016 N 191, от 13.05.2016 N 674, от 21.07.2016 N 1168, от 22.12.2016 N 1826, от 07.03.2017 N 343, от 26.06.2017 N 896, от 13.10.2017 N 1411, от 21.02.2018 N 258, от 03.07.2018 N 885, от 16.08.2018 N 1075, от 12.11.2018 N 1511, от 04.03.2019 N 223, от 17.05.2019 N 570, от 14.08.2019 N 926, от 05.03.2020 N 214, от 11.09.2020 N 862, от 30.11.2020 N 1146, от 11.02.2021 N 119)

### 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры мэрии города Ярославля; департамент образования мэрии города Ярославля; территориальные администрации мэрии города Ярославля; промышленные предприятия города Ярославля; научные и производственные организации, деятельность которых связана с охраной окружающей среды и обеспечением рационального природопользования |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории города |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой соответствует цель муниципальной программы | Задача 4 "Улучшение состояния окружающей среды" направления "Развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение условий проживания" раздела 2.3 "Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению цели Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 26.06.2017 N 896) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения. 2. Совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регулирование численности животных без владельцев. 3. Привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду города. 4. Развитие экологического мониторинга на территории города с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания, с использованием современных технологий наблюдения факторов окружающей среды. 5. Информирование населения о состоянии окружающей среды на территории города, формирование экологически ответственного мировоззрения и поведения населения города |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных свалок. 2. Количество собранных и утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) от населения. 3. Количество отловленных животных без владельцев на территории города. 4. Объем утилизированных животных на территории города. 5. Количество животных без владельцев, находящихся в пункте временного содержания животных без владельцев. 6. Количество подобранных трупов павших животных на территории города. 7. Общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. 8. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. 9. Доля превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха. 10. Доля случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений. 11. Доступность для жителей информации о состоянии окружающей среды в городе и формирование экологической культуры населения 12. Количество очищенных прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 06.07.2015 N 1231, от 17.05.2019 N 570, от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 1174200,81 тыс. руб., в том числе: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Итого | 352664,73 | 136469,61 | 133548,85 | 185452,19 | 195876,61 | 170188,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2394,22 | 2202,80 | 2756,42 | 2697,73 | 2012,81 | 2559,06 |
|  | городской бюджет | 3416,51 | 3946,81 | 3772,43 | 666,66 | 6065,00 | 4748,06 |
|  | внебюджетные источники | 346854,00 | 130320,00 | 127020,00 | 179087,80 | 187798,80 | 162881,70 |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории города. 2. Сокращение сбросов неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. 3. Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города. 4. Улучшение качества внутренних водоемов города и прилегающих к ним территорий. 5. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Анализ экологической ситуации на территории города Ярославля показал, что в 2013 году в результате реализации природоохранных мероприятий промышленными предприятиями города выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшились на 2 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом.

Состояние поверхностных водных объектов в черте города Ярославля оценивается как удовлетворительное. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в течение последних лет, по данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, не выявлено.

В городе Ярославле функционирует система сбора, ежедневного двухразового вывоза отходов потребления с территории жилой застройки города, основанная на использовании контейнеров евростандарта емкостью 1,1 куб. м, сортировки отходов на мусоросортировочной станции с отбором вторичного сырья и брикетированием мусора перед его захоронением. По данным за 2013 год процент отбора вторичного сырья составил 10,41%. Всего за 2013 год на ЗАО "Чистый город" от города Ярославля поступило 120,28 тыс. т/1182,65 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, при этом отобрано 12,525 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе: макулатура - 3,758 тыс. т, ПЭТ бутылки - 1,091 тыс. т, полиэтилен - 0,243 тыс. т, пластик - 0,464 тыс. т, стеклобой - 5,764 тыс. т, черный металл - 1,069 тыс. т, цветной металл - 0,136 тыс. т.

Для улучшения экологической обстановки в городе, исключения практики образования несанкционированных свалок и уменьшения затрат на их ликвидацию разработан и в настоящее время организован централизованный сбор и вывоз бытовых отходов из микрорайонов частной застройки города, который предусматривает одновременный сбор как твердых бытовых, так и крупногабаритных отходов в единую большую емкость (8-кубовые бункеры) и плановый вывоз отходов по маршрутным графикам с установленной периодичностью. Внедрение данной системы обеспечивает стопроцентный охват населения частного сектора оказанием услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и позволяет в плановом порядке вывозить и утилизировать более 60 тыс. куб. м отходов в год.

Переработку ртутьсодержащих отходов в городе Ярославле осуществляют МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" города Ярославля и ООО Фирма "Дельта". За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 данными предприятиями принято и переработано 1146821 ртутьсодержащая лампа. Услуги по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения и организаций, финансируемых из городского бюджета, в рамках муниципального контракта осуществляет МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" города Ярославля. За 2013 год МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" города Ярославля принято от населения города Ярославля 4196 отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе 1525 энергосберегающих компактных люминесцентных ламп, от бюджетных организаций принято и переработано 51161 ртутьсодержащая лампа, в том числе 4052 энергосберегающие компактные лампы. Основные экологические проблемы города Ярославля по-прежнему связаны с антропогенным загрязнением территории, атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, что оказывает влияние на здоровье населения и во многом определяет качество жизни.

В 2013 году сохранился высокий уровень загрязнения воздуха города.

Качество воды в водных объектах (р. Волга в створе 10 км выше и 10 км ниже г. Ярославля, р. Которосль в черте города) оценивается с использованием относительного комплексного показателя степени загрязненности поверхностных вод - удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).

Устьевой участок р. Которосли находится под воздействием выпусков городской канализации и сбросов промышленных предприятий. Качество воды в 2013 году в створе улучшилось.

В фоновом створе (выше города) р. Волги качество воды сохранилось - вода "очень загрязненная". Качество воды в контрольном створе (ниже города) г. Ярославля в 2013 году ухудшилось, и вода по качеству перешла из класса "очень загрязненных" вод в класс "грязных".

Основной причиной ухудшения качества водных объектов является увеличение промышленными предприятиями города объемов отведения неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.

Риск реализации муниципальной программы связан с возможным недофинансированием внебюджетных источников.

В таком случае будет проведена корректировка в части перечня мероприятий муниципальной программы.

### 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА

Основами политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, определены стратегические цели: экологически ориентированный рост экономики; сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений; реализация права граждан на благоприятную окружающую среду; укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Механизмы реализации государственной политики в области экологического развития являются основой для приоритетных направлений деятельности мэрии города Ярославля в данной области, а именно:

- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- предупреждение и сокращение образования отходов, использование образовавшихся отходов;

- внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья;

- повышение экологической и социальной ответственности бизнеса;

- развитие сети наблюдения факторов окружающей среды, позволяющих получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды для составления прогнозов социально-экономического развития;

- формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения;

- распространение, в том числе и через СМИ, сведений экологической и ресурсосберегающей направленности;

- участие бизнес-сообщества, образовательных учреждений, общественных объединений в разработке, обсуждении и принятии управленческих решений в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- создание благоприятных условий для жизни и отдыха граждан, повышение привлекательности города Ярославля.

Важно отметить, что одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

### 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории города.

Задачи муниципальной программы:

- снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения;

- совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регулирование численности животных без владельцев;

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862)

- привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду города;

- развитие экологического мониторинга на территории города с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания, с использованием современных технологий наблюдения факторов окружающей среды;

- информирование населения о состоянии окружающей среды на территории города, формирование экологически ответственного мировоззрения и поведения населения города.

Прогноз развития в сфере снижения антропогенного воздействия на окружающую среду города предполагает дальнейшее выполнение природоохранных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории города, отказ от практики потребительского отношения к окружающей среде, совершенствование системы сбора, вывоза, утилизации отходов потребления с постепенным переходом на раздельный сбор твердых коммунальных отходов от населения, развитие системы экологического образования населения, формирование основ экологической культуры.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

Планируемыми показателями муниципальной программы являются:

- стопроцентная ликвидация несанкционированных свалок к общему количеству выявленных свалок;

- увеличение количества собранных и утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) от населения на 9500 шт.;

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

- сохранение численности отловленных животных без владельцев на территории города не ниже 700 шт.;

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 06.07.2015 N 1231, от 20.02.2016 N 191, от 04.03.2019 N 223, от 11.09.2020 N 862)

- сохранение объема утилизированных животных на территории города не ниже уровня в 1,8 т;

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 31.08.2015 N 1663)

- сохранение количества животных без владельцев, находящихся в пункте временного содержания животных без владельцев, не ниже уровня в 700 шт.;

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 31.08.2015 N 1663, от 20.02.2016 N 191, от 04.03.2019 N 223, от 11.09.2020 N 862)

- сохранение количества собранных трупов павших животных на территории города на уровне 100 шт. в год;

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 06.07.2015 N 1231; в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 31.08.2015 N 1663)

- уменьшение общего объема сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на 2 млн. куб. м;

- уменьшение на 1 тыс. т количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников;

- снижение на 0,1% доли превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха;

- снижение на 2% доли случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений;

- обеспечение стопроцентной доступности для жителей информации о состоянии окружающей среды в городе и формирование экологической культуры населения.

Планируемые показатели муниципальной программы достигаются путем выполнения задач и реализации мероприятий муниципальной программы:

- реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промышленных предприятиях, в том числе за счет модернизации и совершенствования технологических процессов, применения передовых технологий очистки отходящих газов, реконструкции производств и вывода из производственного цикла устаревших технологий, позволяет добиться снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и доли превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха;

- реализация мероприятий по совершенствованию системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, позволяет увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных свалок и долю выделенных вторичных материальных ресурсов от количества утилизированных ТКО;

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

- реализация мероприятий по снижению загрязнения природных водных объектов, в том числе за счет применения современных технологий очистки сточных вод, по уменьшению сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, включая ливневые воды, предприятиями промышленности, по использованию систем оборотного водоснабжения, по повышению эффективности действующих и строительству новых очистных сооружений позволяет достичь положительной динамики по достижению таких индикаторов, как общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод и доля случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений.

### 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние окружающей среды, социально-экономическую сферу, инвестиционный имидж города Ярославля.

Экологическая эффективность выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды, уменьшении вероятности возникновения ущербов, наносимых экономике города и населению ухудшением состояния окружающей среды, в предотвращении значительного экологического ущерба.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории города;

- сократить сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты города;

- повысить эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города;

- улучшить качество внутренних водоемов города и прилегающих к ним территорий;

- снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.

### 6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы предполагает реализацию мероприятий в 2015 - 2020 годах и не предусматривает разбивку ее на контрольные этапы.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

### 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы сформирован в соответствии с целями и задачами муниципальной программы с учетом основных направлений и запланированных мероприятий. Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях отражены в таблице 1.

### 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражен в таблице 2.

### 9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119)

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 1174200,81 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов и внебюджетных источников, в части расходов областного бюджета составляет 14623,04 тыс. руб., городского бюджета составляет 25615,47 тыс. руб. Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется из средств государственной программы Ярославской области "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 23.06.2014 N 592-п. Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.

### 10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Порядок оценки эффективности муниципальной программы "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы осуществляется в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 N 2107.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

#### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

| N п/п | Наименование основного целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (базовый) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1<1> | Количество очищенных прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля | шт. |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| (п. 1<1> введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 17.05.2019 N 570) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: совершенствование системы обращения отходов, включая сбор, хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, а также регулирование численности животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество собранных и утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) от населения | шт. | 6100 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
| 3 | Количество отловленных и подобранных животных без владельцев на территории города | шт. | 1500 | 1500 | 800 | 670 | 800 | 700 | 360 |
| (п. 3 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем утилизированных животных на территории города | т | 34,6 | 24,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 5,0 |
| (п. 4 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество животных без владельцев, находящихся в пункте временного содержания животных без владельцев | шт. | 1500 | 750 | 800 | 670 | 800 | 700 | 360 |
| (п. 5 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество подобранных трупов павших животных на территории города | шт. | 396 | 120 | 110 | 100 | 100 | 133 | 280 |
| (п. 6 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Общий объем сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод | млн. м3/год | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 8 | Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | тыс. т/год | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| Задача 4: развитие экологического мониторинга на территории города с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания, с использованием современных технологий наблюдения факторов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Доля случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от общего количества химико-аналитических измерений | % | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Задача 5: информирование населения о состоянии окружающей среды на территории города, формирование экологически ответственного мировоззрения и поведения населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доступность для жителей информации о состоянии окружающей среды в городе и формирование экологической культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(введено Постановлением Мэрии г. Ярославля

от 21.02.2018 N 258)

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

1. Значение целевого индикатора 1 определяется как соотношение количества ликвидированных свалок на территории города к общему количеству выявленных свалок.

2. Значение целевого индикатора 2 рассчитывается как фактическое количество собранных и утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) от населения на основании актов выполненных работ подрядчика.

3. Значение целевого индикатора 3 рассчитывается как фактическое количество отловленных и подобранных животных без владельцев на территории города исходя из норматива, утвержденного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 N 1.

(п. 3 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862)

4. Значение целевого индикатора 4 рассчитывается как фактическое количество утилизированных трупов павших животных на территории города на основании акта выполненных работ подрядчика.

5. Значение целевого индикатора 5 рассчитывается как фактическое количество животных без владельцев, находящихся в пункте временного содержания животных без владельцев, исходя из норматива, утвержденного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 N 1.

(п. 5 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862)

6. Значение целевого индикатора 6 рассчитывается как фактическое количество подобранных трупов павших животных на территории города на основании актов выполненных работ подрядчика.

7. Значение целевого индикатора 7 основано на данных статистической отчетности "2-ТП (водхоз)", предоставляемой отделом водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области.

8. Значение целевого индикатора 8 основано на данных статистической отчетности "2-ТП (воздух)", предоставляемой Управлением Росприроднадзора по Ярославской области.

9. Значение целевого индикатора 9 определено соотношением количества проб, в которых зафиксировано превышение санитарных норм, к общему количеству проанализированных проб воздуха за год на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы. Информация предоставляется Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

10. Значение целевого индикатора 10 определено соотношением количества проб, в которых зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли, от общего количества проведенных за год химико-аналитических измерений. Информация предоставляется Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11. Значение целевого индикатора 11 определяется доступностью для жителей информации о состоянии окружающей среды в городе посредством публикации на официальном сайте мэрии информации о состоянии окружающей среды в городе Ярославле и проводимых мероприятиях экологической направленности.

12. Значение целевого индикатора 1<1> рассчитывается из фактического количества очищенных прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля.

(п. 12 введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 17.05.2019 N 570)

#### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Взаимосвязь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | Вывоз и утилизация вновь образующихся и ранее накопленных нефтесодержащих отходов | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Своевременность утилизации отходов, снижение негативной нагрузки на окружающую среду | Индикаторы 8, 9 таблицы 1 |
| 2 | Оснащение резервуаров высокоэффективными понтонами | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | 01.01.2015 | 31.12.2018 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 3 | Очистка от донного ила буферных прудов очистных сооружений | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения водных объектов | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 4 | Озеленение и благоустройство территорий предприятий | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", АО "Русские краски", АО "ТИИР", филиал АО "Кордиант" в г. Ярославле (ЯШЗ), ОАО "ЭЛДИН", филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Пивзавод Ярпиво", ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества окружающей среды и эстетического облика города | Индикатор 9 таблицы 1 |
| (п. 4 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и реализация проекта направления производственных сточных вод при очистке РЧВ NN 1, 2, 3 СВС на станцию повторного использования воды СПИВ N 1 | АО "Ярославльводоканал" | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 5 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация проекта реконструкции аэротенков 3 очереди ОСК с внедрением системы по удалению биогенных элементов | АО "Ярославльводоканал" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 6 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и реализация проекта реконструкции 2 очереди ОСК | АО "Ярославльводоканал" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 7 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация проекта ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод 1 - 3 очередей ОСК | АО "Ярославльводоканал" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 8 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений на промливневом сбросе ТЭЦ-2 | ПАО "ТГК-2" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 10 | Утилизация опасных отходов производства | Филиал АО "Кордиант" в г. Ярославле (ЯШЗ), ООО "Астрон-Билдингс", АО "Русские краски" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения почвы отходами производства | Индикаторы 8, 9 таблицы 1 |
| (п. 10 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и проекта нормативов предельно допустимых выбросов | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Выполнение требований природоохранного законодательства | Индикаторы 7, 8, 9 таблицы 1 |
| 12 | Обеспечение стабильной работы пылегазоочистного оборудования (ГОУ), своевременная замена фильтрующих элементов, ремонт и обслуживание ГОУ | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 13 | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 14 | Проведение очистки ливневого отстойника очистных сооружений | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 15 | Проведение замены загрузки в фильтрующих патронах на очистных сооружениях | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 16 | Мониторинг сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | ООО "Астрон-Билдингс" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 17 | Приобретение и замена фильтров и фильтрующих кассет на аспирационные системы, мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Филиал АО "Кордиант" в г. Ярославле (ЯШЗ) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| (п. 17 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена фильтрующих материалов очистных сооружений ливневых сточных вод, мониторинг сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | Филиал АО "Кордиант" в г. Ярославле (ЯШЗ) | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 18 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разработка проекта предельно допустимых выбросов | АО "Русские краски" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 20 | Установка аспирационной системы на участке дисольверов цеха по производству эмалей | АО "Русские краски" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 21 | Реконструкция схемы сточных вод с установкой насадочных колонн на реакторные установки цеха по производству лаков и смол | АО "Русские краски" | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 22 | Создание локальной замкнутой системы охлаждения импортного оборудования в цехе по производству эмалей | АО "Русские краски" | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 23 | Регенерация загрязненных органических растворителей на установке ASC-1500 фирмы "OFRU" | АО "Русские краски" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 24 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу | Филиал ООО "Пивоваренная компания Балтика - "Пивзавод Ярпиво" | 01.01.2017 | 31.12.2018 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| (п. 24 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обслуживание установок по очистке выбросов зерновой пыли | Филиал ООО "Пивоваренная компания Балтика - "Пивзавод Ярпиво" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| (п. 25 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Очистка промышленно-бытовых сточных вод до требований АО "Ярославльводоканал" | Филиал ООО "Пивоваренная компания Балтика - "Пивзавод Ярпиво" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 26 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ливневых очистных сооружений | Филиал ООО "Пивоваренная компания Балтика - "Пивзавод Ярпиво" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 27 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение систематических наблюдений за качеством сбросов и их влиянием на водный объект | Филиал ООО "Пивоваренная компания Балтика - "Пивзавод Ярпиво" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| (п. 28 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Использование отходов фрикционного производства, применение модернизированной пресс-оснастки, исключение отходов промасленной ветоши, отработанных покрышек, масел, ртутных ламп и др. из объема размещения на полигоне "Скоково" | АО "ТИИР" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Экономия сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов за счет вторичного использования отходов, обеспечение снижения количества отходов, подлежащих захоронению | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 30 | Обеспечение стабильной работы пылегазоочистного оборудования, своевременная замена фильтрующих элементов, ремонт и его обслуживание, мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | АО "ТИИР" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 31 | Обеспечение стабильной работы установки "Каскад" | АО "ТИИР" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Очистка стоков, снижение поступления загрязняющих веществ в водные объекты | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 32 | Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Регулирование численности животных без владельцев на территории города Ярославля | Индикаторы 3, 4, 5 таблицы 1 |
| (п. 32 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятия по подбору трупов павших животных на территории города Ярославля и их утилизации | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Регулирование численности животных без владельцев на территории города Ярославля | Индикатор 6 таблицы 1 |
| (п. 33 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Очистка прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Создание благоприятных условий проживания, восстановление и содержание прудов как природных объектов, имеющих рекреационное значение. Улучшение качества внутренних водоемов города и прилегающих к ним территорий | Индикатор 1<1> таблицы 1 |
| (п. 34 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 17.05.2019 N 570) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов, бытовых химических источников питания (батареек) от населения и бюджетных организаций, обслуживание модульных контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов (экобоксы) и их ремонт | ДГХ мэрии города Ярославля, управление культуры, департамент образования | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Индикатор 2 таблицы 1 |
| 36 | Создание и периодическая актуализация интерактивной карты мест размещения специализированных контейнеров для сбора вторсырья и опасных отходов на территории города | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Выполнение требований природоохранного законодательства | Индикатор 11 таблицы 1 |
| 37 | Ликвидация несанкционированных свалок | Территориальные администрации мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Снижение образования несанкционированных свалок на территории города и стопроцентная их ликвидация | Индикатор 1 таблицы 1 |
| 38 | Проведение мониторинга состояния окружающей среды города Ярославля и предоставление специализированной гидрометеорологической информации | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Получение информации о состоянии окружающей среды города Ярославля и информирование населения города о состоянии окружающей среды | Индикаторы 9,10 таблицы 1 |
| 39 | Проведение Дней защиты от экологической опасности города Ярославля | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Привлечение населения к вопросам охраны окружающей среды города | Индикатор 11 таблицы 1 |
| 40 | Выпуск ежегодного отчета о состоянии окружающей среды города Ярославля | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обобщение информации о состоянии окружающей среды города Ярославля в целях дальнейшего использования, проведения сравнительного анализа и информирования населения | Индикатор 11 таблицы 1 |
| 41 | Разработка и изготовление социально значимой рекламной продукции экологической направленности | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Привлечение населения к вопросам охраны окружающей среды города, повышение экологической культуры путем изготовления и размещения в общественных местах, транспорте, образовательных учреждениях баннеров, плакатов, листовок | Индикатор 11 таблицы 1 |
| 42 | Демонтаж (утилизация) затопленного судна в реке Которосли | ДГХ мэрии города Ярославля | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Снижение загрязнения водных объектов | Индикатор 10 таблицы 1 |
| 43 | Реконструкция отстойников NN 1 - 5 на 3 очереди ОС Северной водопроводной станции | ОАО "Ярославльводоканал" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 44 | Реконструкция камер реакции и отстойников NN 1 - 4 Южной водопроводной станции | ОАО "Ярославльводоканал" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Повышение эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий города, улучшение качества водоемов города | Индикатор 7 таблицы 1 |
| 45 | Техническое перевооружение печи сжигания N 3 цеха по производству лаков на конденсационных смолах | АО "Русские краски" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Снижение загрязнения атмосферного воздуха | Индикатор 8 таблицы 1 |
| 46 | Внедрение схемы замкнутого водооборота вакуум-насосов цеха по производству лаков на конденсационных смолах | АО "Русские краски" | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Очистка стоков, снижение поступления загрязняющих веществ в водные объекты | Индикатор 7 таблицы 1 |

#### Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119)

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муниципальная программа | "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы | всего | x | 3416,51 | 3946,81 | 3772,43 | 3666,66 | 6065,00 | 4748,06 |
|  |  | Ответственный исполнитель: ДГХ мэрии города Ярославля | 805 | 2411,73 | 2701,44 | 2271,93 | 2047,67 | 2036,58 | 2755,00 |
|  |  | Соисполнитель 1: управление культуры мэрии города Ярославля | 802 | 37,40 | 22,70 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,01 |
|  |  | Соисполнитель 2: территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля | 820 | 122,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 3: территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля | 822 | 160,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 4: территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля | 821 | 160,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 5: территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля | 823 | 131,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 6: территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля | 818 | 97,86 | 257,80 | 358,66 | 415,46 | 819,07 | 555,73 |
|  |  | Соисполнитель 7: территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля | 819 | 84,42 | 175,11 | 202,49 | 352,90 | 1678,33 | 200,00 |
|  |  | Соисполнитель 8: департамент образования мэрии города Ярославля | 803 | 210,00 | 210,00 | 165,00 | 258,20 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | Соисполнитель 9: территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля | 820 | 0 | 259,76 | 324,35 | 351,83 | 450,52 | 272,64 |
|  |  | Соисполнитель 10: территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля | 823 | 0 | 320,00 | 400,00 | 190,60 | 730,50 | 641,68 |

#### Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муниципальная программа | "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля" на 2015 - 2020 годы | всего | 1174200,81 | 352664,73 | 136469,61 | 133548,85 | 185452,19 | 195876,61 | 170188,82 |
|  |  | областной бюджет | 14623,04 | 2394,22 | 2202,80 | 2756,42 | 2697,73 | 2012,81 | 2559,06 |
|  |  | городской бюджет | 25615,47 | 3416,51 | 3946,81 | 3772,43 | 3666,66 | 6065,00 | 4748,06 |
|  |  | внебюджетные источники | 1133962,30 | 346854,00 | 130320,00 | 127020,00 | 179087,80 | 187798,80 | 162881,70 |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Вывоз и утилизация вновь образующихся и ранее накопленных нефтесодержащих отходов | всего | 285000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 285000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| Мероприятие 2 | Оснащение резервуаров высокоэффективными понтонами | всего | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 | - | - |
| Мероприятие 3 | Очистка от донного ила буферных прудов очистных сооружений | всего | 14700,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 14700,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| Мероприятие 4 | Озеленение и благоустройство территорий предприятий | всего | 15540,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 2060,00 | 2060,00 | 2060,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 15540,00 | 3120,00 | 3120,00 | 3120,00 | 2060,00 | 2060,00 | 2060,00 |
| Мероприятие 5 | Разработка и реализация проекта направления производственных сточных вод при очистке РЧВ NN 1, 2, 3 СВС на станцию повторного использования воды СПИВ N 1 | всего | 12000,00 | 8000,00 | 4000,00 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 12000,00 | 8000,00 | 4000,00 | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Реализация проекта реконструкции аэротенков 3 очереди ОСК с внедрением системы по удалению биогенных элементов | всего | 120000,00 | 120000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 120000,00 | 120000,00 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7 | Разработка и реализация проекта реконструкции 2 очереди ОСК | всего | 271498,30 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 66607,80 | 92908,80 | 51981,70 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 271498,3 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 66607,80 | 92908,80 | 51981,70 |
| Мероприятие 8 | Реализация проекта ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод 1 - 3 очередей ОСК | всего | 150000,00 | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 150000,00 | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | - | - | - |
| Мероприятие 9 | Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений на промливневом сбросе ТЭЦ-2 | всего | 25984,00 | 25984,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 25984,00 | 25984,00 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 10 | Утилизация опасных отходов производства | всего | 10650,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 10650,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятие 11 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и проекта нормативов предельно допустимых выбросов | всего | 150,00 | 100,00 | 50,00 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 150,00 | 100,00 | 50,00 | - | - | - | - |
| Мероприятие 12 | Обеспечение стабильной работы пылегазоочистного оборудования (ГОУ), своевременная замена фильтрующих элементов, ремонт и обслуживание ГОУ | всего | 2100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | - | - | - |
| Мероприятие 13 | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | всего | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - |
| Мероприятие 14 | Проведение очистки ливневого отстойника очистных сооружений | всего | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | - | - |
| Мероприятие 15 | Проведение замены загрузки в фильтрующих патронах на очистных сооружениях | всего | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| Мероприятие 16 | Мониторинг сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | всего | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | - |
| Мероприятие 17 | Приобретение и замена фильтров и фильтрующих кассет на аспирационные системы, мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | всего | 4050,00 | 800,00 | - | 1000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 4050,00 | 800,00 | - | 1000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Мероприятие 18 | Замена фильтрующих материалов очистных сооружений ливневых сточных вод, мониторинг сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | всего | 1800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 19 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разработка проекта предельно допустимых выбросов | всего | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 20 | Установка аспирационной системы на участке дисольверов цеха по производству эмалей | всего | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | - |
| Мероприятие 21 | Реконструкция схемы сточных вод с установкой насадочных колонн на реакторные установки цеха по производству лаков и смол | всего | 2400,00 | 1200,00 | 1200,00 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2400,00 | 1200,00 | 1200,00 | - | - | - | - |
| Мероприятие 22 | Создание локальной замкнутой системы охлаждения импортного оборудования в цехе по производству эмалей | всего | 1800,00 | - | 900,00 | 900,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1800,00 | - | 900,00 | 900,00 | - | - | - |
| Мероприятие 23 | Регенерация загрязненных органических растворителей на установке ASC-1500 фирмы "OFRU" | всего | 14700,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 14700,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Мероприятие 24 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу | всего | 1200,00 | - | - | 600,00 | 600,00 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1200,00 | - | - | 600,00 | 600,00 | - | - |
| Мероприятие 25 | Обслуживание установок по очистке выбросов зерновой пыли | всего | 2700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Мероприятие 26 | Очистка промышленно-бытовых сточных вод до требований ОАО "Ярославльводоканал" | всего | 99000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 99000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 |
| Мероприятие 27 | Реконструкция ливневых очистных сооружений | всего | 6000,00 | 6000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 6000,00 | 6000,00 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 28 | Проведение систематических наблюдений за качеством сбросов и их влиянием на водный объект | всего | 1260,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1260,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
| Мероприятие 29 | Использование отходов фрикционного производства, применение модернизированной пресс-оснастки, исключение отходов промасленной ветоши, отработанных покрышек, масел, ртутных ламп и др. из объема размещения на полигоне "Скоково" | всего | 13500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 13500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Мероприятие 30 | Обеспечение стабильной работы пылегазоочистного оборудования, своевременная замена фильтрующих элементов, ремонт и его обслуживание, мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | всего | 9000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 9000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Мероприятие 31 | Обеспечение стабильной работы установки "Каскад" | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| Мероприятие 32 | Организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания | всего | 14830,24 | 2601,42 | 2202,80 | 2756,42 | 2697,73 | 2012,81 | 2559,06 |
|  |  | областной бюджет | 14623,04 | 2394,22 | 2202,80 | 2756,42 | 2697,73 | 2012,81 | 2559,06 |
|  |  | городской бюджет | 207,20 | 207,20 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.09.2020 N 862) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 33 | Мероприятия по подбору трупов павших животных на территории города Ярославля и их утилизации | всего | 1828,34 | 145,57 | 322,87 | 199,90 | 300,00 | 300,00 | 560,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1828,34 | 145,57 | 322,87 | 199,90 | 300,00 | 300,00 | 560,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.03.2020 N 214) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 34 | Очистка прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля | всего | 1929,84 | 251,03 | 398,81 | 320,00 | 420,00 | 220,00 | 320,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 1929,84 | 251,03 | 398,81 | 320,00 | 420,00 | 220,00 | 320,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 14.08.2019 N 926) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 35 | Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов, бытовых химических источников питания (батареек) от населения и бюджетных организаций, обслуживание модульных контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов (экобоксы) и их ремонт | всего | 4255,95 | 697,38 | 832,66 | 742,03 | 410,87 | 800,00 | 773,01 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 4255,95 | 697,38 | 832,66 | 742,03 | 410,87 | 800,00 | 773,01 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 36 | Создание и периодическая актуализация интерактивной карты мест размещения специализированных контейнеров для сбора вторсырья и опасных отходов на территории города | всего | 240,00 | - | 70,00 | 95,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 240,00 | - | 70,00 | 95,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 37 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 9714,81 | 757,38 | 1012,67 | 1285,50 | 1310,79 | 3678,42 | 1670,05 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 9714,81 | 757,38 | 1012,67 | 1285,50 | 1310,79 | 3678,42 | 1670,05 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 38 | Проведение мониторинга состояния окружающей среды города Ярославля и предоставление специализированной гидрометеорологической информации | всего | 5453,07 | 962,50 | 1098,99 | 800,00 | 850,00 | 691,58 | 1050,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 5453,07 | 962,50 | 1098,99 | 800,00 | 850,00 | 691,58 | 1050,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 11.02.2021 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 39 | Проведение Дней защиты от экологической опасности города Ярославля | всего | 579,47 | 79,99 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 579,47 | 79,99 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 40 | Выпуск ежегодного отчета о состоянии окружающей среды города Ярославля | всего | 247,22 | - | 47,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 247,22 | - | 47,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 41 | Разработка и изготовление социально значимой рекламной продукции экологической направленности | всего | 878,99 | 48,99 | 50,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 878,99 | 48,99 | 50,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 21.02.2018 N 258) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 42 | Демонтаж (утилизация) затопленного судна в реке Которосли | всего | 266,47 | 252,36 | 14,11 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | 266,47 | 252,36 | 14,11 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 43 | Реконструкция отстойников NN 1 - 5 на 3 очереди ОС Северной водопроводной станции | всего | 36000,00 | - | - | - | 12000,00 | - | 24000,00 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 36000,00 | - | - | - | 12000,00 | - | 24000,00 |
| Мероприятие 44 | Реконструкция камер реакции и отстойников NN 1 - 4 на Южной водопроводной станции | всего | 14000,00 | - | - | - | 7000,00 | 7000,00 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 14000,00 | - | - | - | 7000,00 | 7000,00 | - |
| Мероприятие 45 | Техническое перевооружение печи сжигания N 3 цеха по производству лаков на конденсационных смолах | всего | 3000,00 | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 3000,00 | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | - |
| Мероприятие 46 | Внедрение схемы замкнутого водооборота вакуум-насосов цеха по производству лаков на конденсационных смолах | всего | 1000,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - |

Используемые сокращения:

ДГХ мэрии города Ярославля - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

ПДК - предельно допустимые концентрации;

ТКО - твердые коммунальные отходы.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 13.10.2017 N 1411)