## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2012 года N 1657


Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области"

(с изменениями на 17 августа 2021 года)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 24.05.2013 N 505, от 17.10.2013 N 1166, от 17.12.2013 N 1499, от 24.02.2014 N 204, от 11.07.2014 N 755, от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 11.11.2015 N 1275, от 16.11.2015 N 1314, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 01.08.2016 N 873, от 23.08.2016 N 972, от 26.09.2016 N 1108, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 12.07.2018 N 713, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 18.08.2020 N 656, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области" администрация области постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" согласно приложению.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации области С.П.Юхачева.

(п. 3 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Глава администрации области
О.И.Бетин

## Утверждена
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 24.12.2012 N 1657

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ГОСПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 24.05.2013 N 505, от 17.10.2013 N 1166, от 17.12.2013 N 1499, от 24.02.2014 N 204, от 11.07.2014 N 755, от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 11.11.2015 N 1275, от 16.11.2015 N 1314, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 01.08.2016 N 873, от 23.08.2016 N 972, от 26.09.2016 N 1108, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 12.07.2018 N 713, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 18.08.2020 N 656, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

### Паспорт государственной программы

| Ответственный исполнитель госпрограммы | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области |
| --- | --- |
| Соисполнители госпрограммы | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области; управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677) |  |
| Подпрограммы госпрограммы | "Регулирование качества окружающей среды" (приложение N 4); "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" (приложение N 5); "Минерально-сырьевые ресурсы" (приложение N 6); "Развитие водохозяйственного комплекса" (приложение N 7); "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" (приложение N 12) |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474) |  |
| Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) | Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения"; ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области"; ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания"; федеральный (региональный) проект "Сохранение уникальных водных объектов"; федеральный (региональный) проект "Чистая страна"; федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677) |  |
| Цель госпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем |
| Задачи госпрограммы | Обеспечение потребностей экономики области в различных видах природных ресурсов на принципах их комплексного и рационального использования; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности, рационального использования животного мира, развитие природно-ресурсного потенциала; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду; воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы; обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса области |
| Целевые индикаторы и показатели госпрограммы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее - ВРП) (в 2017 году); увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 71 процента отходов; увеличение доли использованных, обезвреженных отходов I - IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I - IV класса до 57 процентов отходов к 2018 году; предотвращенный экологический ущерб - 3915 млн. рублей; снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7 процентов на единицу ВРП (в 2017 году); увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 6 процентов в общей структуре земель области (в 2016 году); охват 100% населения и предприятий организованным сбором твердых бытовых отходов (далее - ТБО); создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест - 462 единицы; снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП к 2012 году на 15 процентов; процент охвата населения регулярной системой очистки до 85 процентов к 2018 году; увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения до 4,4 процента в общей структуре земель области; прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год - 100%) до 169 процентов; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 1 млн.руб. ВРП до 418 кг/млн.руб.; уменьшение сброса загрязняющих сточных вод в поверхностные водные объекты до 40,1 млн. м3; доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07 процента; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8 процента; процент охвата населения системой сбора твердых коммунальных отходов до 93,2 процента; качество окружающей среды до 117,03 процента |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248) |  |
| Сроки и этапы реализации госпрограммы (подпрограммы) | Срок реализации госпрограммы: 2013 - 2024 гг. Госпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015; 01.01.2016 - 31.12.2018; 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы) | Источники финансирования: средства федерального бюджета - 1286,7635 млн. рублей (10,2 процента): 2013 год - 176,4001 млн. рублей; 2014 год - 118,3731 млн. рублей; 2015 год - 97,9751 млн. рублей; 2016 год - 19,2460 млн. рублей; 2017 год - 45,9127 млн. рублей; 2018 год - 64,2074 млн. рублей; 2019 год - 28,6145 млн. рублей; 2020 год - 169,2386 млн. рублей; 2021 год - 37,0735 млн. рублей; 2022 год - 104,5561 млн. рублей; 2023 год - 266,4846 млн. рублей; 2024 год - 158,6818 млн. рублей средства бюджета Тамбовской области - 1119,3464 млн. рублей (8,8 процента), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 32,1693 млн. рублей, 2013 год - 86,2397 млн. рублей; 2014 год - 68,8873 млн. рублей; 2015 год - 97,6226 млн. рублей; 2016 год - 96,4158 млн. рублей; 2017 год - 93,1951 млн. рублей; 2018 год - 109,4012 млн. рублей; 2019 год - 141,0583 млн. рублей; 2020 год - 118,0276 млн. рублей; 2021 год - 71,8910 млн. рублей; 2022 год - 69,2730 млн. рублей; 2023 год - 74,3578 млн. рублей; 2024 год - 92,9770 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 536,7178 млн. рублей (4,2 процента): 2013 год - 24,6898 млн. рублей; 2014 год - 42,6000 млн. рублей; 2015 год - 46,5749 млн. рублей; 2016 год - 51,5150 млн. рублей; 2017 год - 40,9612 млн. рублей; 2018 год - 47,8536 млн. рублей; 2019 год - 46,9325 млн. рублей; 2020 год - 44,7829 млн. рублей; 2021 год - 42,5290 млн. рублей; 2022 год - 56,7277 млн. рублей; 2023 год - 45,8511 млн. рублей; 2024 год - 45,7000 млн. рублей; внебюджетные источники - 9794,9825 млн. рублей (76,8 процента): 2013 год - 1135,0475 млн. рублей; 2014 год - 645,3295 млн. рублей; 2015 год - 848,5023 млн. рублей; 2016 год - 792,8632 млн. рублей; 2017 год - 823,5150 млн. рублей; 2018 год - 854,5650 млн. рублей; 2019 год - 715,5965 млн. рублей; 2020 год - 477,9545 млн. рублей; 2021 год - 561,9040 млн. рублей; 2022 год - 1344,1450 млн. рублей; 2023 год - 633,895 млн. рублей; 2024 год - 961,6650 млн. рублей; общий объем финансирования - 12737,8102 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, 2013 год - 1422,3771 млн. рублей; 2014 год - 875,1899 млн. рублей; 2015 год - 1090,6749 млн. рублей; 2016 год - 960,0400 млн. рублей; 2017 год - 1003,5840 млн. рублей; 2018 год - 1076,0272 млн. рублей; 2019 год - 932,2018 млн. рублей; 2020 год - 810,0036 млн. рублей; 2021 год - 713,3975 млн. рублей; 2022 год - 1574,7018 млн. рублей; 2023 год - 1020,5885 млн. рублей; 2024 год - 1259,0239 млн. рублей; затраты по подпрограммам: "Регулирование качества окружающей среды" - 7150,9411 млн. рублей (55,8 процента): 2013 год - 748,5749 млн. рублей; 2014 год - 334,4592 млн. рублей; 2015 год - 449,3129 млн. рублей; 2016 год - 665,7403 млн. рублей; 2017 год - 747,9868 млн. рублей; 2018 год - 736,9888 млн. рублей; 2019 год - 730,0228 млн. рублей; 2020 год - 468,2612 млн. рублей; 2021 год - 578,2509 млн. рублей; 2022 год - 527,3148 млн. рублей; 2023 год - 577,8413 млн. рублей; 2024 год - 586,1872 млн. рублей; "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" - 1362,4231 млн. рублей (10,8 процента): 2013 год - 408,1658 млн. рублей; 2014 год - 343,3102 млн. рублей; 2015 год - 438,6861 млн. рублей; 2016 год - 172,2610 млн. рублей; "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2051,8927 млн. рублей (16,2 процента): 2017 год - 121,8020 млн. рублей; 2018 год - 218,5734 млн. рублей; 2019 год - 32,5539 млн. рублей; 2020 год - 203,7864 млн. рублей; 2021 год - 35,9950 млн. рублей; 2022 год - 875,7080 млн. рублей; 2023 год - 103,912 млн. рублей; 2024 год - 459,5620 млн. рублей; "Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,6173 млн. рублей (3,3 процента): 2013 год - 134,1810 млн. рублей; 2014 год - 94,0065 млн. рублей; 2015 год - 13,9092 млн. рублей; 2016 год - 24,4880 млн. рублей; 2017 год - 22,9119 млн. рублей; 2018 год - 11,9661 млн. рублей; 2019 год - 19,2974 млн. рублей; 2020 год - 19,7572 млн. рублей; 2021 год - 19,5000 млн. рублей; 2022 год - 19,4000 млн. рублей; 2023 год - 19,4000 млн. рублей; 2024 год - 19,8000 млн. рублей; "Развитие водохозяйственного комплекса" - 1521,6383 млн. рублей (12,1 процента), в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, 2013 год - 131,4554 млн. рублей; 2014 год - 103,4140 млн. рублей; 2015 год - 171,7731 млн. рублей; 2016 год - 74,9271 млн. рублей; 2017 год - 88,5891 млн. рублей; 2018 год - 86,0989 млн. рублей; 2019 год - 126,4942 млн. рублей; 2020 год - 92,8237 млн. рублей; 2021 год - 54,0311 млн. рублей; 2022 год - 126,7040 млн. рублей; 2023 год - 293,8602 млн. рублей; 2024 год - 171,4675 млн. рублей. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы: расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области - 195,8647 млн. рублей (1,5 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 0,0000 млн. рублей; 2015 год - 16,9936 млн. рублей; 2016 год - 18,9662 млн. рублей; 2017 год - 18,7491 млн. рублей; 2018 год - 18,8159 млн. рублей; 2019 год - 19,9581 млн. рублей; 2020 год - 20,6106 млн. рублей; 2021 год - 21,0553 млн. рублей; 2022 год - 20,9793 млн. рублей; 2023 год - 20,9793 млн. рублей; 2024 год - 18,7573 млн. рублей; расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области - 36,4330 млн. рублей (0,3 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 0,0000 млн. рублей; 2015 год - 0,0000 млн. рублей; 2016 год - 3,6574 млн. рублей; 2017 год - 3,5451 млн. рублей; 2018 год - 3,5841 млн. рублей; 2019 год - 3,8754 млн. рублей; 2020 год - 4,7645 млн. рублей 2021 год - 4,5651 млн. рублей; 2022 год - 4,5957 млн. рублей; 2023 год - 4,5957 млн. рублей; 2024 год - 3,2500 млн. рублей |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616) |  |

### 1. Общая характеристика сферы реализации госпрограммы

Анализ состояния окружающей среды области позволяет выделить следующие основные проблемы в сфере окружающей среды, обусловленные как результатами хозяйственной деятельности в прошлом, так и текущим негативным воздействием на окружающую среду.

#### Низкая эффективность действующей системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду

Одной из ключевых проблем, обуславливающих ухудшение качества окружающей среды и снижения уровня экологической безопасности России, является неэффективная система нормирования негативного воздействия на окружающую среду. За последние 20 лет в Российской Федерации ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду не индексировались. Административные штрафы за нарушение природоохранного законодательства не сопоставимы с уровнем затрат на устранение нарушений. Существующая система нормирования воздействия на окружающую среду основана на соблюдении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на внешней границе санитарно-защитной зоны (для атмосферного воздуха) и в контрольных створах (для водных объектов). Ее основные недостатки в том, что она, с одной стороны, предъявляет избыточно жесткие требования (нормируются более 2000 загрязняющих веществ), с другой стороны - не исключает субъективизма при принятии решений об установлении временных нормативов (лимитов) природоохранными органами. Такая ситуация приводит к тому, что практически все крупные промышленные предприятия десятилетиями превышают установленные нормативы, выплачивая незначительные суммы в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду и не имеют никаких стимулов к модернизации. Таким образом, существующая система нормирования не способствует решению проблем снижения загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв.

#### Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах, связанный с ростом транспортных выбросов и недостаточной эффективностью очистных сооружений в промышленности

По данным Управления Росприроднадзора по Тамбовской области и Тамбовстата суммарный выброс в атмосферу от всех источников загрязнения в 2011 году составил 146,3 тыс. тонн. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составили 47,6 тыс.т/год (2010 г. - 46,2 тыс.т/год). Незначительное увеличение объема выбросов произошло вследствие значительного роста производственных объемов перерабатывающей отрасли (предприятия сахарной промышленности). Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2011 году составили - 98,7 тыс.т/год (2010 г. - 94,8 тыс.т/год), что составило 68% от общего объема выбросов. Изменение абсолютных величин выбросов от передвижных источников загрязнения обусловлено использованием новой методики расчета, разработанной открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Научно-исследовательский институт "Атмосфера" и внедренной в 2011 году.

По данным Управления государственной инспекции дорожного движения управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области количество автотранспорта в 2011 году увеличилось на 6,7% (2,9% в 2010 г.) в ближайшее время тенденция к увеличению будет сохранена, хотя темпы роста, по мнению специалистов, будут снижаться.

Практически половину - 47% всех выбросов от стационарных источников по-прежнему составляет метан (2010 г. - 50%). В 2011 году выбросы метана во время проведения плановых ремонтных работ на линейных газопроводах выросли на 1,5%, к уровню 2010 года.

Уровень улова вредных веществ от поступающих на очистку составляет около 90%, а по отношению к количеству веществ, отходящих от всех стационарных источников - 11%. Низкий процент улова обусловлен все еще значительными выбросами метана при эксплуатации и ремонте систем газоснабжения. В 2011 году из общего объема уловленных веществ было утилизировано 36%.

Общий объем выбросов в регионе от всех стационарных источников, без учета выбросов метана при проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах, остался на уровне значений прошлых лет.

Среднее количество выбросов за последние десять лет составляет 23,91 тыс. тонн/год.

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов.

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод, являются паводки, наводнения, подтопление и затопление земель населенных пунктов и объектов экономики. На территории области в зонах негативного воздействия вод проживают 10 тыс. человек. В целом по области площадь периодически затапливаемых зон в населенных пунктах ежегодно составляет 257,7 га, в том числе площадь жилой зоны - 230,5 и производственной - 27,2 га. Количество подтапливаемых домовладений составляет 1271. Периодичность затопления 1 раз в 5 лет, отдельные территории - ежегодно. Средний объем экономического ущерба порядка 540 млн. рублей в год.

Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счет отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, значительно меньших критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Паводкоопасными являются Бондарский, Гавриловский, Кирсановский, Уваровский, Староюрьевский, Тамбовский, Моршанский, Мичуринский районы. За последние пять лет на данных территориях проводятся превентивные противопаводковые мероприятия.

Большое количество объектов прошлой хозяйственной деятельности, являющихся источниками загрязнения компонентов природной среды и высокого экологического риска.

В области в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности образовались объекты, характеризующиеся высокой степенью опасности для окружающей среды и здоровья населения и территорий.

Мероприятия по ликвидации загрязнений включают в себя сбор и захоронение непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Конечная цель ликвидации загрязнения - обеспечение утилизации токсичных отходов, улучшение экологической обстановки, восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земельных ресурсов.

Предполагаемое целевое использование земель после проведения восстановительных работ - земли промышленности.

Низкий уровень обезвреживания, переработки и вторичного использования отходов производства и потребления.

Проблема утилизации отходов жизнедеятельности человека является актуальной для человечества.

На территории области проводятся системные мероприятия, направленные на улучшение ситуации со сбором твердых бытовых отходов.

Отдельной проблемой в области является низкая эффективность организации сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие раздельного сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит к размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп, на полигонах ТБО без предварительного обезвреживания. В целом, сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.

В г. Тамбове, так и в районах, остро стоит проблема вывоза мусора из многочисленных гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, мест массового отдыха граждан в лесах, у водоемов, парковой зоне, придорожных полос и посадок.

В целях организации на территории области системной работы по сбору, вывозу и утилизации отходов разработаны:

проект нормативов образования отходов и лимит на их размещение для предприятий, что позволяет осуществлять плату за негативное воздействие по единым нормативам.

Территориальная схема Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная приказом управления ТЭК и ЖКХ области от 02.03.2017 N 19. Территориальная схема Тамбовской области в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории области в соответствии со 13.3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. N 1130, Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г., утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., поручениями Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N Пр-781 и от 10 августа 2012 г. N Пр-2138, Государственной программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. N 298, документами территориального планирования Тамбовской области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Территориальная схема обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами производства и потребления в порядке их приоритетности:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

безопасное захоронение отходов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Территориальная схема предусматривает комплексную переработку отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование существующих технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Отходы производства, образующиеся на предприятиях Тамбовской области, многообразны по составу, объему их образования и накопления. Состав и количество отходов меняются в зависимости от технологии производства, выпуска новой продукции или рыночной конъюнктуры.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Сведения об условиях накопления и хранения отходов, о мероприятиях по их обезвреживанию, обработке, транспортированию и утилизации фрагментарны, и до настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация по обращению с отходами, а также по потенциалу рынка вторичного сырья.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

В Тамбовской области основным способом захоронения ТКО и приравненных к ним отходов производства и потребления является их захоронение на полигонах ТКО. Захоронению подвергается порядка 96% образующихся в регионе отходов, и только 4% образующихся отходов утилизируется.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

В настоящее время на территории Тамбовской области действует тринадцать объектов размещения ТКО. Требованиям природоохранного законодательства в полной мере отвечают только четыре из них, при этом одним из соответствующих требованиям объектом превышен проектный объем размещения отходов (по расчетам прием отходов на данном объекте с учетом внедрения технологий, ранее не предусмотренных проектом, возможен лишь до 2019 года). Только восемь объектов размещения отходов могут продолжать эксплуатироваться, по пяти из них требуется проведение различных мероприятий, направленных на приведение в соответствие нормам природоохранного законодательства. К таким мероприятиям относятся: получение заключения о размере установленной санитарно-защитной зоны, заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию, внедрение программы экологического контроля, обустройство объектов размещения отходов (обваловка, установка фильтрационных экранов, ванн дезинфекции, обеспечение весового контроля, оборудование контрольно-пропускных пунктов, постов радиационного контроля и постов контроля за выбросами в атмосферу).

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО все объекты размещения отходов, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, осуществляют свою деятельность только до момента ввода в эксплуатацию необходимых мощностей вновь строящихся или реконструируемых объектов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку (сортировку). На территории Тамбовской области в данный момент имеется только один объект обработки ТКО проектной мощностью 150000 тонн/год.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Таким образом, для достижения целей государственной политики в области обращения с отходами требуется реорганизация существующей системы обращения с отходами в целях обеспечения максимального использования исходных сырья и материалов, предотвращения образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработки, утилизации и обезвреживании отходов, а также безопасного захоронения отходов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Угроза сокращения видового состава и численности объектов животного и растительного мира, утраты природных комплексов являются проблемой, вызванной возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду.

Млекопитающие области представлены 73 видами (лось, кабан, косуля, волк, белка, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, хорь, бобр речной, барсук и другие) и 292 видами птиц (глухарь, рябчик, тетерев, куропатка и другие). Первые два вида птиц занесены в Красную книгу области, для них границы области являются южной границей их ареала.

Представителей млекопитающих, обитающих в лесу и представляющих интерес как объект охоты, можно разделить на две категории: пушные звери и копытные. К первым относятся заяц-беляк, лисица, куница и бобр.

Копытные представлены пятью видами - кабан, косуля европейская, лось, единичные экземпляры оленей благородного и пятнистого. С 2004 года в области запрещена добыча лося. Связано это с резким падением численности особей данного вида. Основная причина - бесконтрольный отстрел с применением нарезного оружия. Реформы последних лет не способствовали созданию благоприятных условий для проведения охранных и воспроизводственных мероприятий в охотничьих угодьях области. Это отрицательно сказалось на численности охотничьих животных, и в первую очередь копытных, которые наиболее подвержены прессу со стороны нарушителей правил охоты и наиболее отзывчивы на биотехнические мероприятия.

В степной зоне, которая занимает более 80% территории области, обитает перепел, куропатка, болотно-луговая дичь и интродуцированный фазан, а самыми распространенными среди пернатых являются водоплавающие.

В многочисленных водоемах области обитает ондатра, выхухоль. Выхухоль занесена в Красную книгу России и Красную книгу области. Основным фактором, лимитирующим численность выхухоли, являются нарушение мест обитания и вытеснение ондатрой.

Численность волка в области в последние годы снизилась за счет интенсивного истребления в степных угодьях.

В последние годы численность кабана на территории области приобрела устойчивую тенденцию к росту, что связано с ведением интенсивного хозяйства именно по данному виду.

Первые упоминания об исследованиях флоры Тамбовской губернии относятся к 1739 году. Анализ флоры Тамбовской области впервые был проведен М.А.Бухало в работе "О дикорастущей флоре Тамбовской равнины" (1980), в которой автором было отмечено произрастание 1261 вида. За прошедшее время эти данные неоднократно пополнялись и в настоящее время в области выявлено более 1300 растений.

Условия лесостепи обусловливают присутствие во флоре Тамбовщины представителей различных эколого-фитоценотических групп. Самыми многочисленными являются виды лесных, луговых и степных ценозов.

Основным типом лиственных лесов в настоящее время являются дубравы. Постоянными спутниками дуба черешчатого являются липа мелколистная, береза повислая, осина, клен татарский, остролистный и полевой, ольха черная, вяз обыкновенный, ясень, ива, лещина.

Из травянистых растений для этих лесов характерны гусиный лук желтый, купена душистая, ландыш майский, пролеска сибирская, мятлик дубравный, копытень европейский, чистяк весенний, медуница неясная, колокольчик широколистный, ломонос прямой, рябчик русский, бубенчик лилиелистный и др.

По склонам и верхнему краю балок и речных долин, опушкам байрачных лесов сохранились остатки луговых степей, которые в большинстве своем сильно деградировали.

На территории области встречаются более 320 видов лекарственных растений, из них большая часть, 84%, произрастает в диком состоянии. Широко распространены душица обыкновенная, крапива двудомная, ландыш майский, полынь горькая, чистотел большой, щавель конский, мята полевая, подорожник большой и многие другие. Многие лекарственные растения в современных условиях стали редкими (кровохлебка лекарственная, девясил высокий, василек синий и др.), что привело к снижению их значения в заготовках, а сбор некоторых (адонис весенний, алтей лекарственный, вахта трехлистная и др.) полностью запрещен, в связи с внесением их в Красную книгу области.

увеличить долю утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 0,07%;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 27.12.2018 N 1401)

увеличить долю нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод до 4,8%.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 27.12.2018 N 1401)

охватить население системой сбора ТКО;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

улучшить качество окружающей среды.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

Социальная эффективность госпрограммы характеризуется улучшением условий проживания населения, снижением риска заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения окружающей среды, сохранением генетического фонда и возможностей для жизни будущих поколений.

Промышленное освоение месторождений титан-цирконовых россыпей, глауконитов, известняков, строительных песков, керамических суглинков приведет к строительству горно-обогатительных комбинатов "Борисовский", "Никольский", "Бондарский", созданию новых рабочих мест, строительству дорог, жилья.

Перечень показателей (индикаторов) реализации госпрограммы приведены в приложении N 1 к госпрограмме.

### 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы

Госпрограммой предусматривается реализация основных мероприятий в рамках подпрограмм:

"Регулирование качества окружающей среды";

"Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами";

"Минерально-сырьевые ресурсы";

"Развитие водохозяйственного комплекса";

"Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" (реализуется с 2017 года в связи с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в редакции от 28.12.2016).

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

С 2019 года реализуются федеральные (региональные) проекты "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Мероприятия подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" включают ряд практических мероприятий по обеспечению экологической безопасности и улучшению качества окружающей среды, направленных на:

разработку проектной документации на строительство, реконструкцию природоохранных объектов, в том числе очистных сооружений по очистке производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод; экологическую реабилитацию водных объектов;

строительство, реконструкцию очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

строительство, реконструкцию локальных очистных сооружений на предприятиях области для очистки производственных стоков;

строительство, реконструкция очистных сооружений ливневых стоков на предприятиях области;

внедрение систем оборотного водоснабжения на предприятиях области;

снижение загрязнения атмосферного воздуха;

внедрение информационно-аналитической системы мониторинга природопользования, контроля и охраны окружающей среды на территории области;

проведение аналитических исследований состояния окружающей среды: воздуха, воды, почв в рамках государственного экологического контроля; подготовка паспортов опасных отходов; проведение токсикологических анализов отходов, оформление обосновывающих документов для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и пакета документов для лицензий на деятельность по обращению с опасными отходами;

организацию и разработку информационного обеспечения территориальной системы экологического мониторинга, внедрение информационных технологий, в том числе создание экологического портала области с использованием ГИС-технологии;

экологическое образование и просвещение;

сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), обеспечение их устойчивого функционирования;

сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, в первую очередь на ООПТ, разработка и осуществление технологий создания искусственных популяций.

Реализация мероприятий данного направления будет способствовать снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшению экологических условий проживания населения области и внедрению экологически эффективных технологий.

В рамках данного направления предполагается реализация комплекса мероприятий по развитию сети ООПТ регионального значения. В состав основных мероприятий подпрограммы государственной программы по данному направлению включены:

выполнение работ по разработке проектной документации и благоустройству ООПТ, памятников природы регионального уровня на территории области;

проведение мероприятий по охране и воспроизводству животного и растительного мира на территории ООПТ;

проведение мероприятий по благоустройству и расчистке ООПТ, родников на территории области;

разработка обоснования создания ООПТ, оформление документов для межевания и постановки на кадастровый учет ООПТ;

проведение научно-исследовательских и полевых работ по изучению популяций редких и исчезающих видов животных и растений на территории области, в том числе по подготовке второго издания Красной книги Тамбовской области (раздел "Растения") и издание Красной книги области (раздел "Растения");

проведение биотехнических мероприятий на территории ООПТ.

В подпрограмму включены ведомственные целевые программы "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения" и "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

#### Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения" (далее - ведомственная программа)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

На фоне общей тенденции снижения ресурсного потенциала лесов, продуктивности земель вследствие деградации почв, экологического и санитарного состояния большинства водных объектов области происходит ухудшение среды обитания объектов растительного и животного мира, что может привести к полному исчезновению редких и исчезающих видов животных и растений.

Для управления особо охраняемыми природными территориями и оперативного контроля за соблюдением режимов их охраны, выполнением охранных мероприятий было создано Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения" (далее - ТОГБУ "Дирекция ООПТ").

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Целями ведомственной программы являются:

обеспечение стабильного и эффективного функционирования ООПТ;

сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов на территории области как естественной среды обитания животного и растительного мира, биологического разнообразия флоры и фауны, редких и исчезающих животных и растений.

Основные задачи ведомственной программы:

оптимизация сети ООПТ;

формирование инфраструктуры ООПТ;

создание оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира.

Выполнение ведомственной программы позволит создать экологический каркас из ООПТ общей площадью не менее 6,0% от территории области, правовую и экономическую базу для обеспечения стабильного и эффективного функционирования и охраны ООПТ, оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира ООПТ регионального значения.

#### Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания" (далее - ведомственная программа)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

За период 2010 - 2012 гг., благодаря эффективному использованию средств ведомственной программы, на территории области проведено свыше 7500 рейдовых мероприятий, в ходе которых было выявлено 1050 нарушений природоохранного законодательства. Из них 1040 случаев нарушения законодательства носят административный характер, по которым составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 877 тыс. рублей.

Согласно проведенному межхозяйственному охотустройству территории области расчетная оптимальная численность основных видов охотничьих животных составляет: по лосю - около 1600 голов, по кабану - 2800 голов, по косуле - около 6000 голов, по серой куропатке - около 190000 голов, по зайцу русаку - около 40000 голов, зайцу-беляку - около 5000 голов.

Целью ведомственной программы является обеспечение на территории области воспроизводства и рационального использования объектов животного мира.

Задачами ведомственной программы являются:

создание оптимальных условия для сохранения, восстановления и увеличения численности, организации воспроизводства объектов животного мира, охраны среды их обитания, восстановление генофонда популяций;

совершенствование охраны объектов животного мира от нарушителей.

Мероприятия ведомственной программы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников финансирования.

Выполнение ведомственной программы позволит:

увеличить численность охотничьих животных и сберечь национальное природное достояние - генофонд популяций, ценность которого невозможно выразить в денежном эквиваленте;

более эффективно проводить биотехнические и охотхозяйственные мероприятия;

повысить уровень борьбы с нарушителями законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличить раскрываемость правонарушений в этой сфере правового регулирования, что повлечет за собой увеличение поступлений в бюджет Тамбовской области денежных средств от штрафных санкций;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

увеличить количество рейдовых мероприятий, что повлечет за собой более качественный анализ численности объектов животного мира области.

Мероприятия подпрограммы "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" направлены на решение проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории области.

Основные усилия для реализации мероприятий будут сосредоточены на привлечении средств частных инвесторов и использовании механизма частно-государственного партнерства.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

создание регионального кадастра отходов области;

повышение экологической культуры и грамотности, воспитание экологического сознания у населения области;

развитие системы обращения с ртутьсодержащими отходами;

развитие системы обращения с промышленными отходами;

создание системы обращения с отходами автотранспорта;

утилизация отходов сельского хозяйства;

улучшение показателей санитарной очистки населенных пунктов области;

повышение безопасности захоронения отходов на полигонах ТБО;

наращивание объемов использования отходов и извлечения из них вторичного сырья.

Мероприятия подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" направлены на реализацию комплекса мер для формирования необходимой нормативно-правовой и информационно-технической базы для решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления на территории области, актуализацию территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления деятельности на территории области по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Мероприятием предусматривается актуализация не реже чем 1 раз в 3 года территориальной схемы с целью приведения территориальной схемы в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Тамбовской области, обновление и дополнение актуальной информацией о состоянии отрасли обращения с отходами в области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на регулирование отрасли обращения с отходами на территории области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

проведение конкурсного отбора для выбора регионального оператора;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

разработка и внедрение регионального кадастра отходов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

подготовка свободных земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

создание системы раздельного сбора отходов на территории области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

создание пунктов приема вторичного сырья от населения на территории муниципальных образований области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

организация системы сбора опасных и особо опасных отходов от населения на территории муниципальных образований области;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

выявление и ликвидация вновь образованных мест несанкционированного размещения отходов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

мониторинг состояния объектов размещения отходов. Оперативное получение достоверной информации о текущем состоянии объектов размещения отходов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Целью подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" является обеспечение экономического роста и улучшение жизни населения области за счет развития и использования минерально-сырьевой базы.

В рамках подпрограммы будут проведены геологоразведочные работы на пресные подземные воды с целью обеспечения населения качественной питьевой водой (прирост и переоценка запасов), экологический мониторинг геологической среды и водных объектов, геологоразведочные работы на минеральные подземные воды с целью прироста и переоценки запасов на территории Тамбовской области, направленные на решение задачи по удовлетворению текущих и перспективных потребностей экономики области, ее промышленности и сельского хозяйства, населения в минеральном сырье.

Основными задачами подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" являются:

обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах в ряде районов за счет строительства водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения их водоотдачи;

сохранение и восстановление водных объектов за счет экологической реабилитации водных объектов;

предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а также путем обеспечения высокого уровня безопасности и сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений.

Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей национальной экономики, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

В подпрограмме предусматривается осуществление мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории области, в том числе увеличение пропускной способности водных объектов (рек, ручьев, озер), их расчистка, дноуглубление, спрямление, включая проектные работы, за счет субвенций из федерального бюджета.

Реализация мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод за счет субвенций из федерального бюджета позволит увеличить пропускную способность более 6,2 км участков русел рек, предотвратит угрозу подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 110,19 млн. рублей.

В подпрограмму включена ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.12.2017 N 1358)

#### Ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области" (далее - ведомственная программа)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

В собственности области находятся 135 гидротехнических сооружений (далее - ГТС).

В целях безопасной эксплуатации ГТС областной собственности, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах создано Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство".

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод, являются паводки, наводнения, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Паводкоопасными являются Кирсановский, Уваровский, Тамбовский, Моршанский районы. Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счет отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, значительно меньших критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьезным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и водохранилищ. Переработка берегов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разрушения прибрежных построек и земель сельскохозяйственного и лесного фонда, создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению их рыбопродуктивности, и другим, требующим компенсационных мероприятий последствиям.

Целями ведомственной программы являются:

обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, рационального использования и охраны водных объектов;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Мероприятия ведомственной программы направлены на реализацию мер по обеспечению рационального использования и охраны водных ресурсов; проведение планово-предупредительных противопаводковых мероприятий, в т.ч. повышение пропускной способности русел рек; осуществление мониторинга водных объектов; осуществление текущего ремонта гидротехнических сооружений; обеспечение территорий, подверженных негативному воздействию вод, необходимыми мероприятиями защиты.

Система программных мероприятий разработана по следующим подпрограммам: "Регулирование качества окружающей среды", "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами", "Минерально-сырьевые ресурсы", "Развитие водохозяйственного комплекса", "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

#### Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - ведомственная программа)

(введен Постановлением администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

Неудовлетворительное состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос приводит к заилению поверхностных водных объектов, что в свою очередь приводит к уменьшению глубин в поверхностных водных объектах и невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод. В связи с уменьшением пропускной способности в период прохождения паводков вода выходит за пределы границ поверхностных водных объектов (береговой линии), что приводит к затоплению и подтоплению промышленных предприятий, жилого фонда, объектов инфраструктуры, сельскохозяйственных угодий, в результате чего повреждаются здания и сооружения, разрушаются инженерные коммуникации с причинением значительного материального ущерба. Создаются чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей.

В Тамбовской области водные объекты в местах водопользования населения, используемые в качестве питьевого водоснабжения (I категория), отсутствуют.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория), незначительно изменилась. Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, увеличилась на 2,3%, по микробиологическим показателям уменьшилась на 0,6, что значительно ниже среднероссийских показателей 2011 года.

Учитывая сложившуюся проблемную ситуацию в водной сфере и недостаточное финансирование водохозяйственных мероприятий за счет субвенций из федерального бюджета, решение обозначенных проблем возможно только при государственной поддержке и финансировании, а также скоординированности действий органов власти и местного самоуправления с применением методов государственно-частного партнерства. В связи с этим разработана настоящая ведомственная программа.

Целью ведомственной программы является:

улучшение экологического состояния, повышение и сохранение водности поверхностных водных объектов в области, обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Мероприятия ведомственной программы направлены на:

удаление донных отложений, мусора, водной растительности;

благоустройство прилегающей территории для использования в рекреационных и туристических целях (культуртехнические работы, планировочные работы, устройство малых архитектурных форм, строительство объектов рекреации);

выпуск рыбопосадочного материала в водные объекты;

охрана прилегающей к водным объектам территории от нарушителей природоохранного законодательства.

Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложениях N 2, 2а к госпрограмме.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.04.2016 N 443)

### 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации госпрограммы

В рамках госпрограммы областными государственными учреждениями государственные услуги (работы) юридическим и (или) физическим лицам, не включенными в ведомственные программы, не оказываются.

### 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы

Финансирование мероприятий госпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета, а также средств бюджетов муниципальных образований. Программой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение природоохранных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных экологических программ, финансируемых за счет средств своих бюджетов. На выполнение мероприятий госпрограммы будут привлекаться также внебюджетные средства.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

На финансирование программных мероприятий госпрограммы из бюджета Тамбовской области предполагается направлять поступающие природно-ресурсные платежи и платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Предоставление и расходование субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках финансирования мероприятий госпрограммы производится согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (приложение N 11 к госпрограмме), Правилам предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среды (приложение N 13 к госпрограмме), Правилам предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации в области обращения с отходами (приложение N 14 к госпрограмме).

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.12.2020 N 1111)

Налоговых расходов в рамках государственной программы не предусмотрено.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Ресурсное обеспечение госпрограммы приведено в приложении N 3 к госпрограмме.

### 7. Механизмы реализации госпрограммы

Механизм реализации госпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований области.

Механизм выполнения поставленных в госпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем Программы является управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.08.2015 N 963)

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

организует и координирует реализацию госпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в госпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей госпрограммы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности госпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации государственной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в госпрограмму;

предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации госпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности госпрограммы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы;

| 11. Основное мероприятие: осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | Количество мероприятий, отнесенных к объектам охоты | ед. |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2 |  | 2014 | 221,70 |  | 221,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 |  | 2015 | 201,20 |  | 201,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 422,90 |  | 422,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2013 - 2015 годы" | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | Снижение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству | гол. |  | 2013 |  | 110 |  | 2013 | 10777,50 |  | 0,00 |  | 10777,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 125 |  | 2014 | 10144,36 |  | 0,00 |  | 10144,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 130 |  | 2015 | 10563,60 |  | 0,00 |  | 10563,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31485,46 |  | 0,00 |  | 31485,46 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Основное мероприятие: расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | Штатная численность | ед. |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 |  | 2015 | 2709,40 |  | 0,00 |  | 2709,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2709,40 |  | 0,00 |  | 2709,40 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | Предотвращенный экологический ущерб | млн.руб. |  | 2013 |  | 700 |  | 2013 | 408165,86 |  | 0,00 |  | 5130,00 | 13000,00 | 390035,86 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 813 |  | 2014 | 343310,19 |  | 0,00 |  | 168,00 | 22400,00 | 320742,19 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 1800 |  | 2015 | 438686,10 |  | 0,00 |  | 580,00 | 34300,00 | 403806,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1190162,15 |  | 0,00 |  | 5878,00 | 69700,00 | 1114584,15 |
| Задача 5: предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Тамбовской области |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 169745,76 |  | 0,00 |  | 5130,00 | 0,00 | 164615,76 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 292748,00 |  | 0,00 |  | 168,00 | 0,00 | 292580,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 63146,50 |  | 0,00 |  | 580,00 | 0,00 | 62566,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 525640,26 |  | 0,00 |  | 5878,00 | 0,00 | 519762,26 |
| 14. Основное мероприятие: информационное обеспечение работ в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Управление по ООС | Количество проведенных мероприятий | ед. |  | 2013 |  | 2 |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 3 |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Основное мероприятие: природоохранные мероприятия, связанные с обращением с промышленными отходами, в том числе с ртутьсодержащими и сельскохозяйственными отходами | Управление по ООС, предприятия и организации области, органы местного самоуправления | Предотвращенный экологический ущерб | млн.руб. |  | 2013 |  | 250,0 |  | 2013 | 169745,76 |  | 0,00 |  | 5130,00 | 0,00 | 164615,76 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 250,0 |  | 2014 | 292748,00 |  | 0,00 |  | 168,00 | 0,00 | 292580,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 250,0 |  | 2015 | 63146,50 |  | 0,00 |  | 580,00 | 0,00 | 62566,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 525640,26 |  | 0,00 |  | 5878,00 | 0,00 | 519762,26 |
| 15.1. Организация пунктов сбора ртутьсодержащих бытовых приборов и малогабаритных аккумуляторов от населения на территории Тамбовской области | Управление по ООС, предприятия и организации области, органы местного самоуправления | Количество пунктов (нарастающим итогом) | ед. |  | 2013 |  | 0 |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 |  | 2015 | 480,00 |  | 0,00 |  | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480,00 |  | 0,00 |  | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2. Создание и обеспечение деятельности центра по обращению с отходами производства и потребления | Управление по ООС | Количество созданных центров | ед. (нарастающим итогом) |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3. Оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций и населения области | Управление по ООС, предприятия и организации области, органы местного самоуправления | Переработка и безопасное хранение токсичных отходов от образовавшихся отходов | % |  | 2013 |  | 81 |  | 2013 | 150,00 |  | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 81,5 |  | 2014 | 168,00 |  | 0,00 |  | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 83 |  | 2015 | 100,00 |  | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 418,00 |  | 0,00 |  | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4. Реализация инвестиционных проектов в сфере обращения с промышленными отходами | Управление по ООС, предприятия и организации области, органы местного самоуправления | Предотвращенный экологический ущерб | млн.руб. |  | 2013 |  | 150,0 |  | 2013 | 164615,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 164615,76 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 220,0 |  | 2014 | 292580,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 292580,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 150,0 |  | 2015 | 62566,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 62566,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 519762,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 519762,26 |
| 15.5. Выполнение работ по сбору, вывозу и размещению (захоронению) опасных отходов (непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов 1 - 3 класса опасности), находящихся на территории Тамбовской области | Управление по ООС, предприятия и организации области, органы местного самоуправления | Количество вывезенных пестицидов | т |  | 2013 |  | 100 |  | 2013 | 4980,00 |  | 0,00 |  | 4980,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4980,00 |  | 0,00 |  | 4980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6: улучшение показателей санитарной очистки населенных пунктов области |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 238420,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13000,00 | 225420,10 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 50562,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 22400,00 | 28162,19 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 375539,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34300,00 | 341239,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 664521,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 69700,00 | 594821,89 |
| 16. Основное мероприятие: проведение мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов Тамбовской области | Управление по ООС, органы местного самоуправления | Охват населения и предприятий организованным сбором твердых бытовых отходов (далее - ТБО) | % |  | 2013 |  | 64,0 |  | 2013 | 238420,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13000,00 | 225420,10 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 65,0 |  | 2014 | 50562,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 22400,00 | 28162,19 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 67,0 |  | 2015 | 375539,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34300,00 | 341239,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 664521,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 69700,00 | 594821,89 |
| 16.1. Сбор и вывоз ТБО в городах и районах Тамбовской области | Управление по ООС, органы местного самоуправления | Охват населения и предприятий организованным сбором ТБО | % |  | 2013 |  | 64,0 |  | 2013 | 136627,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9600,00 | 127027,80 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 65,0 |  | 2014 | 34862,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8000,00 | 26862,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 67,0 |  | 2015 | 159920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13800,00 | 146120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 331409,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31400,00 | 300009,80 |
| 16.2. Строительство межмуниципальных полигонов, мусоросортировочных комплексов в районах и городах области | Управление по ООС, органы местного самоуправления | Количество полигонов (нарастающим итогом) | ед. |  | 2013 |  | 1 |  | 2013 | 100292,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1900,00 | 98392,30 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 1 |  | 2014 | 3800,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2500,00 | 1300,19 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 |  | 2015 | 199319,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4200,00 | 195119,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 303412,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8600,00 | 294812,09 |
| 16.3. Рекультивация объектов захоронения отходов, в том числе действующих полигонов, ликвидация несанкционированных свалок, проведение работ по благоустройству и озеленению | Управление по ООС, органы местного самоуправления | Охват населения и предприятий организованным сбором ТБО | % |  | 2013 |  | 64 |  | 2013 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 65 |  | 2014 | 11900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 67 |  | 2015 | 16300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 16300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 29700,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 134181,00 |  | 119508,70 |  | 200,00 | 519,80 | 13952,50 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 94006,50 |  | 81160,00 |  | 1096,50 | 200,00 | 11550,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 13909,20 |  | 2330,00 |  | 400,00 | 60,00 | 11119,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 242096,70 |  | 202998,70 |  | 1696,50 | 779,80 | 36621,70 |
| 17. Основное мероприятие: мероприятия по изучению недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Тамбовской области | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет", ОАО "Росгеология" (ТЦ "Тамбов-геомониторинг"), предприятия и организации области | Количество мероприятий | ед. |  | 2013 |  | 0 |  | 2013 | 134181,00 |  | 119508,70 |  | 200,00 | 519,80 | 13952,50 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 16 |  | 2014 | 94006,50 |  | 81160,00 |  | 1096,50 | 200,00 | 11550,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 11 |  | 2015 | 13909,20 |  | 2330,00 |  | 400,00 | 60,00 | 11119,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 242096,70 |  | 202998,70 |  | 1696,50 | 779,80 | 36621,70 |
| 17.1. Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемка масштаба 1:200000 | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет" | Количество показателей, пополнивших фактографические базы данных | ед. |  | 2013 |  | 110000 |  | 2013 | 14000,00 |  | 14000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 100000 |  | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26000,00 |  | 26000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2. Геологоразведочные работы на пресные, минеральные подземные воды, на полезные ископаемые, в том числе на общераспространенные полезные ископаемые | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, предприятия и организации области | Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых | % |  | 2013 |  | 104,1 |  | 2013 | 112431,30 |  | 103000,00 |  | 200,00 | 519,80 | 8711,50 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 104,6 |  | 2014 | 74877,00 |  | 67027,00 |  | 400,00 | 0,00 | 7450,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 104,8 |  | 2015 | 6839,20 |  | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 | 6639,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 194147,50 |  | 170027,00 |  | 800,00 | 519,80 | 22800,70 |
| 17.3. Основное мероприятие: ведение экологического мониторинга геологической среды и водных объектов на территории Тамбовской области | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, ОАО "Росгеология" (ТЦ "Тамбов-геомониторинг") | Проведение замеров уровней подземных вод в скважинах федеральной и территориальной сети; подготовка лицензионных материалов, составление проектов зон санитарной охраны водозаборного устройства | ед. |  | 2013 |  | 9500 |  | 2013 | 7749,70 |  | 2508,70 |  | 0,00 | 0,00 | 5241,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 9400 |  | 2014 | 7129,50 |  | 2133,00 |  | 696,50 | 200,00 | 4100,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 9350 |  | 2015 | 7070,00 |  | 2330,00 |  | 200,00 | 60,00 | 4480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21949,20 |  | 6971,70 |  | 896,50 | 260,00 | 13821,00 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | Управление по ООС, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 131455,44 |  | 56891,41 |  | 55685,03 | 2170,00 | 16709,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 103414,00 |  | 29665,50 |  | 46144,30 | 8900,00 | 18704,20 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 171773,11 <2> |  | 89770,70 |  | 55574,10 <2> | 4014,91 | 22413,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 406642,55 <1> |  | 176327,61 |  | 157403,43 <1> | 15084,91 | 57826,60 |
| 18. Основное мероприятие: реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Управление по ООС | Улучшение экологического состояния водного объекта, повышение качества воды в водном объекте | км |  | 2013 |  | 2,9895 |  | 2013 | 10362,11 |  | 10362,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 15,2953 |  | 2014 | 10239,80 |  | 10239,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 4,99 |  | 2015 | 8933,80 |  | 8933,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29535,71 |  | 29535,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Основное мероприятие: мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2013 - 2020 годах" | Управление по ООС | Количество мероприятий | ед. |  | 2013 |  | 12 |  | 2013 | 51970,23 |  | 46529,30 |  | 5440,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 14 |  | 2014 | 28181,34 |  | 19425,70 |  | 8755,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 23 |  | 2015 | 93288,11 |  | 80836,90 |  | 12365,00 | 86,21 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 173439,68 |  | 146791,90 |  | 26561,57 | 86,21 | 0,00 |
| 19.1. Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, бесхозяйных ГТС, включая разработку проектной документации, проведение экспертиз проектной документации, осуществление технического и авторского надзоров | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | млн.руб. |  | 2013 |  | 91,235 |  | 2013 | 51970,23 |  | 46529,30 |  | 5440,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 38,5 |  | 2014 | 26703,20 |  | 19425,70 |  | 7277,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 45 |  | 2015 | 39233,18 |  | 31792,00 |  | 7354,97 | 86,21 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 117906,61 |  | 97747,00 |  | 20073,40 | 86,21 | 0,00 |
| 19.2. Мероприятия по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, включая проектные работы | Управление по ООС | Повышение надежности обеспечения водными ресурсам | тыс. чел. |  | 2013 |  | 0 |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3. Мероприятия по экологической реабилитации водных объектов, включая проектные работы | Управление по ООС | Численность населения, экологические условия которого улучшены | тыс. чел. |  | 2013 |  | 0 |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 2014 | 1478,14 |  | 0,00 |  | 1478,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 37,1 |  | 2015 | 54054,93 |  | 49044,90 |  | 5010,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55533,07 |  | 49044,90 |  | 6488,17 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Основное мероприятие: закупка земснарядов для проведения гидромеханизированных работ по расчистке русел рек, противопаводковых и неотложных водохозяйственных мероприятий | Управление по ООС | Количество земснарядов | ед. |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 21700,00 |  | 0,00 |  | 21700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21700,00 |  | 0,00 |  | 21700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Основное мероприятие: осуществление мероприятий по защите населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | Управление по ООС, органы местного самоуправления | Экономическая эффективность | млн.руб. |  | 2013 |  | 20 |  | 2013 | 7794,50 |  | 0,00 |  | 5124,50 | 2170,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 72 |  | 2014 | 21886,50 |  | 0,00 |  | 12486,50 | 8900,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 34 |  | 2015 | 8204,10 |  | 0,00 |  | 3521,50 | 3269,20 | 1413,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 37885,10 |  | 0,00 |  | 21132,50 | 14339,20 | 2413,40 |
| 22. Основное мероприятие: проведение противопаводковых мероприятий в г. Мичуринске (ливневая канализация открытым лотком по ул. Украинской от ул. Полевой до ул. Интернациональной) | Управление по ООС, администрация города Мичуринска | численность населения, защищенного в результате проведения мероприятия | тыс. чел. |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 95,8 |  | 2015 | 11599,50 <2> |  | 0,00 |  | 10940,00 <2> | 659,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12599,50 <2> |  | 0,00 |  | 11940,00 <2> | 659,50 | 0,00 |
| 23. Основное мероприятие: оказание услуг по разработке расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС, и проведение преддекларационного обследования с составлением актов на 150 ГТС, находящихся на территории области | Управление по ООС | Количество ГТС | ед. |  | 2013 |  |  |  | 2013 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 15 |  | 2023 | 19400,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 15 |  | 2024 | 19800,00 |  | 1500,00 |  | 400,00 |  | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 176420,58 |  | 14816,10 |  | 2004,48 |  | 2957,40 | 156742,60 |
| 10.1.1. геологоразведочные работы на пресные, минеральные подземные воды, на полезные ископаемые, в том числе на общераспространенные полезные ископаемые | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, предприятия и организации области | Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых | % | 2016 |  | 102,00 |  | 2016 | 14710,60 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 | 14410,60 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 100,20 |  | 2017 | 12734,88 |  | 0,00 |  | 299,88 |  | 0,00 | 12435,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 100,20 |  | 2018 | 4950,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 4700,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 100,10 |  | 2019 | 6498,00 |  | 0,00 |  | 198,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 100,20 |  | 2020 | 6550,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 101,30 |  | 2021 | 6300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 101,40 |  | 2022 | 6300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 101,50 |  | 2023 | 6300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 101,60 |  | 2024 | 6700,00 |  | 0,00 |  | 400,00 |  | 0,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 71043,48 |  | 0,00 |  | 1697,88 |  | 0,00 | 69345,60 |
| 10.1.2. ведение экологического мониторинга геологической среды и водных объектов на территории Тамбовской области | Управление по ООС, Департамент по недропользованию по ЦФО, ОАО "Росгеология" (ТЦ "Тамбов-геомониторинг") | Проведение замеров уровней подземных вод в скважинах федеральной и территориальной сети; подготовка лицензионных материалов, составление проектов зон санитарной охраны водозаборного устройства | Ед. | 2016 |  | 8026 |  | 2016 | 9777,40 |  | 2000,00 |  | 0,00 |  | 177,40 | 7600,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 8354 |  | 2017 | 10177,00 |  | 2500,00 |  | 0,00 |  | 80,00 | 7597,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5759 |  | 2018 | 7016,10 |  | 1316,10 |  | 0,00 |  | 100,00 | 5600,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 370 |  | 2019 | 12799,40 |  | 1500,00 |  | 99,40 |  | 100,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 370 |  | 2020 | 13207,20 |  | 1500,00 |  | 107,20 |  | 500,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 370 |  | 2021 | 13100,00 |  | 1500,00 |  | 100,00 |  | 500,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 370 |  | 2022 | 13100,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 370 |  | 2023 | 13100,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 370 |  | 2024 | 13100,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 11100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 105377,10 |  | 14816,10 |  | 306,60 |  | 2957,40 | 87397,00 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 74927,05 |  | 10655,50 |  | 49265,05 |  | 5426,50 | 9580,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2017 | 88589,12 |  | 36260,80 |  | 46312,08 |  | 2431,24 | 3585,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2018 | 86098,91 |  | 17829,10 |  | 62603,21 |  | 4618,60 | 1048,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2019 | 126494,19 |  | 19681,00 |  | 91925,80 |  | 8187,39 | 6700,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 | 92823,66 |  | 26766,20 |  | 58826,46 |  | 1200,00 | 6031,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 54030,88 |  | 27758,80 |  | 24212,08 |  | 1200,00 | 860,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 | 126704,00 |  | 95188,00 |  | 29396,30 |  | 1249,70 | 870,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 | 293860,23 |  | 257148,00 |  | 34481,10 |  | 1351,13 | 880,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2024 | 171467,40 |  | 124476,30 |  | 44891,10 |  | 1200,00 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1114995,44 |  | 401493,20 |  | 441913,19 |  | 26864,56 | 30454,00 |
| 11. Основное мероприятие: обеспечение безопасного технического состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС), восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению | Управление по ООС | Количество мероприятий | Ед. | 2016 |  | 1 |  | 2016 | 7024,75 |  | 2088,40 |  | 4936,35 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2 |  | 2017 | 34598,14 |  | 27663,60 |  | 6934,54 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 3 |  | 2018 | 14275,72 |  | 9217,40 |  | 5058,32 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5 |  | 2019 | 21741,29 |  | 12691,60 |  | 8864,40 |  | 185,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 |  | 2020 | 29311,31 |  | 19796,60 |  | 9514,71 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 |  | 2021 | 23805,18 |  | 21198,70 |  | 2606,48 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2 |  | 2022 | 94693,40 |  | 86125,70 |  | 8518,00 |  | 49,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2 |  | 2023 | 151293,03 |  | 137539,10 |  | 13602,80 |  | 151,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2 |  | 2024 | 11000,00 |  | 10008,90 |  | 991,10 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 387742,83 |  | 326330,00 |  | 61026,71 |  | 386,12 | 0,00 |
| 11.1. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | Управление по ООС | Количество мероприятий | Ед. | 2016 |  | 1 |  | 2016 | 7024,75 |  | 2088,40 |  | 4936,35 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2 |  | 2017 | 34598,14 |  | 27663,60 |  | 6934,54 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 3 |  | 2018 | 14275,72 |  | 9217,40 |  | 5058,32 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5 |  | 2019 | 21741,29 |  | 12691,60 |  | 8864,40 |  | 185,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 |  | 2020 | 29311,31 |  | 19796,60 |  | 9514,71 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 106951,22 |  | 71457,60 |  | 35308,33 |  | 185,29 | 0,00 |
| 11.1.1. мероприятия по капитальному ремонту ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных ГТС, в том числе мероприятия о предоставлении субсидии местным бюджетам, включая разработку проектной документации, проведение экспертиз проектной документации, осуществление технического и авторского надзоров | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 |  | 2,97 |  | 2016 | 4305,25 |  | 2088,40 |  | 2216,85 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 53,37 |  | 2017 | 21664,74 |  | 17201,30 |  | 4463,44 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 53,37 |  | 2018 | 2549,69 |  | 0,00 |  | 2549,69 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 18,49 |  | 2019 | 21741,29 |  | 12691,60 |  | 8864,40 |  | 185,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 43,33 |  | 2020 | 29311,31 |  | 19796,60 |  | 9514,71 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 79572,28 |  | 51777,90 |  | 27609,09 |  | 185,29 | 0,00 |
| 11.1.1.1. мероприятия по капитальному ремонту ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных ГТС, в том числе мероприятия о предоставлении субсидии местным бюджетам | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 |  | 2,97 |  | 2016 | 4305,25 |  | 2088,40 |  | 2216,85 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 53,37 |  | 2017 | 21664,74 |  | 17201,30 |  | 4463,44 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 53,37 |  | 2018 | 2549,69 |  | 0,00 |  | 2549,69 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 18,49 |  | 2019 | 21741,29 |  | 12691,60 |  | 8864,40 |  | 185,29 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 43,33 |  | 2020 | 29311,31 |  | 19796,60 |  | 9514,71 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 79572,28 |  | 51777,90 |  | 27609,09 |  | 185,29 | 0,00 |
| 11.1.2. мероприятия по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, включая проектные работы | Управление по ООС, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство" (далее - ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство") | Повышение надежности обеспечения водными ресурсами | Тыс. чел. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 12933,402 |  | 10462,30 |  | 2471,102 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 12,5 |  | 2018 | 11726,033 |  | 9217,40 |  | 2508,633 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24659,431 |  | 19679,70 |  | 4979,731 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3. мероприятия по экологической реабилитации водных объектов, включая проектные работы | Управление по ООС | Численность населения, экологические условия которого улучшены | Тыс. чел. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 2719,50 |  | 0,00 |  | 2719,50 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2719,50 |  | 0,00 |  | 2719,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов | Управление по ООС | Количество мероприятий | Ед. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2 |  | 2021 | 23805,18 |  | 21198,70 |  | 2606,48 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2 |  | 2022 | 94693,40 |  | 86125,70 |  | 8518,00 |  | 49,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2 |  | 2023 | 151293,03 |  | 137539,10 |  | 13602,80 |  | 151,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2 |  | 2024 | 11000,00 |  | 10008,90 |  | 991,10 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 280791,61 |  | 254872,40 |  | 25718,38 |  | 200,83 | 0,00 |
| 11.2.1. мероприятия по капитальному ремонту ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных ГТС, в том числе мероприятия о предоставлении субсидии местным бюджетам, включая разработку проектной документации, проведение экспертиз проектной документации, осуществление технического и авторского надзоров | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 80,9 |  | 2021 | 23295,48 |  | 21198,70 |  | 2096,78 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 120,44 |  | 2022 | 94693,40 |  | 86125,70 |  | 8518,00 |  | 49,70 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 324,09 |  | 2023 | 151293,03 |  | 137539,10 |  | 13602,80 |  | 151,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 15,45 |  | 2024 | 11000,00 |  | 10008,90 |  | 991,10 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 280281,91 |  | 254872,40 |  | 25208,68 |  | 200,83 | 0,00 |
| 11.2.1.1. Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Сухая в 1 км южнее д. Александровка 2-я Моршанского района Тамбовской области | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 55,11 |  | 2021 | 8985,71 |  | 8176,90 |  | 808,81 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8985,71 |  | 8176,90 |  | 808,81 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1.2. Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Чебоксарск примерно в 2 км по направлению на северо-запад от ориентира: Тамбовская область, район Никифоровский, с. Чебоксары | Управление по ООС | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 |  | 0 |  | 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

| 14.4. Выполнение работ по отведению дождевых и паводковых вод с участков домовладений по ул. Комсомольская в р.п. Первомайский Тамбовской области | Управление по ООС, администрация Первомайского поссовета | Количество защищенного населения от негативного воздействия вод | Чел. | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 562 | 2019 | 7503,484 | 0,00 | 5503,484 | 2000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 7503,481 | 0,00 | 5503,481 | 2000,00 | 0,00 |
| 14.5. Выполнение работ по устройству водоотводного канала для отвода избыточных вод в местах подтопления района Кочетовка г. Моршанска Тамбовской области | Управление по ООС, администрация г. Моршанска | Количество защищенного населения от негативного воздействия вод | Чел. | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 38255 | 2019 | 11312,11 | 0,00 | 10746,114 | 566,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 11312,121 | 0,00 | 10746,121 | 566,00 | 0,00 |
| 14.6. Выполнение работ по водопонижению и пропуску паводковых вод на улицах Комсомольская, Победы, Платоновская, Гагарина, Железнодорожная, Знаменская, Октябрьская, 8 Марта в с. Платоновка Рассказовского района Тамбовской области | Управление по ООС, администрация Рассказовского района | Количество защищенного населения от негативного воздействия вод | Чел. | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 0 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.7. Выполнение берегоукрепительных работ на территории Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в пос. Тригуляй Тамбовского района Тамбовской области | Управление по ООС, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | Предотвращенный ущерб | Млн.руб. | 2016 | 0 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 0 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 0 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 341,9 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 0 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ведомственная целевая программа "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области" | Управление по ООС, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | Количество ГТС, находящихся в областной собственности, в оперативном управлении ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | Ед. | 2016 | 113 | 2016 | 49219,20 | 0,00 | 40229,20 | 0,00 | 8990,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 116 | 2017 | 36854,10 | 0,00 | 33854,10 | 0,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 116 | 2018 | 45813,10 | 0,00 | 45113,10 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 116 | 2019 | 50794,10 | 0,00 | 44594,10 | 0,00 | 6200,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 116 | 2020 | 40682,80 | 0,00 | 34651,80 | 0,00 | 6031,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 116 | 2021 | 22041,30 | 0,00 | 21181,30 | 0,00 | 860,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 116 | 2022 | 21748,30 | 0,00 | 20878,30 | 0,00 | 870,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 116 | 2023 | 21758,30 | 0,00 | 20878,30 | 0,00 | 880,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 116 | 2024 | 39800,00 | 0,00 | 38900,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 328711,20 | 0,00 | 300280,20 | 0,00 | 28431,00 |
| Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Расходы на обеспечение функционирования Управления по ООС | Управление по ООС | Штатная численность | Ед. | 2016 | 31 | 2016 | 18966,20 | 0,00 | 18966,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 31 | 2017 | 18749,10 | 0,00 | 18749,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 31 | 2018 | 18815,90 | 0,00 | 18815,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 31 | 2019 | 19958,10 | 0,00 | 19958,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 31 | 2020 | 20610,60 | 0,00 | 20610,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 31 | 2021 | 21055,30 | 0,00 | 21055,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 31 | 2022 | 20979,30 | 0,00 | 20979,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 31 | 2023 | 20979,30 | 0,00 | 20979,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 31 | 2024 | 18757,30 | 0,00 | 18757,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 178871,10 | 0,00 | 178871,10 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Штатная численность | Ед. | 2016 | 5 | 2016 | 3657,42 | 0,00 | 3657,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 5 | 2017 | 3545,10 | 0,00 | 3545,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 5 | 2018 | 3584,10 | 0,00 | 3584,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 5 | 2019 | 3875,40 | 0,00 | 3875,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5 | 2020 | 4764,51 | 0,00 | 4764,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 5 | 2021 | 4565,10 | 0,00 | 4565,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 5 | 2022 | 4595,70 | 0,00 | 4595,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2023 | 5 | 2023 | 4595,70 | 0,00 | 4595,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 5 | 2024 | 3250,00 | 0,00 | 3250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 36433,03 | 0,00 | 36433,03 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | 2016 |  | 2016 | 960039,98 | 19246,00 | 96415,78 | 51515,00 | 792863,20 |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2017 | 1003584,00 <1> | 45912,70 | 93195,06 <2> | 40961,24 | 823515,00 |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2018 | 1076027,22 <2> | 64207,40 | 109401,22 <3> | 47853,60 | 854565,00 |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2019 | 932201,79 <3> | 28614,50 | 141058,30 <4> | 46932,39 | 715596,50 |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2020 | 810003,59 | 169238,60 | 118027,56 | 44782,93 | 477954,50 |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 713397,18 | 37073,50 | 71890,68 | 42529,00 | 561904,00 |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2022 | 1574701,80 | 104556,10 | 69273,00 | 56727,70 | 1344145,00 |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 1020588,53 | 266484,60 | 74357,80 | 45851,13 | 633895,00 |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2024 | 1259023,90 | 158681,80 | 92977,10 | 45700,00 | 961665,00 |
|  |  |  |  |  |  | итого | 9349568,19 <4> | 894015,20 | 866596,80 <1> | 422852,99 | 7166103,20 |

________________

<1> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 2471,1 тыс.руб.

<2> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 2508,63 тыс.руб.

<3> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 16249,6 тыс.руб.

<4> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 21229,33 тыс.руб.

### Приложение 3
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

|  |  |  | 2018 | 6446,30 | 0,00 | 6384,30 | 0,00 | 62,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 9027,60 | 0,00 | 8935,10 | 0,00 | 92,50 |
|  |  |  | 2020 | 6238,80 | 0,00 | 6115,30 | 0,00 | 123,50 |
|  |  |  | 2021 | 5732,30 | 0,00 | 5638,30 | 0,00 | 94,00 |
|  |  |  | 2022 | 5679,30 | 0,00 | 5584,30 | 0,00 | 95,00 |
|  |  |  | 2023 | 5701,30 | 0,00 | 5548,30 | 0,00 | 153,00 |
|  |  |  | 2024 | 8201,70 | 0,00 | 8048,70 | 0,00 | 153,00 |
| Ведомственные целевые программы | "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2013 - 2015 годы", "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы", "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2019 - 2021 годы" | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | ИТОГО: | 129823,15 | 0,00 | 129823,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2013 | 10777,50 | 0,00 | 10777,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 10144,36 | 0,00 | 10144,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 10563,60 | 0,00 | 10563,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 10657,52 | 0,00 | 10657,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 11997,60 | 0,00 | 11997,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 12557,48 | 0,00 | 12557,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 12712,70 | 0,00 | 12712,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 10701,69 | 0,00 | 10701,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 9003,90 | 0,00 | 9003,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 8753,40 | 0,00 | 8753,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 8753,40 | 0,00 | 8753,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 13200,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ИТОГО: | 1362423,11 | 0,00 | 11344,96 | 106112,50 | 1244965,65 |
|  |  |  | 2013 | 408165,86 | 0,00 | 5130,00 | 13000,00 | 390035,86 |
|  |  |  | 2014 | 343310,19 | 0,00 | 168,00 | 22400,00 | 320742,19 |
|  |  |  | 2015 | 438686,10 | 0,00 | 580,00 | 34300,00 | 403806,10 |
|  |  |  | 2016 | 172260,96 | 0,00 | 5466,96 | 36412,50 | 130381,50 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области, управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области | ИТОГО: | 2051892,76 | 196418,70 | 32933,13 | 181313,93 | 1641227,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 121802,00 | 0,00 | 1095,00 | 16239,00 | 104468,00 |
|  |  |  | 2018 | 218573,43 | 37847,00 | 4046,43 | 22825,00 | 153855,00 |
|  |  |  | 2019 | 32553,90 | 0,00 | 1893,90 | 17560,00 | 13100,00 |
|  |  |  | 2020 | 203786,43 | 133451,70 | 15951,80 | 20882,93 | 33500,00 |
|  |  |  | 2021 | 35995,00 | 0,00 | 7166,00 | 20829,00 | 8000,00 |
|  |  |  | 2022 | 875708,00 | 0,00 | 0,00 | 34978,00 | 840730,00 |
|  |  |  | 2023 | 103912,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 79912,00 |
|  |  |  | 2024 | 459562,00 | 25120,00 | 2780,00 | 24000,00 | 407662,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ИТОГО: | 1988028,16 | 134854,10 | 30633,13 | 181313,93 | 1641227,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 121802,00 | 0,00 | 1095,00 | 16239,00 | 104468,00 |
|  |  |  | 2018 | 218573,43 | 37847,00 | 4046,43 | 22825,00 | 153855,00 |
|  |  |  | 2019 | 31053,90 | 0,00 | 393,90 | 17560,00 | 13100,00 |
|  |  |  | 2020 | 141421,83 | 71887,10 | 15151,80 | 20882,93 | 33500,00 |
|  |  |  | 2021 | 35995,00 | 0,00 | 7166,00 | 20829,00 | 8000,00 |
|  |  |  | 2022 | 875708,00 | 0,00 | 0,00 | 34978,00 | 840730,00 |
|  |  |  | 2023 | 103912,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 79912,00 |
|  |  |  | 2024 | 459562,00 | 25120,00 | 2780,00 | 24000,00 | 407662,00 |
|  |  | управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области | ИТОГО: | 63864,60 | 61564,60 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 62364,60 | 61564,60 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | "Минерально-сырьевые ресурсы" | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ИТОГО: | 418617,28 | 217814,80 | 3700,98 | 3737,20 | 193364,30 |
|  |  |  | 2013 | 134181,00 | 119508,70 | 200,00 | 519,80 | 13952,50 |
|  |  |  | 2014 | 94006,50 | 81160,00 | 1096,50 | 200,00 | 11550,00 |
|  |  |  | 2015 | 13909,20 | 2330,00 | 400,00 | 60,00 | 11119,20 |
|  |  |  | 2016 | 24488,00 | 2000,00 | 300,00 | 177,40 | 22010,60 |
|  |  |  | 2017 | 22911,88 | 2500,00 | 299,88 | 80,00 | 20032,00 |
|  |  |  | 2018 | 11966,10 | 1316,10 | 250,00 | 100,00 | 10300,00 |
|  |  |  | 2019 | 19297,40 | 1500,00 | 297,40 | 100,00 | 17400,00 |
|  |  |  | 2020 | 19757,20 | 1500,00 | 357,20 | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  | 2021 | 19500,00 | 1500,00 | 100,00 | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  | 2022 | 19400,00 | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  | 2023 | 19400,00 | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 17400,00 |
|  |  |  | 2024 | 19800,00 | 1500,00 | 400,00 | 500,00 | 17400,00 |
| Подпрограмма | "Развитие водохозяйственного комплекса" | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | ИТОГО: | 1521638,30 <1> | 792091,31 | 599316,90 <1> | 41949,54 | 88280,60 |
|  |  |  | 2013 | 131455,44 | 56891,41 | 55685,03 | 2170,00 | 16709,00 |
|  |  |  | 2014 | 103414,00 | 29665,50 | 46144,30 | 8900,00 | 18704,20 |
|  |  |  | 2015 | 171773,11 <2> | 89770,70 | 55574,10 <2> | 4014,91 | 22413,40 |
|  |  |  | 2016 | 74927,05 | 10655,50 | 49265,05 | 5426,50 | 9580,00 |
|  |  |  | 2017 | 88589,12 <3> | 36260,80 | 46312,08 <3> | 2431,24 | 3585,00 |
|  |  |  | 2018 | 86098,91 <4> | 17829,10 | 62603,21 <4> | 4618,60 | 1048,00 |
|  |  |  | 2019 | 126494,19 <5> | 19681,00 | 91925,70 <5> | 8187,49 | 6700,00 |
|  |  |  | 2020 | 92823,66 | 26766,20 | 58826,46 | 1200,00 | 6031,00 |
|  |  |  | 2021 | 54031,19 | 27758,80 | 24212,39 | 1200,00 | 860,00 |
|  |  |  | 2022 | 126704,00 | 357098,87 | 29396,30 | 1249,70 | 870,00 |
|  |  |  | 2023 | 293860,20 | 257148,00 | 34481,10 | 1351,10 | 880,00 |
|  |  |  | 2024 | 171467,40 | 124476,30 | 44891,10 | 1200,00 | 900,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ИТОГО: | 1067284,45 <1> | 792091,31 | 228807,20 <1> | 41949,54 | 4436,40 |
|  |  |  | 2013 | 91826,84 | 56891,41 | 32265,43 | 2170,00 | 500,00 |
|  |  |  | 2014 | 62049,70 | 29665,50 | 22984,20 | 8900,00 | 500,00 |
|  |  |  | 2015 | 122025,51 <2> | 89770,70 | 26826,50 <2> | 4014,91 | 1413,40 |
|  |  |  | 2016 | 25707,85 | 10655,50 | 9035,85 | 5426,50 | 590,00 |
|  |  |  | 2017 | 51735,02 <3> | 36260,80 | 12457,98 <3> | 2431,24 | 585,00 |
|  |  |  | 2018 | 40285,81 <4> | 17829,10 | 17490,11 <4> | 4618,60 | 348,00 |
|  |  |  | 2019 | 75700,09 <5> | 19681,00 | 47331,60 <5> | 8187,49 | 500,00 |
|  |  |  | 2020 | 52170,86 | 26766,20 | 24174,66 | 1200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 31989,59 | 27758,80 | 3030,79 | 1200,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 104955,70 | 95188,00 | 8518,00 | 1249,70 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 272101,90 | 257148,00 | 13602,80 | 1351,10 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 131667,40 | 124476,30 | 5991,10 | 1200,00 | 0,00 |
| Ведомственные целевые программы | "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2012 - 2014 годы", "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2015 - 2017 годы", "Обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов на территории Тамбовской области на 2018 - 2020 годы" | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | ИТОГО: | 454353,90 | 0,00 | 370509,70 | 0,00 | 83844,20 |
|  |  |  | 2013 | 39628,60 | 0,00 | 23419,60 | 0,00 | 16209,00 |
|  |  |  | 2014 | 41364,30 | 0,00 | 23160,10 | 0,00 | 18204,20 |
|  |  |  | 2015 | 44649,50 | 0,00 | 23649,50 | 0,00 | 21000,00 |
|  |  |  | 2016 | 49219,20 | 0,00 | 40229,20 | 0,00 | 8990,00 |
|  |  |  | 2017 | 36854,10 | 0,00 | 33854,10 | 0,00 | 3000,00 |
|  |  |  | 2018 | 45813,10 | 0,00 | 45113,10 | 0,00 | 700,00 |
|  |  |  | 2019 | 50794,10 | 0,00 | 44594,10 | 0,00 | 6200,00 |
|  |  |  | 2020 | 40682,80 | 0,00 | 34651,80 | 0,00 | 6031,00 |
|  |  |  | 2021 | 22041,60 | 0,00 | 21181,60 | 0,00 | 860,00 |
|  |  |  | 2022 | 21748,30 | 0,00 | 20878,30 | 0,00 | 870,00 |
|  |  |  | 2023 | 21758,30 | 0,00 | 20878,30 | 0,00 | 880,00 |
|  |  |  | 2024 | 39800,00 | 0,00 | 38900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Ведомственная целевая программа | "Сохранение и развитие природно-экологического потенциала Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области, ТОГБУ "Тамбовское водное хозяйство" | ИТОГО: | 5098,10 | 0,00 | 5098,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 5098,10 | 0,00 | 5098,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | Расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | ИТОГО: | 195864,70 | 0,00 | 195864,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 16993,60 | 0,00 | 16993,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 18966,20 | 0,00 | 18966,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 18749,10 | 0,00 | 18749,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 18815,90 | 0,00 | 18815,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 19958,10 | 0,00 | 19958,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 20610,60 | 0,00 | 20610,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 21055,30 | 0,00 | 21055,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 20979,30 | 0,00 | 20979,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 20979,30 | 0,00 | 20979,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 18757,30 | 0,00 | 18757,30 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | Расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | ИТОГО: | 36433,03 | 0,00 | 36433,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2016 | 3657,42 | 0,00 | 3657,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2017 | 3545,10 | 0,00 | 3545,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2018 | 3584,10 | 0,00 | 3584,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2019 | 3875,40 | 0,00 | 3875,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2020 | 4764,51 | 0,00 | 4764,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 | 4565,10 | 0,00 | 4565,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 4595,70 | 0,00 | 4595,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 4595,70 | 0,00 | 4595,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2024 | 3250,00 | 0,00 | 3250,00 | 0,00 | 0,00 |

________________

<1> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 32169,33 тыс.руб.

<2> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 10940,00 тыс.руб.

<3> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 2471,10 тыс.руб.

<4> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 2508,63 тыс.руб.

<5> - В том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 16249,6 тыс.руб.

### Приложение 4
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА "РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 16.11.2015 N 1314, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 01.08.2016 N 873, от 23.08.2016 N 972, от 26.09.2016 N 1108, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 12.07.2018 N 713, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 18.08.2020 N 656, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

#### Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения" Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания" |
| (введена Постановлением администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510) |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния окружающей среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области |
| Задачи подпрограммы | Осуществление технического перевооружения предприятий; внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду; предотвращение деградации и опустынивания земель; повышение уровня экологических знаний и экологической культуры всех категорий населения Тамбовской области, с которым связано решение всего комплекса экологических проблем; сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, разработка и осуществление технологий создания искусственных популяций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение мощности очистных сооружений за счет строительства и реконструкция очистных сооружений до 406,43 тыс. м3/сутки; снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты к 2012 году на 770 тыс. м3; повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности - 95%; предотвращенный экологический ущерб - 700 млн. рублей |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015; 01.01.2016 - 31.12.2018; 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" - 7150,9411 млн. рублей: 2013 год - 748,5749 млн. рублей; 2014 год - 334,4592 млн. рублей; 2015 год - 449,3129 млн. рублей; 2016 год - 665,7403 млн. рублей; 2017 год - 747,9868 млн. рублей; 2018 год - 736,9888 млн. рублей; 2019 год - 730,0228 млн. рублей; 2020 год - 468,2612 млн. рублей; 2021 год - 578,2509 млн. рублей; 2022 год - 527,3148 млн. рублей; 2023 год - 577,8413 млн. рублей; 2024 год - 586,1872 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 80,4387 млн. рублей (1,1 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 7,5476 млн. рублей; 2015 год - 5,8744 млн. рублей; 2016 год - 6,5905 млн. рублей; 2017 год - 7,1519 млн. рублей; 2018 год - 7,2152 млн. рублей; 2019 год - 7,4335 млн. рублей; 2020 год - 7,5207 млн. рублей; 2021 год - 7,8147 млн. рублей; 2022 год - 7,8681 млн. рублей; 2023 год - 7,8366 млн. рублей; 2024 год - 7,5855 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 239,7528 млн. рублей (3,4 процента): 2013 год - 25,2247 млн. рублей; 2014 год - 21,4785 млн. рублей; 2015 год - 24,0749 млн. рублей; 2016 год - 18,7601 млн. рублей; 2017 год - 23,1939 млн. рублей; 2018 год - 20,1016 млн. рублей; 2019 год - 23,1078 млн. рублей; 2020 год - 17,5170 млн. рублей; 2021 год - 14,7922 млн. рублей; 2022 год - 14,3017 млн. рублей; 2023 год - 14,3017 млн. рублей; 2024 год - 22,8987 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей (2,9 процента): 2013 год - 9,0000 млн. рублей; 2014 год - 11,1000 млн. рублей; 2015 год - 8,2000 млн. рублей; 2016 год - 9,4986 млн. рублей; 2017 год - 22,2110 млн. рублей; 2018 год - 20,3100 млн. рублей; 2019 год - 21,0850 млн. рублей; 2020 год - 22,2000 млн. рублей; 2021 год - 20,0000 млн. рублей; 2022 год - 20,0000 млн. рублей; 2023 год - 20,0000 млн. рублей; 2024 год - 20,0000 млн. рублей; внебюджетные источники - 6627,1450 млн. рублей (92,6 процента): 2013 год - 714,3502 млн. рублей; 2014 год - 294,3331 млн. рублей; 2015 год - 411,1636 млн. рублей; 2016 год - 630,8911 млн. рублей; 2017 год - 695,4300 млн. рублей; 2018 год - 689,3620 млн. рублей; 2019 год - 678,3965 млн. рублей; 2020 год - 421,0235 млн. рублей; 2021 год - 535,6440 млн. рублей; 2022 год - 485,1450 млн. рублей; 2023 год - 535,7030 млн. рублей; 2024 год - 535,7030 млн. рублей |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616) |  |

#### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Тамбовская область, обладая значительным природно-ресурсным потенциалом, имеет значительные успехи в социально-экономическом развитии. Но вместе с тем интенсивное освоение природных ресурсов влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, усиление влияния негативных факторов и трансформацию природных комплексов.

Анализ существующей ситуации показывает, что в области имеется ряд серьезных экологических проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и земель и не позволяющих в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды.

Состояние загрязнения атмосферного воздуха в последнее время остается стабильным. Суммарный выброс в атмосферу от всех источников загрязнения в 2011 году составил 146,3 тыс. тонн. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составили 47,6 тыс.т/год (2010 - 46,2 тыс.т/год). Незначительное увеличение объема выбросов произошло вследствие значительного роста производственных объемов перерабатывающей отрасли (предприятия сахарной промышленности). Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2011 году составили - 98,7 тыс.т/год (2010 г. - 94,8 тыс.т/год), что составило 68% от общего объема выбросов. Изменение абсолютных величин выбросов от передвижных источников загрязнения обусловлено использованием новой методики расчета, разработанной открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Научно-исследовательский институт "Атмосфера" и внедренной в 2011 году.

По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области количество автотранспорта в 2011 году увеличилось на 6,7% (2,9% в 2010), в ближайшее время тенденция к увеличению будет сохранена, хотя темпы роста, по мнению специалистов, будут снижаться.

Практически половину - 47% всех выбросов от стационарных источников по-прежнему составляет метан (2010 - 50%), выбросы которого включаются в общую статистическую отчетность выбросов стационарных источников с 2006 года. В 2011 году выбросы метана во время проведения плановых ремонтных работ на линейных газопроводах выросли на 1,5% к уровню 2010 года.

Общий объем выбросов в регионе от всех стационарных источников, без учета выбросов метана при проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах, остался на уровне значений прошлых лет.

Среднее количество выбросов за последние десять лет составляет 23,91 тыс. тонн/год.

Недостаточно благоприятное состояние водных ресурсов Тамбовской области обусловлено антропогенной нагрузкой на водоемы, природными факторами, использованием устаревших технологических решений очистки сточных вод. Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный (диффузный) сток с селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства. Паводки, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики, интенсивное хозяйственное использование и бесконтрольная застройка частным сектором паводковых территорий также негативно влияют на качество водных ресурсов.

Сравнительная характеристика водных объектов по уровню загрязненности воды показала, что существенных изменений качества воды не произошло. Концентрация химических показателей варьировала в пределах одного и того же класса. Содержание растворенного кислорода в межсубъектовых створах не опускалось ниже норматива предельно-допустимых концентраций (далее - ПДК). Случаев высокого загрязнения 10 ПДК и более отмечено не было. Качество воды в межсубъектовых створах соответствовало рыбохозяйственным нормам по большинству определяемых ингредиентов, кроме железа общего, БПК5, нефтепродуктов, фосфора, фосфатов.

Ведущую роль в экономическом развитии Тамбовской области играют подземные воды, которые обеспечивают практически 100% потребности населения в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.

Высокая техногенная нагрузка оказывает значительное влияние как на гидродинамический, так и гидрохимический режим подземных вод.

Территория Тамбовской области относится в большей степени к области естественного режима подземных вод, и определенная степень нарушенности приурочена к крупным промышленным зонам. Наиболее выраженная степень нарушенности режима подземных вод (интенсивно нарушенный > 50%) проявляется на территории Тамбовской промзоны. Нарушенный режим в пределах 10 - 50% отмечается на территории Мичуринской промзоны. Слабонарушенный (< 10%) выделяется в районе Рассказовской промзоны.

На территории Тамбовской области химический состав подземных вод формируется в зависимости от особенностей площадного распространения различных водоносных горизонтов, условий их взаимосвязи между собой и с поверхностными водами, а также от состава вмещающих пород. В нарушенных условиях на эти естественные факторы накладываются техногенные, за счет которых происходят процессы концентрации минерального состава, подтягивания более минерализованных вод из нижележащих водоносных комплексов, инфильтрация загрязненных поверхностных вод и прочее.

В целом по Тамбовской области антропогенное влияние затронуло почти все залегающие здесь водоносные комплексы, что в большей или меньшей степени повлияло на химический состав, а также на условия их питания и разгрузки.

В границах Тамбовской области на качество подземных вод влияют две основные группы загрязнений: органолептическое и минеральное. Многокомпонентное загрязнение подземных вод в области имеет распространение в основном на территориях крупных промышленных зон.

Загрязнение подземных вод начинается, в первую очередь, с источников их питания, а именно - поверхностных вод, значительную долю в загрязнении которых имеют атмосферные осадки и ливневой сток, а также верховодка. Все они и служат основными "поставщиками" загрязняющих веществ. В отдельных местах встречаются загрязнения, вызванные подпором подземных вод из более глубоких горизонтов и, соответственно, более минерализованных вод. Также потенциальными очагами являются загрязненные почвы, сточные воды, поля фильтрации, свалки, различные аварийные сбросы и выбросы в атмосферу и прочее.

Негативное влияние на состояние подземных вод оказывают предприятия химической отрасли. Химические заводы расположены преимущественно в Тамбовской промышленной зоне: г. Тамбов - ОАО "Пигмент", ОАО "Полимермаш", г. Котовск - ОАО "Котовский лакокрасочный завод", ОАО "Завод Пластмасс"; г. Уварово - ОАО "Химзавод". Данные предприятия в большинстве своем имеют пруды-отстойники, либо осуществляют сброс загрязненной воды в рельеф местности. Основное загрязнение подземных вод от этих предприятий возможно органическими веществами (анилин, фенолы и др.), азотными (NH4) и прочими.

Значительное изменение минерального состава подземных вод наблюдается на территории ОАО "Пигмент", где произошло изменение минерального состава вод современного водоносного горизонта. Высокие значения органического загрязнения (анилин, показатель химического потребления кислорода (далее - ХПК) и др.) выявлены также на территории этого предприятия.

Превышение содержания некоторых компонентов в продуктивном горизонте проявляется преимущественно по отдельным скважинам, что позволяет предполагать различные пути попадания загрязняющих веществ в данный горизонт (инфильтрация, перетоки и подтягивание некондиционных вод при эксплуатации).

Загрязнение подземных вод нефтепродуктами характерно для предприятий, занимающихся транспортировкой и хранением нефтепродуктов. На территории линейной производственно-диспетчерской станции (далее - ЛПДС) "Никольское" в Мичуринском районе, где по отдельным скважинам превышение достигало 90 - 100 ПДК и даже более, отмечалось наибольшее загрязнение.

Азотное загрязнение подземных вод первого от поверхности горизонта обнаружено на территории предприятия ОАО "Пигмент", а также на Волковском и Хлыстовском спиртзаводах ОАО "Талвис" в Моршанском районе.

По большей части объектов пищевой отрасли отмечается органическое загрязнение (ХПК, показатель биохимического потребления кислорода (далее - БПК) и окисляемость). На территории ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт" состав первого от поверхности водоносного горизонта изменился по органическому загрязнению (ХПК) и проявлялось азотное загрязнение (NH4). По содержанию минеральных веществ воды близки к естественным: ультрапресные по минерализации с небольшим превышением ПДК только по железу.

На территории области расположены предприятия, производящие продукты питания или занимающиеся переработкой сельхозпродуктов. Многие из этих предприятий имеют поля фильтрации или осуществляют сбросы в отстойники. Особенно это касается сахарных и спиртзаводов, мясоптицекомбинатов, в отходах производства которых содержатся ядовитые вещества.

Наблюдательную сеть имеют предприятия: ОАО "Сахарный завод "Жердевский" (Жердевский район), ОАО "Русский сахар" (Знаменский район), ОАО "Талвис" "Волковский Спиртзавод" и "Хлыстовский спиртзавод" (Моршанский район), ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт" (Первомайский район). Введены наблюдательные скважины на объектах: ОАО "Сахарный завод "Никифоровский" (Никифоровский район), ООО "Кристалл" (Кирсановский район), ОАО "БИОХИМ" (Рассказовский район). Для такого рода предприятий наиболее характерным загрязнением является органическое (ХПК, БПК, окисляемость), азотное (NH4) и минеральное, главным образом, по железу, иногда жесткости.

Качество подземных вод в сельских водозаборах не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" в основном из-за природного повышенного содержания железа и высокой жесткости, встречаются органическое, иногда азотное загрязнения. Около 8% сельских скважин имеют минерализацию воды более 1 г/л и повышенное содержание ХПК (показатель органического загрязнения). Это прежде всего районы: Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Моршанский, Мордовский, Рассказовский, Ржаксинский, Староюрьевский, Уваровский и Уметский.

Длительный и сосредоточенный водоотбор на ограниченных площадях водозаборов городских территорий влечет изменение не только динамических запасов, но и влияет на ухудшение качества воды: повышается минерализация, содержание хлоридов, сульфатов, кальция, магния и железа. Данный процесс зависит не только от динамики водоотбора из эксплуатируемого горизонта, но и подтягивания вод более минерализованных из нижележащего елецкого горизонта.

Непосредственного влияния на загрязнение эксплуатируемого водоносного комплекса данный объект не имеет, но за счет интенсивного водоотбора происходит изменение качества воды. Такие показатели как физические свойства, жесткость и железо общее, превышают не только фоновые значения, но и нормы ПДК.

Содержание железа в воде верхнефаменского комплекса по территории города разнообразно. Наивысшие значения отмечались на II и III ВЗУ, низкие - на водозаборах, расположенных по периферии города.

Диапазон значений по сухому остатку составляет 0,33 - 0,78 г/дм3. Естественное содержание сухого остатка обычно не превышало 0,4 г/дм3. Значительный разброс характерен и в содержании фтора: от 0,18 до 1,5 мг/дм3.

Изменение качества подземных вод на территории города Мичуринска под влиянием эксплуатации выражается в увеличении минерализации, жесткости и железа.

При текущем опробовании подземных вод от прошлых лет показатели сухого остатка отличаются незначительно, причем в допустимых пределах. Наибольшее содержание сухого остатка - 0,72 мг/дм3 в пределах I ВЗУ. Для продуктивного горизонта г. Мичуринска почти повсеместно характерна повышенная жесткость (7,2 - 7,5 мг - экв/дм3), но по отдельным скважинам некоторых ВЗУ (I, V, VI) она значительно превышает фоновую (9,1 - 13,7 мг - экв/дм3).

По городу Котовску за многолетний период эксплуатации качество воды в продуктивном горизонте существенных изменений не претерпело. Качество воды удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН, только по отдельным скважинам отмечается повышенное содержание железа жесткости.

Химические анализы по Сампурскому району (р.п. Сатинка и с. Сампур) отвечают нормам СанПиН, за исключением единичных скважин, по которым выявлено повышенное содержание железа (до 4 - 5 ПДК) и мутности. По разовым анализам в Моршанском, Мучкапском и Кирсановском районах качество воды является неудовлетворительным по минеральному составу и органолептическим свойствам.

Анализ результатов государственного мониторинга земель и других систем наблюдений за состоянием окружающей среды показывает, что практически во всех субъектах Российской Федерации сохраняется тенденция ухудшения состояния земель. Для Тамбовской области характерно нарушение земель в процессе их использования (захламление, загрязнение, размещение отходов производства и потребления). Также следует отметить нарушение (порчу) земель в результате снятия, перемещения или уничтожения плодородного слоя.

Почвенный покров области представлен в основном черноземными почвами глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава.

На долю черноземов приходится 86,8% общей площади сельскохозяйственных угодий. Из них: черноземы типичные составляют 23,3%, слабо выщелоченные - 32%, средне и сильно выщелоченные - 31,5%.

На остальной площади расположены серые лесные и песчаные почвы (2,6%), солонцеватые (0,3%) и прочие (10,3%).

По данным Главного управления МЧС России по Тамбовской области территория региона может быть отнесена к средней категории пораженности опасными типами экзогенных геологических процессов (далее - ЭГП) с неравномерным развитием их в отдельных административных районах. Среди наблюдаемых на территории области опасных типов экзогенных геологических процессов наиболее активно развиваются овраги, оползни и просадочные западины. На территории области они распространены неравномерно и образуют 178 площадей и участков, которые отнесены к сильной категории пораженности опасными типами экзогенных геологических процессов, в том числе по генерациям: овражная эрозия - 60, оползни - 36, просадочные западины - 82.

По данным территориального центра (далее - ТЦ) "Тамбовгеомониторинг" максимальная активность развития ЭГП наблюдалась в 2008 году, а начиная с 2009 года установлена тенденция к снижению активно развивающихся форм. Этот вывод находит подтверждение и в результатах инженерно-геологических обследований территорий, пораженных просадочными процессами. Зарождающиеся формы повсеместно запахиваются, болота высыхают. Сведения за 2011 год для учета в Докладе о состоянии окружающей среды ТЦ "Тамбовгеомониторинг" не представлены.

По данным федерального государственного учреждения "Управление "Тамбовмелиоводхоз" из 2556,4 тыс.га сельскохозяйственных угодий 383,8 тыс.га подвержены эрозионным процессам, 137,3 тыс.га - переувлажнены, 195,2 тыс. га - заболочены, 1,5 тыс.га - засолены, 13,7 тыс.га - солонцеватые и 28,4% угодий подвержены отрицательным процессам.

Всего, по состоянию на 01.01.2012, под контролем находилось 42,6 тыс.га орошаемых земель, в том числе: 34 тыс.га орошаемых земель относятся к хорошим, здесь уровень грунтовых вод залегает на глубине 3 метров от поверхности земли; 7,8 тыс.га относятся к удовлетворительным, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине от 1,5 до 3,0 м; 0,8 тыс.га относятся к неудовлетворительным с уровнем залегания грунтовых вод до 1,5 м от поверхности земли. В отчетном периоде под контролем находилось 8,2 тыс.га осушаемых земель. Из них 3,8 тыс.га отнесены к удовлетворительным, с залеганием грунтовых вод на глубине более 0,75 м от поверхности земли и 4,4 тыс.га к неудовлетворительным с уровнем залегания грунтовых вод до 0,75 м.

По сведениям, представленным федеральным государственным бюджетным учреждением (далее - ФГБУ) "Государственный центр агрохимической службы "Тамбовский", 72% земель сельскохозяйственного назначения приходится на пашню.

Из общей площади пашни 2039,8 тыс. га по области обследовано 1918,9 тыс.га, что составляет 97,4% пашни. Основная площадь пахотных земель, составляющая 43,8%, имеет среднее содержание гумуса (6,1 - 7,0%), с повышенным содержанием (7,1 - 8,0%) гумуса занимает - 30,4%, с высоким содержанием (8,1 - 9,0%) гумуса - 2,2%, а с низким и очень низким содержанием гумуса (менее 6,0%) занимает 26,0%.

Основной причиной низкого содержания гумуса в почвах являются интенсивная минерализация органического вещества в паровых полях, отчуждение соломы с полей путем сжигания и для нужд животноводства, а также невосполнения потребляемых питательных веществ с урожаями выращиваемых культур (отсутствие возврата), ветровая и водная эрозия. Ежегодные потери гумуса со всей площади пашни составляют 3,1 млн. тонн или 1,6 т с гектара.

Результаты обследования показывают, что средневзвешенный показатель содержания гумуса в почвах области составляет 6,5%.

Для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения и повышения плодородия почв необходимо увеличение объемов применения органических и минеральных удобрений и мелиорантов, обеспечивающих достижение планируемой урожайности и положительный баланс питательных веществ.

Локальный мониторинг реперных участков, расположенных в различных почвенно-климатических зонах области на землях сельхозназначения, проводимый ФГБУ "Государственный центр агрохимической службы "Тамбовский", показывает, что:

содержание тяжелых металлов в почвах не превышает ПДК;

гамма-фон в пределах нормы;

содержание токсичных элементов в производимой сельскохозяйственной продукции не превышало ПДК;

наличие остаточных количеств пестицидов по группе галогеносодержащих углеводородов, органических соединений фосфора, алифатических, ароматических, алициклических кислот и их производных в почвах полевых и кормовых севооборотов области находится на очень низком уровне или отсутствует.

Поэтому земли сельскохозяйственного назначения можно отнести к экологически благополучным, а производимую на них продукцию - к экологически чистой.

Важнейшим направлением охраны земель на территории области, определяющим их дальнейшее использование, является рекультивация нарушенных земель. Низкие темпы и объемы рекультивации (восстановления) нарушенных земель из года в год снижаются, что приводит к увеличению невозвращенных в установленные сроки площадей, а прекращение восстановительных работ - к развитию эрозионных процессов почвенного покрова прилегающих земель. В результате заброшенные нарушенные земельные участки подвергаются заболачиванию, захламлению отходами производства и потребления, что приводит к переводу их в другие категории земель по фактическому состоянию.

Источниками существенного загрязнения земель и иных компонентов окружающей среды токсичными веществами является наличие накопленных промышленных отходов в результате прошлой деятельности областных предприятий химической промышленности (ОАО "Пигмент", отвалы фосфогипса в Уваровском районе), а также пестициды и агрохимикаты с истекшим сроком годности. Особую опасность представляют заброшенные территории находящихся в городской черте предприятий с расположенными на них токсичными отходами. Указанные объекты занимают значительные площади земель, химические вещества попадают в грунтовые воды, что приводит к загрязнению поверхностных и подземных водных объектов и к нарушению геохимического баланса территорий. В результате пыления отвалов происходит загрязнение атмосферного воздуха.

Животный мир является одним из основных компонентов природной среды, ее неотъемлемой составной частью. Охрана животного мира и среды его обитания необходима в целях сохранения биологического разнообразия, для удовлетворения материальных и духовных потребностей отдельных граждан и общества в целом.

Животные являются неотъемлемым компонентом экосистем, выполняя в них функции консументов различного порядка и детритофагов, активно участвующих в потоке энергии и круговороте веществ. Они играют важную практическую роль в жизни человека.

Современная фауна Тамбовской области насчитывает около 1700 видов, эта цифра далека от максимальной и отражает степень изученности животного мира области. Млекопитающие Тамбовской области представлены 73 видами (лось, кабан, косуля, волк, белка, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, хорь, бобр речной, барсук и другие) и 292 видами птиц (глухарь, рябчик, тетерев, куропатка). Первые два вида птиц занесены в Красную книгу Тамбовской области, для них границы области являются южной границей их ареала.

Представителей млекопитающих, обитающих в лесу и представляющих интерес как объект охоты, можно разделить на две категории: пушные звери и копытные. К первым относятся заяц-беляк, лисица, куница и бобр.

Копытные представлены пятью видами - кабан, косуля европейская, лось, единичные экземпляры оленей благородного и пятнистого. С 2004 года в области запрещена добыча лося. Связано это с резким падением численности особей данного вида. Основная причина - бесконтрольный отстрел с применением нарезного оружия. Реформы последних лет не способствовали созданию благоприятных условий для проведения охранных и воспроизводственных мероприятий в охотничьих угодьях области. Это отрицательно сказалось на численности охотничьих животных, и в первую очередь копытных, которые наиболее подвержены прессу со стороны нарушителей правил охоты и наиболее отзывчивы на биотехнические мероприятия.

В степной зоне, которая занимает более 80% территории области, обитает перепел, куропатка, болотно-луговая дичь и интродуцированный фазан, а самыми распространенными среди пернатых являются водоплавающие.

В многочисленных водоемах области обитает ондатра, выхухоль. Выхухоль занесена в Красную книгу России и Красную книгу Тамбовской области. Основным фактором, лимитирующим численность выхухоли, является нарушение мест обитания и вытеснение ондатрой.

Численность волка в области в последние годы снизилась за счет интенсивного истребления в степных угодьях.

В целях определения численности основных видов охотничьих животных, составления кадастровых сводок, развития мониторинга и усовершенствования учетных работ проводится зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих животных. Данные учета отражают численность охотничьих животных к началу периода размножения.

Современная фауна гидробионтов Тамбовской области насчитывает около 200 видов, эта цифра связана со степенью изученности водоемов. В 2008 году были проведены исследования состояния рыбных ресурсов в естественных водоемах области. Был уточнен видовой состав и распространение рыб в наиболее крупных реках области, проведен их количественный учет. Наибольшим видовым разнообразием характеризуется ихтиофауна бассейна р. Цна (24 вида) и р. Польной Воронеж (21 вид). Семнадцать видов рыб было обнаружено в реках Лесной Воронеж и Иловай, шестнадцать - в р. Битюг, четырнадцать - в реках Воронеж и Матыра, двенадцать - в р. Ворона, десять - в р. Челновая.

В водоемах обитают: окунь, карп, сом, судак, лещ, язь, щука, плотва, карась, линь, жерех, голавль и другие. Среди них 10 видов (донской ерш, бычок - песочник, быстрянка, обыкновенный подкаменщик, рыбец, чехонь, обыкновенный горчак, обыкновенный подуст, стерлядь, украинская минога) занесены в Красную книгу Тамбовской области. Высокая численность и повсеместное распространение в реках и озерах области позволили ученым рекомендовать исключить из второго издания Красной книги Тамбовской области европейского обыкновенного горчака. Крайне низкая численность и локальное распространение в регионе сазана, леща, жереха, ельца Данилевского, сибирской щиповки, южнорусской щиповки, переднеазиатской (золотистой) щиповки, обыкновенного (европейского) сома, бычка-цуцика обуславливают необходимость включения данных видов в Красную книгу Тамбовской области.

Изучение относительной численности рыб свидетельствует о существенном снижении рыбных ресурсов в естественных водоемах области. Из 33 видов рыб региона лишь три вида являются многочисленными (европейский обыкновенный горчак, уклейка и обыкновенная плотва), остальные 30 видов являются редкими или единичными.

В Тамбовской области отсутствует промышленный лов рыбы в естественных водных объектах, рыбопромысловых участков на территории области нет. В настоящее время развит лишь спортивно-любительский лов. Любительское и спортивное рыболовство является основным видом освоения рыбных запасов в Тамбовской области и в настоящее время имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Как правило, любительский лов носит неорганизованный характер, за год вылавливается около 190 тонн рыбы.

Истощению запасов биоресурсов способствует загрязнение водоемов, ловля рыбы с применением сетей и электроудочек, водозаборы, не имеющие рыбозащитных устройств, сброс недостаточно очищенных сточных вод в водоемы, зарастание водоемов водной растительностью, нарушение границ водоохранных зон.

Создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) - наиболее перспективный метод сохранения биоразнообразия и природных комплексов Тамбовской области, где освоенность территории составляет более 80%.

В настоящее время сеть ООПТ в Тамбовской области представлена тремя природоохранными категориями - государственным природным заповедником "Воронинский", 97 памятниками природы и 3 биологическими заказниками.

Заповедник "Воронинский" создан постановлением Правительства Российской Федерации 12 августа 1994 года. Площадь территории заповедника 10320 га. Биологические заказники были созданы согласно Постановлению администрации Тамбовской области от 29.12.2007 N 1505 "Об образовании особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения - биологических заказников". Их общая площадь составляет 72486 га. Суммарная площадь памятников природы - 4391,1 га.

Каждая из этих территорий отличается своеобразием природных комплексов и обладает ценным историко - природным наследием.

Для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия необходим целый комплекс мер, направленных в основном на сохранение природных биотопов, где представители животного и растительного мира могут найти благоприятную среду обитания.

Снижение численности животных послужило веской причиной для создания в области трех биологических заказников регионального значения: "Польновского", "Моршанского" и "Хмелино-Кершинского".

Создание системы биологических заказников позволит реализовать механизм поэтапного выполнения функций по поддержанию равновесия естественных экосистем, оздоровления экологической обстановки в области.

Все памятники природы области относятся к группе государственных памятников регионального значения. Для них установлен особый режим, при котором на их территории запрещены рубки леса (кроме санитарных и рубок ухода); на все другие виды работ необходимо разрешение соответствующих органов власти.

В настоящее время процесс рекреационного использования природных ландшафтов в области происходит стихийно и приводит к их деградации. Большую нагрузку на природные массивы области создают расположенные около дорог различные торговые точки, кафе и столовые, автозаправки, стоянки автомобилей. Их работа часто связана с нарушением норм ведения хозяйства, организацией несанкционированных свалок, самовольными рубками, возгораниями леса.

#### 2. Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Настоящая программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды, содержащихся в следующих документах:

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 N 176;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.04.1996 N 440;

Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года" от 16.01.2017 N 13;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Экологической доктрине Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.08.2002 N 1225-р;

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 31.01.2013;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 28.04.2012 N Пр-1102.

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 2322-р.

Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года и перечисленных документах, являются:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

минимизация (предотвращение и снижение) негативного воздействия на природную среду в результате хозяйственной и иной деятельности, в том числе при реализации в Тамбовской области приоритетных инвестиционных проектов;

рекультивация нарушенных земель;

развитие экологически ориентированного предпринимательства;

обеспечение экологической безопасности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления; реконструкции и строительства очистных сооружений;

предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей подпрограммы - улучшение состояния окружающей среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения области.

Достижение целей подпрограммы требует решения следующих задач:

осуществление технического перевооружения предприятий;

внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду;

повышение уровня экологических знаний и экологической культуры всех категорий населения Тамбовской области, с которыми связано решение всего комплекса экологических проблем;

сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, разработка и осуществление технологий создания искусственных популяций.

Задача 1. Осуществление технического перевооружения предприятий с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду; внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду, предотвращение деградации и опустынивания земель.

Негативное воздействие на окружающую среду является неизбежным следствием существования и деятельности человека, при этом уровень антропогенной нагрузки зачастую превышает природные возможности биологического самоочищения экологических систем.

По фактам инспекций экологических служб России выявлено, что более 90% очистных сооружений в России не соответствуют нормативам сброса очищенной воды. Более 75% существующих очистных сооружений работают по устаревшей технологической схеме с многократными превышениями нормативов. Техническое оборудование находится в аварийном состоянии или работает на предельной мощности, а железобетонные резервуары представляют собой полуразрушенные от коррозии ветхие развалины. Назвать эти строения очистными сооружениями сложно. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% заболеваний человека связано с потреблением некачественной воды, при этом более 95% используемой в хозяйственно-питьевых целях воды добывается из поверхностных источников.

В настоящее время наиболее важной является проблема своевременного снижения отрицательного воздействия техногенных объектов на окружающую среду путем строительства и реконструкции очистных сооружений, снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, сокращение сброса загрязняющих веществ, повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности.

В рамках задачи по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс мероприятий по обеспечению снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятиях - приобретение и установка пылегазоулавливающего оборудования, вентиляционных систем и фильтров на источниках выбросов загрязняющих веществ.

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.

Устойчивое развитие региона, высокое качество жизни и здоровья населения, а также безопасность, могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества.

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных экологических проблем.

Из всего вышесказанного следует вывод о необходимости совершенствования системы природопользования в нашей стране. Сохранение природы и улучшение окружающей среды - приоритетные направления государства и общества. Задачами, требующими скорейшего разрешения, являются создание единой государственной структуры, осуществляющей экологический мониторинг, и стимулирование исследовательской деятельности в области химического анализа компонентов окружающей среды вкупе с социальными программами, призванными информировать нацию о насущных экологических проблемах.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно- антропогенных систем.

За последнее время накоплен большой материал по изменению природы. Однако он не содержит данных о динамике развития процессов. В связи с этим встал вопрос об организации специальных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее антропогенными изменениями с целью их оценки, прогнозирования и своевременного предупреждения о возможных неблагоприятных последствиях, то есть о введении постоянной действующей службы наблюдения мониторинга.

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически значимых решений информации. Определения тех или иных параметров (например, контроль состава атмосферного воздуха, контроль качества воды водоемов) следует использовать для информационного обеспечения государственных и муниципальных органов, юридических лиц и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных неблагоприятных изменениях.

Для этого необходимы:

развитие единой государственной системы экологического мониторинга на всей территории области, включая мониторинг биотических и абиотических компонентов природной среды;

совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие всех органов власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг, включая формирование фонда информационных ресурсов;

совершенствование системы показателей, создание методологии экологического мониторинга, а также техническое и материальное обеспечение деятельности системы экологического мониторинга;

обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологического мониторинга по отдельным отраслям экономики;

совершенствование системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;

проведение работ по выявлению зон экологического бедствия;

выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению в масштабах, представляющих опасность для окружающей среды и населения;

инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов;

оценка риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и путей их предотвращения;

формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, пригодных для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, водных объектов со стратегическими запасами питьевой воды, природных комплексов, выполняющих особо важные средообразующие функции и обладающих особым рекреационно-оздоровительным значением;

формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;

обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах;

бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности;

информационное обеспечение учета результатов государственной экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе.

Задача 2. Повышение уровня экологических знаний и экологической культуры всех категорий населения Тамбовской области, с которым связано решение всего комплекса экологических проблем.

Задачу повышения экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами планируется решать посредством мероприятий, обеспечивающих систематическое обновление и доступность информации в сфере обращения с отходами для многоцелевой аудитории.

Широкая информационная кампания в средствах массовой информации предусматривает создание и трансляцию телесюжетов, роликов социальной рекламы в эфире региональных телеканалов, создание цикла радиопередач в эфире региональной радиокомпании, размещение материалов в региональных печатных средствах массовой информации и на сайте Управления, издание и распространение буклетов и листовок, отражающих правила обращения с отходами, проведение общественных акций, семинаров, конкурсов и олимпиад для формирования экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.

Задача 3. Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, разработка и осуществление технологий создания искусственных популяций.

Около 20% территории испытывает существенное антропогенное влияние, но расположенные на них экосистемы пока еще сохранили способность к самовосстановлению. Около 15% территории России, на которых проживает 2/3 населения страны, характеризуется высокой степенью антропогенной нарушенности природных экосистем.

Учитывая возрастание хозяйственной активности в последние годы, имеется тенденция к расширению трансформированных природных экосистем. Вклад биоразнообразия России в глобальное видовое биоразнообразие планеты достаточно велик: в нашей стране представлено около 5% мировой флоры сосудистых растений, 18% - фауны млекопитающих и почти 8% - фауны птиц.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира играют важную роль в различных экосистемах (от отдельных фито- и зооценозов до биосферы в целом), во многих случаях являясь надежными индикаторами их состояния и характера развития. Приоритетным направлением сохранения биоразнообразия является сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов (включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира) в природной среде обитания.

Основными причинами исчезновения видов животных и растений являются деградация и сокращение мест обитания (например, вырубка леса, распашка степей, пожары) и прямое преследование со стороны человека, обусловленное какой-либо ценностью самого животного.

В результате масштабного хозяйственного освоения в последние десятилетия удаленные территории стали более доступными для человека, в связи с чем возросли нагрузки на природные комплексы и объекты животного и растительного мира. В результате сократилась численность и произошла трансформация мест обитания редких видов животных.

Одним из важнейших правовых механизмов охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов является Красная книга Российской Федерации. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Тамбовской области, являются особым объектом правового регулирования. Занесение в Красную книгу Тамбовской области является юридически значимым действием, формализующим признаком, отграничивающим соответствующие виды, как объекты правовой охраны, от других представителей животного и растительного мира. Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах (подвидах, популяциях) диких животных, дикорастущих растений и грибов, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. В отношении занесенных в Красную книгу видов действуют организационно-правовые гарантии, повышающие возможность их сохранения и восстановления.

В России традиционной и наиболее эффективной формой сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и одним из основных направлений государственной политики в сфере охраны окружающей среды являются ООПТ. В России создана система ООПТ, насчитывающая свыше 12 тысяч территорий различных категорий и уровней (федерального, регионального, местного). Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет свыше 200 млн.га.

Роль системы ООПТ в сохранении уникального биологического и ландшафтного разнообразия нашей страны приобретает все большее значение. ООПТ препятствуют усилению негативных процессов, ведущих к деградации биосферы, способствуют обеспечению экосистемных услуг - очистке поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, депонированию углерода. ООПТ поглощают значительное количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате антропогенной деятельности. 15% мирового объема выброса углекислого газа (312 гигатонн в год) усваивается лесными экосистемами особо охраняемых природных территорий по всему миру. Таким образом, ООПТ играют важную роль в стабилизации климата, смягчении последствий его изменения и поддержании экологического баланса.

Являясь резерватами первозданной природы, ООПТ способствуют сохранению уникальных и типичных природных комплексов, сохранению и воспроизводству объектов животного и растительного мира, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. Одновременно они выполняют важные научные и социально-культурные функции, являясь полигонами для изучения естественных экосистем и происходящих в них процессов, способствуют экологическому воспитанию населения. Система ООПТ обладает значительным рекреационным ресурсом и туристическим потенциалом, и, хотя в последние ООПТ возрос приток туристов и доходов территорий от экологического туризма, на сегодняшний день потенциал данных территорий не в полной мере востребован экономикой страны.

Важным направлением для сохранения объектов животного мира, в первую очередь, редких и находящихся под угрозой исчезновения, является проведение специальных биотехнических мероприятий, содержание и разведение отдельных особей или их групп в специализированных центрах по разведению (питомниках, зоопарках, ботанических садах) для дальнейшей их реинтродукции в природу, воссоздание утраченных популяций, реконструкция и восстановление мест обитания в случае их утраты.

Срок реализации подпрограммы - 2013 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015, 01.01.2016 - 31.12.2018, 01.01.2019 - 31.12.2024. На первом этапе (2013 - 2015 годы) мероприятия подпрограммы направлены на решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Тамбовской области и реализации права человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты развития инновационного потенциала, обеспечив последовательные изменения в области охраны окружающей среды на территории Тамбовской области. На этом этапе будут сформированы новые модели по улучшению экологической обстановки региона в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам подпрограммы на следующий период. На третьем этапе (2019 - 2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

#### 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации, и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области обращения с отходами производства и потребления и отвечают задачам Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

К таким показателям относятся:

увеличение мощности очистных сооружений за счет строительства и реконструкция очистных сооружений до 406,43 тыс.м3/сутки;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 770 тыс.м3;

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 26.08.2015 N 963, от 11.11.2019 N 1248)

повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95 процентов;

предотвращенный экологический ущерб - 700 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 10% на ВРП.

#### 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Осуществление технического перевооружения предприятий с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду; внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду, обеспечит выполнение мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, внедрению и увеличению мощностей систем оборотного водоснабжения на предприятиях области, снижению объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, сокращению сброса загрязняющих веществ, повышению уровня оборотного водоснабжения в промышленности.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается за счет выполнения мероприятий по приобретению и установке пылегазоулавливающего оборудования, вентиляционных систем и фильтров на источниках выбросов загрязняющих веществ.

Мероприятиями по созданию единой государственной структуры для осуществления экологического мониторинга и информирования населения в сфере экологии являются внедрение информационно-аналитической системы мониторинга природопользования, контроля и охраны окружающей среды на территории области, проведение аналитических исследований состояния окружающей среды, организация и разработка информационного обеспечения территориальной системы экологического мониторинга, внедрение информационных технологий, в том числе создание экологического портала Тамбовской области с использованием географических информационных систем, проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды, в том числе в рамках конкурса на право получения грантов.

Повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами планируется решать посредством мероприятий по проведению Всероссийских дней защиты от экологической опасности, областных конкурсов, смотров, выставок, семинаров, слетов, участию в зональных и Всероссийских экологических мероприятиях, приобретению и изданию книг, докладов, фотоальбомов, буклетов, плакатов, стендов, наглядных пособий по вопросам охраны окружающей среды и влияния экологических факторов на здоровье населения, а также проведению научно-практических конференций, в том числе организации и проведению юбилейных мероприятий, связанных с празднованием 150-летия В.И.Вернадского, созданию базы для развития экологического образования, областных конкурсов, смотров, выставок, семинаров, слетов, участию в зональных и Всероссийских экологических мероприятиях, приобретению и изданию книг, докладов, фотоальбомов, буклетов, плакатов, стендов, наглядных пособий по вопросам охраны окружающей среды и влияния экологических факторов на здоровье населения.

Наиболее эффективной формой сохранения ландшафтного и биологического разнообразия окружающей среды являются развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения. ООПТ способствуют сохранению уникальных и типичных природных комплексов, сохранению и воспроизводству объектов животного и растительного мира, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. Одновременно они выполняют важные научные и социально-культурные функции, являясь полигонами для изучения естественных экосистем и происходящих в них процессов, способствуют экологическому воспитанию населения. Система ООПТ обладает значительным рекреационным ресурсом и туристическим потенциалом. Важным направлением для сохранения объектов животного мира, в первую очередь редких и находящихся под угрозой исчезновения, является проведение специальных биотехнических мероприятий. Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных, дикорастущих растений и грибов, в которых действуют организационно-правовые гарантии, повышающие возможность их сохранения и восстановления.

В рамках данного направления предполагается реализация комплекса следующих мероприятий: выполнение работ по разработке проектной документации и благоустройству ООПТ, памятников природы регионального уровня на территории Тамбовской области; проведение мероприятий по охране и воспроизводству животного и растительного мира на территории ООПТ, по благоустройству и расчистке ООПТ, родников на территории области; проведение научно-исследовательских и полевых работ по изучению популяций редких и исчезающих видов животных и растений на территории Тамбовской области, в том числе по подготовке второго издания Красной книги Тамбовской области (раздел "Растения"), издание Красной книги (раздел "Растения"); проведение биотехнических мероприятий на территории ООПТ.

#### 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников. Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение природоохранных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных экологических программ, финансируемых за счет средств своих бюджетов.

На финансирование программных мероприятий подпрограммы из бюджета Тамбовской области предполагается направлять поступающие природно-ресурсные платежи и платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 7150,9411 млн. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из федерального бюджета - 80,4387 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств бюджета Тамбовской области - 239,7528 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств внебюджетных источников - 6627,1450 млн. рублей.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

#### 6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований Тамбовской области.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

Заказчиком-координатором подпрограммы выступает управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Заказчик подпрограммы в процессе реализации программных мероприятий:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Заказчики подпрограммы - ответственные за выполнение обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяют формы реализации мероприятий подпрограммы (государственный заказ, непосредственная реализация мероприятий подпрограммы ответственными исполнителями).

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения госпрограммы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.08.2015 N 963)

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий и субвенций.

Отбор инвестиционных проектов в рамках подпрограммных мероприятий осуществляется по согласованию с управлением по охране окружающей среды и природопользованию области.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области ежегодно корректируются при утверждении бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными подпрограммой государственный заказчик и координатор подпрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Абзац утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656.

### Приложение 5
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА "ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 01.08.2016 N 873, от 23.08.2016 N 972, от 26.09.2016 N 1108, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 02.11.2018 N 1149)

Из бытовых отходов можно использовать в качестве вторичных материальных ресурсов следующие виды отходов: пищевые отходы; бумага, картон; дерево; металлы черные и цветные; текстиль; стекло; кожа, резина; пластмасса; полиэтилен; бой керамики и т.д. Как показывают исследования Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и зарубежный опыт, около 55% твердых бытовых отходов и более 70% коммерческих отходов (твердые бытовые отходы, образующиеся в офисных зданиях, магазинах, бытовых помещениях предприятий и т.д.) может быть вовлечено в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья.

В настоящий момент на территории Тамбовской области отсутствуют эффективные модели обращения с отходами производства и потребления. При этом известны положительные результаты внедрения опыта стран ЕС в сфере обращения с отходами в государствах Восточной Европы (Германия, Чехия, Польша и пр.) и Российской Федерации (Республика Чувашия, Ульяновская область, Пензенская область), что обуславливает целесообразность применения передового опыта регионов на территории области с учетом местных особенностей, действующей нормативной правовой базы, социально-экономической ситуации и тенденций их изменения.

Сложившаяся в Тамбовской области критическая ситуация с образованием, использованием, обезвреживанием, хранением и захоронением отходов, вывела эту проблему на первое место среди экологических проблем области, суть которой состоит в том, что она представляет реальную угрозу здоровью населения и будущим поколениям, крайне отрицательно влияет на окружающую среду. Проблема обращения с отходами производства и потребления на территории области является одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и рационального использования ресурсного потенциала области.

Согласно проведенному анализу образования и накопления отходов производства и потребления в Тамбовской области за последние 3 года общий объем образования отходов от предприятий Тамбовской области, отчитывающихся по форме 2-ТП, составляет (по усредненным данным за 2009 - 2011 гг.) 1012998,187 т/год.

Распределение отходов этих предприятий по классам опасности выглядит следующим образом:

1 класса опасности - 12,333 т/год;

2 класса опасности - 116,997 т/год;

3 класса опасности - 26586,979 т/год;

4 класса опасности - 245137,053 т/год;

5 класса опасности - 741144,829 т/год.

По своему происхождению отходы при проведении анализа были разбиты на 6 групп. Причины выделения каждой группы и анализ образования приведены ниже.

1. Ртутьсодержащие отходы выделены отдельно вследствие своей токсичности (все отходы этой группы относят к 1 первому классу опасности) и всеобщей распространенности. За 2010 - 2011 гг. эта группа составила 100% всех отходов 1 класса опасности Тамбовской области. Образование ртутьсодержащих отходов от предприятий области составляет по усредненным данным за 2009 - 2011 гг. 11,896 т/год. Из них 99,7% составляют отработанные люминесцентные лампы, 0,3% - другие ртутьсодержащие отходы (термометры, вентили, игнитроны и т.п.).

На перспективу при увеличении закупок энергосберегающих ламп образование отработанных ртутных ламп может составить до 80 т/год.

Накопление ртутьсодержащих отходов на конец 2011 года составляет 0,684 т (ртутные лампы).

2. Промышленные отходы составляют особую группу. К ней отнесены все отходы основной производственной деятельности промышленных предприятий. Совокупность опасных свойств, характерных для промышленных отходов (токсичность, пожаро- и взрывоопасность и др.), создает особый риск для здоровья населения и окружающей среды. Нежелание (или отсутствие возможностей) организаций вкладывать финансовые средства в создание замкнутых технологических циклов, в которых отходы, образующиеся в одном технологическом цикле, являются сырьем для другого, приводит к увеличению объемов размещения отходов на свалках (полигонах) ТБО. Несовершенство системы учета образования и "движения" отходов приводит к несанкционированному размещению токсичных промышленных отходов на свалках ТБО, берегах рек, водоемов, в пригородных лесах и т.д.

Их номенклатура и состав очень разнообразны - от древесных отходов до отходов пищевой перерабатывающей промышленности. Эта группа представлена отходами практически всех классов опасности.

Рассмотрим более детально отходы 1,2 класса опасности, так как они несут наибольшую угрозу.

Отходы 1 класса опасности представлены:

отходами оксида хрома шестивалентного;

отходами травильного раствора.

Образование этих отходов было отмечено в 2009 г. в количестве 5 т и 1,3 т соответственно. В 2010 - 2011 гг. образование этих отходов отсутствовало. Образование других видов отходов 1 класса за анализируемый промежуток времени не выявлено.

Промышленные отходы 2 класса опасности представлены более широко. Наибольшую проблему представляет отход отработанного активированного угля, загрязненного опасными веществами (образование составляет по усредненным данным за 2009 - 2011 гг. 2,23 т/год, накоплено 10,404 т).

Отходы гальванических шламов образуются ежегодно в незначительных количествах (0,020 - 0,08 т/год).

Отходы трихлорэтилена отработанного образуются ежегодно в количестве 1,4 т/год (по усредненным данным за 2009 - 2011 гг.).

Специфические отходы федерального казенного предприятия "Тамбовский пороховой завод" образуются не каждый год. Последний раз их образование отмечено в 2010 году в количестве 4,961 т.

Критическая ситуация сложилась с жидкими отходами открытого акционерного общества "Пигмент", накопленными в прудах в количестве 313782,5 т (из них 3 класса опасности - 292686,18 т, 4 класса опасности - 21096,3 т).

3. Следующая группа отходов, вызывающая на сегодня большую озабоченность - отходы эксплуатации автотранспорта (как автомобильного, так и железнодорожного) - отработанные аккумуляторные батареи, электролит и покрышки.

Отходы выделены в особую группу вследствие особой токсичности компонентов некоторых из них (отработанные аккумуляторные батареи (далее - АКБ) и общего роста количества автотранспорта в Тамбовской области.

Эти виды отходов образуются как от крупных предприятий, так и от населения.

Согласно отчетности за 2009 - 2011 гг. образование этой группы отходов от предприятий области составляет:

отработанные АКБ с неслитым электролитом - 38,73 т;

кислота аккумуляторная серная отработанная - 6,181 т/год;

щелочи аккумуляторные отработанные - 61,61 т/год;

отработанные АКБ со слитым электролитом - 29,115 т/год;

аккумуляторы щелочные отработанные неразобранные, со слитым электролитом (железо-никелевые) - 95,147 т/год;

масла автомобильные отработанные - 253,762 т/год;

шины отработанные - 135,143 т/год.

Накопление отходов на конец 2011 года: АКБ с неслитым электролитом - 7,211 т, со слитым электролитом - 6,926 т; масел автомобильных - 6,332 т, отработанных шин - 30,032 т.

В последние годы наблюдается тенденция роста количества эксплуатируемых автотранспортных средств, вследствие чего будет возрастать и количество отходов. По результатам расчетов при эксплуатации всего автотранспорта и спецтехники, зарегистрированных в Тамбовской области, возможно образование ежегодно:

до 1281,08 т отработанных аккумуляторных батарей в год (кислотных и щелочных, с электролитом);

до 1859,799 т отработанных масел в год;

до 11665,829 отработанных шин и покрышек в год.

4. Учитывая специфику отрасли, отдельного рассмотрения заслуживают отходы сельского хозяйства.

В эту группу можно отнести все отходы, связанные с сельским хозяйством - животноводством и растениеводством (без учета перерабатывающей промышленности).

Из них наибольшую угрозу представляют собой навоз, птичий помет и тела животных.

Кроме того, к этой группе можно отнести отходы невостребованных пестицидов и агрохимикатов, накопленные на территории области в количестве 143,9 т.

Наиболее токсичными из них являются птичий помет и свиной навоз. Навоз крупного рогатого скота (далее - КРС) менее агрессивен, его проще утилизировать.

Тела животных и птиц представляют опасность как потенциальный источник распространения инфекции.

По результатам проведенного анализа ожидаемое в 2012 году количество отходов с учетом инвестиционных проектов может составить:

птичий помет - 13634,5 т;

свиной навоз - 682582 т;

тела животных и птиц - 36238,1 т.

5. В последние годы в области ведется интенсивное строительство, что приводит к росту отходов строительства и сноса старых зданий. Точные объемы образующихся строительных отходов оценить трудно, однако необходимо отметить, что их основная часть размещается на полигонах и свалках ТБО, сокращая срок эксплуатации последних. При организации должной системы управления строительными отходами они могли бы быть использованы при рекультивации нарушенных территорий в качестве подстилающих материалов, при строительстве различных объектов малого бизнеса и др.

Большая часть этих отходов относится к 4 или 5 классу опасности, но они представляют собой опасность огромными объемами образования - сотни тысяч тонн. Согласно расчетным данным в Тамбовской области за 2011 год могло быть образовано до 49351,05 т отходов от строительства и 83313 т отходов от разборки зданий и сооружений. То есть всего в 2011 году количество строительных отходов могло составить до 132664,05 тонн.

Анализ существующей в настоящее время ситуации в сфере обращения с отходами на территории области показывает, что, несмотря на принимаемые меры, имеется необходимость повышения эффективности системы управления отходами.

Одним из приоритетных направлений государственной системы управления отходами является решение вопроса безопасного размещения отходов. Для этих целей в области функционируют полигоны ТБО, которые построены в местах наибольшего образования отходов. В настоящее время твердые бытовые отходы размещаются на 25 местах организованного захоронения отходов, из них полигоны (специально обустроенные сооружения для предотвращения негативного влияния захораниваемых отходов на окружающую среду), включая мусоросортировочный завод с полигоном захоронения - 5 шт., в т.ч. 1 - для промышленных отходов (общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Раском"), санкционированные свалки - 20. Общая площадь, занимаемая местами организованного захоронения отходов - 190,31 га.

Для эффективного управления процессами обращения с отходами, принятия управляющими структурами обоснованных решений необходима информация обо всех стадиях обращения с отходами: от образования отходов до их захоронения. Эта информация должна быть полной, достоверной и своевременной.

Значительные объемы образования отходов, низкий уровень их переработки и неудовлетворительное состояние мест их размещения обусловливают необходимость создания единой системы государственного управления обращением с отходами производства и потребления.

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время городские и поселковые свалки являются основными объектами для захоронения ТБО на территории Тамбовской области. Они имеются во всех районах, и большая часть объектов находится на грани заполнения. Практически все населенные пункты имеют несанкционированные свалки. Ликвидация несанкционированных свалок практически не осуществляется.

При условии значительных объемов образования отходов и отсутствия их переработки площадь отчуждаемых земель под размещение отходов будет продолжать расти.

Поэтому проблема отходов не может быть решена только за счет создания современных полигонов захоронения отходов, рекультивации свалок и т.д. Необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит создание необходимых объектов сбора, переработки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов на стихийных свалках.

Следствием низкой экологической культуры населения области и слабой информированности о проблемах в сфере обращения с отходами является небрежное и неправильное обращение населения с отходами, в том числе и токсичными (ртутные энергосберегающие лампы, аккумуляторы).

По причине несознательности населения часто возникают несанкционированные места размещения отходов - свалки, образованные бытовыми отходами, крупногабаритным мусором, отработанными покрышками, строительными отходами и т.п.

Следовательно, необходимы мероприятия, направленные на экологическое образование населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде. Последние должны сопровождаться более жестким контролем и усилением ответственности в области обращения с отходами.

#### 2. Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты реализуемой в области государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды определяются в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013 N 347-З, а также в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474)

Главная идея Стратегии экономического и социального развития на период до 2020 года - природные ресурсы области должны служить росту благосостояния ее жителей. Определены стратегические цели экономического и социального развития области, среди которых названы:

обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала области;

улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

Основным приоритетом государственной политики области в области обращения с отходами производства и потребления до 2020 года является обеспечение экологической безопасности за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, организация эффективно работающей системы обращения с отходами производства и потребления.

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей подпрограммы - создание эффективной системы управления отходами производства и потребления.

Достижение целей программы требует решения следующих задач:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами производства и потребления;

создание регионального кадастра отходов Тамбовской области;

совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов;

реализация Генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Тамбовской области;

повышение экологической культуры и грамотности, воспитание экологического сознания у населения области;

ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация нарушенных земель.

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами производства и потребления предусматривает развитие системы нормативного правового регулирования обращения с отходами производства и потребления, а также создание информационных средств управления.

Начиная с 2004 года федеральным законодательством полномочия по организации сбора, удаления, переработки и утилизации отходов производства и потребления закреплены за органами местного самоуправления. Отсутствие административного ресурса и достаточных средств в местных бюджетах привело к неисполнению органами местного самоуправления вверенных им полномочий.

Управление отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Тамбовской области осуществляется в соответствии с их нормативными правовыми актами. Все они носят разрозненный характер и не позволяют организовать систему управления отходами на территории муниципальных образований должным образом. Принимаемые администрациями городских округов и муниципальных районов меры носят локальный характер, что также не позволяет использовать преимущества кооперации в создании межмуниципальной инженерной инфраструктуры по переработке и утилизации отходов, современных технологий обращения с отходами, и по этой причине не способны кардинально изменить в ближайшие годы положение к лучшему.

Для совершенствования нормативного правового регулирования обращения с отходами производства и потребления необходимо разработать проекты нормативных правовых актов, регламентирующих систему обращения с отходами производства и потребления на территории Тамбовской области, в том числе проектов документов по нормативному правовому регулированию, нормативно-методическому обеспечению, экономическому и организационному механизму управления обращением с отходами производства и потребления.

Задача 2. Создание регионального кадастра отходов Тамбовской области.

Отсутствие регионального кадастра отходов Тамбовской области затрудняет анализ и мониторинг ситуации в области обращения с отходами и принятие тех или иных решений, как для федеральных, так и для областных органов власти и местного самоуправления.

Для эффективного управления отходами производства и потребления необходимо создание единой для всех юридических и физических лиц системы учета и мониторинга отходов. Такая система предусматривает создание и внедрение электронного программного продукта, позволяющего вести полный учет образования, движения и утилизации отходов производства и потребления Тамбовской области - то есть создание и ведение регионального кадастра отходов Тамбовской области.

Задача 3. Совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Отсутствие системы сбора ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств) на территории области - как наиболее опасных для окружающей среды и человека, приводит к их поступлению в окружающую среду и ее загрязнению. На территории г. Тамбова имеется специализированное предприятие по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов - ООО "Техноэкос", ООО "Тамбовский экологический комбинат", однако отсутствие системы сбора опасных отходов на территории области инициирует их попадание в окружающую среду. С введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" необходимо создавать системы сбора ртутьсодержащих отходов, и от населения в том числе, поскольку в результате бытового применения люминесцентных энергосберегающих ламп также образуются ртутьсодержащие отходы, подлежащие обезвреживанию.

Проблема утилизации отработанных аккумуляторов в Тамбовской области сегодня решается несколькими специализированными организациями, осуществляющими сбор и обезвреживание отхода, или самими предприятиями, где происходит их образование.

При этом разбор АКБ, как правило, производится вручную, что сопровождается следующими проблемами:

низкая производительность труда и повышенная опасность для людей;

значительная часть свинца, и частично электролит, остаются внутри корпуса;

пластиковые корпуса аккумуляторов, как правило, попадают на полигон ТБО.

Таким образом, для снижения риска загрязнения окружающей среды токсичными соединениями при утилизации аккумуляторов предполагается закупка и внедрение оборудования для безопасного обезвреживания отработанных АКБ.

Отработанные покрышки образуются на территории области в больших количествах, источниками их образования являются как крупные предприятия, так и малый бизнес, сельхозпроизводители. Данный вид отходов образуется везде, где имеет место эксплуатация автотранспорта и колесной техники.

Наиболее приемлемые методы утилизации отработанных автомобильных покрышек:

механическое измельчение резины с применением станков ООО "ЭТКОМ" с получением товарной продукции - резины, которая может быть реализована в качестве вторичного сырья;

изготовление резиновой крошки с применением оборудования для механического дробления или экспериментальной "озоновой технологии".

Далее полученная резиновая крошка может применяться в качестве добавки к асфальтобетонной смеси, улучшающей ее свойства.

Одной из проблем современного животноводства является уборка навоза из помещений, обеззараживание и дальнейшее его использование. Объем отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в виде жидкого навоза, помета и сточных вод составляет в России около 500 млн.м3 в год. При этом только 30% используется на удобрение, остальная часть является источником загрязнения окружающей среды.

Навоз является благоприятной средой для сохранения и развития различных микроорганизмов и гельминтов, что создает угрозу заражения водоемов, почвы, подземных вод, кормов и пастбищ опасными для людей и животных возбудителями болезней.

Мегакомплексы представляют собой источник повышенной опасности, так как могут явиться причиной экологической катастрофы. Кроме того, следует отметить, отходы ферм, птицефабрик являются важным источником элементов питания растений, поэтому их использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. Корма, а вместе с ними и энергия усваиваются животными и птицей лишь на 35 - 45%. Неусвоенные компоненты кормов, выделяющиеся с экскрементами, несут в себе огромный энергетический потенциал, который можно и необходимо использовать.

В России на сегодняшний день кроме широко используемого естественного обеззараживания в лагунах с вывозом на поля сельскохозяйственные предприятия ограниченно применяют компостирование и вермикомпостирование, биотермическое обеззараживание, ускоренную ферментацию и некоторые другие способы переработки.

При этом, особенно на крупных свинокомплексах, наибольшее распространение имеет метод лагун. Лагуна - крупное навозохранилище с устройством защитного экрана для предотвращения фильтрации навоза в почву и грунтовые воды. Навоз в лагуну смывается из ванн навозоудаления свинокомплекса водой, в связи с чем навозная жижа в лагунах содержит значительное количество воды. В лагунах навоз выдерживается, как правило, 6 - 8 месяцев для компостирования, обеззараживания, удаления гельминтов.

Данная технология частично позволяет утилизировать навоз, но имеет ряд существенных ограничений и недостатков:

данный метод не всегда достаточно эффективен, по данным некоторых исследований паразиты и гельминты обладают достаточно высокой жизнестойкостью и не всегда погибают при выдерживании навоза в лагуне в течение 6 - 8 месяцев (ссылка на источник);

долгий срок выдержки навоза в лагунах;

лагуны являются источником неприятного запаха и представляют собой повышенный источник санитарно-эпидемиологической опасности;

повышенный расход энергии на перемешивание содержимого лагун лагунными миксерами;

при выдерживании навоза в лагуне происходит улетучивание из него питательных элементов (главным образом азота);

технология подразумевает повышенный расход воды на смыв навоза;

для сепарирования полученной навозной жижи на твердую и жидкую часть впоследствии необходимо внедрение достаточно дорогостоящей технологии;

несмотря на устройство защитного экрана возможна опасность фильтрации навозных стоков из лагун в почву;

площадь сельскохозяйственных угодий для внесения навоза ограничена, на крупных свинокомплексах навоза образуется больше, чем его необходимо для внесения на поля;

Следует отметить, что лагуны устраиваются на крупных комплексах, в мелких и средних хозяйствах часто эксплуатируют навозохранилища, не оборудованные какими-либо противофильтрационными экранами, не отвечающие санитарным и экологическим требованиям. Навоз вносится в почву без соблюдения каких-либо технологий. Все это приводит к заражению полей, загрязнению почвы и водоемов.

Из всего сказанного выше следует, что проблема обращения с естественными отходами животноводства - навозом от КРС и свиней и пометом птиц в России (как и во всем мире) очень актуальна, требует решения. Особенно важной эта проблема становится в связи с увеличением объемов сельскохозяйственного производства в стране, строительством и введением в эксплуатацию новых комплексов.

Универсальная технология, которую можно применить практически во всех случаях для утилизации навоза (в совокупности с любыми органическими отходами) - анаэробное сбраживание с применением биореакторов. При этом в качестве продукта получаем ценное биоудобрение и биогаз.

Выбор оборудования для реализации технологии аэробного сбраживания на рынке сегодня широк. К продаже предлагаются как импортные, так и отечественные установки для получения биогаза, рассчитанные на разную производительность и условия работы, то есть подбор оборудования имеет смысл, осуществляется индивидуально в каждом конкретном случае.

Простейшие установки для переработки навоза может построить для себя любое хозяйство.

Данная технология обладает преимуществом, которого лишены другие - извлекается присутствующий и не использованный животными энергетический потенциал кормов.

На крупных фермах КРС с подстилочным содержанием животных можно осуществлять переработку навоза в подстилку для содержания КРС, компостирование и вермикомпостирование навоза в совокупности с другими органическими отходами.

Необходимым условием для нормального функционирования любого субъекта сельскохозяйственного производства, связанного с содержанием животных, будь то специализированный комплекс или частное подворье, является наличие эффективных и безопасных способов уничтожения или утилизации биоотходов. Падеж и вынужденный убой - главные источники биологических отходов в таких хозяйствах, представляющие определенную угрозу для здоровья животных, человека и для окружающей среды.

До недавнего времени утилизация трупов сельскохозяйственных животных была максимально примитивна, во многом за счет несовершенства законодательства - далеко не все трупы животных, павших в результате заболеваний или несчастных случаев, поступали на утилизацию в специализированные предприятия. Нередко погибших животных просто сваливают в овраг или выбрасывают в контейнеры для вывоза ТБО. Одним из традиционных способов утилизации является захоронение в так называемых "ямах Беккера". Когда-то эта технология считалась более совершенной и безопасной по сравнению с обычными скотомогильниками. Однако через некоторое время после работы такого полигона в окружающую среду выбрасываются канцерогенные или ядовитые химические соединения. Сегодня пресловутые "ямы Беккера" становятся все менее актуальными в деле предотвращения распространения опасных инфекций и болезнетворных бактерий, которое имеет место быть в органических отходах, включая трупы животных.

Для утилизации органических отходов и падежа животных уже давно повсеместно распространены крематоры, обеспечивающие гарантированную санитарную чистоту в местах образования биоотходов. В нашей стране использование небольших локальных крематориев еще не так популярно, как на Западе, однако в последние годы все больше предприятий приходит к выводу о их необходимости.

По сравнению с примитивным захоронением, у этого оборудования есть масса преимуществ, в числе которых - отсутствие газов, выделяемых трупами. Как известно, трупные газы представляют большую опасность и провоцируют распространение инфекций посредством болезнетворных бактерий, способных выживать в течение многих лет. Кроме того, крематоры просты в эксплуатации и требуют относительно небольших затрат труда и ресурсов.

Задача 4. Реализация Генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Тамбовской области.

Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов Тамбовской области является научно обоснованным руководством к действиям, обеспечивающим эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест.

В составе Схемы проведен анализ ситуации по сбору и вывозу ТБО в муниципальных образованиях области, проведены технико-экономические расчеты по строительству мусороперерабатывающих заводов, полигонов по размещению ТБО, перегрузочных и контейнерных площадок, предложена современная схема организации сбора и удаления твердых и жидких бытовых отходов с территории всех населенных пунктов области.

В регионе будет задействовано 6 межмуниципальных полигонов, которые обеспечат переработку и безопасное размещение отходов со всех населенных пунктов области. Для извлечения из отходов и повторного использования отдельных фракций предусматривается строительство нескольких мусоросортировочных станций.

Реализация Генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Тамбовской области обеспечит переход на качественно новый уровень системы санитарной очистки территории области и позволит добиться следующих основных результатов:

снижение уровня воздействия отходов на окружающую природную среду;

сокращение объемов складирования отходов на полигоны и свалки;

наращивание объемов использования отходов в качестве вторичного сырья;

обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов.

Согласно Генеральной схеме санитарной очистки территории населенных пунктов Тамбовской области организованным сбором ТБО на сегодняшний день охвачено только 53% населения области, как правило, проживающего в городах, то есть существующая система сбора твердых бытовых отходов не позволяет в полной мере удалять их из мест образования.

В свою очередь, это приводит к несанкционированному размещению твердых бытовых отходов в окружающей среде и к значительным потерям вторичных ресурсов. Появляются места размещения отходов, не отвечающие никаким экологическим требованиям.

На сортировку поступает только 29,55% всех твердых бытовых отходов. В хозяйственный оборот вовлекаются только наиболее высоколиквидные и рентабельные отходы, главным образом лом и отходы черных и цветных металлов, высокосортные марки пластмассы. Слабо вовлекаются в хозяйственное использование отходы потребления.

Как показывают исследования Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и зарубежный опыт, около 55% твердых бытовых отходов и более 70% коммерческих отходов (твердые бытовые отходы, образующиеся в офисных зданиях, магазинах, бытовых помещениях предприятий и т.д.) может быть вовлечено в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья. Из бытовых отходов можно использовать в качестве вторичных материальных ресурсов: пищевые отходы; бумагу, картон; дерево; металлы черные и цветные; текстиль; стекло; кожу, резину; пластмассу; полиэтилен; бой керамики и т.д.

Осложняет ситуацию то, что из-за отсутствия раздельного сбора отходов вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой выбрасываются разнообразные емкости с остатками красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртутьсодержащие приборы и лампы, лекарства и прочее. Токсичные компоненты отходов в виде фильтрата представляют потенциальную угрозу окружающей среде.

Отсутствие или неэффективность системы выделения ценных компонентов бытовых отходов и как следствие их переработки приводит к сокращению срока эксплуатации полигонов, увеличению объемов отходов, поступающих на захоронение, потере ценных вторичных материальных ресурсов и загрязнению окружающей среды.

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Заказчики подпрограммы - ответственные за выполнение обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяют формы реализации мероприятий подпрограммы (государственный заказ, непосредственная реализация мероприятий подпрограммы ответственными исполнителями).

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения госпрограммы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.08.2015 N 963)

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий и субвенций.

Отбор инвестиционных проектов в рамках подпрограммных мероприятий осуществляется по согласованию с управлением по охране окружающей среды и природопользованию области.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области ежегодно корректируются при утверждении бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными подпрограммой государственный заказчик и координатор подпрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

### Приложение 6
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА "МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

#### Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение экономического роста и улучшение жизни населения Тамбовской области за счет развития и использования минерально-сырьевой базы |
| Задачи подпрограммы | Удовлетворение текущих и перспективных потребностей экономики области, ее промышленности и сельского хозяйства, населения в минеральном сырье, мониторинг геологической среды с целью рационального использования и охраны недр (прирост запасов полезных ископаемых, разработка месторождений), увеличение объема добычи строительного сырья |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение объема добычи строительного сырья, в том числе: песков строительных на 2,2 млн. м3/год; суглинков кирпичных на 0,9 млн. м3/год |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015; 01.01.2016 - 31.12.2018; 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,6173 млн. рублей: 2013 год - 134,1810 млн. рублей; 2014 год - 94,0065 млн. рублей; 2015 год - 13,9092 млн. рублей; 2016 год - 24,4880 млн. рублей; 2017 год - 22,9119 млн. рублей; 2018 год - 11,9661 млн. рублей; 2019 год - 19,2974 млн. рублей; 2020 год - 19,7572 млн. рублей; 2021 год - 19,5000 млн. рублей; 2022 год - 19,4000 млн. рублей; 2023 год - 19,4000 млн. рублей; 2024 год - 19,8000 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей (52,4 процента): 2013 год - 119,5087 млн. рублей; 2014 год - 81,1600 млн. рублей; 2015 год - 2,3300 млн. рублей; 2016 год - 2,0000 млн. рублей; 2017 год - 2,5000 млн. рублей; 2018 год - 1,3161 млн. рублей; 2019 год - 1,5000 млн. рублей; 2020 год - 1,5000 млн. рублей; 2021 год - 1,5000 млн. рублей; 2022 год - 1,5000 млн. рублей; 2023 год - 1,5000 млн. рублей; 2024 год - 1,5000 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 3,7010 млн. рублей (0,8 процента): 2013 год - 0,2000 млн. рублей; 2014 год - 1,0965 млн. рублей; 2015 год - 0,4000 млн. рублей; 2016 год - 0,3000 млн. рублей; 2017 год - 0,2999 млн. рублей; 2018 год - 0,2500 млн. рублей; 2019 год - 0,2974 млн. рублей; 2020 год - 0,3572 млн. рублей; 2021 год - 0,1000 млн. рублей; 2022 год - 0,0000 млн. рублей; 2023 год - 0,0000 млн. рублей; 2024 год - 0,4000 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей (0,9 процента): 2013 год - 0,5198 млн. рублей; 2014 год - 0,2000 млн. рублей; 2015 год - 0,0600 млн. рублей; 2016 год - 0,1774 млн. рублей; 2017 год - 0,0800 млн. рублей; 2018 год - 0,1000 млн. рублей; 2019 год - 0,1000 млн. рублей; 2020 год - 0,5000 млн. рублей; 2021 год - 0,5000 млн. рублей; 2022 год - 0,5000 млн. рублей; 2023 год - 0,5000 млн. рублей; 2024 год - 0,5000 млн. рублей; внебюджетные источники - 193,3643 млн. рублей (45,9 процента): 2013 год - 13,9525 млн. рублей; 2014 год - 11,5500 млн. рублей; 2015 год - 11,1192 млн. рублей; 2016 год - 22,0106 млн. рублей; 2017 год - 20,0320 млн. рублей; 2018 год - 10,3000 млн. рублей; 2019 год - 17,4000 млн. рублей; 2020 год - 17,4000 млн. рублей; 2021 год - 17,4000 млн. рублей; 2022 год - 17,4000 млн. рублей; 2023 год - 17,4000 млн. рублей; 2024 год - 17,4000 млн. рублей |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616) |  |

#### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одной из важнейших задач подпрограммы является освоение минерально-сырьевых ресурсов области, направленное, в первую очередь, на рост валового внутреннего продукта за счет увеличения объемов добычи полезных ископаемых, максимальное обеспечение минерально-сырьевыми ресурсами предприятий области, увеличение промышленного потенциала, снижение зависимости от ввоза строительных материалов.

Роль минерально-сырьевых ресурсов в экономическом развитии области будет только возрастать, и это делает необходимым интенсивное освоение активных запасов и прогнозных ресурсов, вовлечение в доразведку, геолого-экономическую оценку (переоценку) и освоение запасов нерудных месторождений.

Поддержание темпов роста валового регионального продукта (далее - ВРП), развитие перерабатывающих производств наиболее реальны на основе укрепления и развития природно-ресурсных отраслей промышленности. Они способны привлечь крупный инвестиционный капитал, обеспечить стабильность дохода бюджета, активизировать перерабатывающие отрасли и услуги.

В настоящее время подпрограмма разработана в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Тамбовской области до 2035 года", базируется на наиболее полном использовании конкурентного преимущества экономики региона, ее природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, на устойчивом наращивании экспорта конкурентных видов продукции и модернизации транспортной инфраструктуры.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

В недрах Тамбовской области выявлено более 15 видов минерального сырья. По степени готовности к использованию выделяются месторождения:

с детально разведанными запасами минерального сырья, которые экономически целесообразно и технически возможно разрабатывать в настоящее время: титан-циркониевые пески, карбонатное сырье (известковый щебень, строительная известь), формовочные и строительные пески, легкоплавкие суглинки, кремнистое сырье (трепела и опоки), пресные и минеральные подземные воды;

не подготовленные пока к промышленному освоению, степень изученности которых еще не позволяет проектировать их освоение и требует проведения дополнительных геологоразведочных работ и разработки новых технологических способов добычи и комплексной переработки сырья (цементное сырье, глаукониты, фосфориты, минеральные краски, стекольные пески, сапропели, торф, доломиты, минеральные воды);

перспективные площади, по которым существуют научно обоснованные предпосылки возможности выявления среди них промышленных типов минерального сырья после проведения дополнительных геологоразведочных работ (тугоплавкие глины, цеолиты, марганцевые руды).

Область располагает достаточными ресурсами строительных материалов для полного обеспечения внутренних потребностей. В их число входят: сырье для производства цемента и извести, строительный камень (щебень), пески строительные, кварцевые (стекольные и формовочные), глины керамические, огнеупорные и для производства легких заполнителей, трепела и опоки и другое строительное сырье. Месторождения строительных материалов встречаются практически во всех районах Тамбовской области.

В области выявлено и разведано более 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных видов твердых полезных ископаемых, из которых 98% приходится на общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), в том числе:

350 месторождений торфа, из которых 88 числятся на государственном балансе (18,771 млн.т);

178 месторождений, участков суглинков кирпичных для производства кирпича керамического, керамзита (245,3 млн.м3);

96 месторождений, участков строительных песков и песков-отощителей (193,072 млн.м3);

11 месторождений, участков кремнистого сырья (трепела, опоки) (127,5 млн.м3);

8 месторождений, участков известняков (карбонатного сырья) для производства известкового щебня, строительной извести (100,8 млн.м3).

Пески для строительных работ и производства силикатных изделий применяются в качестве заполнителей, инертных и отощающих материалов в производстве строительного и силикатного кирпича, стеновых блоков, бетона, вяжущих растворов, штукатурных и асфальтовых масс. Промышленно-ресурсный потенциал песков в области значителен. Промышленное использование имеют четвертичные аллювиальные и древнеаллювиальные отложения, отложения альбского яруса нижнего мела и неогенового возраста (горелкинская свита).

Территориальным балансом запасов песков для строительных работ и производства силикатных, керамзитовых изделий по области учтено 96 месторождений, участков недр с общими балансовыми запасами промышленных категорий А + В + С1 108,6 млн.м3 и категории С2 - 84,4 млн. м3.

Месторождения строительных песков сосредоточены в основном в Тамбовском, Мичуринском, Инжавинском районах. Наиболее крупные (более 10 млн.м3) - Покрово-Пригородное, Красненьское расположены в Тамбовском районе. В 2011 году в распределенном фонде находилось 68,15 млн.м3, в том числе ожидаемые запасы по категории С1 - 9,931 млн.м3.

Область имеет значительный потенциал в части производства керамического кирпича, керамзитового гравия. В настоящее время в распределенном фонде находится 38,5 млн.м3 суглинков кирпичных, керамзитовых, что позволяет производить более 300 млн. шт. кирпича в год в течение 50 лет, фактически же выпуск кирпича керамического составляет не более 50 млн. шт. в год, как правило, очень низкого качества. В нераспределенном фонде находится более 200 млн.м3 суглинков, на базе которого возможно строительство 3 кирпичных заводов мощностью 20 - 60 млн. кирпича в год в Тамбовском, Сосновском, Моршанском районах, что позволит полностью исключить ввоз кирпича на территорию области, наладить производство облицовочного, многощелевого кирпича.

Максимальный объем добычи песка строительного в области наблюдался в 1988 - 1994 гг. и составлял около 1 млн.м3 в год, добыча суглинков кирпичных, керамзитовых за этот период составляла 0,5 млн.м3 в год. В 1995 - 2004 гг. объемы добычи песка снизились в 10 раз, суглинков кирпичных - в 30 раз.

Начиная с 2005 года в области наметилось увеличение объемов добычи нерудных полезных ископаемых - суглинков кирпичных в 6 раз по сравнению с минимальным спадом, песков строительных в 7 раз; в 6 раз увеличено поступление в бюджет Тамбовской области налога на добычу полезных ископаемых.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Динамика добычи песков строительных, силикатных, суглинков кирпичных, керамзитовых, начиная с 1988 года, приведена на диаграммах 1 - 3.

##### Динамика объемов добычи минерального сырья на территории Тамбовской области (строительные материалы)

###### Диаграмма 1

###### Диаграмма 2

###### Диаграмма 3

Карбонатные породы строительные на территории области представлены 8 месторождениями, участками недр местного значения, учтенными территориальным балансом с запасами категорий А + В + С1 - 65,8 млн.м3 и категории С2 - 35 млн.м3, в том числе: Иловайское - II и Борисовское с запасами категорий А + В + С1 - 26,6 млн.м3 и категории С2 - 15,7 млн.м3. Известняки данных месторождений пригодны для производства щебня марок "300 - 400", строительной извести 1 - 2 сорта из отходов известняковой муки 1 класса 1 сорта. Все разведанные месторождения относятся к западной части области и находятся в Первомайском, Мичуринском и Петровском районах.

В настоящее время в область ввозится 100% щебня и гравия из природного камня в количестве 370 - 380 тыс.м3/год. Разведанные запасы известняков позволят полностью обеспечить потребности области известковым щебнем, строительной известью, по состоянию на 2012 год - не разрабатываются.

Трепела и опоки (кремнистое сырье) - природный сорбент, содержащий до 75 - 96% активного кремнезема. В области проведена переоценка запасов данного вида сырья (ООО "ВЕДА-АВА"), в 2006 году на государственный баланс поставлено Краснослободское месторождение в Кирсановском районе с запасами по сумме категорий А + В + С1 в количестве 1,388 млн.м3, на базе которого ведется строительство завода по выпуску треграна (трепела гранулированного). С 2008 года работы на объекте практически остановлены из-за отсутствия финансирования.

По результатам геологоразведочных работ на территории области разведано 11 участков трепелов с общими запасами по категориям А + В + С1 - 80,8 млн.м3 и С2 - 46,7 млн.м3. Наибольшее их количество расположено в Кирсановском районе.

Торф - по состоянию на 01.01.2011 на государственном балансе числятся 88 месторождений торфа, площадью более 10 га, общей площадью в нулевой границе 10148 га, в границе промышленной глубины торфяной залежи 7422 га, оставшаяся площадь - 6235 га. Балансовые запасы составляют 18,771 млн.т., забалансовые - 7,788 млн.т., общие 26,559 млн.т., из них к распределенному фонду отнесено месторождение Голдым (Голдымское - 310) в контурах запасов категории А - 3175 тыс. тонн, общие запасы составляют 3400 тыс. тонн.

В целом месторождения торфа имеются в 18 районах области, в том числе в 11 административных районах разведаны торфяные месторождения с балансовыми запасами. В настоящее время использование торфа для отопления полностью прекращено, фактически с 2000 года добыча торфа не ведется. Проведенный в 2002 году анализ минерально-сырьевой базы области показал, что территория области относится к регионам с ограниченным ресурсным потенциалом торфа, поэтому наиболее целесообразно использовать торф в качестве компостов и торфо-минерально-аммиачных удобрений.

Если по традиционным видам полезных ископаемых, разрабатываемых в области продолжительное время, динамика развития прослеживается (наращиваются производственные мощности, обеспечивается прирост запасов), то промышленное освоение новых видов полезных ископаемых, строительство новых горнодобывающих предприятий в настоящее время проблематично.

С целью вовлечения в экономический оборот минерально-сырьевых ресурсов в области реализуются крупные инвестиционные проекты:

с 2008 года ООО "Тамбов-цемент" осваиваются промышленные запасы Борисовского месторождения известняков в Петровском районе, что позволит наладить производство строительных материалов, в настоящее время полностью ввозимых в область - цемент, известковый щебень, строительная известь;

значительные перспективы имеются при освоении месторождения Центральное в Рассказовском районе, занимающего 3-е место в мире по запасам циркония и 5-е место - по содержанию рутила. Разработка данного месторождения позволит организовать строительство горно-обогатительного комбината (далее - ГОК) и наладить производство титановых пигментов, двуокиси циркония с попутной добычей минеральных фосфорных удобрений, глауконитового сырья, кирпичных суглинков и другой конкурентоспособной продукции.

Освоение новых месторождений полезных ископаемых требует создания благоприятного инвестиционного климата ввиду долгосрочного периода окупаемости вложенных средств (от 2 до 10 - 15 лет), ряда экономических рисков, связанных с повышением цен на энергоносители, изменением конъюнктуры рынка.

Положительным социальным фактором реализации подпрограммы является создание новых рабочих мест (2 - 3 тыс.), при этом одно рабочее место в горно-добывающей промышленности позволяет создать 5 рабочих мест в сопутствующих и перерабатывающих отраслях.

Ведущую роль в экономическом развитии Тамбовской области играют пресные подземные воды, которые обеспечивают практически 100% потребности населения в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.

В области разведано 124 участка месторождений пресных подземных вод с утвержденными запасами 909,88 тыс.м3/сут., в том числе подготовленные к промышленному освоению - 699,39 тыс.м3/сут.

В 2011 году эксплуатировались 70 участков месторождений с общими запасами 573,36 тыс.м3/сут. - (63% от суммарных запасов), из которых извлекалось 181,13 тыс.м3/сут., что составляет 35% от запасов освоенных месторождений и 18,3% от всех утвержденных.

Степень освоенности месторождений меняется от 3% до более 100%. Неосвоенность значительной части месторождений происходит за счет их удаленности от населенных пунктов.

В целом территория Тамбовской области характеризуется надежной обеспеченностью прогнозными ресурсами, а средний процент их использования составляет более 14%. Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на 1 человека составляет 1,7 м3/сут., а разведанными эксплуатационными запасами - 0,9 м3/сут.

В 2011 году эксплуатировались 64 участка месторождений с общими запасами 511,75 тыс.м3/сут. - (51,2% от суммарных запасов). В 2011 году, по сравнению с прошлым годом, добыча из месторождений увеличилась примерно на 0,5%. Сведения о запасах подземных вод и их использовании по целевому назначению представлены на диаграмме 4.

###### Диаграмма 4

Высокая техногенная нагрузка оказывает значительное влияние как на гидродинамический, так и гидрохимический режим подземных вод.

В целом по Тамбовской области антропогенное влияние затронуло почти все залегающие здесь водоносные комплексы, что в большей или меньшей степени повлияло на химический состав, а также на условия их питания и разгрузки.

За изменением состояния подземных вод на территории области с 1971 года ведется мониторинг геологической среды, в том числе наблюдения по государственной и объектной сетям режимных скважин. Плотность наблюдательной сети - один пункт на 193 км2 площади. Наблюдательная сеть оборудована практически на все водоносные комплексы.

Объектовый мониторинг, определяющий уровень техногенного влияния преимущественно на первый от поверхности водоносный горизонт, осуществляют предприятия, относящиеся к химической и пищевой отраслям, коммунальным хозяйствам.

На территории области водоотбор осуществляется как из одиночных скважин, так и групповых водозаборов, находящихся на территориях населенных пунктов, предприятий, ферм и прочих объектов.

В 2011 году, по данным ТЦ "Тамбовгеомониторинг", эксплуатировалось 2936 скважин. По техническому состоянию из всех пробуренных на территории области водозаборных скважин (более 8 тыс.) около 57% пригодны к дальнейшей эксплуатации, в том числе: 43% находятся в работе и резерве, 14% скважин законсервированы.

Установлено, что 5% скважин подлежат ремонту, около 16% скважин необходимо ликвидировать. Почти 22% скважин были заброшены, утеряны или ликвидированы самовольно.

Реорганизация предприятий, перемена владельцев водозаборов привели к тому, что около 43% скважин оказались в неисправном или заброшенном состоянии из-за отсутствия должного надзора за ними. У мелких предприятий, которые в последнее десятилетие обанкротились, скважины оказались бесхозными.

Серьезной проблемой охраны подземных вод является опасность их загрязнения через затрубное пространство, нарушение технического состояния обсадных колонн водозаборных скважин, а также через дефектные и некачественно ликвидированные разведочные и заброшенные скважины.

С целью защиты эксплуатируемых водоносных горизонтов от истощения, загрязнения и предотвращения негативного воздействия на окружающую природную среду (подтопление, загрязнение поверхностных водных объектов, нарушение плодородного слоя почв и т.д.) требуется проведение работ по тампонажу самоизливающих скважин, которых на территории области насчитывается более 100 шт.

Кроме того, к настоящему времени истекли сроки оценки утвержденных запасов подземных вод в 3-х городах области (Уварово, Кирсанов, Моршанск), изменилась экологическая и санитарная обстановка на территории некоторых месторождений, характер использования земель, часть площадей месторождений застроена, требует повторного обследования и состояние эксплуатационных скважин.

#### 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с учетом актуальности вопросов воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы, охраны геологической среды, необходимости решения долговременных задач в области геологического изучения недр, а также комплексного подхода к использованию минерально-сырьевых ресурсов.

При ее подготовке учтены потребности отраслей экономики области в минерально-сырьевых ресурсах, отраженные в областных программах и долгосрочных планах социально-экономического развития области, использующих в производственных процессах минеральное сырье, а также баланс потребления и воспроизводства запасов собственных минерально-сырьевых ресурсов.

Основной целью подпрограммы является сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей населения и экономики Тамбовской области в минеральных, водных ресурсах - обеспечение экономического роста и улучшение жизни населения Тамбовской области за счет развития и использования минерально-сырьевой базы.

На достижение этой цели направлено решение следующих основных задач:

удовлетворение текущих и перспективных потребностей экономики области, ее промышленности и сельского хозяйства, населения в минеральном сырье (прирост запасов полезных ископаемых, разработка месторождений), мониторинг геологической среды с целью рационального использования и охраны недр;

увеличение объема добычи строительного сырья (индекс добычи общераспространенных полезных ископаемых).

Подпрограмма рассчитана на период 2013 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015, 01.01.2016 - 31.12.2018, 01.01.2019 - 31.12.2024. На первом этапе (2013 - 2015 годы) мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения эффективного использования недр Тамбовской области. На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты развития инновационного потенциала, обеспечив последовательные изменения в области охраны окружающей среды на территории Тамбовской области. На этом этапе будут сформированы новые модели по улучшению экологической обстановки региона в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам подпрограммы на следующий период. На третьем этапе (2019 - 2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

#### 3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников финансирования.

Реализация предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий позволит к 2024 году увеличить добычу песков строительных в 2 раза (до 2,2 млн. м3/год), суглинков легкоплавких - в 3 раза (до 0,9 млн. м3/год); увеличить добычу общераспространенных полезных ископаемых на 169 процентов к уровню 2011 года; разведать запасы пресных минеральных вод в 3-х районах, 3-х городах области, организовать освоение месторождений с целью производства цемента, известкового щебня, строительной извести. При этом планируемые объемы добычи нерудного сырья полностью обеспечат потребности области в карбонатном щебне, а объемы добычи сырья для производства цемента - потребности цементного завода с учетом предусмотренных к вводу новых производственных мощностей по выпуску цемента.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Будет создано и введено в эксплуатацию 2 новых горнодобывающих предприятия (Борисовский ГОК, Никольский ГОК), построено 3 кирпичных завода.

#### 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемка масштаба 1:200000.

В настоящее время около 90% территории Тамбовской области покрыто комплексной геолого-гидрогеологической съемкой масштаба 1:200000. В результате проведенных работ были составлены карты: геологическая (дочетвертичных и четвертичных отложений), гидрогеологическая, геоморфологическая.

В 2012 году начаты работы по объекту "Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200000 листа N-37-XXIX (Мичуринск)" в соответствии с Геологическим заданием от 04.04.2012, выданным на основании результатов конкурса (протокол от 19.03.2012 N 2-02-17/711 заседания Комиссии Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу). Работы по объекту проводит Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" (далее - ФГБОУ ВПО ВГУ), срок выполнения: II квартал 2012 г - IV квартал 2014 г.

Основное мероприятие - геологоразведочные работы на пресные подземные воды с целью обеспечения населения качественной питьевой водой (прирост и переоценка запасов), экологический мониторинг геологической среды.

Основное мероприятие - поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения райцентров Тамбовской области.

Для проведения поисково-оценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Тамбова, райцентров области начиная с 2005 года привлекаются средства федерального бюджета. В настоящее время для обеспечения населения качественной питьевой водой в области имеют утвержденные запасы пресных подземных вод 20 районных центров. В 2013 году завершаются поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения райцентров Тамбовской области в р.п. Инжавино, р.п. Мордово, с. Бондари - объем финансирования по объектам составляет 15,2 млн.руб.

На 2014 - 2020 гг. в связи с истечением 25-го срока подсчета запасов, изменения текущей потребности, перспективы потребления подземных вод запланированы поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов Тамбовской области (переоценка запасов пресных питьевых вод) в городах области - Уварово, Кирсанов, Моршанск, объем финансирования по объектам запланирован в объеме 75 млн.руб.

За счет собственных, внебюджетных средств запланированы геологоразведочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, предприятий Тамбовской области. В связи с тем, что начиная с 2012 года на разведку подземных вод выдаются только поисково-разведочные лицензии без права добычи подземных вод, становится актуальным организация работ по выполнению условий пользования недрами, в частности по проведению геологоразведочных работ (далее - ГРР) и подсчету запасов с постановкой их на государственный баланс.

Основное мероприятие - ведение экологического мониторинга геологической среды и водных объектов на территории Тамбовской области, в том числе:

в рамках подпрограммы реализуются основные направления экологического мониторинга геологической среды и водных объектов: федеральный, территориальный, объектовый.

Федеральный мониторинг. Ведение мониторинга геологической среды и водных объектов на территории области проводит ТЦ "Тамбовгеомониторинг" - филиал ОАО Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр "Геоцентр-Москва" ОАО "Росгеология". Основанием для выполнения и финансирования работ по осуществлению государственного мониторинга состояния недр территории ЦФО РФ, в том числе территории Тамбовской области (федеральный уровень), является государственный контракт. В рамках мониторинга выполняются замеры уровней подземных вод в скважинах федеральной наблюдательной сети; сбор и обобщение данных ведения государственного мониторинга состояния недр (далее - ГМСН); ведение государственного учета подземных вод (ГУВ); составление ежегодного информационного бюллетеня о состояния недр; аналитические обзоры по состоянию геологической среды.

Объектовый мониторинг проводят предприятия области за счет собственных средств, в том числе запланировано продолжение следующих видов работ: ведение экологического мониторинга геологической среды и водных объектов на территории ОАО "Пигмент"; определение технического состояния наблюдательных скважин, мониторинг поверхностных и подземных вод в районе ОАО "Пигмент"; проведение работ по ревизии, очистке, ликвидации наблюдательных скважин, прудов-накопителей на территории ОАО "Пигмент".

Основное мероприятие - геологоразведочные работы на минеральные подземные воды с целью прироста и переоценки запасов на территории Тамбовской области - запланировано провести за счет внебюджетных средств при наличии федеральной лицензии на пользование недрами. Конкурсы, аукционы на право пользования недрами проводит Региональное агентство по недропользованию по ЦФО (Центрнедра, Тамбовнедра).

Основное мероприятие - геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые федерального значения запланированы за счет федеральных, внебюджетных средств, в том числе по объектам:

титан-циркониевые пески: промышленное освоение месторождения Центральное в Рассказовском районе Тамбовской области; повышение инвестиционной привлекаемости месторождения на основе изучения возможности комплексного использования титано-циркониевых песков и пород вскрыши;

марганцевые руды: геологоразведочные работы на участке Мариновка в Сосновском районе Тамбовской области;

глауконитовые пески: поиски и разведка глауконитовых песков на Бондарском участке в Бондарском районе Тамбовской области;

известняки (цементное сырье): переоценка запасов строительных известняков Борисовского месторождения в Петровском районе; разработка Иловайского-2 месторождения в Мичуринском районе.

Основное мероприятие - геологоразведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые (на участках недр местного значения) проводятся за счет средств бюджета Тамбовской области, внебюджетных средств.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

За счет средств бюджета Тамбовской области планируется финансирование работ по инвентаризации месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения (по фондовым материалам) для формирования территориального (областного) кадастра; формирование участков недр местного значения для каждого района области; создание информационного ресурса по участкам недр местного значения (формирование космической растровой основы масштаба 1:100000 Тамбовской области; поставка программного обеспечения и адаптации картографического материала на территорию Тамбовской области; создание цифровой основы масштаба 1:100000 Тамбовской области); проведение работ для организации геологоразведочных работ на строительные пески на территории Тамбовской области, в том числе проведение аналитических и технологических исследований проб.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

За счет внебюджетных средств запланированы геологоразведочные работы на участках недр местного значения, в том числе:

на пески строительные: на участках Западный месторождения Пушкарское в Тамбовском районе; Кирсановский-2 в Кирсановском районе; Казинский, Подгорненский в Уваровском районе; Лесной-2, Придорожный в Мичуринском районе; Пичаевский-2, Умолотский-2 в Моршанском районе; Северный в Сосновском районе; Гавриловский в Сампурском районе, Крутовской в Петровском районе, Холомский в Токаревском районе, Дегтянский в Сосновском районе, Ольховский в Уметском районе; Александровский в Никифоровском районе, Измайловский в Знаменском районе; Нижнеспасский в Рассказовском районе; Барсучий (Осино-Гайский), Кондауровский в Гавриловском районе; Казыванский в Бондарском районе;

на суглинки кирпичные: на участке Умолотский-1 в Моршанском районе (для строительства кирпичного завода производительностью 20 млн.шт. кирпича керамического в год); на участках Песковатский в Петровском районе, Придорожный-2 в Мичуринском районе; проведение работ по организации геологоразведочных, добычных работ на суглинки кирпичные на территории Тамбовской области.

В соответствии со статьей 4 Закона РФ "О недрах" в рамках реализации полномочий субъекта Российской Федерации планируется проведение работ по составлению областных (территориальных) балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, учету участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; обеспечению оперативного ведения территориального баланса; ведению областных фондов геологической информации, в том числе распоряжению информацией, полученной за счет средств бюджета Тамбовской области.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

#### 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета, средств бюджетов муниципальных образований. На выполнение мероприятий подпрограммы будут привлекаться также внебюджетные средства инвесторов, недропользователей.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

На финансирование программных мероприятий подпрограммы из бюджета Тамбовской области предполагается направлять поступающие природно-ресурсные платежи, в том числе налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), разовые платежи за пользование недрами при проведении аукционов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 418,6173 млн. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из федерального бюджета - федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств бюджета Тамбовской области - 3,7010 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств внебюджетных источников - 193,3643 млн. рублей.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

#### 6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований области.

Механизм выполнения поставленных в госпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

Ответственным исполнителем подпрограммы выступает управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

предоставляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации подпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий и субвенций.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения госпрограммы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 26.08.2015 N 963)

### Приложение 7
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041, от 01.12.2014 N 1510, от 14.01.2015 N 21, от 06.04.2015 N 341, от 26.08.2015 N 963, от 31.12.2015 N 1620, от 28.04.2016 N 443, от 01.08.2016 N 873, от 23.08.2016 N 972, от 26.09.2016 N 1108, от 10.01.2017 N 7, от 22.05.2017 N 474, от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 12.07.2018 N 713, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 18.08.2020 N 656, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

#### 1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Территория Тамбовской области расположена в бассейнах двух рек: Волги и Дона. Водосборная площадь бассейна реки Дон составляет 20,1 тыс.км2, реки Волги - 14,2 тыс.км2.

Особенностью Тамбовской области является значительная концентрация водотоков, берущих начало на ее территории. Учитывая географическое положение региона и происходящие климатические изменения, в ближайшее время необходимо сконцентрировать усилия на проведении мероприятий по экологической реабилитации рек. Одной из основных проблем, на решение которой направлена подпрограмма, является осуществление мер по охране водных объектов, предотвращение их истощения, загрязнения, засорения.

По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев. Из общего количества рек более 1200 имеют протяженность менее 10 км. Общая протяженность рек на территории области составляет 6,8 тыс.км.

Реки Тамбовской области относят к малым рекам.

К естественным поверхностным водным объектам относятся также озера и болота. В области насчитывается около 300 озер с общей площадью зеркала 88,6 км2. Наиболее крупные озера расположены в пойме р. Ворона: Рамза (250 га), Ильмень (150 га), Симерка (40 га). Озера долины р. Цна более мелкие. К ним относятся Чистое (33 га), Ореховое (20 га), Крутое (10 га), Святое (11 га). Болота занимают незначительную площадь на территории Тамбовской области.

Кроме естественных поверхностных водных объектов на территории области имеются пруды и водохранилища в количестве 936 штук, с общим запасом воды при нормальном подпорном уровне 534,5 млн.м3. Из них: 764 пруда, 137 водохранилищ, в том числе 21 - рыбоводное. К наиболее крупным водохранилищам относятся: Тамбовское на реке Лесной Тамбов, Шушпанское, Челнавское, Кершинское, Ярославское. К искусственным водным объектам, частично регулирующим сток реки Цны, относятся также 10 гидроузлов Цнинской шлюзованной системы, восемь из которых находятся на территории области и служат для водообеспечения промышленных предприятий городов Тамбова и Моршанска, орошения земель и создания благоприятного водно-воздушного режима пойменных сельскохозяйственных угодий. Общий объем воды, зарегулированный гидроузлами, составляет 97,5 млн.м3.

Объем стока с территории области 75% обеспеченности составляет 4,10 км3, 95% - 1,49 км3. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Тамбовской области - 717,0 млн.м3 в год.

В 2010 году годовой сток основных рек с территории области, на которых ведет наблюдения Тамбовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составил 2,347 км3. В 2010 году сток основных рек по сравнению с 2009 годом снизился на 0,225 км3. В 2011 году сток основных рек незначительно повысился на 0,188 км3 (7,5%) по сравнению с 2010 годом и составил 2,48 км3. Тенденция маловодного периода сохраняется.

Нынешний маловодный период начался пять лет назад. В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для обеспечения сельскохозяйственных и рыбохозяйственных нужд в Бондарском, Пичаевском, Ржаксинском и Тамбовском районах.

В экономике Тамбовской области ежегодно используется более 100 млн.м3 воды (из подземных и поверхностных источников).

В 2011 году объем забранной воды составил 110,3 млн.м3, в том числе поверхностной - 20,11 млн.м3, подземной - 90,19 млн.м3. В 2010 году объем забранной воды составлял 113,56 млн.м3, в том числе поверхностной - 17,39 млн.м3, подземной - 96,17 млн.м3.

Продолжается тенденция снижения забора воды. В 2011 году в сравнении с предыдущим уменьшился забор воды на 3,26 млн.м3: из подземных источников уменьшился на 5,98 млн.м3, но увеличился на 2,72 млн.м3 из поверхностных водных объектов.

##### Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Тамбовской области, млн.м3

| Наименование показателей | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забор воды из водных объектов, всего | 191,40 | 191,11 | 170,37 | 157,03 | 133,92 | 119,72 | 113,56 | 110,30 |
| - в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. поверхностных | 42,90 | 41,34 | 37,28 | 36,16 | 33,93 | 20,83 | 17,39 | 20,11 |
| 1.2. подземных | 148,50 | 149,77 | 133,09 | 120,87 | 99,99 | 98,89 | 96,17 | 90,19 |
| 2. Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего | 80,49 | 77,49 | 75,59 | 74,62 | 72,78 | 61,74 | 61,13 | 57,93 |
| - из них: | 61,03 | 58,98 | 52,88 | 18,55 | 16,61 | 12,87 | 13,41 | 9,13 |
| 2.1. загрязненных, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без очистки | 4,30 | 3,18 | 1,23 | 1,69 | 1,35 | 1,11 | 1,18 | 0,85 |
| недостаточно очищенных | 56,73 | 55,80 | 51,65 | 16,86 | 15,26 | 11,76 | 12,23 | 8,28 |
| 2.2. нормативно чистых (без очистки) | 12,32 | 12,04 | 11,25 | 11,37 | 11,40 | 2,87 | 4,91 | 4,94 |
| 2.3. нормативно очищенных | 7,14 | 6,47 | 11,46 | 44,70 | 44,78 | 46,0 | 42,81 | 43,86 |

Использование воды в 2011 году сократилось по сравнению 2010 годом на 1,37 млн.м3. Из 98,54 млн.м3 используемых водных ресурсов 30,8% (30,42 млн.м3) приходится на бассейн р. Дон и 69,1% (68,12 млн.м3) - на бассейн р. Волга.

Одной из характерных проблем является недостаточная рациональность использования водных ресурсов.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности использования водных ресурсов, является применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при транспортировке.

Потери воды при транспортировке в отчетном году составили 11,80 млн.м3 или 10,7% от общего объема забранной воды и сократились на 0,63 млн.м3 (с 12,42 до 11,80 млн.м3) или 18,6% от объема забранной воды. Причиной потерь является большой износ водопроводных сетей.

Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты.

Согласно данным госстатотчетности 2 ТП - (водхоз) объем сброса сточных вод в 2011 году составил 78,58 млн.м3, из них:

в поверхностные водные объекты - 57,93 млн.м3;

в выгреба, на рельеф местности - 20,14 млн.м3;

в подземный горизонт - 0,51 млн.м3.

По данным 2-тп (водхоз) в 2011 году по сравнению с 2010 годом в целом по области уменьшился объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты с 61,13 до 57,93 млн.м3 или на 3,2 млн.м3 (5,2%) и составил 73,7% от общего объема сброса сточных вод.

Объем сброса загрязненной воды уменьшился с 13,41 до 9,13 млн.м3 или на 4,28 млн.м3, в том числе недостаточно - очищенной с 12,23 до 8,28 млн.м3 или на 3,95 млн.м3, уменьшился объем сброса загрязненной без очистки на 0,33 млн.м3. Объем сброса нормативно чистых сточных вод увеличился незначительно с 4,91 до 4,94 млн.м3 или на 0,03 млн.м3, а также нормативно очищенной с 42,81 млн.м3 до 43,86 млн.м3 или на 1,05 млн.м3.

Уменьшение объема сброса сточных вод в 2011 году связано с уменьшением объема водопотребления, которое произошло вследствие внедрения на предприятиях области ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

Согласно данным госстатотчетности 2ТП - (водхоз) 44 предприятия сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Тамбовской области ежегодно поступает около 50 тыс. тонн загрязняющих веществ.

##### Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ за 2010 - 2011 годы по Тамбовской области

| Наименование загрязняющих веществ | 2011 г. | 2010 г. | Изменение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, млн.м3 | 52,99 | 56,22 | -3,23 | -5,7 |
| БПК полный, тыс. тонн | 0,42 | 0,49 | -0,07 | -14,3 |
| Нефтепродукты, тыс. тонн | 0,03 | 0,02 | +0,01 | +50 |
| Взвешенные вещества, тыс. тонн | 0,55 | 0,57 | -0,22 | -3,5 |
| Сухой остаток, тыс. тонн | 34,71 | 34,60 | +0,11 | +0,3 |
| Сульфаты, тыс. тонн | 4,44 | 4,69 | -0,25 | -5,3 |
| Хлориды, тыс. тонн | 6,17 | 6,34 | -0,17 | -2,7 |
| Фосфор фосфатов, тонн | 99,34 | 121,67 | -22,33 | -18,3 |
| Азот аммонийный, тонн | 47,76 | 48,79 | -1,03 | -2,1 |
| Нитраты, тонн | 2220,48 | 2345,86 | -125,38 | -5,3 |
| Нитриты, тонн | 9,7 | 12,65 | -2,95 | -23,3 |
| Фенолы, тонн | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| СПАВ, тонн | 7,31 | 7,22 | +0,09 | +1,2 |
| Жиры, масла, тонн | 125,5 | 125,86 | -0,36 | -2,8 |
| Железо, тонн | 14,78 | 14,05 | +0,73 | +5,2 |
| Медь, тонн | 0,74 | 0,71 | +0,03 | +4,2 |
| Цинк, тонн | 0,62 | 0,64 | -0,02 | -3,1 |
| Никель, тонн | 0,16 | 0,17 | -0,01 | -5,9 |
| Хром, тонн | 0,16 | 0 | +0,16 | +100 |
| Фтор, тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ароматические углероды, тонн | 0,15 | 0,1 | +0,05 | +50 |
| Толуол, килограмм | 0,03 | 0,07 | -0,04 | -57,1 |
| ХПК, килограмм | 117,91 | 49,96 | +67,95 | +136 |
| Бензол, тонн | 0,02 | - | +0,02 | +100 |
| Свинец, тонн | 0,04 | - | +0,04 | +100 |
| Итого: тыс. тонн | 48,96 | 49,44 | -0,48 | +1 |

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие химическое производство, а также предприятия сахарной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущую роль в экономическом развитии Тамбовской области играют подземные воды, которые обеспечивают практически 100% потребности населения в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.

В области разведано 116 участков месторождений пресных подземных вод. В 2009 году эксплуатировались 64 участка, остальные в связи с удаленностью от водопотребителей в настоящее время не используются.

Степень освоенности месторождений меняется от 3% до 100%. На неосвоенность значительной части месторождений влияет осуществление водоснабжения некоторых населенных пунктов с участков, имеющих неутвержденные запасы подземных вод и находящихся в непосредственной близости от освоенных.

В целом территория Тамбовской области характеризуется надежной обеспеченностью прогнозными ресурсами, а средний процент их использования чуть более 14%. Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на одного человека составляет 1,74 м3/сут., а разведанными эксплуатационными запасами - 0,9 м3/сут.

За изменением состояния подземных вод на территории области ведутся наблюдения по государственной и объектной сетям режимных скважин. Основной объем наблюдений выполняется Территориальным центром государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Тамбовской области (ТЦ "Тамбовгеомониторинг") - филиалом открытого акционерного общества "Геоцентр-Москва". По состоянию на 01.01.2011 на учете находились 177 скважин. Объектовый мониторинг, определяющий уровень техногенного влияния преимущественно на первый от поверхности водоносный горизонт, осуществляют предприятия, относящиеся к химической и пищевой отраслям, коммунальному хозяйству.

Ведение мониторинга качества воды поверхностных водных объектов осуществляется на 19 пунктах постоянного наблюдения.

Ежемесячное определение качества воды осуществляется лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - ФГБУ Тамбовский ЦГМС) на 5 водохозяйственных участках области в 16 створах государственной наблюдательной сети Росгидромета и ежеквартальное на 4-х водохозяйственных участках области (в том числе 3 створах государственной наблюдательной сети субъекта Российской Федерации).

Гидрологические наблюдения ведутся на 12 гидрологических постах ФГБУ Тамбовского ЦГМС. В 2011 году в рамках областной программы ведения государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области на 2011 - 2013 годы для проведения морфологических наблюдений на реках области оборудовано три постоянных гидрологических поста на трех водохозяйственных участках области, не охваченных мониторингом федерального органа государственной власти. На этих участках проведены исследования береговой линии, русловых процессов, которые послужат основой для дальнейшего мониторинга.

Оборудованы площадки для наблюдений за процессами водной эрозии.

Данные гидрологических наблюдений используются в выявлении устойчивых тенденций в изменении состояния водных объектов под воздействием антропогенных факторов, обеспечивают информационную поддержку принятия управленческих решений по разработке и реализации мер по предотвращению негативных процессов.

Контроль качества поверхностных вод ведется и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор).

Учреждениями службы Роспотребнадзора области лабораторный контроль за санитарным состоянием водоемов в местах культурно-бытового водопользования населения осуществлялся в 80 контрольных створах.

Контроль эффективности работы очистных сооружений осуществляется специалистами Тамбовского филиала Федерального государственного учреждения "Центр анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу".

В Плане мероприятий Минприроды России по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденном Приказом Минприроды России от 29.12.2009 N 428, предусмотрен п. 28 "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, включая малые реки".

Решение задачи восстановления экологического состояния водных объектов предполагает выполнение комплекса водоохранных мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, в том числе малых рек, которые утратили способность к самоочищению.

Проводимые мероприятия по реабилитации и благоустройству прудов, рек, ручьев приводят водные объекты в состояние экологического равновесия, что положительно отражается на флоре и фауне водоемов и прибрежных территорий.

От окружающей территории во многом зависит и качественный состав воды в водном объекте. При экологической реабилитации необходимым условием является правильная планировка территории, обеспечивающая удобные подходы к воде, смотровые площадки, распределение рекреационной нагрузки, исключение попадания сточных вод в акваторию.

Малые реки, на долю которых приходится значительная часть поверхностного стока Тамбовщины, наиболее восприимчивы к антропогенному воздействию. Они выполняют функцию регулятора водного режима определенных ландшафтов, поддерживая равновесие и осуществляя перераспределение влаги.

По данным гидрологической изученности на территории Тамбовской области насчитывается 1400 рек и ручьев протяженностью 6,8 тыс.км.

Общая длина расчищенных участков русел рек с 2007 по 2011 годы в рамках осуществления мер по охране водных объектов за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Тамбовской области по переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений составила 1,106 км: "Расчистка русла р. Ворона у р.п. Мучкапский Мучкапского района Тамбовской области".

Общий объем потребности в мероприятиях по экологической реабилитации водных объектов, в том числе расчистке русел рек, составляет 216,77 км. на сорока водных объектах области.

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздействием вод, являются паводки, наводнения, подтопление и затопление земель населенных пунктов и объектов экономики. На территории области в зонах негативного воздействия вод проживает 10 тыс. человек. В целом по области площадь периодически затапливаемых зон в населенных пунктах ежегодно составляет 257,7 га, в том числе площадь жилой зоны 230,5 и производственной - 27,2 га. Количество подтапливаемых домовладений составляет 1271. Периодичность затопления один раз в пять лет, отдельные территории - ежегодно. Средний объем экономического ущерба составляет порядка 540 млн. рублей в год.

Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за счет отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих территорий уже при паводковых расходах, значительно меньших критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Паводкоопасными являются Бондарский, Гавриловский, Кирсановский, Уваровский, Староюрьевский, Тамбовский, Моршанский, Мичуринский районы. За последние пять лет на данных территориях проводятся превентивные противопаводковые мероприятия.

С 2007 по 2011 годы из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на осуществление мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод выделено 37,6 млн. рублей. За эти средства расчищено 25,5 км на десяти водных объектах области (р. Ерик, руч. Подгорный в г. Уварово, р. Пурсовка Кирсановского района, р. Сосновочка в р.п. Сосновка Сосновского района, р. Красная Дубрава и оз. Святое у с. Мамонтово Сосновского района, ручей Рясловка в г. Моршанске, р. Безымянный в с. Гавриловка-1 в Гавриловском районе, р. Пичаевка Моршанского района, р. Мордовка в р.п. Мордово, руч. Безымянный в с. Алкужские Борки Моршанского района). На территории Тамбовской области, прилегающей к водным объектам, которые во время весенних паводков подвергаются затоплению и подтоплению, проживают 10 тысяч человек.

Численность населения, проживающего на защищенной территории, в результате проведения мероприятий составила 3,8 тыс. человек. Предотвращенный ущерб от затопления и подтопления - 113 млн. рублей.

Общая протяженность сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод на территории Тамбовской области составляет 11,9 км, что позволяет в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Общая протяженность систем водоотведения, требующих расчисток, дноуглубления, составляет 9,5 км.

Другим серьезным проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек и водохранилищ. Переработка берегов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разрушения прибрежных построек и земель сельскохозяйственного и лесного фонда, создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и повышению угрозы затопления прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водных объектах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению их рыбопродуктивности, и другим требующим компенсационных мероприятий последствиям.

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

На территории области расположено более 900 гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, практически все они построены в 60-х - 70-х годах за счет государственных средств. Почти все сооружения относятся к 4 классу капитальности с нормативным сроком эксплуатации 50 лет, фактический срок эксплуатации этих сооружений составляет более 40 лет. С учетом естественного износа общее количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности к 2020 году может достигнуть порядка 110 единиц.

Подпрограммой предусмотрен капитальный ремонт порядка 83 гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Тамбовской области, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Тамбовской области в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З, необходимо обеспечить:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

создание условий развития человеческого потенциала Тамбовской области посредством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

закрепление и расширение конкурентных преимуществ Тамбовской области в таких сферах, как энергетика, транспорт, аграрный сектор и переработка природных ресурсов путем вовлечения в хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов при обязательном соблюдении природоохранных требований.

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса Тамбовской области, являются:

обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах в ряде районов за счет строительства водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения их водоотдачи;

сохранение и восстановление водных объектов за счет экологической реабилитации водных объектов;

предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов Российской Федерации в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а также путем обеспечения высокого уровня безопасности и сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Учитывая масштабность поставленных Водной стратегией Российской Федерации целей и задач, решение которых требует реализации комплексной системы мер, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Тамбовской области целесообразно осуществлять с использованием программно-целевого метода.

Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений.

Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей национальной экономики, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

#### 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения

Основными целями подпрограммы на период до 2024 года являются:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Тамбовской области;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах.

Решение этой задачи позволит обеспечить в долгосрочной перспективе необходимыми водными ресурсами макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономики Тамбовской области, будет способствовать сбалансированному развитию области и поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности;

проведение комплекса превентивных противопаводковых мероприятий, в том числе повышение пропускной способности русел рек и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития Российской Федерации и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению.

Улучшение экологического состояния водных объектов является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных экологических условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона.

Реализацию рассчитана на период 2013 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в три этапа: 01.01.2013 - 31.12.2015, 01.01.2016 - 31.12.2018, 01.01.2019 - 31.12.2024. На первом этапе (2013 - 2015 годы) мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты развития инновационного потенциала, обеспечив последовательные изменения в области охраны окружающей среды на территории Тамбовской области. На этом этапе будут сформированы новые модели по улучшению экологической обстановки региона в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам подпрограммы на следующий период. На третьем этапе (2019 - 2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы на период до 2024 года приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Методика расчета индикаторов и показателей реализации подпрограммы приведена в приложении N 2 к подпрограмме.

#### 3. Мероприятия подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, экологическую реабилитацию водных объектов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, а также решение ряда общесистемных задач.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса области подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально - экономического развития Тамбовской области;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия);

защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

##### Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона

##### Строительство, реконструкция гидротехнических сооружений водохранилищ, трактов водоподачи и других объектов водообеспечения государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности

Для гарантированного обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона (прежде всего для обеспечения нужд хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе орошения), а также в целях надежного водоресурсного обеспечения перспективного развития Тамбовской области в рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех проектов на строительство новых гидротехнических сооружений на реках области.

В течение 2013 - 2024 годов планируется реализация следующих проектов:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

"Строительство подпорной плотины на р. Пичаевка в с. Пичаево Пичаевского района Тамбовской области";

"Строительство подпорного сооружения на р. Большой Ломовис в с. Бондари Бондарского района Тамбовской области";

"Строительство подпорного сооружения на р. Савала у с. Каменка в Ржаксинском районе Тамбовской области".

Реализация данных мероприятий повысит надежность обеспечения водными ресурсами 36,5 тыс. человек, проживающих на этих территориях.

##### Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

##### Экологическая реабилитация водных объектов (предотвращение засорения и загрязнения, включая проектные работы)

Подпрограммой предусмотрен комплекс водоохранных мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, в том числе малых рек, которые утратили способность к самоочищению.

Экологическая реабилитация водных объектов - комплекс мер, направленных на восстановление естественных способностей водоемов и водотоков к самоочищению путем удаления донных отложений из заиленных водотоков и водоемов.

Вышесказанное касается, прежде всего, водных систем, испытывающих большие антропогенные нагрузки. К их числу относятся и пригородные водотоки и водоемы или же участки крупных водных объектов близ городов.

В рамках решения задачи по экологической реабилитации водных объектов особое внимание будет уделено мерам по экологическому оздоровлению водных объектов, в том числе бассейна реки Волги и бассейна р. Дон. Общий объем потребности в мероприятиях по экологической реабилитации русел рек составляет 178,68 км на четырнадцати водных объектах области. Кроме того, подпрограммой предусмотрена экологическая реабилитация 10 водоемов области.

##### Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации (в рамках переданных полномочий органов государственной власти Российской Федерации в области водных отношений)

По справочным материалам на территории Тамбовской области насчитывается 1400 рек и ручьев протяженностью 6,8 тыс.км. Общая длина расчищенных участков русел рек с 2007 по 2011 годы в рамках осуществления мер по охране водных объектов за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Тамбовской области, по переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений, составила 1,106 км: "Расчистка русла р. Ворона у р.п. Мучкапский Мучкапского района Тамбовской области".

Работы по осуществлению мер по охране водных объектов за счет субвенций из федерального бюджета планируется продолжить в рамках программных мероприятий.

Общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) на территории Тамбовской области, составляет 4012,1 км.

В 2012 году планируется определить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участка р. Цна в г. Тамбове Тамбовской области, который является рекреационной зоной (местом отдыха населения), общей протяженностью 11 км с нанесением их на картографический материал.

Выполнение данного мероприятия позволит в дальнейшем установить водоохранные знаки на участке реки Цны от гидротехнического сооружения в Пригородном лесу на протяжении 5,5 км ниже по течению (по правому и левому берегу) в границах г. Тамбова Тамбовской области.

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволит предотвратить застройку береговой полосы, а также усилить контроль за соблюдением режима использования земель водоохранных зон.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено разработать и закрепить водоохранными знаками границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос на реках Тамбовской области общей протяженностью 654,5 км.

##### Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

##### Проведение неотложных противопаводковых мероприятий в городах и районах области

В рамках работы по безаварийному пропуску весеннего паводка в соответствии с ежегодным распоряжением администрации области о подготовке к пропуску весеннего паводка в городах и сельской местности области утверждается состав областной противопаводковой комиссии, на которую возложено руководство подготовкой и пропуском весенних паводковых вод. Данным распоряжением утверждается перечень прудов и водохранилищ, которые требуют особой подготовки к пропуску паводковых вод. На заседаниях областной противопаводковой комиссии в оперативном порядке рассматриваются вопросы своевременного проведения неотложных противопаводковых мероприятий и их финансирования.

Ежегодно на неотложные противопаводковые мероприятия из бюджета Тамбовской области выделяется порядка 3 млн. рублей (в физических величинах - это ежегодный текущий ремонт 15 гидротехнических сооружений). Ежегодный экономический эффект от проведения неотложных противопаводковых мероприятий составляет около 35,0 млн. рублей в год.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Увеличение пропускной способности водных объектов (рек, ручьев, озер), их расчистка, дноуглубление, спрямление, включая проектные работы (в рамках переданных полномочий органов государственной власти Российской Федерации в области водных отношений).

Проблема затопления и подтопления является одной из серьезных для Тамбовской области. Вместе с тем, мероприятия по водопонижению, проведенные в предыдущие годы, позволили благополучно провести весенние паводки последних лет. Приобретенный опыт 2007 - 2011 годов свидетельствует об эффективности работ по расчистке рек.

В подпрограмме предусматривается осуществление мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Тамбовской области, в том числе увеличение пропускной способности водных объектов (рек, ручьев, озер), их расчистка, дноуглубление, спрямление, включая проектные работы, за счет субвенций из федерального бюджета.

Реализация мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод за счет субвенций из федерального бюджета позволит увеличить пропускную способность более 6,2 км участков русел рек, предотвратит угрозу подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории в размере 110,19 млн. рублей.

расчистка и дноуглубление дренажной канавы по ул. Центральная в с. Гумны Моршанского района Тамбовской области, в том числе проектные работы, в объеме 1,0 км;

расчистка и дноуглубление дренажной канавы по ул. Фарманяна, Речная, Луговая с. Ивенье Моршанского района Тамбовской области, в том числе проектные работы, в объеме 2,5 км.

Общая протяженность расчищенных систем водоотведения составит 9,5 км.

##### Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, в т.ч. разработка проектной документации

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. По данным Ростехнадзора по состоянию на 01.01.2012 89 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений требуют капитального ремонта, в том числе одно бесхозяйное гидротехническое сооружение - ликвидации.

С учетом естественного износа общее количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности к 2020 году может достигнуть порядка 110 единиц.

Высока вероятность возникновения аварий на таких гидротехнических сооружениях, которая может привести к значительным ущербам и катастрофическим последствиям.

На территории области в настоящее время насчитывается 135 гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ областной собственности. Затраты на их содержание, оформление прав собственности полностью несет область. В целях безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений областной собственности создано Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовское водное хозяйство", в оперативном управлении которого находятся 94 гидротехнических сооружения областной собственности, из которых в настоящее время 48 гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ переданы в аренду физическим и юридическим лицам.

Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений к безопасному состоянию в рамках подпрограммы предусмотрен капитальный ремонт порядка 83 гидротехнических сооружений. Реализация данных мероприятий позволит предотвратить ущерб в случае возникновения аварии на гидротехнических сооружениях в размере 563,535 млн. рублей.

##### Федеральный (региональный) проект "Сохранение уникальных водных объектов"

(введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы увязаны с задачами, основными водохозяйственными мероприятиями, которые направлены на достижение целей, показателей и результатов федерального (регионального) проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

Основными показателями (индикаторами) федерального (регионального) проекта являются:

площадь восстановленных водных объектов к 2024 году - 0,036 тыс. га;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

протяженность расчищенных участков русел рек к 2024 году - 0 км;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов к 2024 году - 0,0059 млн. чел.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

В федеральном (региональном) проекте "Сохранение уникальных водных объектов" учтены следующие мероприятия:

экологическая реабилитация участка реки Цны от с. Бокино до г. Тамбова (пересечение автодороги Тамбов - Рассказово с р. Цна) Тамбовской области.

В 2020 году планируется разработать проектную документацию на вышеуказанное мероприятие за счет средств бюджета области.

Реализация проекта планируется в 2022 - 2024 годах с привлечением средств федерального бюджета.

Результаты проекта: Площадь восстановленного водного объекта составит 73,5 га. 21 км - протяженность участка реабилитируемой реки.

Численность населения, экологические условия проживания которых будут улучшены в результате проведения работ по экореабилитации вышеуказанного участка реки Цны - 26,6 тыс. человек;

расчистка участка реки Мошляйка в с. Тулиновка Тамбовского района Тамбовской области.

Реализация планируется в 2023 - 2024 годах за счет субвенций из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на осуществление отдельных переданных полномочий РФ по охране водных объектов.

Результаты: Будет улучшено экологическое состояние участка реки протяженностью - 2,8 км. Численность населения, экологические условия проживания которых будут улучшены в результате проведения работ - 2,307 тыс. чел.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к госпрограмме.

#### 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета Тамбовской области на осуществление мероприятий в сфере водных отношений в 2009 году составили 54,478 млн. рублей, в 2010 году - 39,822 млн. рублей, в 2011 году - 82,305 млн. рублей с учетом субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности региона, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.09.2014 N 1041)

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1521,6383 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 792,0913 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области - 599,3168 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,1693 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов - 41,9496 млн. рублей, из средств внебюджетных источников - 88,2806 млн. рублей.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось с учетом обработки и содержательного анализа поступивших предложений органов исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления региона, оценки действующих региональных программ в области использования и охраны водных объектов, результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса.

Подпрограммой не предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализации действующих федеральных целевых программ.

Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 3 к госпрограмме.

В рамках подпрограммы реализуются водохозяйственные мероприятия федерального (регионального) проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Федеральный (региональный) проект "Сохранение уникальных водных объектов" направлен на достижение цели по сохранению к 2024 году 2 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 72,3 га водного объекта, расчистки участков русел рек, протяженностью не менее 0,3 км и решение следующих задач:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

улучшение экологического состояния гидрографической сети;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

количество населения, улучшившего экологические условия проживания населения вблизи водных объектов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Конечным результатом федерального (регионального) проекта "Сохранение уникальных водных объектов" к концу 2024 года будет являться:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

проведенная экологическая реабилитация не менее 1 водного объекта;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

улучшение экологического состояния не менее 1 реки;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

улучшение экологических условий проживания людей вблизи не менее 1 водного объекта.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

#### 5. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя механизм управления подпрограммой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия участников подпрограммы

Государственным заказчиком подпрограммы является управление по охране окружающей среды и природопользованию области.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

Управление по охране окружающей среды и природопользованию области как государственный заказчик подпрограммы в ходе ее выполнения:

осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации ее мероприятий участниками подпрограммы, а также анализ эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, муниципальных бюджетов и средств внебюджетных источников;

обеспечивает координацию работы органов местного самоуправления, осуществляемой на условиях заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

подготавливает проекты постановлений администрации области о внесении изменений в подпрограмму и о досрочном ее прекращении;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

подготавливает и направляет в управление экономической политики области один раз в полугодие доклады о ходе реализации подпрограммы;

подготавливает ежегодно (при необходимости) в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий подпрограммы, а также механизм их выполнения;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;

организует размещение в средствах массовой информации (в том числе электронных) сведений о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия инвесторов;

после выполнения подпрограммы представляет в управление экономической политики области доклад о выполнении подпрограммы, об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации подпрограммы государственным заказчиком подпрограммы создается научно-технический совет, формируемый из представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти области, научных организаций, независимых экспертов.

Положение о научно-техническом совете, регламент работы и его состав утверждаются приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию области.

Организационное и методическое сопровождение деятельности научно-технического совета осуществляет управление по охране окружающей среды и природопользованию области.

Оценка достижения Тамбовской областью утвержденных показателей результативности осуществляется на основе отчетности.

#### 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

(В + Г) / Д x 100%,

где:

В - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному;

Г - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде;

Д - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях.

4. Показатель "Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления" рассчитывается как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

5. Показатель "Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние" рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

Этот показатель рассчитывается по формуле:

Е / Ж x 100%,

где:

Е - количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

6. Показатель "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние" определяется как общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, в отчетном году.

7. Показатель "Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчетном году.

8. Показатель "Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как сумма фактических объемов выемки донных отложений в результате осуществления мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году.

9. Показатель "Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков" определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков, осуществленных в отчетном году.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

10. Показатель "Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как сумма фактической площади работ по восстановлению и экологической реабилитации водоемов, осуществленных в отчетном году.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.12.2014 N 1510)

### Приложение 8
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656.

### Приложение 9
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Утратили силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656.

### Приложение 10
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

Утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 18.03.2020 N 203.

### Приложение 11
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.03.2020 N 203)

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 322 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях повышения эффективности реализации мероприятий, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (далее - подпрограмма), направленных на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Тамбовской области между муниципальными образованиями осуществляется с учетом положений пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Органом исполнительной власти области, уполномоченным на реализацию на территории области мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", а также главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с настоящими Правилами является управление по охране окружающей среды и природопользованию области (далее - Управление).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления как получателя средств бюджета области на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования являются:

4.1. наличие муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

4.2. наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Тамбовской области, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из бюджета Тамбовской области субсидии;

4.3. заключения соглашения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии муниципальному образованию (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением администрации области от 04.12.2019 N 1347.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

5.1. наличие заявки на предоставление субсидии;

5.2. наличие проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, утвержденных организацией по проведению государственной экспертизы субъекта Российской Федерации.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципальных районов, городских и сельских поселений и городских округов области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, определяется по формуле:

Ci = С1ф + Cio,

где:

Ci - размер субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бюджету i-го муниципального образования на год;

С1ф - размер субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бюджету i-го муниципального образования за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год;

Cio - размер субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, бюджету i-го муниципального образования за счет средств бюджета Тамбовской области на соответствующий финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном бюджете (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета), исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

При распределении субсидии между муниципальными образованиями объем субсидии местному бюджету в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из бюджета Тамбовской области, установленного постановлением администрации области от 17.12.2019 N 1391 "Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из бюджета Тамбовской области по муниципальным образованиям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Муниципальное образование вправе увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых из бюджета области бюджету муниципального образования предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значения результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

7. Администрации муниципальных образований области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определяют исполнителей (поставщиков, подрядчиков) по выполнению работ (оказанию услуг) и заключают по результатам конкурсов и (или) аукционов, запроса котировок муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на которые предоставляются субсидии.

8. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Управлением на основании достижения значений результатов использования субсидии.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению к настоящим Правилам.

9. Результатом использования субсидии является предотвращение чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении.

10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части недостижения значений результатов использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет области в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств муниципального образования по соблюдению графика выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в пределах установленной стоимости, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема субсидии, предусмотренной на год, в котором допущено нарушение указанных обязательств, на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, без учета размера остатка субсидии по указанным мероприятиям, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, подлежит возврату из местного бюджета в бюджет Тамбовской области в срок до 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению результатов использования субсидии и по соблюдению графика выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в пределах установленной стоимости возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

12. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом исполнительного органа государственной власти области и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной власти области;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с обязательствами муниципального образования по достижению результатов использования субсидии.

Управление при наличии одного из оснований, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, представляемых администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 10 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

При наличии положительного заключения Управление в срок не позднее 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в администрацию области предложение об освобождении муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения администрации области, согласованного с управлением экономической политики администрации области и финансовым управлением области, и указанного заключения.

13. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящих Правил, Управление не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности - не позднее 10 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет администрации муниципального образования требование по возврату из местного бюджета в бюджет Тамбовской области объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 10, 11 настоящих Правил, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата.

14. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

Финансовое управление области формирует и представляет в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для доведения бюджетных данных на лицевой счет муниципального образования.

Управление представляет заявки на кассовый расход на перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований.

Финансовые органы администраций муниципальных образований после получения выписки о зачислении субсидий представляют в отделы Управления Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для доведения бюджетных данных на лицевые счета в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов.

Финансовые органы администраций муниципальных образований при оплате денежных обязательств представляют в отделы Управления Федерального казначейства по Тамбовской области вместе с заявками на кассовый расход соответствующие документы для подтверждения расходов.

15. Муниципальные образования представляют в Управление отчеты об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

#### Приложение
к Правилам предоставления и распределения
субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных образований в рамках реализации
государственных программ субъектов
Российской Федерации в области использования
и охраны водных объектов

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями области субсидий в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" производится управлением по охране окружающей среды и природопользованию области, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств на основе анализа целевых показателей эффективности использования субсидий (далее соответственно - оценка, субсидии, управление).

2. Оценка производится на основании отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчетов о достижении значений показателей результативности по мероприятию, предусмотренному в пункте 2 Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов.

3. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, представляются администрациями муниципальных образований области в управление не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором была получена субсидия, по форме согласно приложению к Порядку. Отчеты о достижении значений показателей результативности представляются администрациями муниципальных образований области в управление в сроки, указанные в заключенном соглашении.

4. Для оценки эффективности использования муниципальными образованиями области субсидий в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов применяются следующие целевые показатели:

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние;

степень выполнения работ по мероприятиям.

##### Приложение
к Порядку оценки эффективности использования
субсидий из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных образований в рамках
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации в области использования
и охраны водных объектов

                                                                      Форма

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

на ___________ 20___ г.

Наименование уполномоченного органа

местного самоуправления

______________________________________

Наименование местного бюджета

______________________________________

Наименование финансового органа

муниципального образования

______________________________________

Наименование органа исполнительной

власти главного распорядителя средств

бюджета субъекта Российской Федерации

______________________________________

Наименование государственной программы

______________________________________

Наименование субсидии

______________________________________

Периодичность

______________________________________

Единица измерения рубль (с точностью до

второго десятичного знака после запятой)

______________________________________

1. Движение денежных средств

| Наименование показателя | Код строки | Средства местного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе средства субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |
|  |  | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало года, всего | 010 | X | X |  |  |
| Из них подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 011 | X | X |  |  |
| Объем субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации | 020 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия | 030 |  |  | X | X |
| Поступило средств субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации | 040 | X | X |  |  |
| Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 |  |  |  |  |
| Восстановлено средств субсидии в местный бюджет, всего, в том числе: | 060 | X | X |  |  |
| использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | X | X |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | X | X |  |  |
| использованных в предшествующие годы | 063 | X | X |  |  |
| Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего, в том числе: | 070 | X | X |  |  |
| остаток средств субсидии на начало года | 071 | X | X |  |  |
| использованных не по целевому назначению | 072 | X | X |  |  |
| использованные в предшествующие годы | 073 | X | X |  |  |
| Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | X | X |  |  |
| Из них подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 081 | X | X |  |  |

2.  Сведения  о направлении расходов местного бюджета, софинансирование

которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

| Направление расходов |  | Наименование мероприятия | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете | Кассовые расходы местного бюджета |  | Уровень софинансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код по БК | наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

______________________________   __________________   _____________________

(должность)              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель

______________________________   __________________   _____________________

(должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)

"_____" _______________ 20____ г.

### Приложение 12
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА "ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(введена Постановлением администрации Тамбовской области от 22.05.2017 N 474; в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 28.12.2017 N 1358, от 25.04.2018 N 413, от 12.07.2018 N 713, от 02.11.2018 N 1149, от 27.12.2018 N 1401, от 14.06.2019 N 677, от 11.11.2019 N 1248, от 18.03.2020 N 203, от 18.08.2020 N 656, от 26.12.2020 N 1111, от 31.12.2020 N 1153, от 26.04.2021 N 266, от 17.08.2021 N 616)

#### Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
| --- | --- |
| Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) | Федеральный (региональный) проект "Чистая страна"; федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| (введена Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677) |  |
| Цель подпрограммы | Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на окружающую природную среду и здоровье населения области путем развития системы обращения с ТКО, ликвидации накопленного экологического ущерба |
| Задачи подпрограммы | Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами; создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения отходов; увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов в целях сокращения объемов захоронения отходов; обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству; создание условий для привлечения инвесторов в отрасль обращения с отходами; формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; ведение электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677) |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба - 13 ед.; площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба - 88,3 га; увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности до 64 процентов; увеличение доли обработанных ТКО в общем объеме ТКО, поступивших на обработку, до 98,7 процента; увеличение доли граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами, до 140 процентов; доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов до 90 процентов; количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01 января 2018 г. (нарастающим итогом) - 6 шт.; общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) - 51,3 га.; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом) - 26,1 тыс. чел. доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - до 30 процентов; доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - до 5 процентов; доля импортного оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов - до 22 процента; количество разработанных электронных моделей (нарастающим итогом) - 1 штука |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248) |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в два этапа: 01.01.2017 - 31.12.2018; 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2051,8927 млн. рублей: 2017 год - 121,8020 млн. рублей; 2018 год - 218,5734 млн. рублей; 2019 год - 32,5539 млн. рублей; 2020 год - 203,7864 млн. рублей; 2021 год - 35,9950 млн. рублей; 2022 год - 875,7080 млн. рублей; 2023 год - 103,912 млн. рублей; 2024 год - 459,5620 млн. рублей; в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 196,4187 млн. рублей (9,6 процента): 2017 год - 0,0000 млн. рублей; 2018 год - 37,8470 млн. рублей; 2019 год - 0,0000 млн. рублей; 2020 год - 133,4517 млн. рублей; 2021 год - 0,0000 млн. рублей; 2022 год - 0,0000 млн. рублей; 2023 год - 0,0000 млн. рублей; 2024 год - 25,1200 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 32,9331 млн. рублей (1,2 процента): 2017 год - 1,0950 млн. рублей; 2018 год - 4,0464 млн. рублей; 2019 год - 1,8939 млн. рублей; 2020 год - 15,9518 млн. рублей; 2021 год - 7,1660 млн. рублей; 2022 год - 0,0000 млн. рублей; 2023 год - 8,3500 млн. рублей; 2024 год - 2,7800 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 181,3139 млн. рублей (8,9 процента): 2017 год - 16,2390 млн. рублей; 2018 год - 22,8250 млн. рублей; 2019 год - 17,5600 млн. рублей; 2020 год - 20,8829 млн. рублей; 2021 год - 20,8290 млн. рублей; 2022 год - 34,9780 млн. рублей; 2023 год - 24,0000 млн. рублей; 2024 год - 24,0000 млн. рублей; внебюджетные источники - 1641,2270 млн. рублей (80,3 процента): 2017 год - 104,4680 млн. рублей; 2018 год - 153,8550 млн. рублей; 2019 год - 13,1000 млн. рублей; 2020 год - 33,5000 млн. рублей; 2021 год - 8,0000 млн. рублей; 2022 год - 840,7300 млн. рублей; 2023 год - 79,9120 млн. рублей; 2024 год - 407,6620 млн. рублей |
| (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616) |  |

#### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с расчетами на основании данных органов местного самоуправления, Тамбовстата и управления Росприроднадзора по Тамбовской области в регионе ежегодно образуется 4638423,95 тонн отходов производства и потребления, в том числе:

твердые коммунальные отходы - 350999,79 тонн;

отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства - 1259353,57 тонн;

отходы добычи полезных ископаемых - 10936,91 тонн;

отходы обрабатывающей промышленности - 2920063,12 тонн;

отходы потребления производственные и непроизводственные - 58208,55 тонн;

отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром - 1632,26 тонн;

отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору и обработке отходов - 31690,36 тонн;

отходы строительства и ремонта - 3790,42 тонн;

отходы при выполнении прочих видов деятельности - 1748,98 тонн.

Значительное количество промышленных и сельскохозяйственных отходов накоплено и хранится на территориях производственных организаций.

На территории области имеется один полигон захоронения промышленных отходов. Полигон эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью "ПФ РАСКОМ" (Рассказовский муниципальный район).

Отходы производства, образующиеся на предприятиях Тамбовской области, многообразны по составу, объему их образования и накопления. Состав и количество отходов меняются в зависимости от технологии производства, выпуска новой продукции или рыночной конъюнктуры.

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему вывоза ТКО.

Сведения об условиях накопления и хранения отходов, о мероприятиях по их обезвреживанию, обработке, транспортированию и утилизации фрагментарны, и до настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация по обращению с отходами, а также по потенциалу рынка вторичного сырья.

Таким образом, для достижения целей государственной политики в области обращения с отходами, требуется реорганизация существующей системы обращения с отходами в целях обеспечения максимального использования исходных сырья и материалов, предотвращения образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработки, утилизации и обезвреживании отходов, а также безопасного захоронения отходов.

#### 2. Приоритеты реализуемой в области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты реализуемой в области государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды определяются в Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З, а также в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Главная идея Стратегии социально-экономического развития до 2035 года - природные ресурсы области должны служить росту благосостояния ее жителей. Определены стратегические цели экономического и социального развития области, среди которых названы:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала области;

улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

Основным приоритетом государственной политики области в области обращения с отходами производства и потребления является обеспечение экологической безопасности за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, организация эффективно работающей системы обращения с отходами производства и потребления.

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами сформулирована цель настоящей подпрограммы - снижение негативного воздействия ТКО на окружающую природную среду и здоровье населения области путем развития системы обращения с ТКО, ликвидации накопленного экологического ущерба.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

Задача 1. Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами.

Решение задачи 1 направлено на формирование необходимой нормативно-правовой и информационно-технической базы для решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления на территории области.

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения отходов.

Решение задачи 2 способствует достижению целевого показателя подпрограммы:

процент охвата населения регулярной системой очистки.

Задача 3. Увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов в целях сокращения объемов захоронения отходов.

Решение задачи 3 способствует достижению целевых показателей подпрограммы:

доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV классов опасности;

доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов.

Задача 4. Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству.

Решение задачи 4 способствует достижению целевых показателей подпрограммы:

количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба;

площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба;

доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов.

Задача 5. Создание условий для привлечения инвесторов в отрасль обращения с отходами.

Задача 6. Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.

Решение задачи 6 способствует достижению целевого показателя Программы:

увеличение доли граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами.

Подпрограмма рассчитана на период 2017 - 2024 гг. Подпрограмма реализуется в два этапа: 01.01.2017 - 31.12.2018, 01.01.2019 - 31.12.2024. На первом этапе (2017 - 2018 годы) мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, направлены на восстановление нарушенных естественных экологических систем.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека. На втором этапе (2019 - 2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 02.11.2018 N 1149)

#### Раздел 3. "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты госпрограммы"

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмму включены федеральные (региональные) проекты "Чистая страна" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области обращения с отходами производства и потребления.

К таким показателям относятся:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

процент охвата населения регулярной системой очистки - 85 процентов к 2018 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности - до 64 процентов к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО, поступивших на обработку, - 98,7 процента к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба - 13 ед. к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба - 88,3 га к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

увеличение доли граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами, - 140 процентов к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов до 90 процентов к 2024 году;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01 января 2018 г. (нарастающим итогом) - 6 шт.;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом), - 51,3 га;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом) - 26,1 тыс. чел.;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - до 30 процентов;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - до 5 процентов;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

доля импортного оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов - до 22 процентов;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

количество  разработанных электронных моделей (нарастающим итогом) - 1 штука.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248)

#### 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представляют собой систему мер, которые сгруппированы по задачам подпрограммы, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников подпрограммы с целью достижения намеченных результатов.

Для решения поставленных в подпрограмме задач определены первоочередные мероприятия.

Для решения задачи 1 запланирована реализация комплекса мер, направленных на формирование необходимой нормативно-правовой и информационно-технической базы для решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления на территории области:

Актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления деятельности на территории области по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Мероприятием предусматривается актуализация не реже чем 1 раз в 3 года территориальной схемы с целью приведения территориальной схемы в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства области, обновление и дополнение актуальной информацией о состоянии отрасли обращения с отходами в области.

Актуализация предусматривается также в случаях:

проведения полного цикла замеров (весна, лето, осень, зима) и расчет нормативов образования ТКО на территориях городских округов и муниципальных районов области в соответствии с "Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2016 г. N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов";

отсутствия технической возможности по реализации положений территориальной схемы, в том числе в результате отказа или отсрочки в реализации мероприятий Программы и инвестиционных программ оператора по обращению с ТКО;

изменения условий реализации территориальной схемы, в том числе изменения законодательства Российской Федерации, появления новых образователей отходов;

выявления более оптимальных способов достижения целей и задач территориальной схемы, в том числе выявление более выгодных направлений транспортирования твердых коммунальных отходов;

заключения соглашений с другими субъектами Российской Федерации.

При проведении полного цикла замеров (весна, лето, осень, зима) и расчете нормативов образования ТКО на территориях городских округов и муниципальных районов области замеры должны проводиться в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2016 г. N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов".

Конкурсный отбор для выбора регионального оператора осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2016 г. N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами".

Для проведения конкурсного отбора приказом управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области создается конкурсная комиссия.

Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области разрабатывает и утверждает:

порядок отбора регионального оператора;

документацию об отборе;

критерии конкурсного отбора;

проект соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.

Разработка регионального кадастра отходов осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Региональный кадастр отходов должен включать в себя данные, представляемые органами местного самоуправления, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. Управление по охране окружающей среды и природопользованию области устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов.

Утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО осуществляется управлением по регулированию тарифов области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами".

Для решения задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия:

подготовка свободных земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами:

проведение комплексного почвенно-экологического обследования земельных участков, необходимых для реализации мероприятий в сфере обращения с отходами;

проведение мероприятий по переводу земельных участков в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" в целях проведения работ по строительству объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Земельные участки для реализации инвестиционных проектов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства.

Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами:

в сфере обработки отходов;

в сфере утилизации отходов;

в сфере размещения отходов.

Строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО осуществляется операторами по обращению с ТКО на основании заключенных договоров аренды с инвестиционными обязательствами, концессионных соглашений, инвестиционных программ. Строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО осуществляется в случае дефицита соответствующих производственных мощностей в соответствии с территориальной схемой.

Для решения задачи 3 запланирована реализация комплекса мер, направленных на стимулирование утилизации отходов и сокращение объемов захоронения отходов, в том числе на:

создание системы раздельного сбора отходов на территории области;

разработку и утверждение порядка ведения раздельного сбора отходов на территории области управлением по охране окружающей среды и природопользованию области. Организация раздельного сбора отходов позволит сократить количество захораниваемых отходов и повысить объемы возврата в производство полезных фракций;

создание пунктов приема вторичного сырья от населения на территории муниципальных образований области;

организацию системы сбора опасных и особо опасных отходов от населения на территории муниципальных образований области;

установку специализированных контейнеров оранжевого цвета;

организацию транспортирования и утилизации.

Для решения задачи 4 запланирована реализация комплекса мер, направленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов и предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий, ликвидацию прошлого экологического ущерба, в том числе:

выявление и ликвидация вновь образованных мест несанкционированного размещения отходов;

мониторинг состояния объектов размещения отходов, оперативное получение достоверной информации о текущем состоянии объектов размещения отходов.

Мониторинг позволит оперативно получать достоверную информацию о текущем состоянии объектов размещения отходов (полигонов ТКО), в том числе:

геометрические параметры объектов размещения отходов;

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" направлен на выполнение следующих мероприятий:

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами - 2020 год;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

проведение инвентаризации мест размещения твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации - 2019 год;

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами - 2019 год.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2019 N 677)

обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами.

(абзац введен Постановлением администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

абзац утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 11.11.2019 N 1248.

#### 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета области, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Источником формирования средств бюджета области и местных бюджетов будет являться плата за негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" размер платы за негативное воздействие на окружающую среду с 01 января 2017 г. составляет 663,2 рубля за тонну отходов 4-го класса опасности, размещенных на объектах размещения отходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51, статьями 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду отнесена в состав неналоговых доходов и распределяется следующим образом:

федеральный бюджет - 5%;

бюджет субъекта Российской Федерации - 40%;

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов - 55%.

Программа финансируется из средств бюджета Тамбовской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию законом о бюджете Тамбовской области.

Средства местных бюджетов определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований области.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета области и местных бюджетов, размера необходимых инвестиций для строительства объектов по обращению с отходами.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2051,8927 млн. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из федерального бюджета - 196,4287 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств бюджета области - 32,9331 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств муниципальных бюджетов - 181,3139 млн. рублей;

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

из средств внебюджетных источников - 1641,2270 млн. рублей.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.08.2021 N 616)

#### 6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований области.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по охране окружающей среды и природопользованию области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственный исполнитель подпрограммы в процессе реализации программных мероприятий:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения госпрограммы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий в соответствии с Правилами о предоставлении и распределении субсидий, разработанными в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 18.08.2020 N 656)

Отбор инвестиционных проектов осуществляется в рамках действующего инвестиционного законодательства.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета области ежегодно корректируются при утверждении бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными подпрограммой государственный заказчик и координатор подпрограммы в установленном порядке уточняют объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств бюджета области и внебюджетных источников.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий с учетом привлечения внебюджетных источников, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров, контрактов), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

### Приложение 13
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЛИКВИДАЦИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

(введены Постановлением администрации Тамбовской области от 18.03.2020 N 203)

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", и устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области, в том числе поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (далее - субсидии).

2. В целях настоящих Правил под природоохранными проектами понимаются проекты, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (далее - природоохранные проекты).

Реализация природоохранных проектов по рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной или иной деятельности, осуществляется на земельных участках, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 N 445 "Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде".

3. Субсидии предоставляются в целях эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (далее - подпрограмма), направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Тамбовской области между муниципальными образованиями осуществляется с учетом положений пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Органом исполнительной власти области, уполномоченным на реализацию на территории области мероприятий по реализации природоохранных проектов, на взаимодействие с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", а также главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с настоящими Правилами является управление по охране окружающей среды и природопользованию области (далее - Управление).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления как получателя средств бюджета области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

5. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования являются:

5.1. наличие муниципальной программы, содержащей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

5.2. наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Тамбовской области, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из бюджета Тамбовской области субсидии;

5.3. заключения соглашения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии местному бюджету (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением администрации области от 04.12.2019 N 1347.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

6.1. наличие заявки на предоставление субсидии;

6.2. наличие земельных участков (участка), загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, на которых не осуществляется хозяйственная или иная деятельность, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) размещение несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

6.3. наличие проектной документации с положительным заключением государственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, утвержденного организацией по проведению государственной экспертизы субъекта Российской Федерации;

6.4. наличие мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в региональной программе Тамбовской области по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением администрации области от 13.06.2017 N 558.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений и городских округов области на природоохранные проекты определяется по формуле:

Ci = С1ф + Cio,

4. Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области являются:

наличие в муниципальной программе перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования области, софинансирование которого осуществляется из бюджета Тамбовской области;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Управлением и органом местного самоуправления (далее - Соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением администрации области от 04.12.2019 N 1347.

5. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:

наличие заявки на предоставление субсидии;

наличие объекта накопленного вреда окружающей среде, выявленного органами местного самоуправления;

наличие объекта накопленного вреда окружающей среде в паспорте регионального проекта Тамбовской области "Чистая страна";

площадь объекта накопленного вреда окружающей среде не менее 9,7 га;

численность населения, проживающего на территории, подверженной воздействию объекта накопленного вреда окружающей среде, не менее 1,5 тыс. человек.

6. Для предоставления субсидии администрации муниципальных образований области представляют в Управление заявку в произвольной форме на получение субсидии с приложением:

документа, подтверждающего выявление объекта накопленного вреда окружающей среде;

документов, подтверждающих затраты, понесенные администрацией муниципального образования области на разработку проектной документации в области обращения с отходами: копии контрактов на разработку проектной документации, копии актов оказанных услуг по разработке проектной документации;

выписки из решения о бюджете муниципального образования области (выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающей наличие бюджетных ассигнований местного бюджета на софинансирование затрат на разработку проектной документации в области обращения с отходами, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о площади объекта накопленного вреда окружающей среде;

справки органов местного самоуправления о численности населения, проживающего на территории, подверженной воздействию объекта накопленного вреда окружающей среде.

7. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки и приложенных к ней документов рассматривает ее и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

представление недостоверных сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящих Правил;

представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении субсидии Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, направляет администрации муниципального образования области уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, администрация муниципального образования области вправе повторно обратиться за получением субсидии.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление заключает с администрацией муниципального образования области Соглашение.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной финансовым управлением области, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии.

8. Размер субсидии i-му муниципальному образованию области на возмещение части затрат на разработку проектной документации в области обращения с отходами (Ci) определяется Управлением по следующей методике:

Ci = Сппм - Смбi,

где:

Сппмi - сметная стоимость разработки проектной документации в области обращения с отходами в i-м муниципальном образовании;

Смбi - объем средств местного бюджета на разработку проектной документации в области обращения с отходами на соответствующий финансовый год.

9. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном бюджете (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета), исходя из необходимости достижения установленных Соглашением значений результатов использования субсидии.

Предельный уровень софинансирования Тамбовской областью расходного обязательства муниципального образования области из бюджета Тамбовской области определяется в соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением администрации области N 1347 от 04.12.2019 "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области".

При распределении субсидии между муниципальными образованиями области объем субсидии местному бюджету в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из бюджета Тамбовской области.

Муниципальное образование области вправе увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых из бюджета Тамбовской области бюджету муниципального образования области предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значения результатов использования субсидии, предусмотренных Соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

10. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует заявки бюджетополучателя на финансирование и направляет их в финансовое управление области.

Финансовое управление области формирует и представляет в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления средств бюджета области на лицевой счет получателя бюджетных средств - Управления в течение 5 рабочих дней после предоставления заявки бюджетополучателя.

Управление не позднее 2 рабочих дней после получения выписки из лицевого счета главного распорядителя средств представляет в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области заявки на кассовый расход на перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований области на счет по учету доходов, распределяемых органами Федерального казначейства по Тамбовской области.

Финансовые органы муниципальных образований области после получения выписки о зачислении субсидии в течение 3 рабочих дней представляют в отделения Управления Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления бюджетных данных на лицевые счета получателей средств в соответствии со сводной бюджетной росписью местных бюджетов.

11. Эффективность использования субсидии оценивается Управлением в срок до 05 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, на основании достижения значений результата использования субсидии.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Управлением на основании сравнения планируемых и достигнутых значений результатов использования субсидии муниципальным образованием области, установленных Соглашением, на основании отчета, представляемого в Управление администрацией муниципального образования области по форме согласно приложению к настоящим Правилам в сроки, установленные пунктом 15 настоящих Правил.

12. Результатом использования субсидии является наличие разработанной проектной документации на объект накопленного вреда.

Значение результата использования субсидии устанавливается Управлением в Соглашении.

13. Ответственность за достоверность представляемых Управлению сведений возлагается на администрации муниципальных образований области.

14. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части недостижения результата использования субсидии и в срок до первой даты предоставления отчета о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет области в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата (1 - T / S) x Vсубсидии x 0,1,

где:

T - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением;

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году.

15. Уполномоченные органы муниципальных образований ежегодно не позднее 12 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия, представляют отчет о достижении результата использования субсидии, предоставленной из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств на разработку проектной документации в области обращения с отходами по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

16. В случае нецелевого использования муниципальным образованием области субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за нецелевое использование полученной субсидии, несоблюдение бюджетного законодательства несут администрации муниципальных образований области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Управление и органы государственного финансового контроля.

#### Приложение
к Правилам предоставления и распределения
субсидии из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных образований области
на разработку проектной документации
в области обращения с отходами

                                                                      Форма

Отчет о достижении результата использования субсидии, предоставленной из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств на разработку проектной документации в области обращения с отходами

_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

| N п/п | Наименование результата использования субсидии | План на 20___ год | Факт на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация в области обращения с отходами | 100% |  |

Глава муниципального образования _________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.