ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", НА 2014-2020 ГГ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 марта 2014 года N 115-р

Об утверждении плана мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории городского округа "Город Калининград", на 2014-2020 гг.

С учетом объема выполненных работ в рамках Постановления главы администрации городского округа "Город Калининград" от 27.11.2009 N 2104 "Об утверждении плана мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории городского округа "Город Калининград", а также с целью осуществления планомерной работы, направленной на улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Калининград":

1. Утвердить план мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории городского округа "Город Калининград", на 2014-2020 гг. (приложение).

2. Управлению организации документооборота администрации городского округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете "Гражданин", на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" С.В. Мельникова.

Глава городского округа

А.Г. Ярошук

Приложение. ПЛАН мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах, расположенных на территории городского округа "Город Калининград", на 2014-2020 гг.

Приложение

к Распоряжению

администрации

городского округа

"Город Калининград"

от 4 марта 2014 года N 115-р

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование городских сетей дождевой канализации и дренажа на предмет несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации с их последующей ликвидацией | постоянно | МП "Гидротехник"; МУП КХ "Водоканал" |
| 2 | Организация проведения аналитического контроля качественного состояния поверхностных вод водных объектов, а также сбрасываемых в водные объекты стоков | постоянно в рамках муниципального контракта | комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" |
| 3 | Предоставление в государственные надзорные органы информации о собственниках выпусков, осуществляющих пользование водными объектами с нарушением природоохранного законодательства | при выявлении нарушений | комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" |
| 4 | Создание рабочей группы администрации городского округа "Город Калининград" по оценке состояния общесплавной канализации и выработке предложений по ее разделению | до 01.05.2014 | комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" |
| 5 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Март (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 6 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Апрель (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 7 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Май (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 8 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Июнь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 9 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Июль (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 10 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Август (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 11 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь – октябрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 12 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Ноябрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 13 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Декабрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 14 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Январь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 15 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Февраль (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 16 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Март (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 17 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Апрель (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 18 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Май (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 19 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Июнь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 20 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Июль (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 21 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Август (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 22 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Сентябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 23 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Октябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 24 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Ноябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 25 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Декабрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 26 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | январь – февраль (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 27 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Март (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 28 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | апрель (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 29 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Май (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 30 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Июнь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 31 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Июль (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 32 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Август (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 33 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Сентябрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 34 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | октябрь – ноябрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 35 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Декабрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 36 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Январь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 37 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Гагаринский с притоками, прудов по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Февраль (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 38 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Март (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 39 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Апрель (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 40 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Май (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 41 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Июнь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 42 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Июль (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 43 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Август (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 44 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь – октябрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 45 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Ноябрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 46 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Декабрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 47 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Январь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 48 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Февраль (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 49 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Март (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 50 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Апрель (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 51 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Май (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 52 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Июнь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 53 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Июль (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 54 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Август (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 55 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Сентябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 56 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Октябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 57 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Ноябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 58 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Декабрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 59 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | январь – февраль (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 60 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Март (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 61 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Апрель (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 62 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | Май (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 63 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Июнь (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 64 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Июль (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 65 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Август (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 66 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | Сентябрь (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 67 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | октябрь – ноябрь (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 68 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Декабрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 69 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Январь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 70 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Февраль (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 71 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | Март (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 72 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | Апрель (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 73 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | Май (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 74 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | Июнь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 75 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | Июль (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 76 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | Август (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 77 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь – октябрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 78 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | Ноябрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 79 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | Декабрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа "Город Калининград" в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |