АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2020 года N 78

Об утверждении муниципальной Программы Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г N 1039, Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Каменное N . Администрация муниципального образования сельское поселение Каменное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каменное на 2020-2022 годы производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Октябрьского района и бюджете муниципального образования сельское поселение Каменное на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава поселения
Ю.П.Шпирналь


Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Каменное
от "09 "октября 2020 г. N 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы"

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Каменное от "" __________ 2020 г. N _____ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Каменное в лице главы поселения Шпирналь Ю.П. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация сельского поселения Каменное в лице бухгалтерии администрации сельского поселения Каменное, специалиста по имуществу и специалиста по закупкам сельского поселения. |
| Цели муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды в сельском поселении Каменное. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов сельского поселения Каменное. 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 3. Повышение уровня экологической культуры у населения. |
| Основные мероприятия программы | 1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное-2 (шт); - количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов -2 (шт). |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования: всего-12 523 827,00 рублей. В том числе: Бюджет Октябрьского района-12 523 827,00 рублей, Местный бюджет - 0,00 рублей. в том числе по годам: - 2020 год - 12 523 827,00 рублей -2021 год-0,0 рублей -2022 год-0,00 рублей |

### Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей, муниципальная программа содержит информацию о мерах, направленных на:

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата посредством разработки комплекса мер по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в мероприятия муниципальной программы.

Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами.

Муниципальной программой предусмотрена реализация проектов по созданию 2 новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с.Пальяново и в с.Каменное.

На этих объектах планируется предусмотреть перспективные площадки утилизации отходов.

1.2. Мероприятия по созданию 2 новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в с.Пальяново и в с.Каменное реализуются в соответствии с механизмом, предусмотренным федеральным законодательством о государственных и муниципальных закупках.

Реализация мероприятий Программы предполагает снижение негативного воздействия, стабилизацию состояния окружающей среды и улучшению основных показателей, характеризующих экологическую обстановку в поселении.

### Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Заказчиком производства работ по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов является администрация сельского поселения Каменное.

2.2. Администрация сельского поселения Каменное в лице соисполнителя специалиста по закупкам осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- заключение муниципальных контрактов по результатом проведенного аукциона на выполнение работ по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования сельское поселение Каменное;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию новых контейнерных площадок на территории сельского поселения;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

2.3. Администрация сельского поселения Каменное в лице главы поселения и соисполнителя главного бухгалтера поселения осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

2.4. Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы. Целевое и рациональное использование финансовых средств отслеживает соисполнитель главный бухгалтер.

2.5. Механизм реализации Программы на территории сельского поселения Каменное в 2020-2022 годах позволит:

- создать 2 новых места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное;

- внести в реестр муниципального имущества новые построенные площадки;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей муниципального образования.

2.6. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы:

- Ответственным исполнителем Программы является сельское поселение Каменное в лице главы поселения Шпирналь Ю.П.

- Ответственным соисполнителем Программы является бухгалтерия администрации сельского поселения Каменное, специалист по имуществу и специалист по закупкам сельского поселения.

- Ответственный соисполнитель (главный бухгалтер) Программы несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе отчет о ходе реализации Программы за отчетный год.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об исполнении Программы.

2.7. Порядок финансирования Программы.

- Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств сельского поселения Каменное осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района, т.е. иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Октябрьского района на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

#### Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значения показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г | 2021г | 2022г |  |
| 1 | количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании сельское поселение Каменное-2 (шт) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |

#### Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| N основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021г | 2022г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения | всего | 12 523 ,82 | 12 523 ,82 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 12 523 ,82 | 12 523 ,82 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Администрация сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 12 523 ,82 | 12 523 ,82 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 12 523 ,82 | 12 523 ,82 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| N п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы | Создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. |

#### Таблица 4

Направления мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Основные мероприятия |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии), реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля) проектов (проекта))* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Направление расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель "Сохранение благоприятной окружающей среды в сельском поселении Каменное" |  |  |  |
| Задача 1 "Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов сельского поселения Каменное" |  |  |  |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Оплата муниципальных контрактов, заключенных в в соответствии с 44ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в сроки, предусмотренные контрактами |  |
| 2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает осуществление планируется путем привлечения работников, привлеченных по Муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействия занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район" |  |
| Задача 2 "Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" |  |  |  |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает осуществление. планируется путем проведения субботников с привлечением населения |  |
| Задача 3 "Повышение уровня экологической культуры у населения" |  |  |  |
| 4 | Проведение разъяснительных, информационных мероприятий среди населения | Данная задача финансовой поддержки не предусматривает |  |