## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2018 года N 1032


Об утверждении муниципальной программы Белоярского района "Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы"

(с изменениями на 20 октября 2021 года)

(в ред. постановлений Администрации Белоярского района от 25.02.2019 N 145, от 30.05.2019 N 487, от 25.11.2019 N 975, от 26.12.2019 N 1090, от 12.02.2020 N 131, от 22.04.2020 N 334, от 29.07.2020 N 673, от 16.11.2020 N 951, от 28.12.2020 N 1154, от 10.02.2021 N 89, от 28.04.2021 N 339, от 22.07.2021 N 612, от 20.10.2021 N 817)

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года N 776 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района", распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года N 245-р "О Перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019 - 2024 годы" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Белоярского района "Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В., заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ

## Приложение
к постановлению администрации
Белоярского района
от 30 октября 2018 года N 1032

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Администрации Белоярского района от 25.02.2019 N 145, от 30.05.2019 N 487, от 25.11.2019 N 975, от 26.12.2019 N 1090, от 12.02.2020 N 131, от 22.04.2020 N 334, от 29.07.2020 N 673, от 16.11.2020 N 951, от 28.12.2020 N 1154, от 10.02.2021 N 89, от 28.04.2021 N 339, от 22.07.2021 N 612, от 20.10.2021 N 817)

### Паспорт муниципальной программы Белоярского района (далее - муниципальная программа)

(в ред. постановления Администрации Белоярского района от 28.12.2020 N 1154)

| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района (далее - УПСХРП) |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по культуре администрации Белоярского района (далее - КК); Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО); управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС); управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее - УЖКХ); отдел по учету и контролю за расходованием финансовых средств администрации Белоярского района (далее - ОУиК); Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района (далее - КМС) |
| Цели муниципальной программы | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; 2. Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты; 3. Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Портфели проектов (проекты), направленные на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов "Экология" - 0 тыс. рублей, в том числе: региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" - 0 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | количество полигонов твердых коммунальных отходов, единиц; количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц; количество приобретенных контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, единиц; количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, единиц; количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц; протяженность очищенной береговой полосы водных объектов, километров; количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов, человек (нарастающим итогом); доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2024 годы составляет 375471,4 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района - 59183,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 15603,5 тыс. рублей; 2020 год - 9487,7 тыс. рублей; 2021 год - 13607,6 тыс. рублей; 2022 год - 5501,2 тыс. рублей; 2023 год - 13514,8 тыс. рублей; 2024 год - 1468,3 тыс. рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) - 316288,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 10951,8 тыс. рублей; 2020 год - 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 110,0 тыс. рублей; 2022 год - 152233,4 тыс. рублей; 2023 год - 152233,4 тыс. рублей; 2024 год - 109,7 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации Белоярского района от 20.10.2021 N 817) |  |

### Таблица 1

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

| Наименование направления | Информация |
| --- | --- |
| Формирование благоприятной деловой среды | Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющая инвестору оценить существующую ситуацию, определить направление государственной политики в области обращения с отходами |
| Инвестиционные проекты | Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов |
| Развитие конкуренции | В целях развития конкуренции на рынке предоставления услуг и закупки товаров в сфере охраны окружающей среды, реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |

### Таблица 2

Перечень полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы

| N п/п | Полномочия |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| 1. | Обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями |
| 2. | Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы |
| 3. | Размещает проект муниципальной программы на общественное обсуждение, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации Белоярского района для общественного обсуждения документов стратегического планирования |
| 4. | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы |
| 5. | Организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы |
| 6. | Осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 7. | Формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы |
| 8. | Подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы |
| Соисполнитель муниципальной программы: |  |
| 1. | Осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции |
| 2. | Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий |
| 3. | Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 4. | Формирует и направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, механизма ее реализации, а также перечень основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |
| 5. | Предоставляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем мероприятий за отчетный финансовый год |

### Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

(в ред. постановления Администрации Белоярского района от 16.11.2020 N 951)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель "Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий" |  |  |  |
| Задача 1 "Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" |  |  |  |
| 1 | Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе | Количество полигонов твердых коммунальных отходов | Показатель определяется на основании фактических данных о количестве полигонов твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию за отчетный период |
| 1.1 | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.2 | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Показатель определяется на основании фактических данных о количестве мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных за отчетный период |
| 1.3 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.3.1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество приобретенных контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | Показатель определяется на основании фактических данных о количестве контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, приобретенных за отчетный период |
| 1.3.2 | Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.3.3 | Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.3.4 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | Показатель определяется на основании фактических данных о количестве площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных за отчетный период |
| 1.4 | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.5 | Полигон утилизации твердых бытовых отходов в с. Полноват Белоярского района |  |  |
| 1.6 | Полигон утилизации твердых бытовых отходов в п. Сорум Белоярского района |  |  |
| 2 | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Количество рекультивированных объектов размещения отходов | Показатель определяется на основании фактических данных о количестве ликвидированных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, рекультивированных объектов размещения отходов |
| 2.1 | Рекультивация полигона ТБО в г. Белоярский |  |  |
| 2.2 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с. Казым Белоярского района |  |  |
| 2.3 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с. Ванзеват Белоярского района |  |  |
| 2.4 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с. Полноват Белоярского района |  |  |
| Задача 2 "Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты" |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов | Показатель определяется в соответствии с фактическими данными протяженности береговой полосы водных объектов, очищенной от бытового мусора и древесного хлама в отчетном году в рамках проведения экологических субботников и мероприятий по санитарному содержанию мест общественного пользования и отдыха на водных объектах |
| 3.1 | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой полосы водных объектов | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов | Показатель рассчитывается нарастающим итогом по фактическим данными количества человек, ежегодно вовлеченных в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов в рамках проведения экологических субботников и мероприятий по санитарному содержанию мест общественного пользования и отдыха на водных объектах |
| 3.2 | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов лесничества "Городские леса городского поселения Белоярский" |  |  |
| 3.3 | Плата за пользование водным объектом - участок реки Казым (79,65 - 79,70 км от устья (затон)) - в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за N 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 |  |  |
| 3.4 | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта - участок реки Казым (79,65 - 79,70 км от устья (затон)) - в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за N 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 |  |  |
| Задача 3 "Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе" |  |  |  |
| 4 | Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия | Показатель рассчитывается как отношение количества населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в отчетном году, к общей численности населения Белоярского района, умноженное на 100% |
| 4.1 | Экологическое образование, воспитание и формирование экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, проведение мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции "Спасти и сохранить" |  |  |

### Таблица 4

Целевые показатели муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации Белоярского района от 25.11.2019 N 975)

| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество полигонов твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Количество приобретенных контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 4 | Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов, километров | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов, человек | 0 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 678 |
| 8 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33 |

### Таблица 5

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования

(в ред. постановления Администрации Белоярского района от 20.10.2021 N 817)

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Белоярском районе (1 - 4) |  | Всего | 349219,8 | 24623,4 | 7708,1 | 1505,6 | 155129,7 | 160143,3 | 109,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 315748,3 | 10951,8 | 110,0 | 110,0 | 152233,4 | 152233,4 | 109,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 33471,5 | 13671,6 | 7598,1 | 1395,6 | 2896,3 | 7909,9 | 0,0 |
| 1.1 | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов | УКС | Всего | 312320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153660,0 | 158660,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 304246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152123,4 | 152123,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 8073,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,6 | 6536,6 | 0,0 |
| 1.2 | Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 378,3 | 359,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Всего | 35836,0 | 24158,6 | 7598,1 | 1346,3 | 1359,7 | 1373,3 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10846,0 | 10846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 24990,0 | 13312,6 | 7598,1 | 1346,3 | 1359,7 | 1373,3 | 0,0 |
| 1.3.1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УКС | Всего | 9472,4 | 8766,0 | 676,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8466,0 | 8466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 1006,4 | 300,0 | 676,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | КМС | бюджет автономного округа | 2380,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | УКС | бюджет Белоярского района | 18009,0 | 12382,6 | 5626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 6004,6 | 630,0 | 1295,3 | 1346,3 | 1359,7 | 1373,3 | 0,0 |
| 1.4 | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | УПСХРП | бюджет автономного округа | 655,5 | 105,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,7 |
| 2 | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (5) |  | бюджет Белоярского района | 16229,8 | 0,0 | 41,6 | 10261,4 | 1463,4 | 4463,4 | 0,0 |
| 2.1 | Рекультивация полигона ТБО в г. Белоярский | УКС | бюджет Белоярского района | 4861,4 | 0,0 | 0,0 | 4861,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с. Казым Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 5941,6 | 0,0 | 41,6 | 2900,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 2.3 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с. Ванзеват Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 3463,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 1463,4 | 0,0 |
| 2.4 | Рекультивация территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов с. Полноват Белоярского района | УКС | бюджет Белоярского района | 1963,4 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1463,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реализация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды (6, 7) |  | бюджет Белоярского района | 6755,3 | 1496,4 | 1456,5 | 1459,1 | 650,0 | 650,0 | 1043,3 |
| 3.1 | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой полосы водных объектов |  | Всего | 5019,3 | 1128,0 | 1200,0 | 1248,0 | 350,0 | 350,0 | 743,3 |
|  |  | УПСХРП | бюджет Белоярского района | 806,5 | 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|  |  | УЖКХ | бюджет Белоярского района | 4193,5 | 671,5 | 1200,0 | 1228,7 | 350,0 | 350,0 | 393,3 |
| 3.2 | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов лесничества "Городские леса городского поселения Белоярский" | УПСХРП | бюджет Белоярского района | 1613,3 | 300,0 | 182,9 | 230,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.3 | Плата за пользование водным объектом - участок реки Казым (79,65 - 79,70 км от устья (затон)) - в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за N 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | ОУиК | бюджет Белоярского района | 28,8 | 13,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта - участок реки Казым (79,65 - 79,70 км от устья (затон)) - в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за N 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | УПСХРП | бюджет Белоярского района | 113,2 | 55,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры (8) |  | Всего | 3266,5 | 435,5 | 931,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 425,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 2726,5 | 435,5 | 391,5 | 491,5 | 491,5 | 491,5 | 425,0 |
| 4.1 | Экологическое образование, воспитание и формирование экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, проведение мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции "Спасти и сохранить" | УПСХРП | Всего | 1595,2 | 160,5 | 635,2 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 150,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 418,7 | 0,0 | 418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 1176,5 | 160,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 150,0 |
|  |  | КО | Всего | 1021,3 | 150,0 | 271,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 121,3 | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | КК | бюджет Белоярского района | 650,0 | 125,0 | 25,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего | 375471,4 | 26555,3 | 10137,7 | 13717,6 | 157734,6 | 165748,2 | 1578,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 316288,3 | 10951,8 | 650,0 | 110,0 | 152233,4 | 152233,4 | 109,7 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 59183,1 | 15603,5 | 9487,7 | 13607,5 | 5501,2 | 13514,8 | 1468,3 |

### Таблица 5.1

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

(введена постановлением Администрации Белоярского района от 30.05.2019 N 487)

| N п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | "Экология" | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (3) | 3.1 | в соответствии с паспортом проекта | 2019 - 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

Исключена. - Постановление Администрации Белоярского района от 28.12.2020 N 1154.

### Таблица 7

Перечень реализуемых объектов

(в ред. постановления Администрации Белоярского района от 22.07.2021 N 612)

| N | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Механизм реализации | Капитальные вложения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Белоярский межпоселенческий полигон твердых коммунальных отходов | определяется проектированием | 2022 - 2023 | концессия | бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет автономного округа бюджет Белоярского района внебюджетные источники (средства инвестора) |